| ПРОЕКТ РІШЕННЯ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Дата розгляду: 25.03.2015 |  |
| --- | --- |

Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243, Регіональної програми підвищення енергоефективності в Сумській області на 2010-2015 роки з метою визначення існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження та розроблення основних напрямків його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми   підвищення енергоефективності в м. Ромни 	на 2011-2015	взяти до відома (Додається).

- Заступнику міського голови Карнауху В.І., начальнику Управління житлово-комунального господарства Грицаю М.А. посилити контроль за виконанням заходів Програми.

- Рішення міської ради шостого скликання від 25.03.2011  «Про затвердження Програми   підвищення енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки» залишити на контролі.

Розробник: Грицай М.А., начальник  управління житлово-комунального господарства

Зауваження та пропозиції надавати до 20.03.2015 за тел. 2-17-78 чи електронну адресу: uzhkg_romny@ukr.net

Інформація

про хід виконання  «Програми підвищення енергоефективності

в м. Ромни на 2011-2015 роки»

«Програма підвищення енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки» розроблена на виконання рішення сорок шостої сесії п’ятого скликання Сумської обласної ради від 15.10.2010 «Про регіональну програму підвищення енергоефективності в Сумській області на 2010-2015 роки» з урахуванням Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 №145-р, Указу Президента України від 28.07.2008 №679/2008 «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

Наявність даної Програми дає можливість місту отримати кошти на реалізацію заходів з енергозбереження  на об’єктах теплопостачання з державного бюджету, так як згідно урядових документів фінансування цих заходів за рахунок коштів державного бюджету буде здійснюватись виключно за умови наявності схеми теплопостачання міста і Програми підвищення енергоефективності  в місті на 2011-2015 роки. Розроблена оптимізована схема теплопостачання м. Ромни затверджена тридцять другою сесією міської ради п’ятого скликання від 30.03.2009 і погоджена Міністерством з питань житлово-комунального господарства 16.12.2010 р.

Розроблена оптимізована схема водопостачання та водовідведення, затверджена двадцять п’ятою сесією міської ради шостого скликання 30.07.2012 р.

Виконання заходів «Програми підвищення енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки» знаходиться на постійному контролі з боку виконавчого комітету Роменської міської ради.

Згідно Програми були розроблені заходи по оптимізації системи теплопостачання, які передбачають закриття або модернізацію нерентабельних котелень; переведення котелень на альтернативні види палива; використання сучасних видів теплоізоляції та попередньо ізольованих труб; утеплення будівель з використанням сучасних матеріалів; оснащення приладами технологічного обліку тепла теплопостачальних підприємств; оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії.

Після впровадження заходів очікується економія близько 5068 тис.м3 природного газу.

Місто було учасником пілотного проекту TACIS «Сталий  територіальний розвиток в Україні», і після успішного завершення співпраці отримало грант у вигляді технічної допомоги  для покращення якості послуг, розвитку комунальної сфери, енергозбереження.

Котельні КП «Ромникомунтепло» РМР» - 10 котлів;

Котельні КП «Ромнитеплосервіс» РМР – 6 котлів.

Введення в експлуатацію даних котлів дало змогу більш ефективно використовувати енергоносії.

Загальна економія природного газу складає близько 214,0 тис.м3 за рік.

До Єдиного реєстру Мінрегіону комунальним підприємством КП «Ромникомунтепло» РМР» внесені 3 інвестиційних проекти:

1. реконструкція теплових мереж до котельні по вул. Коржівська,90 (переключення споживачів від котельні по вул. Луценка,13 з приєднаним навантаженням 3,16 Гкал до котельні по вул. Коржівська,90);

2.  реконструкція котельні по вул. Коржівська, 90;

3.  реконструкція теплової мережі котельні по вул. Пушкіна.

В 2014 році впроваджено наступних засобів енергозбереження:

Розроблений оперативний план технічних та організаційних заходів на опалювальний період 2014-2015 років щодо зменшення споживання природного газу теплопостачальними підприємствами, згідно якого заплановано:

- перевід котельних (вул. Сумська,1,Щучки,57, Коржівська,90 та Горького,46) на альтернативне паливо (вугілля, дрова, щепа) планове скорочення обсягів природного газу складе 1010,8 тис. м3/рік;

- переобладнання газових котлів НІІСТУ-5 в котельних (вул. Конотопська,46, Полтавька,32,  Московська,29. Горького,168, Горького,46, Київська, Полтавська,121) планове скорочення обсягів природного газу складе 962,3 тис. м3/рік;

- модернізація газових котлів в котельнях (б-р Московський,29, Московський,24,вул. Луценка,13) планове скорочення обсягів природного газу складе 149,3тис. м3/рік;

- встановлення економайзера в котельні по вул. Дімітрова, 14 планове скорочення обсягів природного газу складе 56,6 тис. м3/рік;

- заміна тепломережі від котельні по вул. Полтавська,121 трубами в попередній ізоляції планове скорочення обсягів природного газу складе 2,2 тис. м3/рік;

- поновлення режимних карт - планове скорочення обсягів природного газу складе 42,7тис. м3/рік;

- зниження нормативної температури носія - планове скорочення обсягів природного газу складе 355,9 тис. м3/рік;

Всього скорочення по оперативному плану обсягів природного газу за опалювальний період 2014-2015 років складе 2579,8 тис. м3, що на 31,1 % менше від спожитого у 2013 році (8283,7 тис. м3).

Виконано у 2014 році:

- роботи по переобладнанню котла НІІСТУ-5 в котельні по вул. Горького,46 на тверде паливо;

- монтаж котла ELLPREX-2200 на місці демонтованих 3-х котлів НІІСТУ-5 в котельні по вул. Луценка,13;

- встановлений економайзер в котельні по вул. Дімітрова, 14;

- проведена заміна тепломережі від котельні по вул. Полтавська,121 трубами в попередній ізоляції;

- проведене переобладнання котла НІІСТУ-5 на тверде паливо в котельні по вул. Конотопська,46;

- проводиться переобладнання котлів НІІСТУ-5 на тверде паливо в котельні по вул. Сумська,1 (виконана проектна документація та проводиться  експертиза);

- проведена модернізація котла Е 1/9 (переведено з парового на водогрійний режим роботи) в котельні по б-р Московський ,24;

- для скорочення споживання природного газу, в котельні по б-ру Московський ,29,   проведена заміна котла НІІСТУ-5 на котел КСВ-21;

- проведено  поновлення режимних карт на котельних.

На сьогоднішній день розпочато використання альтернативних видів палива (дрова) та впровадження нових технологій для потреб опалення міста підприємствами комунальної теплоенергетики.

Планується монтаж додаткових котлів в котельнях міста, які працюватимуть на альтернативному паливі. Газові котли лишаються в котельнях, як резервні.

Велике значення для підвищення енергоефективності має оснащення об’єктів бюджетної сфери та житлових будинків засобами обліку природного газу , електричної енергії , теплової енергії , водопостачання та водовідведення.

Всього в міському житловому фонді до 2013 року експлуатувалося 81 лічильників тепла, що складало 35,8 %.

Станом на 01.01.2015 року в житлових будинках міста експлуатується 36 вузлів обліку тепла, що складає 15,9 %.

В 2013-2014 роках в міському житловому фонді прилади обліку теплової енергії не встановлювалися.

Бюджетом міста на 2015 рік не передбачено фінансування оснащення житлового фонду приладами обліку тепла.

На сьогоднішній день приладами обліку природного газу і електричної енергії заклади бюджетної сфери забезпечені на 100%, приладами обліку тепла на 77,5%  і води - на 84%.

В 2014 році Роменська ЦРЛ встановила 15 лічильників комерційного обліку тепла, чим забезпечила собі облік споживання теплової енергії на 100%.

Пропозиції

Рішення міської ради шостого скликання від 25.03.2011  «Про затвердження Програми   підвищення енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки» залишити на контролі.