# ПРОЕКТ РІШЕННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

| Дата розгляду: 30.07.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання Програми реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою контролю за ходом виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Інформацію начальника головного управління міського господарства про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки, затвердженої  рішенням міської ради п’ятого скликання від 10.11.2009, взяти до відома (додається).

- Головному правлінню міського господарства в грудні місяці на черговому засіданні сесії міської ради надати інформацію щодо повного виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за 2009-2014 роки.

- Рішення міської ради п’ятого скликання від 10.11.2009 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» залишити на контролі.

Розробник: начальник головного управління міського господарства Грицай М.А.

Інформація

про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки

Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Ромни на 2009-2014 роки розроблена відповідно до Закон України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" і спрямована на реалізацію державної політики реформування житлово-комунального господарства міста, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для забезпечення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві міста залишається складною через недосконалість законодавчо-нормативної бази, недостатнє фінансування з державного бюджету, значну зношеність обладнання об’єктів житлово-комунального призначення .

Разом з тим, головним управлінням міського господарства  проведена певна робота по реформуванню розвитку галузі житлово-комунального господарства.

Програмою реформування житлово-комунального господарства в 2013 році було передбачено виділення коштів в сумі 7 244 162,00 грн. Всього використано 4 614 108,18 грн.

В 2013 році виконано:

- капітальний ремонт відмосток житлових будинків;

- капітальний ремонт водостічних систем дахів житлових будинків;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на житлові будинки по вул.. Свободи № 20, 22 для проведення капітального ремонту;

- в житлових будинках по вул.. Пролетарської Солідарності, 14а (2 під’їзд)  та Петра Калнишевського, 34, (2 під’їзд)  розпочаті роботи по проведенню капітального ремонту ліфтів.

- в житловому будинку по вул.. Гетьмана Мазепи, 35 виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі.

- капітальний ремонт доріг  по вул.. Конотопська, Гетьмана Мазепи, вул.. Горького, вул.. Дудіна, Київська, Полтавська, Комсомольська, Руденка. Всього відремонтовано 9460,0 кв.м. Поточний ремонт виконано на площі 2246,4 кв.м. по основним вулицям міста. Окремо виділилися кошти в 2013 році на внутрішньо квартальні дороги по вулицям Коржівська, 95, Гетьмана Мазепи, 51, Гетьмана Мазепи, 6.

- капітальний ремонт тепломережі від ТК-7 до ТК-9 по вул. Прокопенка;

- реконструкцію вуличного освітлення з заміною світильників на енергозберігаючі по центральним вулицям міста.

В 2014 році виділено ___

За 1 квартал 2014 року виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі в житловому будинку по вул. Київська, 85. Підрядною організацією отримано попередню оплату на виконання робіт по капітальному ремонту резервуару для каналізаційних стоків (вул. Полтавська, 119), роботи будуть розпочаті в найближчий час.

Закінчені роботи щодо капітального ремонту ліфтів в житлових будинках по вул.. Пролетарської Солідарності, 14а (2 під’їзд)  та Петра Калнишевського, 34, (2 під’їзд).

Укладені договори з підрядною організацією на капітальний ремонт артезіанських свердловин № 2 і № 8 на Процівському водозаборі та продовжено договір на виконання робіт по станції знезалізнення води на Процівському водозаборі. Виконання робіт затримується у зв’язку з не вчасним проходженням коштів через управління державної казначейської служби України.

Поточний та капітальний ремонт ділянок доріг в м. Ромни виконує дочірнє підприємство «Сумський облавтодор» по результатам тендеру, проведеного Службою автомобільних доріг у Сумській області.

Розробник: начальник головного управління міського господарства Грицай М.А.