# ПРОЕКТ РІШЕННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**Дата розгляду: 27.11.2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про хід виконання програми м. Ромни «Питна вода України на 2006-2020 роки»**  |  |

Відповідно до пункту 22 частині 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови Ворони С.Ю. про хід виконання програми м. Ромни «Питна вода України на 2006-2020 роки»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника міського голови Ворони С.Ю. про хід виконання програми м. Ромни «Питна вода України на 2006-2020 роки» взяти до відома (додається).
2. Рішення міської ради тридцять першої сесії четвертого скликання від 02.12.2005 «Про затвердження Програми м. Ромни «Питна вода України» на 2006-2020 роки» залишити на контролі.

**Розробник: начальник головного управління міського господарства Яременко І.О.**

**Інформація**

**Про хід виконання програми м. Ромни «Питна вода України на 2006-2020 роки»**

Метою програми м. Ромни «Питна вода України на 2006-2020 роки» є покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

За період 2013 року на виконання програми Головним управлінням міського господарства укладено договори:

1. Капітальний ремонт резервуару для каналізаційних стоків (вул.. Полтавська) - 119 150 тис.грн.;
2. Будівництво станції знезалізнення води на Процівському водозаборі – 275 тис.грн.;
3. Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 2А і № 8 – 325,4 тис.грн.
4. Для утримання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства придбано 5 водяних насосів для артезіанських свердловин на суму 42,0 тис.грн. та 1 каналізаційний насос на суму 32,0 тис.грн.

Відповідно до укладених договорів відкориговано проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний висновок по об’єкту «Реконструкція напірного колектору по вул. Дудіна (друга черга)». Також по зазначеному об’єкту до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України було надано техніко-економічні обґрунтування для здійснення запозичень під державні гарантії для реалізації проекту. 3 червня 2013 року Постановою КМУ № 404 даний проект погоджено.

З метою зменшення ризику забруднення навколишнього середовища покращення доступу до послуг централізованого водовідведення, скорочення витрат на експлуатацію виконавчим комітетом Роменської міської ради було надано звернення до Управління капітального будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України прийняти функції замовника по виготовленню проектно-кошторисної документації по реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Ромни Сумської області продуктивністю 10 000 м3 /добу.

За кошти підприємства водопровідно-каналізаційного господарства у 2013 році виконані наступні заходи:

* ремонт та заміна запірної арматури на водомережах в кількості 27 штук;
* ремонт та заміна водопровідних мереж в кількості 0,84 км;
* ремонт пожежних гідрантів 4 одиниці;
* ремонт врдорозбірних колонок 173 одиниці;
* ремонт покрівлі будівлі станції знезалізнення та насосної станції 2 підйому:
* заміна насосів на артезіанських свердловинах №5,№7
* заміна станції управління свердловини №1,4,5,7;
* ремонт зворотнього клапана свердловин №1,6 та насосів №2,5;
* ремонт оглядових колодязів в кількості 128 штук;
* заміна запірної арматури на КНС по вул.Г.Мазепи,51,А. вул.Калнишевського22;
* аміна насосів на підвищувальній насосній станції вул.Пр.солідарності,12 в кількості 2 шт.;
* ремонт каналізаційних колодязів15 шт.;
* заміна насосів та електродвигунів на КНС-1, КНС-2, КНС-в кількості 3 шт.

У зв’язку з недостатнім фінансування місцевого бюджету залишаються не вирішеними проблемні питання :

1. Реконструкція каналізаційного колектора від вулиці Горького до КНС-1;
2. Виконання заходів по енергозбереженню на водопровідно-каналізаційних підприємствах: ДП «Аква-сервіс», ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс»;
3. Відсутність приладів обліку води на Процівському водозаборі та приладів обліку каналізаційних стоків на очисних спорудах.
4. Розширення водопровідних мереж міста.
5. Заміна ветхих та аварійних ділянок водопровідно-каналізаційних мереж.

**Розробник: начальник головного управління міського господарства Яременко І.О.**