# ПРОЕКТ РІШЕННЯ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 27.02.2013

Про внесення змін та доповнень до Програми економічного   і соціального   розвитку  міста Ромни на  2013 рік  та основних напрямків розвитку на 2014-2015 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Доповнити Програму економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік та основні напрямки розвитку на 2014-2015 роки новими заходами (Додаток 1).

- Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік та основних напрямків розвитку на 2014-2015 роки і здійснити перерозподіл коштів бюджету розвитку, враховуючи доповнення, викладені в пункті 1,  та викласти Додаток 4 «Заходи Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни, що будуть фінансуватися з бюджету розвитку у 2013 році» в новій редакції (Додаток 2).

Розробник проекту рішення:  Р.В. Шкіль, заступник начальника управління економічного розвитку

Дата оприлюднення: 06.02.2013

Додаток 1

до проекту рішення міської ради

шостого скликання

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Держав-ний бюджет | Облас-ний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пріоритет 1.1. Податково – бюджетна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Виконання розрахункових показників та виявлення резервів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки для фінансового управління | Протягом 2013 року | Фінансове управління |  |  | 18,9 |  | Покращення умов функціонування управління |
| 2 | Удосконалення інформаційно – аналітичного забезпечення Роменської ОДПІ за рахунок субвенції | Протягом 2013 року | Фінансове управління |  |  | 100,0 |  | Покращення умов обслуговування платників податків |
| Пріоритет 1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Сприяння розвитку підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Придбання меблів для центру адміністративних послуг | Протягом 2013 року | Міськвиконком |  |  | 20,0 |  | Належне функціонування центру адміністративних послуг |
| Пріоритет 2.2. Житлова політика та будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Розвиток містобудівної галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Виготовлення детального плану території центральної частини міста | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 5,0 |  | Оплата послуг, отриманих у 2012 році з виготовлення ДПТ |
| 5 | Розробка схеми розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності у місті | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 20,0 |  | Завершення і оплата робіт, проведених у 2012 році |
| Пріоритет 2.3. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення жителів міста якісною питною водою та водовідведенням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виготовлення оптимізованої схеми водопостачання і водовідведення | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 65,0 |  | Завершення і оплата робіт, проведених у 2012 році |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Завдання 2. Належне утримання житлового фонду, покращення благоустрою прибудинкової території |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт ліфтів | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 412,3 |  | Покращення житлових умов, збереження житлового фонду |
| Завдання 3. Енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведення енергоаудиту «Оптимізація централізованого теплопостачання м.Ромни» | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 60,3 |  | Упровадження заходів енерго-ефективності, оплата проведених у 2012 році робіт |
| Завдання 4. Належне утримання дорожньо-мостового господарства та благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг міста | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 37,6 |  | Утримання дорожнього господарства у належному стані |
| 10 | Капітальний ремонт «Алеї Слави» по бульвару Шевченка | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 0,11 |  | Завершення будівельних робіт з ремонту Алеї Слави |
| 11 | Будівництво полігону під складування твердих побутових відходів | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 300,0 |  | Покращення благоустрою міста, вивезення та складування сміття |
| 12 | Рекультивація полігону твердих побутових відходів | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 42,0 |  | Приведення полігону ТПВ у відповідність до чинних норм |
| 13 | Будівництво водовідвідного лотка по 3-му провул. Фрунзе | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 0,2 |  | Завершення робіт по об’єкту |
| 14 | Реконструкція Братської могили під меморіальний комплекс по вул.. Горького, 92 | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 31,0 |  | Увіковічення пам’яті загиблих героїв Роменщини |
| 15 | Санітарна очистка міста за рахунок екологічного податку | Протягом 2013 року | ГУМГ |  |  | 34,9 |  | Покращення благоустрою міста, вивезення та складування сміття |
| Пріоритет 3.6. Покращення здоров’я міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення | Протягом 2013 року | Роменська ЦРЛ |  |  | 340,5 |  | Покращення умов функціонування закладу та перебування пацієнтів |
| 17 | Капітальний ремонт системи кисне-забезпечення пологового відділення | Протягом 2013 року | Роменська ЦРЛ |  |  | 50,0 |  | Покращення умов функціонування закладу |
| 18 | Придбання медичного обладнання для лікарні | Протягом 2013 року | Роменська ЦРЛ |  |  | 89,64 |  | Покращення матеріально-технічної бази відділень лікарні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Придбання автомобіля «швидкої допомоги» | Протягом 2013 року | Роменська ЦРЛ |  |  | 196,5 |  | Забезпечення належного рівня надання невідкладної допомоги |
| 20 | Будівництво топкової для опалення будівлі районної стоматологічної поліклініки по вул. Луценка, 17 | Протягом 2013 року | Районна стомат.поліклініка |  |  | 93,32 |  | Завершення незакінчених у 2012 році будівельних робіт |
| 21 | Капітальний ремонт автомобіля стоматологічної поліклініки | Протягом 2013 року | Районна стомат.поліклініка |  |  | 36,2 |  | Забезпечення матеріально-технічної бази закладу |
| Пріоритет 3.7. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Модернізація існуючої матеріально-технічної бази закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капітальний ремонт сцени актової зали СЗОШ № 2 | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник навчального закладу |  |  | 33,2 |  | Завершення незакінчених у 2012 році будівельних робіт. |
| 23 | Реконструкція м’якої покрівлі спортивного залу СЗОШ № 2 | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник навчального закладу |  |  | 99,0 |  | Створення належних умов для занять фізкультурою і спортом. Завершення розпочатих у минулому році робіт |
| 24 | Реконструкція м’якої покрівлі спортивного залу №2 ЗОШ № 7 | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник навчального закладу |  |  | 66,4 |  |  |
| 25 | Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ № 9 | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник навчального закладу |  |  | 73,9 |  |  |
| 26 | Придбання спортивного інвентарю для спортивного залу СЗОШ №1 | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник навчального закладу |  |  | 20,0 |  |  |
| 27 | Придбання меблів для дитячих навчальних закладів | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівники закладів |  |  | 34,0 |  | Створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку, |
| 28 | Придбання меблів для Роменської Малої академії наук учнівської молоді | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник закладу |  |  | 60,24 |  | Створення належних умов задля забезпечення навчального процесу |
| 29 | Придбання мультимедійного проектору для Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник закладу |  |  | 10,0 |  | Покращення матеріально-технічного оснащення, створення умов для проведення заходів Центру |
| Завдання 3. Упровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Придбання твердопаливного котла довготривалого горіння для МНВК | Протягом 2013 року | Відділ освіти, керівник закладу |  |  | 30,0 |  | Застосування технологій енергозбереження в опаленні бюджетного закладу освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пріоритет 3.8. Фізична культура і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Проектування та реконструкція легкоатлетичного ядра спортивного комплексу ім. В. Окіпного | Протягом 2013 року | Відділ освіти, відділ молоді і спорту |  |  | 39,9 |  | Покращення оснащення закладів фізкультури і спорту |
| Пріоритет 3.9. Культура, туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Капітальний ремонт фойє міської центральної бібліотеки для дорослих ім..Б. Антоненка - Давидовича | Протягом 2013 року | Відділ культури |  |  | 50,6 |  | Створення належних умов для функціонування бібліотеки та покращення її оснащення |
| 33 | Придбання меблів для міської центральної бібліотеки для дорослих ім..Б. Антоненка – Давидовича | Протягом 2013 року | Відділ культури |  |  | 6,0 |  |  |
| Пріоритет 3.10. Інформаційний простір |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Розширення зони інформаційної присутності міста в інформаційної просторі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Придбання комп’ютерної техніки для управління економічного розвитку | Протягом 2013 року | Управління економічного розвитку |  |  | 10,0 |  | Підвищення рівня інформатизації міської ради та її підрозділів |
| 35 | Придбання комп’ютерної техніки для центру адміністративних послуг | Протягом 2013 року | Виконавчий комітет Роменської міської ради |  |  | 3,5 |  | Покращення умов обслуговування підприємців та інвесторів |
| 36 | Придбання комп’ютерної техніки для відділу розподілу і обліку житла | Протягом 2013 року | Виконавчий комітет Роменської міської ради |  |  | 3,5 |  | Покращення умов обслуговування мешканців, інформатизація |
| 37 | Придбання комп’ютерної техніки для відділів Виконкому міської ради | Протягом 2013 року | Виконавчий комітет Роменської міської ради |  |  | 22,5 |  | Створення належних умов для функціонування установи |

Додаток 2

до проекту рішення міської ради

шостого скликання

Додаток 4 до Програми

Заходи Програми економічного і соціального розвитку міста Ромни, що будуть фінансуватися з бюджету розвитку у 2013 році

| № з/п | Назва заходу | Виконавець |  | Сума, тис.грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання |  |  |  |  |  |
| Податково-бюджетна політика |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання комп’ютерної техніки для фінансового управління | Фінансове управління |  | 18,9 | +18,9 |
| 2 | Удосконалення інформаційно – аналітичного забезпечення Роменської ОДПІ за рахунок субвенції | Фінансове управління |  | 100,0 | +100,0 |
| Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості та міжнародної співпраці |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення експертної грошової оцінки землі | УЕР |  | 10,0 |  |
| Регуляторна політика та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання меблів для центру адміністративних послуг | Міськвиконком |  | 20,0 | +20,0 |
| Усього |  |  |  | 148,9 |  |
| Модернізація виробництва та інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |
| 5 | Будівництво 2-х артезіанських свердловин |  | ГУМГ | 228,0 | спів-фінан-сування |
| 6 | Реконструкція каналізаційного колектора від вул..Горького до КНС-1 (друга черга) |  | ГУМГ | 67,0 | спів-фінан-сування |
| 7 | Реконструкція напірного колектору по вул. Дудіна, (2 черга) |  | ГУМГ | 650,0 | спів-фінан-сування |
| 8 | Будівництво резервуару для каналізаційних стоків (вул..Полтавська, 119) |  | ГУМГ | 140,0 |  |
| 9 | Капітальний ремонт фундаменту житлового будинку по вул..Руденка, 8-б |  | ГУМГ | 100,0 |  |
| 10 | Реконструкція ліфтового господарства з оснащенням системою ОДС |  | ГУМГ | 271,72 | - 353,0 +54,72 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Капітальний ремонт балконів житлових будинків (40 балконів) |  | ГУМГ | 200,0 |  |
| 12 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж у житлових будинках по вул. Луценка,1; бульвар Шевченка, 29 |  | ГУМГ | 150,0 |  |
| 13 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг (вул.. Гетьмана Мазепи, 71; бульвар Свободи, 2; вул.. Кірова, 19) |  | ГУМГ | 417,74 | +117,74 |
| 14 | Капітальний ремонт відмостків по 6 житлових будинках (згідно з переліком) |  | ГУМГ | 150,0 |  |
| 15 | Капітальний ремонт водостічних систем житлових будинків (вул..Луценка, 1; вул. Руденка, 8Б, вул. Коржівська, 2) |  | ГУМГ, житлові під-ва | 100,0 |  |
| 16 | Капітальний ремонт стиків панелей багатоквартирних будинків (згідно з переліком) |  | ГУМГ, житлові під-ва | 200,0 |  |
| 17 | Капітальний ремонт будинків по бульвару Свободи, буд. 20 та буд. 22 |  | ГУМГ | 60,0 |  |
| 18 | Придбання асфальтно-бетонного заводу |  | ГУМГ | 335,0 |  |
| 19 | Придбання садових лавочок |  | ГУМГ | 20,0 |  |
| 20 | Придбання автогрейдера |  | ГУМГ | 95,0 |  |
| 21 | Придбання асфальтоукладчика |  | ГУМГ | 75,0 |  |
| 22 | Реконструкція житлового фонду з оснащенням побудинковими засобами обліку тепла та води (згідно з переліком) |  | ГУМГ, житлові під-ва, ОСББ | 138,0 | спів-фінан-сування |
| 23 | Капітальний ремонт внутрішніх електромереж адміністративного приміщення міськвиконкому (бульвар Шевченка, 2) |  | міськвиконком | 45,0 |  |
| 24 | Реконструкція вуличного освітлення міста із застосуванням енергозберігаючих технологій |  | ГУМГ | 328,5 | +28,5 |
| 25 | Реконструкція пішохідного переходу з вул..Чапаєва до вул..Соборна (Чапаєвський спуск) |  | ГУМГ | 400,0 |  |
| 26 | Реконструкція тротуарів по вул..Горького, Гетьмана Мазепи, Луценка тощо |  | ГУМГ | 160,0 |  |
| 27 | Капітальний ремонт даху та центрального входу будівлі архівного відділу міськвиконкому |  | ГУМГ | 185,0 |  |
| 28 | Придбання автомобіля для міськвиконкому |  | міськвиконком | 99,0 |  |
| 29 | Будівництво автобусних зупинок |  | ГУМГ | 80,0 |  |
| 30 | Капітальний ремонт «Алеї Слави» |  | ГУМГ | 0,11 | +0,11 |
| 31 | Будівництво полігону під складування твердих побутових відходів |  | ГУМГ | 300,0 | +300,0 |
| 32 | Будівництво водовідвідного лотка по 3 провул. Фрунзе |  | ГУМГ | 0,2 | +0,2 |
| 33 | Реконструкція Братської могили під меморіальний комплекс по вул. Горького, 92 |  | ГУМГ | 31,0 | +31,0 |
| 34 | Капітальний ремонт ліфтів |  | ГУМГ | 412,34 | +353,0 +59,34 |
| Усього |  |  |  | 5438,61 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток |  |  |  |  |  |
| Покращення здоров’я населення міста |  |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкція поліклініки з надбудовою мансардового поверху для організації клініко-діагностичного центру з консультаційною поліклінікою |  | ЦРЛ | 257,0 | +207,0 |
| 36 | Капітальний ремонт центру первинної медико-санітарної допомоги у приміщенні за адресою: 1 провул. Коржівської, 7 |  | ЦРЛ | 450,0 |  |
| 37 | Придбання медичного обладнання для стаціонарних відділень Роменської ЦРЛ (фіброколоноскоп) |  | ЦРЛ | 200,0 |  |
| 38 | Капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення |  | ЦРЛ | 340,5 | +340,5 |
| 39 | Капітальний ремонт системи киснезабезпечення пологового відділення |  | ЦРЛ | 50,0 | +50,0 |
| 40 | Придбання медичного обладнання до лікарні |  | ЦРЛ | 89,64 | +89,64 |
| 41 | Придбання автомобіля «швидкої допомоги» |  | ЦРЛ | 196,5 | +196,5 |
| 42 | Придбання медичного обладнання для стоматологічної поліклініки по вул.. Луценка, 17 |  | Стомат. пол-ка | 32,4 |  |
| 43 | Будівництво топкової для опалення будівлі районної стоматологічної поліклініки по вул. Луценка, 17 |  | Стомат.пол-ка | 93,32 | +93,32 |
| 44 | Капітальний ремонт автомобіля стоматологічної поліклініки |  | Стомат.пол-ка | 36,2 | +36,2 |
| Освіта |  |  |  |  |  |
| 45 | Капремонт спортивних залів ЗОШ № 5 та ЗОШ № 10 |  | Відділ освіти | 200,0 |  |
| 46 | Реконструкція приміщення Малої академії наук (з виготовленням ПКД) |  | Відділ освіти | 50,0 |  |
| 47 | Будівництво санвузлів позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник» по вул. Ремінця, 97 |  | Відділ освіти | 382,1 | +132,1 |
| 48 | Реконструкція котельні ЗОШ № 8 |  | Відділ освіти | 150,0 |  |
| 49 | Придбання пральних машин для дитячих навчальних закладів |  | Відділ освіти | 100,0 |  |
| 50 | Будівництво огорожі по ЗОШ № 6 |  | Відділ освіти | 40,0 |  |
| 51 | Капітальний ремонт сцени актової зали СЗОШ № 2 |  | Відділ освіти | 33,2 | +33,2 |
| 52 | Реконструкція м’якої покрівлі спортивного залу СЗОШ № 2 |  | Відділ освіти | 99,0 | +99,0 |
| 53 | Реконструкція м’якої покрівлі спортивного залу №2 ЗОШ № 7 |  | Відділ освіти | 66,4 | +66,4 |
| 54 | Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ № 9 |  | Відділ освіти | 73,9 | +73,9 |
| 55 | Придбання спортивного інвентарю для спортивного залу СЗОШ №1 |  | Відділ освіти | 20,0 | +20,0 |
| 56 | Придбання меблів для дитячих навчальних закладів |  | Відділ освіти | 34,0 | +34,0 |
| 57 | Придбання меблів для Роменської Малої академії наук учнівської молоді |  | Відділ освіти | 60,24 | +60,24 |
| 58 | Придбання мультимедійного проектору для Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю |  | Відділ освіти | 10,0 | +10,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Придбання твердопаливного котла довготривалого горіння для МНВК |  | Відділ освіти | 30,0 | +30,0 |
| Фізична культура і спорт |  |  |  |  |  |
| 60 | Реконструкція спорткомплексу ім. В.Окіпного |  | Відділи освіти, молоді та спорту | 168,6 | +18,6 |
| 61 | Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ відділу освіти |  | Відділи освіти | 20,0 |  |
| 62 | Проектування та реконструкція легкоатлетичного ядра спортивного комплексу ім. В. Окіпного |  | Відділи освіти, молоді та спорту | 39,9 | +39,9 |
| Культура, туризм |  |  |  |  |  |
| 63 | Поповнення бібліотечних фондів художньою та науковою літературою |  | Відділ культури | 5,0 |  |
| 64 | Реконструкція класної кімнати під внутрішній санвузол в приміщенні Роменської дитячої музичної школи по Луценка, 6 |  | Відділ культури | 49,1 |  |
| 65 | Придбання взуття та сценічних костюмів для народного вокально – інструментального ансамблю сучасної та народної пісні «Зорецвіт» |  | Відділ культури | 30,0 |  |
| 66 | Придбання сценічних українських костюмів для зразкового аматорського хореографічного колективу «Перлина» |  | Відділ культури | 15,0 |  |
| 67 | Придбання міської інформаційної дошки |  | Відділ культури | 8,0 |  |
| 68 | Капітальний ремонт фойє міської центральної бібліотеки для дорослих ім..Б. Антоненка - Давидовича |  | Відділ культури | 50,6 | +50,6 |
| 69 | Придбання меблів для міської центральної бібліотеки для дорослих ім..Б. Антоненка – Давидовича |  | Відділ культури | 6,0 | +6,0 |
| Усього |  |  |  | 3486,6 |  |
| Інформаційний простір |  |  |  |  |  |
| 70 | Придбання комп’ютерної техніки для управління економічного розвитку |  | УЕР | 10,0 | +10,0 |
| 71 | Придбання комп’ютерної техніки для центру адміністративних послуг |  | Міськвиконком | 3,5 | +3,5 |
| 72 | Придбання комп’ютерної техніки для відділу розподілу і обліку житла |  | Міськвиконком | 3,5 | +3,5 |
| 73 | Придбання комп’ютерної техніки для відділів Виконкому міської ради |  | Міськвиконком | 22,5 | +22,5 |
| Усього |  |  |  | 39,5 |  |
| РАЗОМ ПО БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ |  |  |  | 9113,6 |  |