РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

### П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 30.07.2014 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання Програми реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою контролю за ходом виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Інформацію начальника головного управління міського господарства Грицая М.А. про стан виконання рішення сесії п’ятого скликання від 10.11.2009 «Про затвердження Програми реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» взяти до відома (додається).

- Головному управлінню міського господарства в грудні 2014 року на черговому засіданні сесії міської ради прозвітувати про стан виконання рішення сесії п’ятого скликання від 10.11.2009 «Про затвердження Програми реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» за період 2009-2014 років.

Міський голова	       С.А. Салатун

Інформація

про стан виконання рішення сесії п’ятого скликання від 10.11.2009

«Про затвердження Програми реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки»

Програма реформування житлово – комунального господарства м. Ромни на 2009-2014 роки розроблена відповідно до Закону України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" і спрямована на реалізацію державної політики реформування житлово-комунального господарства міста, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для забезпечення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві міста залишається складною через недосконалість законодавчо-нормативної бази, недостатнє фінансування як з державного, так і з місцевого бюджетів, значну зношеність обладнання об’єктів житлово-комунального призначення .

Головним управлінням міського господарства проведена певна робота по реформуванню розвитку галузі житлово-комунального господарства.

Програмою реформування житлово-комунального господарства в 2013 році були передбачені кошти в сумі 7 244 162,00 грн. Всього використано 4 614 108,18 грн.

В 2013 році виконано:

- капітальний ремонт відмосток житлових будинків;

- капітальний ремонт водостічних систем дахів житлових будинків;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на житлові будинки по вул. Свободи № 20, 22 для проведення капітального ремонту;

- в житловому будинку по вул.. Гетьмана Мазепи, 35 виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі.

- капітальний ремонт доріг  по вул. Конотопська, Гетьмана Мазепи, вул. Горького, вул. Дудіна, Київська, Полтавська, Комсомольська, Руденка. Всього відремонтовано 9460,0 кв.м. Поточний ремонт виконано на площі 2246,4 кв.м. по основним вулицям міста. Окремо виділилися кошти в 2013 році на внутрішньоквартальні дороги біля будинків по вулицям Коржівська, 95, Гетьмана Мазепи, 51, Гетьмана Мазепи, 6.

- капітальний ремонт тепломережі від ТК-7 до ТК-9 по вул. Прокопенка;

- виготовлено проект на реконструкцію вуличного освітлення з заміною світильників на енергозберігаючі по центральним вулицям міста.

В 2014 році по програмі реформування житлово-комунального господарства на 2009-2014 р.р. виділено кошти в сумі 7 479 436,53 грн.

У 1 кварталі 2014 року виконано капітальний ремонт м’якої покрівлі в житловому будинку по вул. Київська, 86.

Підрядною організацією отримано попередню оплату на виконання робіт по капітальному ремонту резервуару для каналізаційних стоків (вул. Полтавська, 119), роботи будуть розпочаті в найближчий час.

Виконані роботи щодо капітального ремонту ліфтів в житлових будинках по вул.. Пролетарської Солідарності, 14а (2 під’їзд)  та Петра Калнишевського, 34, (2 під’їзд).

Укладені договори з підрядною організацією на капітальний ремонт артезіанських свердловин № 2 і № 8 на Процівському водозаборі та продовжено договір на виконання робіт по станції знезалізнення води на Процівському водозаборі. Виконання робіт затримується у зв’язку з невчасним проходженням коштів через управління державної казначейської служби України.

Начальник головного управління

міського господарства 	        М.А. Грицай

Погоджено

Заступник міського голови                                                                         В.І. Карнаух