РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

19.10.2012

м. Ромни

| Про програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Ромни на 2012 - 2015 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України № 4995-VI «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити програму передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Ромни на 2012-2015 роки (додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Жарого А.Г. та постійну комісію міської ради з питань міського господарства, земельних відносин, екології та будівництва.

Міський голова								     М.К. Калашник

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення міської ради шостого скликання 19.10.2012 |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

ПЕРЕДАЧІ ГУРТОЖИТКІВ

У ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

МІСТА РОМНИ НА 2012 - 2015 РОКИ

м. Ромни – 2012

ЗМІСТ

Загальна частина	3

1   ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА	3

2 МЕТА ПРОГРАМИ………………………………………………………………...3

3 АНАЛІЗ Факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми…………………………………………………………..4

4  ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ………………………………………………………..4

5   НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ………………………5

6 РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………………………………………...5

7 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ	5

8 КООРДИНАЦІЯ і КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ	6

9 РОЗРАХУНОК очікуваних результатів………………………………...6

ДОДАТКИ

1. Паспорт програми передачі гуртожитків міста Ромни на

9

2012 – 2015 роки…………………………………………………………………….

2. Графік передачі гуртожитків державної форми власності та тих, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), міста Ромни, які підлягають передачі у комунальну власність у 2012 – 2015 роки………………………………………………………….

10

3. Обсяги коштів, необхідних для передачі гуртожитків державної форми власності міста

11

Ромни у власність територіальних громад у 2012 – 2015 роки ……...

Загальна частина

На сьогодні в місті існує значна кількість громадян, які тривалий час проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або сімей.

За даними інвентаризації гуртожитків, проведеної на виконання пп. 3 п. 6 Прикінцевих положень Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», в місті налічується 12 гуртожитків, з яких 3 перебуває у державній власності, 9 — у власності територіальної громади. Орієнтована кількість мешканців гуртожитків які перебувають у державній власності — 47 осіб.    Підприємства, установи та організації, які мають гуртожитки, позбавлені можливості забезпечити громадян постійним житлом.

Одним із шляхів реалізації зазначеними громадянами конституційного права на житло відповідно до цього закону є приватизація житла в гуртожитках за умови їх передачі у власність територіальних громад (далі — передача).

До комунальної власності із подальшою їх приватизацією передаються гуртожитки, які є об’єктами права державної власності, та ті, які перебувають у повному господарському віданні чи в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, крім гуртожитків, що знаходяться на балансі військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, а також спеціальних гуртожитків, призначених для тимчасового проживання у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах і у зв’язку з роботою (службою) за контрактом.

Подальше використання гуртожитків визначається органом місцевого самоврядування.

Таким чином, існує необхідність комплексного врегулювання питання щодо передачі гуртожитків на основі єдиного підходу.

Реалізація Програми сприятиме поліпшенню технічного стану будівель гуртожитків, підвищенню ефективності та відповідальності за їх використання, створенню сприятливих умов для залучення інвесторів до облаштування гуртожитків, зниженню рівня громадського незадоволення та послабленню соціальної напругу з цього питання.

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Вирішення питання щодо передачі гуртожитків ускладнюється насамперед такими факторами:

- незадовільний стан зазначених будівель та необхідність проведення їх ремонту;

- продовження проживання у гуртожитках, що є власністю  підприємств, установ та організацій громадян, після розірвання з ними трудових відносин;

- відсутність єдиного підходу до вирішення питання щодо передачі гуртожитків та досвіду проведення такої передачі в масштабі країни.

2. Мета Програми

Метою Програми є:

- забезпечення передачі гуртожитків, які є об’єктами права державної власності, а також тих, що перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації, у власність територіальних громад;

- поєднання зусиль центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у власності чи повному господарському віданні яких перебувають гуртожитки, для надання державної підтримки, зокрема фінансової, під час передачі гуртожитків;

- поліпшення технічного стану гуртожитків та якості послуг, що надаються їх мешканцям.

3. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації

| СИЛЬНІ СТОРОНИ - наявність Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки; - наявність належної інфраструктури житлово-комунального господарства на територіях, здатної забезпечити кращого утримання і обслуговування прийнятого житлового фонду; - наявність кваліфікованих кадрів; - можливість зменшення черги з осіб, що перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов; - можливість переведення та переоформлення органами місцевого самоврядування відповідних майнових комплексів з житлового фонду гуртожитків у житловий фонд соціального призначення; - залучення позабюджетних інвестицій. | СЛАБКІ СТОРОНИ - відсутність Програми на рівні міста - темпи зносу основних фондів гуртожитків випереджають темпи їх оновлення; - недостатня зацікавленість органів місцевого самоврядування до прийому гуртожитків у власність територіальних громад через незадовільний їх технічний стан та обмеженість фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів. |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ - фінансування з державного бюджету заходів з прийому-передачі гуртожитків; - впровадження ефективних форм управління (створення ОСББ, передача на обслуговування недержавним структурам); - створення умов для рівноцінної конкуренції у сфері надання послуг. | ЗАГРОЗИ - погіршення технічного стану будівель та інженерних мереж через відсутність фінансування. |

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Програма розрахована на неповних 4 роки: початок – 2012, закінчення – 31.12.2015 і передбачає один етап реалізації.

В ході реалізації програми проблему передбачається розв’язати шляхом:

- проведення капітального ремонту гуртожитків, у тому числі дахів, внутрішньо будинкових мереж, тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі;

- реалізації графіку передачі гуртожитків, які є об’єктами права державної власності;

- передача гуртожитків, що не є об’єктами права державної власності та перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або утворених у процесі приватизації чи корпоратизації.

Виконання заходів з прийому-передачі повинно здійснюватися в межах чинного законодавства.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Організація роботи з передачі гуртожитків, які знаходяться у відомстві територіальної одиниці, покладається на органи місцевого самоврядування.

На основі прийнятих рішень органами місцевого самоврядування передача гуртожитків державної форми власності та тих, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), в комунальну власність у 2012 – 2015 роках здійснюється  за графіком (додаток 2).

6. Ресурсне забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, які згідно Закону України №4995-VI «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки» держава виділяє місцевим бюджетам на заходи, пов’язані з прийняттям у комунальну власність гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), а саме: на виготовлення необхідної технічної документації, проведення капітального ремонту, тощо в обсягах та порядку, які визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік, а також коштів місцевих бюджетів та  інших джерел.

Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складання проектів державного і місцевих бюджетів на відповідний рік.

Розпорядником коштів визначено Головне управління міського господарства.

Орієнтовна потреба у коштах, необхідних для передачі у 2012 – 2015 роках гуртожитків міста Ромни у власність територіальної громади, становить 2270,0 тис. грн, з яких кошти державного бюджету – 1135,0 тис. грн, місцевих бюджетів – 1135,0 тис. грн. (додаток 3).

7. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Програму розроблено з врахуванням положень:

- Закону України від 21.06.2012 №4995-VI «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки»

- Закону України від 4 вересня 2008 року № 500-VI «Про забезпечення  реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»;

- Закону України від 08.09.2011 № 3716- VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»;

- Закону України від 03.03.1998 № 147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»;

- законопроекту «Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки»;

- Указу Президента України від 24 листопада 2008 року № 1073/2008 «Про заходи щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків»;

- Доручення Президента України від 6 грудня 2010 року № 1-1/2896 щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків;

- постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року        № 891 «Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ та організацій»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року № 973 «Про утворення робочої групи з розв’язання проблем мешканців гуртожитків та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1159»;

- наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян».

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відповідно до своїх повноважень Головне управління міського господарства Виконавчого комітету Роменської міської ради.

Ефективне проведення моніторингу виконання заходів Програми забезпечить дворівнева система аналізу і контролю:

- перший рівень (Головне управління міського господарства) –  контроль за організацією та здійсненням заходів з прийому-передачі, освоєнням виділених для цього асигнувань;

- другий рівень (сесія Роменської міської ради) – контроль за виконанням графіків передачі.

Наявність зазначеної системи контролю забезпечуватиме належний рівень якості та оперативне подання аналітичної інформації щодо виконання заходів з передачі гуртожитків у власність територіальних громад в місті Ромни до Сумської обласної державної адміністрації, що, у свою чергу, підвищить ефективність координації виконання основних напрямів державної житлової політики у регіональних масштабах.

Звіт про результати виконання Програми щороку надається Головним управлінням міського господарства до управління житлово-комунального господарства Сумської облдержадміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Звітувати про хід виконання даної Програми на сесії Роменської міської ради один раз на рік.

9. Розрахунок очікуваних результатів

У результаті виконання Програми у власність територіальних громад планується передати 3 гуртожитки загальною площею 1098,6 кв. метрів.

Рівень ефективності виконання Програми визначається за результатами щорічного моніторингу з урахуванням дотримання термінів здійснення та фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад.

Секретар міської ради							М.С. Цецюр

Додаток 1

до Програми

Паспорт

Програми передачі гуртожитків міста Ромни у власність територіальної громади на  2012-2015

Назва: Програма передачі гуртожитків міста Ромни у власність територіальної громади на  2012-2015 роки (далі – Програма).

Підстава для розроблення: розпорядження Кабінету Міністрів України  від 13 січня 2010 року № 83-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2010 – 2014 роки» та Закон України від 21.06.2012 №4995-VI «Про загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки»

1. Ініціатор розроблення Програми: Головне управління міського господарства Виконавчого комітету Роменської міської ради.

2. Розробник Програми: Головне управління міського господарства.

3. Співрозробники Програми: немає.

4. Відповідальний виконавець Програми: Головне управління міського господарства.

5. Учасники Програми: Головне управління міського господарства, фінансове управління, управління економіки, управління праці та соціального захисту населення; відділ архітектури та містобудування, виконком Роменської міської ради.

6. Термін реалізації Програми: 2012 – 2015 роки.

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: державний та місцевий бюджети.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні бюджету.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 2270,0 тис. грн, у тому числі:

- державний бюджет – 1135,0 тис. грн;

- місцеві бюджети – 1135,0 тис. грн.

Додаток 2

до Програми

Графік передачі гуртожитків державної форми власності та тих, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), міста Ромни, які підлягають передачі у комунальну власність

у 2012 – 2015 роки

| п/п | Місто, район | Загальна кількість гуртожитків, (од.) | Загальна площа, (кв.м) | За період 2012-2015 роки передаються у комунальну власність гуртожитки: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальна кількість (од.)/ загальна площа, (кв.м) у 2012р. | загальна кількість (од.)/ загальна площа, (кв.м) у 2013р. | загальна кількість (од.)/ загальна площа, (кв.м) у 2014р. | загальна кількість (од.)/ загальна площа, (кв.м) у 2015р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. | Всього по місту: | 3 | 1098,6 | 0/0 | 1/237,0 | 1/393,9 | 1/467,7 |
| 1 | 3-й пров. Червоної, 53 | 1 | 237,0 | 0/0 | 1/237,0 | - | - |
| 2 | 2-й пров. Полтавської, 4 | 1 | 393,9 | 0/0 | - | 1/393,9 | - |
| 3 | вул. Київська, 36 | 1 | 467,7 | 0/0 | - | - | 1/467,7 |

Додаток 3

до Програми

Обсяги коштів, необхідних для передачі гуртожитків державної форми власності міста Ромни у власність територіальних громад у 2012 – 2015 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Місто, район | Кіль-кість гурто-житків, (од.) | Загальна площа, (кв.м) | Найменування заходу | Загальна кошто-рисна вартість об'єкта, (тис.грн) | Сума коштів |  |  | Розподіл коштів бюджетної програми у 2012 - 2015 роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Держав-ний бюджет |  | Місцевий бюджет | 2012р. |  |  |  | 2013р. |  |  |  | 2014р. |  |  |  | 2015р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет |  | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет |  | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет |  | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | Всього : | 3 | 1098,6 | Капітальний ремонт: у тому числі дахів, внутрішньобудинкових мереж, тепло-, водопостачання, водовідведення, електромережі | 2270,0 | 1135,0 |  | 1135,0 | 0 |  | 0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  | 430,0 |  | 430,0 |  | 480,0 |  | 480,0 |
| 1 | 3-й пров. Червоної, 53 | 1 | 237,0 |  | 450,0 | 225,0 |  | 225,0 | 0 |  | 0 |  | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-й пров. Полтавської, 4 | 1 | 393,9 |  | 860,0 | 430,0 |  | 430,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 430,0 |  | 430,0 |  |  |  |  |
| 3 | вул. Київська, 36 | 1 | 467,7 |  | 960,0 | 480,0 |  | 480,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  | 480,0 |