РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

07.03.2012 № 46

м. Ромни

| Про заходи щодо забезпечення безбар’єрного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів житла, соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури на 2012-2015 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 784 « Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2011-2015 роки «Безбар’єрна Україна», розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.2011 № 480:

- Затвердити:

заходи щодо забезпечення безбар’єрного доступу інвалідів та  інших маломобільних груп населення  до об’єктів житла, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на 2012-2015 роки (Додаток 1);

перелік об’єктів, на яких у 2012-2015 роках заплановано будівництво пандусів, спусків для інвалідів та місць парковки автомобілів (Додаток 2).

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського голови Жарого А.Г., Яковенка О.Ф.

Міський голова								М. К. Калашник

Додаток 1

до розпорядження міського голови

07.03.2012 № 46

Заходи щодо забезпечення безбар’єрного доступу інвалідів

та  інших маломобільних груп населення  до об’єктів житла, соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури на 2012-2015 роки

| № зп | Назва заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Облаштування на перехрестях багатолюдних місць регульованих пішохідних переходів з напрямними огородженнями та спеціальними звуковими сигналами світлофорів для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору | Головне управління міського господарства | Постійно |
| 2. | Контроль за будівництвом нових, реконструкцією та переобладнанням, капітальним ремонтом закладів культури та охорони здоров’я, навчальних закладів, житлового та громадського призначення, в тому числі за забезпеченням житлових об’єктів засобами проводового радіомовлення | Відділ містобудування та архітектури Головний інспектор ДАБК | Постійно |
| 3. | Реалізація в установленому законодавством порядку на підставі звернень осіб з інвалідністю заходів, спрямованих на резервування земельних ділянок у районі місць проживання інвалідів із захворюванням опорно- рухового апарату під розміщення гаражів для транспортних засобів із ручним управлінням | Відділ містобудування та архітектури Управління Держкомзему України у м. Ромни | Постійно |
| 4. | Проводити в установленому порядку перевірки дотримання вимог державних стандартів та будівельних норм на новозбудованих та реконструйованих об’єктах щодо врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | Головний інспектор Комітет доступності | Постійно |
| 5. | Обстеження приміщень, де мешкають інваліди, які пересуваються на візках, та реалізація заходів щодо пристосування під’їздів, сходових майданчиків будинків до їх потреб | Головне управління міського господарства | Постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Забезпечення у процесі формування вулично-шляхової та пішохідної мережі необхідних умов для зручного та безперешкодного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням пропозицій комітетів доступності та громадських об’єднань інвалідів | Головне управління міського господарства | Постійно |
| 7. | Створення для осіб з обмеженими фізичними можливостями умов для безперешкодного користування транспортними послугами | Управління економічного розвитку Комунальне підприємство «Ромнитранссервіс» | Постійно |
| 8. | Урахування під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування наявності в суб’єктів господарювання транспорту, пристосованого для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями | Управління економічного розвитку Комунальне підприємство «Ромнитранссервіс» | Постійно |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому						    О. В. Проценко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

07.03.2012 № 46

Перелік об’єктів,

на яких у 2012-2015 роках заплановано будівництво пандусів, спусків для інвалідів та місць парковки автомобілів

| № зп | Назва об’єкта | Рік будівництва |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | І. Облаштування пандусів |  |
| 1 | Центр зайнятості населення, вул. Луценка | 2012 |
| 2 | Стоматполіклініка, вул. Луценка | 2012 |
| 3 | Телеательє, вул. Петра Калнишевського, 34 | 2012 |
| 4 | Магазин «Оазис», бульв. Шевченка, 8 а | 2012 |
| 5 | Управління Держкомзему у м. Ромни, бульв.Свободи | 2012 |
| 6 | Спорткомплекс, бульв. Шевченка, 4 | 2012 |
| 7 | ЗОШ № 7, вул. Полтавська, 119 | 2012 |
| 8 | Магазин « Провіант», вул. Артема, 66 | 2012 |
| 9 | Магазин «Сільмаг», вул. Полтавська, 9 | 2012 |
| 10 | Магазини «Продукти», «Господар», «Миючі засоби», вул. Конотопська | 2013 |
| 11 | Відділення Ощадбанку, вул. Соборна, 2 | 2013 |
| 12 | Відділення зв’язку, вул. Соборна | 2014 |
| 13 | Житлові квартири інвалідів, що проживають на перших поверхах | 2012-2015 |
| 14 | ЗОШ № 10, вул. Конотопська, | 2013 |
| 15 | Ренгенкабінет, бульв. Московський, 24 | 2013 |
| 16 | Магазин «Колосок», вул. Соборна, 9 | 2013 |
| 17 | Магазин «Романчик», вул. Конотопська | 2013 |
| 18 | Магазин «Продукти», 1 пров. Поповича | 2013 |
| 19 | Вознесенська церква , вул. Соборна, 25 | 2013 |
| 20 | Магазин «Лаванда», вул. Київська | 2013 |
| 21 | Управління Держкомзему м. Ромни, б-р Свободи, 36 | 2013 |
| 22 | Відділ Держкомзему у Роменському районі, вул. Руденка, 5 | 2013 |
| 23 | Роменський військ комісаріат, вул. Пушкіна, 25 | 2013 |
| 24 | Роменська райСЕС, вул. Пушкіна, 24 | 2013 |
| 25 | Роменський МСЕК, б-р Шевченка, 65 | 2013 |
| 26 | Роменський райвідділ УМНС України, вул Гетьмана Мазепи, 5 | 2013 |
|  | ІІ. Перехрестя вулиць (облаштування спусків) |  |
| 1 | вул. Руденка - вул. Соборна | 2012 |
| 2 | вул. Соборна - вул. Коржівська | 2012 |
| 3 | вул. Соборна - бульв. Шевченка | 2012 |
| 4 | б-р. Шевченка - бульв.Свободи | 2012 |
| 5 | вул. Коржівська - вул. Горького ( р-он Хитрого ринку) | 2013 |
| 6 | вул. Маяковського - вул. Горького ( р-он магазину «Маяк») | 2013 |
| 7 | вул. Соборна - вул. Кірова | 2013 |
| 8 | вул. Прокопенка - вул. Горького | 2014 |
| 9 | вул. Коржівська - вул. Луценка | 2014 |
| 10 | вул. Рози Люксембург - Комсомольський спуск | 2014 |
| 11 | б-р. Свободи - вул. Гетьмана Мазепи | 2014 |
| 12 | вул. Пушкіна - вул. Соборна | 2015 |
| 13 | б-р Московський - вул. Горького | 2015 |
|  | ІІІ. Облаштування парковки для інвалідів |  |
| 1 | Автовокзал | 2012 |
| 2 | Магазин «Смак», бульв. Шевченка | 2012 |
| 3 | Вхід у парк, бульв. Шевченка | 2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Комунальний ринок, вул. Пушкіна | 2012 |
|  | IV. Облаштування будівель кнопками виклику |  |
| 1 | Зубопротезне відділення, вул. Коржівська, 80 | 2012 |
| 2 | КП «Роменське МБТІ», б-р Шевченка, 65 | 2012 |

Заступник міського голови,

керуюча справами виконкому						О. В. Проценко