РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 15.05.2019 | Ромни | № 67 |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

- Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, покласти на заступника міського голови Тетірка І.В.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 							В. МИЦИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

15.05.2019 № 67

# ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

| № зп | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поточний ремонт приміщень закладів освіти | до 01.09.2019 | Керівники закладів освіти |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського |  |  |  |
| 1. | Заміна 15 вікон на металопластикові з облаштуванням відкосів в основному корпусі школи на вул. Пушкіна, 15 (6 – спортивна зала, 9 – класні кімнати, коридори) | до 15.07.2019 | Відділ освіти Директор школи Судьїна В.В. |
| 2. | Проведення реконструкції покриття спортивного ігрового майданчика зі штучним покриттям | до 01.08.2019 |  |
| 3. | Проведення ревізії запірної системи теплової мережі | до 01.10.2019 |  |
| 4. | Встановлення ігрового майданчика для учнів 1-4 класів (б-р Шевченка, 16) та спортивного майданчика з вуличними тренажерами (вул. Пушкіна, 15), облаштування покриття на цих майданчиках | до 01.08.2019 |  |
| 5. | Проведення часткового ремонту водостічної системи у корпусі початкових класів на б-рі Шевченка, 16 | до 01.08.2019 |  |
| 6. | Облаштування відмостки навколо корпусу початкових класів на б-рі Шевченка,16 | до 01.08.2019 |  |
| 7. | Заміна 4 дверей у класних кімнатах початкової школи на б-рі Шевченка, 16 | до 01.08.2019 |  |
| 8. | Заміна 20 світильників на світодіодні в основному корпусі школи. | до 01.08.2019 |  |
| 9. | Проведення капітального ремонту сходів до добудови основного корпусу школи | до 01.08.2019 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. академіка А.Ф. Йоффе |  |  |  |
| 10. | Ремонт шкільного даху | до 01.08.2019 | Відділ освіти Директор школи Скрипка Л.О. |
| 11. | Ремонт меморіального куточка О.А. Деревської | до 01.09.2019 |  |
| 12. | Реконструкція рекреації біля бібліотеки | до 01.08.2019 |  |
| 13. | Освітлення шкільної території | до 15.08.2019 |  |
| 14. | Ремонт окремих елементів опалювальної системи. | до 15.09.2019 |  |
| 15. | Заміна 4 вікон на пластикові та 3 дверей. | до 15.08.2019 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |
| 16. | Заміна пластика, перетірка та фарбування стелі на І поверсі | до 01.08.2019 | Відділ освіти Директор школи Спичка Л.О. |
| 17. | Обладнання ігрової кімнати для учнів початкової школи | до 01.08.2019 |  |
| 18. | Заміна освітлення в спортзалі | до 01.08.2019 |  |
| 19. | Капітальний ремонт даху на основній школі | до 01.12.2019 |  |
| 20. | Заміна 11 вікон на металопластикові та 2 дверей на запасному виході | до 01.08.2019 |  |
| 21. | Оновлення утеплення теплотраси | до 01.08.2019 |  |
| 22. | Перепакування запірної системи опалення | до 01.08.2019 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |  |  |  |
| 23. | Установка 2 бойлерів для нагріву води в умивальниках їдальні та туалетній кімнаті для дівчат | до 01.08.2019 | Відділ освіти Директор школи Діхнич Н.Ф. |
| 24. | Придбання ігрового майданчика для учнів початкової школи | до 01.08.2019 |  |
| 25. | Розробка проектів реконструкції вестибюля І поверху та забезпечення поетапного виконан-ня робіт (в межах існуючих залучених коштів) | до 01.09.2019 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 |  |  |  |
| 26. | Заміна 5 вікон в приміщенні початкової школи на металопластикові | до 01.08.2019 | Відділ освіти Директор Загайко О.А. |
| 27. | Проведення очищення та промивки каналізаційної системи школи | до 01.08.2019 |  |
| 28. | Заміна дверей у 1 класі, туалетних кімнатах | до 01.08.2019 |  |
| 29. | Заміна світильників у 5, 7 класах на світлодіодні | до 01.08.2019 |  |
| 30. | Проведення ремонту покриття пішохідної доріжки до початкової школи | до 01.08.2019 |  |

Продовження додатка

|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальноосвітня школа І-III ступенів № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31. | Ізоляція оголених ділянок трубопроводів опалення | до 01.08.2019 |  |  |  |  | Відділ освіти Директор Федько С.В. |  |  |
|  | 32. | Очищення від намулу відстійників каналізаційних колодязів | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. | Ремонт вентиляційних ходів | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34. | Капітальний ремонт приміщення школи | до 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35. | Капітальний ремонт переходу між І і ІІ поверхами |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  | Відділ освіти Директор Головач І.В. |  |
|  | 36. | Часткова заміна ламп на енергозберігаючі |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 37. | Облаштування території дитячого майданчика |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 38. | Проведення капітального ремонту діючих котлів |  |  | до 01.10.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39. | Обладнання шкільного буфета |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  | Відділ освіти Директор Мороз Н.В. |  |
|  | 40. | Установка 5 металопластикових вікон |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 41. | Закладання вікон цеглою з вулиці у спортзалі |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 42. | Установлення сміттєвих урн на території школи |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 43. | Обладнання ресурсної кімнати |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 44. | Ремонт сходів центрального входу |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 45. | Установлення виставкових стендів на першому поверсі: «Історія школи» |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 46. | Обшивка батарей дерев’яним каркасом у спортзалі |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 47. | Ремонт шкільної їдальні |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
|  | 48. | Обладнання дитячої бібліотеки в класі ГПД |  |  | до 01.08.2019 |  |  |  |  |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Переоблаштування шкільної бібліотеки |  |  |  | 15.08.2019 |  |  |  | Відділ освіти Директор школи Зеленська В.В. |
| 50. |  | Ремонт кабінету фізики |  |  |  | 15.08.2019 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» |  |  |  |
| 51. | Ремонт навчальних автомобілів ГАЗ-5312, ГАЗ-5327, ВАЗ 2106, ГАЗ 32213 | до 01.08.2019 | Відділ освіти Директор комбінату Диннік Н.В. |
| 52. | Облаштування навчального майданчика | до 01.08.2019 |  |
| 53. | Облаштування робочого місця майстра виробничого навчання спеціалізації «Імідж» | до 01.08.2019 |  |
| 54. | Закупівля ноутбуківдля учнів професії «Водій автотранспортних засобів (категорія В, С)» | до 01.08.2019 |  |
| 55. | Ремонт комп’ютерної техніки | до 01.08.2019 |  |
| 56. | Облаштування місця для паркування особистого автотранспорту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | до 01.08.2019 |  |
| 57. | Встановлення кнопки виклику адміністрації та педагогічних працівників закладу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп | до 01.08.2019 |  |
| 58. | Ремонт котла «Стропува» | до 20.09.2019 |  |
| Комунальний заклад «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» |  |  |  |
| 59. | Частковий ремонт огорожі спортивного комплексу ім. В. Окіпного | до 01.08.2019 | Відділ освіти Директор Василець Г.Л. |
| 60. | Облаштування тренажерного майданчика (укладання тротуарної плитки) | до 01.08.2019 |  |
| 61. | Заміна освітлення на енергозберігаючі лампи. | до 01.08.2019 |  |
| 62. | Утеплення труб теплоносіїв | до 20.09.2019 |  |
| 63. | Капітальний ремонт спортивного комплексу (виготовлення ПКД) | до 20.08.2019 |  |
| 64. | Реконструкція баскетбольного майданчика | до 20.08.2019 |  |
| Комунальний заклад «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» |  |  |  |
| 65. | Заміна 2 вхідних дверей у приміщенні за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 39 | до 01.08.2019 | Директор центру Васюта О.В. |
| 66. | Заміна міжкімнатних дверей в костюмерній закладу | до 01.08.2019 |  |
| 67. | Заміна 10 вікон в приміщенні за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 39 | до 01.08.2019 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкільний навчальний заклад № 1 |  |  |  |  |  |
| 68. | Придбання 2 пісочниць на ігрові майданчики | до 01.08.2019 | Відділ освіти Завідувач закладом Михайліченко Л.Ф. |  |  |
| 69. | Заміна 2 вікон | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 70. | Заміна 2 зовнішніх дверей | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 71. | Капітальний ремонт туалетної кімнати групи «Ромашка» | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 72. | Поточний ремонт водоканалізаційної системи | до 01.08.2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 |  |  |  |  |  |
| 74. | Заміна 2 вікон на енергозберігаючі | до 01.08.2019 | Відділ освіти Завідувач закладом Борган Т.М. |  |  |
| 75. | Ремонт туалетної кімнати для працівників ДНЗ | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 76. | Поточний ремонт водопровідної системи | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 77. | Утеплення труб опалювальної системи у підвалі | до 01.08.2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 3 |  |  |  |  |  |
| 78. | Капітальний ремонт каналізаційної системи | до 01.08.2019 |  | Відділ освіти Директор закладоу Ніколюк І.В. |  |
| 79. | Капітальний ремонт групи 3-го року життя «Золота рибка» | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 80. | Заміна меблів в усіх групах раннього віку | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 81. | Заміна вхідних дверей центрального входу | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 82. | Перевірка теплоізоляції на трубах опалення | до 01.10.2019 |  |  |  |
| 83. | Демонтаж кранів Маєвського, які вийшли з експлуатації | до 01.10.2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 |  |  |  |  |  |
| 84. | Ізоляція зовнішніх труб системи опалення. | до 01.08.2019 |  | Відділ освіти Завідувач закладом Стуканова Н.П. |  |
| 85. | Ремонт водопостачальної системи в підвалі | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 86. | Створення музейної кімнати | до 01.09.2019 |  |  |  |
| 87. | Заміна металопластикових вікон | до 01.07.2019 |  |  |  |
| 88. | Облаштування пандуса | грудень 2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 5 |  |  |  |  |  |
| 89. | Капітальний ремонт групи дітей 4-го року життя «Калинка» | до 01.07.19 |  | Відділ освіти Завідувач закладом Поліщученко Г.П |  |
| 90. | Капітальний ремонт асфальтового покриття тротуару | до 01.09.19 |  |  |  |
| 91. | Капітальний ремонт східців | до 01.07.19 |  |  |  |
| 92. | Облаштування пандуса | до 01.07.19 |  |  |  |
| 93. | Заміна 10 вікон на енергозберігаючі | до 01.09.19 |  |  |  |
| 94. | Заміна 2 зовнішніх дверних блоків | до 01.09.19 |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкільний навчальний заклад № 6 |  |  |  |  |  |
| 95. | Облицювання цоколя будівлі плиткою | до 01.08.2019 |  | Відділ освіти Директор закладу Корж О.О. |  |
| 96. | Заміна навісів над ганками харчоблоку та пральні | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 97. | Вимощування доріжки центрального входу тротуарною плиткою | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 98. | Заміна кранів та встановлення насосів | до 01.07.2019 |  |  |  |
| 99. | Часткова заміна радіаторів опалення | до 01.07.2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 7 |  |  |  |  |  |
| 100. | Заміна 9 віконних блоків | 01.05.2019 |  | Відділ освіти Завідувач закладом Калуга Т.О. |  |
| 101. | Установлення витяжної шафи на харчоблоці | 01.06.2019 |  |  |  |
| 102. | Косметичний ремонт топкової | 01.08.2019 |  |  |  |
| 103. | Підведення та підключення опалення комори | 01.07.2019 |  |  |  |
| 104. | Облаштування пандуса | грудень 2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 |  |  |  |  |  |
| 105. | Капітальний ремонт туалетної кімнати групи дітей 3-го року життя «Краплинка» | 01.08.2019 |  | Відділ освіти Завідувач закладом Слєпко В.М. |  |
| 106. | Капітальний ремонт підлоги роздягальні трьох груп (лінолеум, бетонна стяжка) | 01.08.2019 |  |  |  |
| 107. | Капітальний ремонт підлоги харчоблоку (бетонна стяжка, плитка) | 01.08.2019 |  |  |  |
| 108. | Капітальний ремонт кімнати для проведення гурткової роботи. | 01.08.2019 |  |  |  |
| 109. | Заміна чотирьох вхідних дверей (других) | 01.08.2019 |  |  |  |
| 110. | Заміна міжкімнатних дверей | 01.08.2019 |  |  |  |
| 111. | Капітальний ремонт кабінету завідувача господарством | 01.08.2019 |  |  |  |
| 112. | Поточний ремонт кабінету психолога | грудень 2019 |  |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 |  |  |  |  |  |
| 113. | Заміна огорожі | до 01.07.2019 |  | Відділ освіти Директор закладу Соколовська Н.І. |  |
| 114. | Утеплення відкосів із зовнішньої сторони вікон | до 15.08.2019 |  |  |  |
| 115. | Заміна радіаторів у групі «Веселий гном», «Казка» і кабінеті психолога. | до 15.06.2019 |  |  |  |
| 116. | Заміна 4 вікон на металопластикові | до 01.07.2019 |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 |  |  |  |  |  |
| 117. | Капітальний ремонт туалетної кімнати у групі дітей 6-го року життя «Ріпка» | до 01.08.2019 |  | Відділ освіти Завідувач закладом Шеремет О.І. |  |
| 118. | Капітальний ремонт коридору у групі дітей 2-го року життя «Колобок» | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 119. | Капітальний ремонт коридору у групі дітей 3-го року життя «Рукавичка» | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 120. | Заміна ламп на світлодіодні у групових кімнатах | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 121. | Заміна лінолеумного покриття в роздягальних кімнатах | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 122. | Реконструкція спортивного майданчика | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 123. | Заміна вікон на склопакети | до 01.08.2019 |  |  |  |
| 124. | Капітальний ремонт системи опалення | до 15.10.2019 |  |  |  |

Керуючий справами виконкому                                                                    Л. СОСНЕНКО