РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

### П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 24.04.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про стан виконання Програми розвитку 
КП «Ільїнський ярмарок» РМР (в частині розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) на 2016 – 2018 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 24.12.2015 «Про затвердження Програми розвитку КП «Ільїнський ярмарок» РМР (в частині розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) на 2016 – 2018 роки», з метою розвитку та ефективного функціонування міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Лузана Є.С. про стан виконання Програми розвитку КП «Ільїнський ярмарок» РМР (в частині розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 24.12.2015 (далі по тексту - Програма) (додається).

2. У зв’язку із закінченням терміну дії зняти з контролю рішення міської ради шостого скликання від 24.12.2015 «Про затвердження Програми розвитку КП «Ільїнський ярмарок» РМР (в частині розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) на 2016 – 2018 роки».

В. о. міського голови,

Секретар міської ради							В. МИЦИК

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку КП «Ільїнський ярмарок» РМР

(в частині розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка)

на 2016 – 2018 роки

Програма розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка спрямована для створення на території Парку сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля, покращення умов та послуг мешканцям міста з організації культурної діяльності, оскільки головна функція парку культури і відпочинку – надання культурних послуг мешканцям міста на сучасному рівні.

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Роменський» (міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка) має визначне значення для міста, тому основним завданням Програми є збільшення матеріально-технічної бази та фінансово-економічних показників роботи підприємства, забезпечення його прибуткової діяльності у 2016–2018 роках.

Фінансування Програми розвитку КП «Ільїнський ярмарок» РМР (в частині розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) у 2016-2018 роках здійснювалося  за рахунок місцевого  бюджету, коштів підприємства, а також інших джерел.

Протягом 2018 року Комунальним підприємством «Ільїнський ярмарок» РМР» разом з Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради виконано:

- придбано декоративний посадковий матеріал, а саме: липа дрібнолиста – 35 шт.; береза повисла – 15 шт., катальпа – 6 шт., самшит вічнозелений – 180 шт., туя смарагд – 6 шт., на загальну суму 32 060 грн 00 коп., постачальник ДП «Роменський лісгосп», висадка проводилася власними силами;

- поточний ремонт агітаційного майданчика на території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД», за кошти ТОВ «Завод Кобзаренка»;

- обпиловка сухих та аварійних гілок здійснювалася за кошти ТОВ «Завод Кобзаренка»;

- встановлення дитячого ігрового майданчика, за кошти ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка»;

- встановлення фонтанчику для пиття, за підтримки школи № 5;

- придбання лавочки з кобзарем, на загальну суму 6 000 грн 00 коп. – встановлення здійснювали власними силами.

На виконання делегованих повноважень депутатом Сумської обласної ради було виділено кошти, за які придбано та встановлено інсталяцію «Я люблю Ромни» в міському парку культур та відпочинку Т.Г. Шевченка (депутат Головко Т.І.).

Заступник начальника управління

житлово-комунального господарства		                                   О. ТАРАСОВ

Погоджую

Заступник міського голови                                                                     Є. ЛУЗАН