РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

- ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 29.11.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни на 2020-2022 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста і оперативного вирішення проблем у галузі,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни на 2020-2022 роки (додається).

- Передбачити кошти на фінансування заходів даної Програми в межах кошторисних призначень міського бюджету.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури; організацію виконання рішення доручити заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова	Сергій САЛАТУН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.11.2019

ПРОГРАМА

реформування і розвитку  житлово-комунального господарства м. Ромни

на 2020-2022 роки

І. ПАСПОРТ

Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства м. Ромни

на 2020-2022 роки

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | # Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2020-2022 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 60 934,9 тиc.грн |
| 7.1. | коштів міського бюджету | 60 934,9 тис.грн |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 0,0 тис.грн |

ІІ.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства (далі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Сучасний стан житлово-комунального господарства міста характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування, недосконалістю структури управління для забезпечення надійного і ефективного функціонування галузі.

Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством, затримки з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості.

Виконання Програми передбачає:

досягнення узгодження дій органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

Виконання Програми передбачає удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток ринкових відносин у галузі, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

ІІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Основною діяльністю житлово-комунального господарства в  місті є повне задоволення потреб міста в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, ліфтів та об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, системи центрального теплопостачання, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг.

1. Житлове господарство

У місті налічується 387 багатоквартирних будинків: 326 будинків комунальної форми власності, 56 - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 5 - відомчих.

Таблиця 2.1

Структура житлового фонду міста за формами власності

| № | Форма власності житлового фонду | Кількість будинків, шт. | Загальна площа будинків, тис. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Житловий фонд міста, всього | 387 |  |
| 1 | В т. ч.: комунальної власності | 326 | 245,8 |
| 2 | ОСББ | 56 | 79,8 |
| 3 | Відомчий | 5 |  |

Рис. 2.1. Структура житлового фонду міста Ромни  за загальною площею.

Переважна більшість житла в місті збудована в період з 1930 по 1990 роки, тому має низькі за сучасними вимірами теплозахисні властивості і потребує поточного або капітального ремонту.

Проблемними в сфері послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Ромни лишаються:

1) технічний стан мереж;

2) стан дахів, покрівель житлових будинків, значна частина з яких потребують відновлення;

3) стан балконних плит, фасадів;

4) стан ліфтів, що відпрацювали нормативно допустимий термін експлуатації (25 років), з потребою їх заміни або модернізації;

5) стан прибудинкових територій, які потребують оновлення та приведення в належний санітарно-технічний стан;

6) невідповідність тарифу на послуги фактичним витратам.

Технічний стан житлового фонду із року в рік погіршується. Це пов’язано з тим, що на капітальний ремонт виділяється недостатня кількість коштів. Щорічні видатки на капітальний ремонт не перевищують 2 – 5 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду. Високий темп зростання цін на енергоносії, збільшення рівня мінімальної заробітної плати та стрімкого зростання цін на пальне стає перепоною для інвестування в галузь.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується локально: тільки в місцях виникнення несправностей та відмови функціонування систем і конструктивних елементів.

Вищевказане приводить до передчасного зносу інженерних мереж і устаткування, тому існує ризик, що неминуче виникне проблема виходу з ладу таких елементів, як несучі конструкції, покрівлі, внутрішньобудинкові системи опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, а також інших інженерних комунікацій.

Незадовільними темпами виконуються вимоги щодо поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку споживання та регулювання води і теплової енергії.

2. Водопостачання та водовідведення

Водопостачання міста здійснює Дочірнє підприємство «Аква-сервіс» Приватного підприємства «Еліпс».

Місто Ромни споживає воду для господарських, побутових і пожежних потреб з підземних водоносних горизонтів (артезіанських свердловин), яких налічується 5 штук. Головним ресурсом для міської системи водопостачання є Процівський водозабір.

Основні об’єкти: артсведловини, станція водозабору, будівлі насосної станції, станція знезалізнення, каналізаційно-насосна станція (КНС), очисні споруди та мережі водопостачання та водовідведення. Протяжність мереж постачання холодної води складає 88,6 км, найбільший діаметр труб – 500 мм, більшість труб мають діаметр 150-100 мм. Мережі в кількості 30 км (33 %) було споруджено між 1950 та 1970 рр. і ресурс цих труб вже вичерпано. Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання станом на 2019 рік складає 30 286 осіб. Крім населення міста, водою з міського водопроводу користуються підприємства та організації міста. Добове споживання води промисловими підприємствами міста становить 108,0 м3. Середнє добове водоспоживання за 2019 рік склало 3 600 м3, максимальне добове – 4 160 м3. У 2019 році в системі водопостачання було зафіксовано більше 100 ремонтів трубопроводів. Головною причиною проблем мережі є вичерпаний ресурс використання значної частини труб мережі.

Водовідведення міста здійснює Дочірнє підприємство «Сток-сервіс» Приватного підприємства «Еліпс».

Систему водовідведення було споруджено в період з 1973 по 1990 роки. Існуюча система водовідведення складається з трубопроводів загальною довжиною 24,3 км та двох каналізаційних насосних станцій (КНС), які збудовані в 1973 році; обслуговує здебільшого забудову у центрі міста.

Конструкції будівель КНС-1 та КНС-2 знаходяться у незадовільному стані та потребують капітального ремонту.

Очисні споруди було збудовано у 1974 році з проектною потужністю 3600 м3/добу. У 1976 році Роменським молокозаводом введено в експлуатацію другу чергу очисних споруд і їх потужність була доведена до 5100 м3/добу. На даний час очисні споруди перебувають у незадовільному стані і потребують перебудови згідно з сучасними стандартами, адже схема очистки стоків на існуючих спорудах не забезпечує дотримання сьогоднішніх вимог до глибини очистки.

Аналіз стану водопровідно-каналізаційного господарства показує велику кількість аварійних викликів щороку, що пов’язано із поривами мереж. Не нова комунальна техніка та основні засоби поступово доходять до непридатного стану.

Таким чином виникає гостра необхідність в оновленні зношених мереж водопостачання та водовідведення, комунальної техніки та основних засобів для надання конкурентних послуг та забезпечення комфорту мешканців міста.

3. Теплопостачання

Централізоване теплопостачання в місті Ромни здійснюється двома комунальними підприємствами – «Ромникомунтепло» та «Ромнитеплосервіс».

Теплопостачальні підприємства мають у своєму активі 22 котельні, загальною тепловою потужністю 62,8 МВт. Щорічно підприємства в середньому споживають 8,5 млн. м3 природного газу і 1582 тис. кВт/год. електроенергії.

Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні становить 33,4 км.

Щорічно, в опалювальний період, підприємства в середньому виробляють 54,0 тис. Гкал теплової енергії.

Послугами теплокомуненерго користуються 6 796 споживачів, в т.ч.: 6 539 фізичні особи, 43 бюджетні установи та 214 інших юридичних осіб.

Основні висновки щодо системи теплопостачання: необхідно проводити політику, скеровану на спроможність комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» та «Ромнитеплосервіс» надавати якісні та доступні послуги основним споживачам.

3.4. Благоустрій

До системи благоустрою міста входить утримання доріг комунальної власності, освітлення вулиць, санітарна очистка території міста, видалення та кронування дерев, утримання об'єктів благоустрою (парків, скверів, колодязів, пам'ятників, міського сміттєзвалища тощо).

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

На даний час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення:

– несвоєчасне оновлення основних фондів;

– низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

– відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-комунальних послуг;

– недостатність бюджетних коштів, які передбачаються на капітальний ремонт житлового фонду, доріг, мостів, мереж зовнішнього освітлення;

– недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

– відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків, як цілісного житлового комплексу;

– відсутність механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги та механізму нарахування штрафних санкцій за невчасно оплату за спожиті послуги;

– неощадливе та неекономне використання ресурсів.

Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких, а також з метою забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідне проведення житлово-комунальної реформи.

V. МЕТА ПРОГРАМИ

Реформування житлово-комунального господарства міста здійснюється з метою:

- захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

- створення на основі ринкових перетворень умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства міста;

- забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливати на якість його утримання;

4) формування нової системи управління житлово-комунальним господарством, нових інститутів управління житловим фондом, що базуються на системі договірних відносин;

5) створення умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, покращення фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку комунальної інфраструктури;

6) зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

7) виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та відновлення аварійних об’єктів комунального господарства.

Серед першочергових цілей Програми є:

1) оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

2) створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами;

3) оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

4) підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

5) поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

VІ. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

Програма має бути реалізована шляхом проведення робіт, які передбачені комплексом заходів на основі:

створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у тому числі впровадження комплексної реконструкції застарілого житлового фонду;

технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

Програма розрахована на 2020-2022 роки.

Реалізація Програми здійснюється відповідно до плану заходів, що є додатком до Програми (додаток).

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів міського, обласного та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення  Програми   реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2020-2022 роки.

тис.грн.

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 19 521,8 | 20 172,0 | 21 241,1 | 60 934,9 |
| Міський бюджет | 19 521,8 | 20 172,0 | 21 241,1 | 60 934,9 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Завданням Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному технічному стані, забезпечення населення міста якісними послугами, а саме:

ремонт покрівель;

ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій;

ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання;

ремонт міжпанельних швів;

ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків;

ремонт спортивних, дитячих майданчиків;

експертне обстеження ліфтів;

капітальний ремонт ліфтів;

реконструкція мереж водогону;

придбання та встановлення побудинкових приладів обліку води;

реконструкція очисних споруд  каналізації продуктивністю 10 тис.м³/добу;

модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків;

оновлення основних засобів, в т.ч. придбання спецтехніки;

заходи з ліквідації непередбачуваних ситуацій в житловому господарстві;

покращення благоустрою та екологічного стану міста.

1. Житловий фонд

Програма передбачає:

1) проведення капітального ремонту житла, відновлення та забезпечення ефективної експлуатації ліфтового господарства, впровадження енергозберігаючих заходів.

2) оснащення житлового фонду засобами будинкового обліку споживання води і теплової енергії із залученням бюджетних коштів, а також коштів населення та підприємств.

З метою стимулювання економії комунальних послуг необхідно здійснити заходи щодо впровадження в будинках, в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ, засобів обліку та регулювання споживання комунальних послуг;

2. Теплове господарство

Реформування системи теплопостачання передбачає стабільне і якісне забезпечення мешканців міста, організацій, установ теплом в опалювальний сезон і гарячою водою протягом року, скорочення обсягів споживання природного газу та електроенергії, поліпшення екологічної ситуації в місті шляхом скорочення викидів шкідливих речовин у результаті модернізації і реконструкції котелень.

Реформування теплового господарства, що потребує значних капіталовкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої та тарифної політики, передбачає:

1) забезпечення населення якісними послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання відповідно до встановлених вимог;

2) наближення необлікованих втрат води і теплової енергії та втрат енергоресурсів на виробництво теплової енергії з гарячої води до нормативного рівня.

З цією метою передбачається:

1) використання в мережах теплопостачання та гарячого водопостачання попередньо ізольованих труб;

2) обладнання багатоквартирних будинків індивідуальними тепловими пунктами;

3) реконструкція мереж і об’єктів теплопостачання (в тому числі заміна та модернізація котлів і насосних агрегатів);

4) проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів житлово-комунального господарства, експертизи витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання суб’єктами господарювання;

5) розроблення та реалізація пілотних інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

6) поетапне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії шляхом встановлення будинкових лічильників із залученням бюджетних коштів, а також коштів населення та підприємств;

7) помірна децентралізація системи теплопостачання через відключення будинків від централізованого опалення та гарячої води після отримання згоди всіх мешканців цього будинку;

3. Водопровідно-каналізаційне господарство

Реформування водопровідно-каналізаційного господарства потребує значних капітальних вкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи територіальної громади міста спрямовуються на створення сприятливого інвестиційного клімату та усунення перешкод для інвесторів, зокрема на:

1) розроблення та реалізацію проектів поліпшення стану питного водопостачання і водовідведення міста із залученням кредитів фінансових організацій;

2) реконструкцію і розвиток систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

3) відновлення сталевих трубопроводів шляхом обробки внутрішньої поверхні цементно-піщаною сумішшю;

4) забезпечення обліку виробленої, поданої у розподільчу мережу та спожитої питної води;

5) впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію систем водопостачання і водовідведення, зменшення технологічних витрат та втрат питної води в розподільчій мережі;

6) оновлення основних засобів, а саме: придбання спецтехніки та спецобладнання для комунальних підприємств (автовишки, сміттєвозів, мотопомп, мотокос, газонокосарки, екскаватора, асенізаційного автомобіля, аварійного автомобіля-майстерні,  придбання насосного обладнання, придбання регулюючих клапанів).

Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій міської ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного власника і розвитку конкуренції.

VIІІ. ЯКІСНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість:

1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

3) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

5) провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

6) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів у житлово-комунальній сфері та витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

7) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства;

8) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення;

9) обладнати усі багатоквартирні будинки побудинковими приладами обліку тепла, холодної та гарячої води;

10) привести витрати і втрати під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами стандартів;

11) забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контролюють виконання Програми постійні комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики та з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури.

Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради як виконавець заходів Програми за необхідністю розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування тощо.

Інформація про хід виконання Програми має заслуховуватися щороку на засіданні міської ради за підсумками року, наступному за звітним, та оприлюднюватися в засобах масової інформації.

Секретар міської ради							Валерій МИЦИК

Додаток до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни на 2020-2022 роки

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни на 2020 – 2022 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Відповідальні за виконання |  | Строки виконання |  |  | Джерело фінансува-ння |  | Очікуваний результат виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  |  | 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення проведення ремонту покрівель житлових будинків | 1.1. Придбання покрівельного матеріалу (бікроеласту) |  | 199,5 | 210,9 |  |  | 222,0 |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2020 – 2022 роки |  |  |  | Міський бюджет |  | Забезпечення стабільного функціонування житлового фонду |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційних мереж | 1.1. Придбання люків |  | 71,8 | 75,9 |  |  | 79,9 |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2020 – 2022 роки |  |  |  | Міський бюджет |  | Забезпечення безпечного функціонування оглядових колодців |
| Організація благоустрою населених пунктів* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку тощо |  | 1.1. Послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу | 3 000,0 |  | 3 171,0 |  |  | 3 339,1 |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки |  | Міський бюджет |  |  | Забезпечення чистоти в місті |  |
|  |  | 1.2. Вивезення стихійних сміттєзвалищ | 200,0 |  | 211,4 |  |  | 222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Послуги зі збирання та вивезення сміття | 500,0 |  | 528,5 |  |  | 556,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення міста |  | 2.1. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів | 702,0 |  | 742,0 |  |  | 781,3 |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Підвищення рівня освітленості міста |  |
|  |  | 2.2. Поточний ремонт вуличного освітлення | 398,0 |  | 420,7 |  |  | 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 2.3. Поточний ремонт підстанцій | 100,0 |  |  | 105,7 |  |  | 111,3 | міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Оплата електроенергії вуличного освітлення | 2 321,9 |  |  | 2 454,2 |  |  | 2 584,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників | 5,5 |  |  | 5,8 |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Послуги з надання допуску на об'єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж | 26,0 |  |  | 27,5 |  |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |  | 3.1. Покіс трави | 420,0 |  |  | 443,9 |  |  | 467,4 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Покращення зовнішнього вигляду зелених зон в місті |  |
|  |  | 3.2. Утримання квітників, клумб, газонів, скверів | 120,0 |  |  | 126,8 |  |  | 133,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев | 332,9 |  |  | 351,9 |  |  | 370,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення проведення поточного ремонту та облаштування автобусних зупинок |  | 4.1. Поточний ремонт автобусних зупинок | 100,0 |  |  | 105,7 |  |  | 111,3 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Створення сприятливих умов для пасажирів громадського транспорту |  |
| 5. Утримання і роботи з впорядкування полігону ТПВ |  | 5.1. Оренда землі під складування ТПВ | 53,9 |  |  | 57,0 |  |  | 60,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Забезпечення санітарно-екологічного благополуччя міста |  |
| 6. Забезпечення утримання в належному стані водної акваторії місця масового відпочинку |  | 5.1. Перевірка та обстеження водної акваторії | 5,7 |  |  | 6,0 |  |  | 6,3 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Забезпечення безпеки на воді |  |
| 7. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів |  | 7.1. Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття | 2 528,7 |  |  | 2 672,8 |  |  | 2 814,4 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Покращення дорожньо-транспортної мережі |  |
|  |  | 7.2. Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг | 2 499,8 |  |  | 2 642,3 |  |  | 2 782,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Поточний ремонт (профілювання) грунтових доріг | 199,5 |  |  | 210,9 |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 7.4. Поточний ремонт доріг з підсипкою | 863,2 |  |  | 912,4 |  |  | 960,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5. Нанесення дорожньої розмітки | 300,0 |  |  | 317,1 |  |  | 333,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6. Поточний ремонт тротуарів | 967,4 |  |  | 1 022,5 |  |  | 1 076,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою |  | 8.1. Поточний ремонт ливневих каналізацій | 300,0 |  |  | 317,1 |  |  | 333,9 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Забезпечення функціонування інфраструктури міста |  |
|  |  | 8.2. Поточний ремонт контейнерних майданчиків | 100,0 |  |  | 105,7 |  |  | 111,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3. Поточний ремонт мостів | 30,0 |  |  | 31,7 |  |  | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури |  | 9.1. Поточний ремонт пам’ятників | 60,0 |  |  | 63,4 |  |  | 66,8 | Управління житлово-комунального господарства Роменської |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Підтримання в належному стані пам'яток історії та культури |  |
| 10. Придбання предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення благоустрою міста |  | 10.1. Придбання контейнерів для сміття | 37,0 |  |  | 39,1 |  |  | 41,2 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Покращення благоустрою міста |  |
|  |  | 10.2. Придбання лавочок | 21,0 |  |  | 22,2 |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3. Придбання урн для сміття | 9,0 |  |  | 9,5 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4. Придбання резервного палива | 177,9 |  |  | 188,1 |  |  | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5. Придбання дорожніх знаків | 100,0 |  |  | 105,7 |  |  | 111,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6. Придбання електроламп | 89,4 |  |  | 94,5 |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7. Придбання світильників | 164,5 |  |  | 173,9 |  |  | 183,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.8. Придбання показчиків вулиць та номерних знаків | 44,7 |  |  | 47,2 |  |  | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення безпеки громадян міста |  | 11.1. Послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження | 70,0 |  |  | 73,9 |  |  | 77,9 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Поліпшення безпеки громадян |  |
| 12. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин |  | 12.1. Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) | 70,0 |  |  | 73,9 |  |  | 77,9 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Поліпшення зовнішнього вигляду об’єктів дорожньо-транспортної мережі |  |
| Продовження додатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |
| 13. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин |  | 13.1. Вилов бродячих тварин | 96,3 |  |  | 101,7 |  |  | 107,1 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Забезпечення безпеки громадян |  |
| 14. Реалізація проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» |  | 14.1. Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчику за адресою 1-й пров. Коржівської (біля будинку № 9) | 133,7 |  |  | 0 |  |  | 0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Задоволення потреб мешканців міста |  |
|  |  | 14.2. Поточний ремонт вуличного освітлення паркової зони за адресою вул. Конотопська, 50 | 133,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.3. Поточний ремонт внутрішньо- квартального проїзду біля будинку № 44 по вул. Петра Калнишевського | 170,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення належного рівня благоустрою біля житлового фонду міста |  | 15.1. Поточний ремонт внутрішньо- квартальних проїзних доріг | 1 600,0 |  |  | 1 691,2 |  |  | 1 780,8 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Покращення стану внутрішньо- квартальних проїзних доріг |  |
| 16. Забезпечення благоустрою міських кладовищ |  | 16.1. Поточний ремонт центральної дороги на кладовищі | 199,0 |  |  | 210,3 |  |  | 221,4 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |  | 2020 – 2022 роки | Міський бюджет |  |  |  | Створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями міста та догляду за могилами своїх близьких |  |
| Разом за програмою |  |  | 19 521,8 |  |  | 20 172,0 |  |  | 21 241,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

Крім заходів, передбачених у додатку 1 до Програми, можуть виконуватися інші роботи (надаватися інші послуги) з утримання, ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста, які направлені на розвиток і реформування галузі і не суперечать вимогам діючого законодавства.

*Примітка. Конкретні види та об’єкти робіт із благоустрою окремих зелених зон зазначені у «Програмі розвитку та утримання бульварів та скверів, інших озеленених територій міста Ромни на 2020-2022 роки».

Секретар міської ради						                                                                                              	Валерій МИЦИК