РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

### ШІСТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

| 17.12.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про Програму розвитку та утримання бульварів та скверів, інших озеленених територій міста Ромни на 2020-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, з метою комплексного забезпечення належного утримання, раціонального використання та збереження зелених насаджень міста

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та утримання бульварів та скверів, інших озеленених територій міста Ромни на 2020-2022 роки (далі  – Програма) (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради як головному розпоряднику бюджетних коштів подавати щорічну потребу на фінансування заходів, передбачених Програмою, з урахуваннями вимог чинного законодавства.

3.   Фінансовому управлінню передбачити кошти на фінансування заходів Програми в межах можливостей бюджету.

4. Внести дану Програму до переліку міських цільових програм, які будуть реалізовуватись у 2020 році.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету,економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики; з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, організацію його виконання доручити заступнику міського голови Лузану Є.С.

Міський голова								Сергій САЛАТУН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роменської міської ради

20.12.2019

ПРОГРАМА

розвитку та утримання бульварів та скверів, інших озеленених територій міста Ромни на 2020-2022 роки

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Роменської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Пункт 22 частини 1 статті 26, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджений наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 №105 |
| 3. | Розробник Програми | КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР (одержувачів коштів) |
| 6. | Учасники Програми | КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР Управління житлово-комунального господарства міської ради Управління економічного розвитку міської ради |
| 7. | Строк реалізації Програми | 2020 – 2022 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | І етап –2020 рік ІІ етап – 2021 рік ІІІ етап – 2022 рік |
| 8. | Фінансові ресурси для виконання заходів Програми | Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, кошти підприємства, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 9. | Обсяг фінансування Програми, тис. грн. у тому числі: | 4289,0 |
| 9.1. | Кошти міського бюджету | 3360,0 |
| 9.2. | Кошти державного бюджету | - |
| 9.3. | Кошти обласного бюджету | - |
| 9.4. | Кошти підприємства | 579,0 |
| 9.5. | Інші джерела | 350,0 |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зелені насадження є важливим компонентом міського середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики. Позитивна екологічна і санітарно-гігієнічна роль вуличних насаджень загальновідома. Неоцінені й безмежні можливості їхнього декоративного потенціалу у творенні архітектурно-художнього вигляду міста. Вуличні насадження відіграють, як і насадження загального користування, значну оздоровчу і кліматорегулюючу роль.

Згідно з обмірами опорного плану та за даними генерального плану міста територія зелених насаджень загального користування усіх видів у межах міста Ромни  становить 72,2 га або 2,5 % загальної площі міста, що перевищує нормативну потребу в 1,5 рази (за державними будівельними нормами потреба в зелених насадженнях загального користування становить 12  м2 на 1 мешканця.  При чисельності населення станом на 01.09.2019  - 39,6 тис. осіб нормативна потреба становить 47,5 га). Для мінімізації екологічного забруднення повітря та позитивного впливу зелених зон на населення, необхідне належне утримання, збереження та їх відновлення.

В останні десятиріччя помітно посилився інтерес до використання повітроочисної функції вуличних насаджень у зв’язку із забрудненням міського середовища продуктами згоряння бензину та інших видів органічного палива внаслідок інтенсивного розвитку автомобільного транспорту і концентрації його в містах.

Рослинність здатна істотно зменшити несприятливий вплив кліматичних і виробничих факторів на умови праці, життя та відпочинку людини, про що свідчить багатий світовий досвід ландшафтної організації територій, і передбачає підвищення планувальних якостей відкритого простору міського середовища засобами ландшафтної архітектури. Взаємозв’язок і насиченість міського ландшафту озелененими територіями всіх видів позитивно впливає на мікроклімат, сприяє оздоровленню повітряного басейну, підсилює архітектурно-просторову виразність і створює неповторний образ міста.

Згідно з прийнятою класифікацією зелені зони поділяються за функціональною ознакою на три основні групи:

а) озеленені території загального користування: парки культури та відпочинку, парки відпочинку, сквери і бульвари;

б) озеленені території обмеженого користування - на міжбудинкових житлових територіях, ділянках землекористування дитячих закладів, шкіл, інших навчальних і лікувальних закладів, підприємств та організацій;

в) озеленені території спеціального призначення - санітарно-захисні зони промислових підприємств, водоохоронні, меліоративні та лісозахисні смуги, оранжерейні господарства та розсадники, коридори інженерних мереж, озеленені частини вулиць, доріг і кладовищ.

За генеральним планом міста Ромни зелені зони та зони відпочинку загального користування на території міста поділяються на такі категорії:

1) заказники, що є пам’ятками садово-паркового мистецтва місцевого значення - урочище «Огнівщина» та «Пивний ліс» (район колишнього заводу Поліграфмаш та вул. Індустріальної);

2) парки – Міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення), парк по вул. Конотопській з пам’ятником Невідомому солдату, парк по вул. Конотопській біля ЗОШ № 10;

3) сквери – на розі вул. Полтавської та 1 провул. Засульської (пам’ятник Невідомому солдату); по бульвару Шевченка, 15 (пам’ятний знак Героям Чорнобиля); по вул. Коржівській, 94; на площі Привокзальній;

4) зелені зони загального користування – «Сосенки» по вул. Засульській – 9-го травня; по вул. Київській – Троїцькій- Коваленко (район АЗС); по вул. Троїцькій – Чернишевського (біля школи № 8); по вул. Сумській (біля ДНЗ №8); на розі вул. Полтавської та вул. Троїцької (напроти ЗОШ № 7); по вул. Чернишевського; по 6-му провул. Прокопенка «Святе джерело»; зелена зона «Роща» по вул. Миру;

5) бульвари – Шевченка, Московський, Свободи, по вул. Горького, по вул. Гетьмана Мазепи.

Озеленені території мають різний ступінь благоустрою та доглянутості. Роботи з ландшафтної реконструкції проводяться епізодично, тому реконструйовані ділянки виглядають випадковими і лише підкреслюють непривабливість і відсутність професійного догляду інших територій. Стан цих територій залишається незадовільним, незважаючи на щорічні заходи з благоустрою, спостерігається відсутність належного вуличного освітлення, паркових лавочок, урн та контейнерів для сміття, пошкодженість та відсутність доріжок і тротуарів.

Згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, які затверджені Законом України  «Про благоустрій населених пунктів», господарська та інша діяльність проводиться з урахуванням коштів, необхідних для охорони, належного своєчасного ремонту об’єкта благоустрою, утримання та відновлення зелених насаджень, передбачених місцевими органами самоврядування на утримання об’єктів зеленого господарства комунальної форми власності.

В умовах погіршення екологічного клімату зелені зони міста спроможні поліпшити стан навколишнього середовища та створити сприятливий мікроклімат для міста. Обслуговування архітектурно-ландшафтної інфраструктури та відновлення зелених насаджень потребують значних фінансових ресурсів. КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР не має можливості власними ресурсами виконувати весь комплекс заходів і потребує додаткових джерел фінансування. На вирішення цих проблем і спрямована дана Програма.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для збереження і розвитку парків і скверів міста, інших зелених зон, організація привабливого природного середовища для спортивно-культурного дозвілля та відпочинку мешканців.

IV. Строки та етапи виконання Програми, обсяги та джерела фінансування

Програма буде реалізовуватися в чотири етапи: І етап –2020 рік, ІІ етап – 2021 рік, ІІІ етап – 2022 рік.

Загальний обсяг фінансування на виконання заходів Програми – 4289,0 тис. грн. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься відповідно до затверджених заходів та джерел фінансування згідно з Додатком 1.

Програма може переглядатися щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до Програми готує КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР.

V.  Завдання Програми та результативні показники їх виконання

Основним завданням Програми є утримання, відновлення і збереження парків і скверів (зелених зон) міста.

Реалізація Програми буде здійснюватися за напрямами:

утримання і відновлення зелених насаджень, благоустрій території бульварів і скверів міста;

покращення зовнішнього вигляду парків і скверів, зон відпочинку міста.

Перелік пріоритетних завдань і заходів Програми представлений у Додатку 1 до Програми.

Результативні показники виконання Програми:

створення умов для розвитку зелених зон міста, задоволення потреб громадян у відпочинку та проведенні культурно-масових заходів;

розвиток архітектурно-ландшафтної інфраструктури парків і скверів міста;

налагодження ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів під час обслуговування зелених зон міста.

Дія Програми, її завдання та заходи Програми поширюються на території тих зелених зон, які визнані об’єктами  благоустрою відповідно до Додатку 2 до Програми.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

Контролюють виконання Програми постійні комісії міської ради з гуманітарних та соціальних питань, з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури.

КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР як виконавець заходів Програми за необхідністю розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, виконавців тощо.

Інформація про хід виконання Програми має заслуховуватися щороку на засіданні міської ради за підсумками року, наступному за звітним, та оприлюднюватися в засобах масової інформації.

Додаток 1

до Програми

Пріоритетні напрями та заходи Програми

| № з/п |  | Пріоритет розвитку |  | Назва заходу |  |  | Джерело фінансування |  | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього, тис.грн |  |  | у тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. |  | Благоустрій території бульварів і скверів міста, утримання і відновлення зелених насаджень |  | Організація благоустрою по об’єктам разом Підмітання території Збирання окремих предметів Прибирання сміття з урн Покіс трави Підрізка дерев Утримання клумб Оббивка бордюрів (видалення бур’янів) Очищення території від снігу Сколювання льоду та інші види робіт |  |  | міський бюджет |  | 3360 |  |  | 1200 |  | 1100 |  | 1060 |  | Забезпечення чистоти в місті та санітарно-екологічного благополуччя |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Сквер по вул. Коржівській, 94»: ………….. |  |  | міський бюджет |  | 90 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | Забезпечення чистоти в місті |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Сквер по вул. Горького (Привокзальний)»: ……………… |  |  | міський бюджет |  | 300 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Забезпечення чистоти в місті |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Бульвар Шевченка»: ……………….. |  |  | міський бюджет |  | 720 |  |  | 260 |  | 240 |  | 220 |  | Забезпечення чистоти в місті |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Бульвар Свободи»: ……………… |  |  | міський бюджет |  | 620 |  |  | 220 |  | 200 |  | 200 |  | Забезпечення чистоти в місті |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Бульвар Московський» |  |  | міський бюджет |  | 705 |  |  | 255 |  | 235 |  | 215 |  | Забезпечення чистоти в місті |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Бульвар по вул. Горького» |  | міський бюджет |  |  | 620 |  | 220 |  |  | 200 |  | 200 | Забезпечення чистоти в місті |  |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Бульвар по вул. Гетьмана Мазепи» |  | міський бюджет |  |  | 260 |  | 100 |  |  | 80 |  | 80 | Забезпечення чистоти в місті |  |
|  |  |  |  | Благоустрій об’єкта «Сквер по бульвару Шевченка, 15» |  | міський бюджет |  |  | 45 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 | Забезпечення чистоти в місті |  |
| 2. | Створення умов для покращення матеріально-технічного забезпечення робіт із благоустрою |  | Придбання контейнерів (баків, урн) для сміття (20 один.) |  | кошти підприємства |  |  | 80 ( 20 од.) |  | 32 (8 од.) |  |  | 28 (7 од.) |  | 20 (5 од.) |  | Покращення благоустрою міста |  |
|  |  |  | Придбання лавок для відпочинку (20 один.) |  | інші джерела |  |  | 50 (20 од.) |  | 20 (8 од.) |  |  | 20 (8 од.) |  | 10 (4 од.) |  | Покращення благоустрою міста |  |
|  |  |  | Створення композицій ландшафтного дизайну («альпійських гірок», клумб), у тому числі придбання квітів |  | інші джерела |  |  | 300 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | Покращення благоустрою міста |  |
|  |  |  | Придбання поливного інвентарю |  | кошти підприємства |  |  | 30 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | Підтримання міста в належному стані |  |
|  |  |  | Придбання газонокосарки |  | кошти підприємства |  |  | 469 |  | 160 |  |  | 155 |  | 154 |  | Підтримання міста в належному стані |  |
| Всього по пріоритету |  |  |  |  | кошти підприємства |  |  | 579,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет |  |  | 3360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  |  |  |  |  |  | 4289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2

до Програми

Об’єкти благоустрою, на які поширюється дія Програми

| № з/п | Об’єкт благоустрою | Опис території об’єкта благоустрою |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сквери |  |  |
| 1. | Сквер по бульвару Шевченка, 15 | Сквер у честь Героїв Чорнобиля розташований у центрі міста на бульварі Шевченка, 15. Територія скверу має прямокутну форму 25х40 м оірєнтовною площею 0,1 га. На передньому фасаді по лінії забудови встановлено пам’ятний знак, присвячений загиблим героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. У сквері виконано елементи комплексного благоустрою: зелені насадження, газони, квітники та пішохідні доріжки |
| 2. | Сквер по вул. Коржівській, 94 | Сквер знаходиться в центрі міста по вул. Коржівській, 94. Територія скверу має проямокутну форму розмірами 30х40 м. З південної сторони територія обмежена вулицею Коржівською, зі сходу – двоповерховим будинком, із заходу – 5-ти поверховим будинком, із півночі – 5-ти поверховим будинком, у якому розташована міська центральна бібліотека ім. Антоненка – Давидовича. На території скверу: зелені насадження, квітники, газони та доріжки |
| 3. | Сквер по вул. Привокзальній | Знаходиться в західній частині центрального мікрорайону міста. Територія скверу обмежена із сходу – вулицею Горького, із заходу – залізничим вокзалом, із півночі – автовокзалом\, із півдня – одноповерховою забудовою. У палні територія скверу має форму трапеції загальною площею 0,63 га. Навколо скверу організовано автомобільний рух від автостанції та залізничного вокзалу. На головному фасаді з боку вул. Горького залишився постамент від колишнього пам’ятника (бюста) Федьку. Територія засаджена дерева та вкрита газоном. У центрі розташована кругла клумба діаметром 15 м, променями від нею виконані пішохідні доріжки із фігурної плитки |
| Бульвари |  |  |
| 4. | Бульвар Шевченка | Бульвар Шевченка, протяжністю біля 600 м, пролягає зі сходу на захід у самому центрі міста між вулицею Гостнниодвірською і бульваром Свободи. Для організації дорожнього руху з вул. Соборної бульвар перетинає проїзд, продовженням якого є головний вхід до міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. На цьому перетині безпосередньо на бульварі встановлено монументальний пам’ятник Т.Г. Шевченку. Бульвар засаджений деревами різноманітних порід. По всій довжині бульвар розділяє пішохідна доріжка з лавочками для відпочинку. Бульвар Шевченка в сукупності із бульварами Свободи, Московським і вул. Гетьмана Мазепи є зразком містобудування та функціональної забудови центра міста |

Продовження Додатка 2 до Програми

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. | Бульвар Свободи | Розташований у центральній частині міста і з’єднує центральну площу з вулицею Гетьмана Мазепи. Загальна довжина бульвару – більше 400 м. Засаджений деревами різних порід, вкритий зеленим газоном, по ньому пролягає пішохідна доріжка, яка облаштована лавочками та урнами для сміття. З боку центральної площі на бульварі знаходиться постамент знесеного пам’ятника В.І. Леніну. На розі бульварів Шевченка і Свободи розташовані міська і районна ради, райдержадміністрація. Посередині бульвару, напроти бульвару Московського, влаштована площа ім. Кавалерідзе з кільцевим рухом автотранспорту, на якій встановлено пам’ятник «Закутий Прометей і розкутий Робітник». |
| 6. | Бульвар Московський | Пролягає зі сходу на захід і з’єднує центральну частину міста (бульвар Свободи) з вулицею Горького. Протяжність бульвару складає 690 м. По довжині бульвар розділений на три частини двома проїздами для автотранспорту. Засаджений деревами різних порід, вздовж нього пролягає пішохідна доріжка. На перехресті з вул. Горького на бульварі встановлено пам’ятник Богдану Хмельницькому |
| 7. | Бульвар по вул. Горького | Бульвар знаходиться на найдовшій вулиці міста – вул. Горького, яка пролягає вздовж залізничної дороги від мосту через річку Ромен до річки Сула, вул. Засульська. Бульвар розташований у проміжку між бульваром Московським і вул. Коржівською, має протяжність 520 м. Територія бульвару по довжині розибта на 4 окремі частини, між якими організовано рух автотранспорту. З боку вулиць Коржівської та Маяковського на бульварі розташована Братська могила, з боку Московського бульвару – пам’ятний знак на честь воїнів війни в Афганістані. У центрі бульвару встановлено пам’ятний знак Героям Небесної сотні. Територія бульвару засаджена деревами змішаних порід, посередині пролягає пішохідна доріжка |
| 8. | Бульвар по вул. Гетьмана Мазепи | Розташований на частині вулиці Гетьмана Мазепи і пролягає від бульвару Свуободи до міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Довжина бульвару складає 320 м. З північної сторони до бульвару прилягають житлові будинки індивідуальної забудови і будівля МНС (пожежна частина), з південної сторони – промислові будівлі ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина». Територія засаджена деревами різних порід та вкритий зеленим газоном. Посередині пролягає пішохідна доріжка. У кінці бульвару на перетині із бульваром Свободи розташований постамент від знесеного погруддя письменнику М.О. Островському |

Секретар міської ради										Валерій МИЦИК