РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

### П`ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

| 23.01.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про стан виконання Програми інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2014 – 2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», статті 8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах», статті 8 Закону України «Про авторські і суміжні права»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Сосненко Л.Г. про стан виконання Програми інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2014 – 2016 роки.

- Зняти з контролю рішення міської ради шостого скликання від 29.01.2014 «Про Програму інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2014 – 2016 роки».

Міський голова                                                                                        С. САЛАТУН

Інформація

про стан виконання Програми інформатизації

у Виконавчому комітеті Роменської міської ради

на 2014 – 2016 роки

З метою створення комплексного захисту інформації у виконавчому комітеті Роменської міської ради, продовження легалізації програмного забезпечення, яке встановлюється на персональні комп’ютери користувачів виконавчого комітету Роменської міської ради та створення єдиної цілісної сітки із структурними підрозділами міської ради рішенням міської ради від 29.01.2014 затверджено Програму інформатизації у виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2014 – 2016 роки.

Пункт 1. Створення комплексної системи захисту інформації далі (КСЗІ) у виконавчому комітеті Роменської міської ради залишається на особливому контролі, але за відсутності коштів КСЗІ у міській раді до цього часу не було створено, оскільки впровадження такої системи потребує значного фінансування. Створення КСЗІ передбачено в Програмі інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2019-2021 роки.

Пункт 2. Відповідно до програми в 2015 році виділено кошти в сумі 20,6 тис. грн. на продовження легалізації програмного забезпечення у Виконавчому комітеті Роменської міської ради. В 2015 було придбано два ліцензійні пакети Microsoft Windows. 8.1 Professional (64 bit) та два ліцензійні пакети Microsoft Office 2013.

Пункт 3. З 2014 році Виконавчим комітетом Роменської міської ради було змінено провайдера по наданню послуг Internet (відмовились від послуг ПАТ «Укртелеком» та уклали договір на обслуговування з ТРК «Ідеал»). З новим провайдером була досягнута домовленість щодо підключення мережі Internet з постійною IP-адресою. Був налаштований та запущений центральний сервер з програмним забезпеченням Windows Server 2008 R2, але для підключення віддалених відділів міської ради потрібне більш потужне серверне обладнання, кошти на придбання якого передбачено в Програмі інформатизації у Виконавчому комітету Роменської міської ради на 2019-2021 роки.

У зв`язку з частковим виконанням, враховуючи рішення міської ради від 14.12.2018 «Про затвердження Програми інформатизації у Виконавчому комітеті Роменської міської ради на 2019 – 2021 роки», пропонуємо рішення міської ради від 29.01.2014 «Про затвердження Програми інформатизації у Виконавчому комітету Роменської міської ради на 2014-2016 роки» зняти з контролю.

Начальник відділу організаційного та

комп`ютерного забезпечення                                                                        І. ДЖОС

Погоджено

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. СОСНЕНКО

Юрій Корнюшкін