РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

### П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 27.02.2019 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за станом  виконання Програми розвитку і  реформування житлово-комунального господарства м. Ромни  на 2015-2019 роки та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста і оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Лузана Є.С. про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства 
м. Ромни на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 28.01.2015 (далі по тексту - Програма) (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради шостого скликання від 28.01.2015 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки».

Міський голова                                                                                                        С. САЛАТУН

Інформація

про стан виконання Програми розвитку і  реформування житлово-комунального господарства  м. Ромни  на 2015-2019 роки

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки, затверджена рішенням сесії Роменської міської ради від 28.01.2015 року,  розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Виконання Програми передбачає удосконалення системи управління підприємствами й організаціями житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища і ринку послуг, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики, підтримку розвитку різних форм самоорганізації населення (ОСББ, громадські об’єднання).

Фінансування Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни у 2018 році здійснювалося  за рахунок місцевого  бюджету, державного бюджету, коштів підприємств житлово-комунального господарства міста, а також інвестицій.

Основними здобутками у 2018 році являється:

- Утримання, ремонт житлового фонду комунальної власності, благоустрій прибудинкових територій, енергозбереження:

- капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Сумській, 1, вартість виконаних робіт становить 659 053,00 грн., виконавиць робіт ФОП Змисля Сергій Петрович (договір укладений на 1106,981 тис.грн - роботи не закінчені);

- капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Соборна, 8, протяжність 22 м/п, вартість виконаних  робіт 19 889,00 грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- капітальний ремонт внутрішніх каналізаційних мереж по вул. Аптекарська, 1, вартість виконаних робіт 33 500 грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- експертне обстеження шести ліфтів в будинках по вул. Маяковського, 67, вул. Гостиннодвірська, 12 а, вул. Руденка, 32 (під’їзд 3), загальна вартість складає 15 800,00 грн.

Для ремонту дахів житлових будинків та котелень комунальної власності було придбано 500 рулонів покрівельного матеріалу на загальну суму 199 000,00 грн.

2. Централізоване теплопостачання:

За звітний період КП «Ромнитеплосервіс» на оновлення основних засобів витратило  19,4 тис. грн., у тому числі:

- ремонт,  ревізію та заміну запірної арматури в котельнях  підприємства та на тепломережах на суму 11,1 тис. грн.;

- ремонт покрівель котелень підприємства на суму 6,3 тис. грн.;

- промивка всіх  теплообмінників модулів нагріву  міні-котельні за адресою: вул. Дудіна,1 вартістю 2,0 тис. грн.

По комунальному підприємству «Ромникомунтепло» РМР» у 2018 році виконано капітальний ремонт тепломережі від котельні по вул. Пушкіна, 9 (протяжність 180 м/п, Ду 325 мм) в двотрубному вимірі, вартість виконаних робіт 1 211,27 тис. грн.

3. Централізоване водопостачання та водовідведення.

Для забезпечення населення міста безперебійним наданням послуг з водопостачання та водовідведення управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради у 2018 році було виконано роботи та придбано обладнання:

- капітальний ремонт внутрішніх каналізаційних мереж по вул. Аптекарська, 1 в м. Ромни, вартість виконаних робіт 33 500 грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

- насос для артезіанської свердловини ЕВВ 8-40-90 – 4 штуки, на суму 73 680,00 грн.;

- електродвигун типу 4АМ225 М2, на суму 31 900,00 грн.

Для вирішення питання з відкритими люками оглядових колодязів в 2018 році було придбано 60 бетонних люків на загальну суму 30 420 грн.

4. Благоустрій територій загального користування.

Для покращення ситуації в місті з роздільним збором побутових відходів проводяться роботи по облаштуванню контейнерних майданчиків та придбання контейнерів для роздільного збору відходів.

В 2018 році управлінням житлово-комунального господарства було придбано 29 контейнерів для пластику на загальну суму 81 992,00 грн. та 14 євроконтейнерів на загальну суму 36 400 грн.

Проводилися роботи (надавалися послуги):

1)  з ремонту тротуарів міста, а саме:

- поточний ремонт тротуару по вул. Коржівській (від буд. № 94 до буд. № 98, площа 300 м2), вартість виконаних робіт 181 306,31 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- поточний ремонт тротуару по вул. Коржівській (від буд. № 1 до буд. № 29, площа 300 м2), вартість виконаних робіт 175 364,50 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс».

- поточний ремонт тротуару по вул. Соборна (площа 530 м2), вартість виконаних робіт 196 105 тис. грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

2) з нанесення дорожньої розмітки - виконано роботи щодо нанесення дорожньої розмітки на автошляхах міста Ромни у червні  - на суму 120 228,00 грн., та у серпні - на суму 49 226,00 грн.;

3) з придбання та встановлення урн для сміття – 8 урн встановлено у сквері по бульвару Свободи;

4) з придбання та встановлення лавочок:

- закуплено лавочок на загальну суму 17 000 грн;

- встановлено: у сквері по вул. Гетьмана Мазепи - 10 шт., на Алеї Героїв – 7 шт. та поруч з альтанкою – 7 шт.

5) з придбання декоративного посадкового матеріалу (сажанці горобини звичайної, клена гостролистого, берези повислої, липи дрібнолистої, катальпи, самшиту вічнозеленого, туї смарагд) на загальну суму 68 140,00 грн та висадка нових дерев: висаджено по місту 102 дерева (парк відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, вул. Аптекарська і вул. Коржівська) та 298 кущів (по вул. Аптекарська і вул. Коржівська);

6) з придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту - 3 нові зупинки: «КНЕУ» на вул. Горького, на вул. Гостинодвірська – «УкрГазБанк» та на вул. Конотопська. Проведено поточний ремонт старих зупинок громадського транспорту на загальну суму 44 999 грн, виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД»;

7) з поточного ремонту пам’ятника Т.Г. Шевченка, вартість виконаних  робіт 197 998,00 грн., виконавець робіт ФОП Захарченко О. Г.;

8) з поточного ремонту сцени по бульвару Свободи в м. Ромни, загальна сума 49 989,00 грн;

9) з поточного ремонту «Алеї слави» по бульвару Шевченка в м. Ромни, загальна сума 13 974,00 грн.;

10) з поточного ремонту дорожнього бар’єру по вул. Соборна, загальна сума 6 012,00 грн.;

11) з поточного ремонту полігону ТПВ з облаштуванням дизбар’єру, загальна сума 139 919,00 грн.;

12) з поточного ремонту пішохідного переходу по вул. Залізнична м. Ромни, загальна сума 88 715,00 грн.

13) з поточного ремонту дитячих майданчиків за адресами: вул. Курганська (м-н Лучки), вул. Руденка, 40, вул. Полтавська, 129, вул. Римаренків, 10, вул. Гетьмана Мазепи, 35, вул. Київська, 82, загальна сума 29 418,00 грн.

Виконано поточний (ямковий) ремонт автомобільних доріг:

- вул. Дудіна (площа 173,76 м2), вартість виконаних робіт 86 005 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Миколаївська (площа 171,82 м2), вартість виконаних робіт 85 046 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Київська (площа 386,00 м2), вартість виконаних  робіт 191 060 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Калнишевського (200,04 м2), вартість виконаних робіт 99 014 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Конотопська (площа 404 м2), вартість виконаних робіт 199 969 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Горького (площа 399,15 м2), вартість виконаних робіт 197 569 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Полтавська (площа 404,04 м2), вартість виконаних робіт 199 989 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Соборна (площа 138,73 м2), вартість виконаних робіт 68 667 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Берегова (площа 309,49 м2), вартість виконаних робіт 153 189 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Сумська (площа 400 м2) , вартість виконаних робіт 197 989 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- перехрестя вулиць Покровський узвіз та Западинської (площа 395 м2), вартість виконаних робіт 195 515 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Червона (площа 132,92 м2), вартість виконаних робіт 65 792 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- б-р Свободи (площа 358,16 м2), вартість виконаних робіт 177 280 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Маяковського (площа 404 м2), вартість виконаних робіт 199 969 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- б-р Шевченка (площа 75,17 м2), вартість виконаних робіт 37 207 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- перехрестя вулиць Київської та Постишева  (площа 47,60 м2), вартість виконаних робіт 37 011 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- перехрестя вулиць Сумської та 1-го провулку Сумської (площа 75 м2), вартість виконаних робіт 37 123 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Вознесенська (площа 45 м2), вартість виконаних робіт 22 274 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс»;

- вул. Коржівська (від буд. № 31 до буд. № 95), площа 314 м2), вартість виконаних робіт 155 422 грн., виконавець робіт ТОВ «Інвустбуд Плюс».

Проведено поточний ремонт автомобільних доріг м. Ромни з застосуванням тендерної процедури, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»:

- поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Коржівська (площа 2531 м2), вартість виконаних робіт 1 099 998 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»;

- поточний ремонту автомобільної дороги по вул. Руденка (площа 2644 м2), вартість виконаних  робіт 1 740 707 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»;

- поточний ремонт автомобільної дороги по вулиці Щербакова (площа 576 м2), вартість виконаних 351 299 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»

- поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Пушкіна (площа 1405 м2), вартість виконаних робіт 454 392 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»;

- поточний ремонт дороги на перехресті вулиць Курганська, Деревської та Конотопської (площа 1155 м2), вартість виконаних робіт 589 930 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»;

- поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Римаренків в м. Ромни (площа 1484 м2), вартість виконаних робіт 653 679 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»;

- поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Горького в м. Ромни (площа 12288 м2), вартість виконаних робіт 6 457 293 грн., виконавець робіт ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД».

Виконано послуги з підсипки та профілювання ґрунтових доріг на загальну суму 778 703,40 грн.

Потребує значної уваги питання освітлення міста. З кожним роком зростає сума витрат на поточні ремонти та утримання об’єктів зовнішнього освітлення міста, які необхідно оновлювати. Місто потребує будівництва та реконструкції трансформаторних, що дасть можливість збільшити мережі зовнішнього освітлення та охопити всі вулиці населеного пункту. За 2018 рік виконано:

- поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Конотопська, вул. Пирогова, 1-му пров. П. Вовни, загальна сума 42 392,54 грн.;

- приєднання до електричних мереж вуличного освітлення в м. Ромни, загальна сума 42 602,49 грн.;

- обслуговування систем вуличного освітлення в м. Ромни, загальна сума 232 349,70 грн.

Протягом 2018 року протягнуто нові лінії вуличної електромережі загальною протяжністю 9 200 м з новими світильниками в кількості 180 шт. на 16 вулицях та провулках міста.

Ще проводились роботи щодо заміни старих світильників на нові енергозберігаючі (лед-світильники) по 13 вулицях міста загальною кількістю 160 шт. Також КП «ККП» РМР проводились роботи щодо заміни електролампочок, що перегоріли, та встановлення 150 нових світильників, які були придбані вищезазначеним підприємством. Проведено реконструкцію 8 трансформаторних підстанцій вуличного освітлення (ТП).

В 2018 році було реалізовано 6  проектів, які фінансуються за рахунок громадського бюджету :

- встановлення інформаційного панно та вказівних знаків на території центрального кладовища у м. Ромни, вартість виконаних робіт 45 000 грн., виконавець робіт ФОП Олєйнік В.В.;

- придбання будівельних матеріалів для встановлення паркану в мікрорайоні Процівка за адресою: вул. Конотопська, 50, вартість виконаних  робіт 100 000 грн,  виконавець робіт ТОВ ТМ «Центер Сітка»;

- будівництво спортивного майданчика, по вул. Полетиків (район Засулля), вартість виконаних  робіт 100 000 грн, виконавець робіт ФОП Короленко О.М. (реалізований не повністю);

- капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою: м. Ромни, вул. Дудіна, 1  та вул. Індустріальна, вартість виконаних  робіт 93 772 грн., виконавець робіт ТОВ «СУМИБУДХОЛД» (реалізований не повністю);

- придбання дитячо-спортивного майданчика «Каховка», вартість виконаних  робіт 72 585 грн., виконавець робіт ФОП Красько О.В.

- придбання будівельних матеріалів для облаштування скверу по вул. Молодості в мікрорайоні «Каховка», вартість виконаних  робіт 98 500 грн., виконавець робіт ФОП Сулім В.С.

В м. Ромни протягом 2018 року придбано та встановлено дитячих майданчиків за адресами:

- м. Ромни вул. Руденка, 40, встановлено 1 комплект відповідно до специфікації – гойдалка подвійна, гірка клякла, карусель з рулем, балансир «Класік», лавочка «Веселка», урна, пісочниця «РИГА» всього 7 елементів, на загальну суму 32 500,00 грн.;

- м. Ромни вул. Полтавська, 129, встановлено 1 комплект відповідно до специфікації – гойдалка подвійна, гірка клякла, карусель з рулем, балансир «Класік», лавочка «Веселка», урна, пісочниця «РИГА» всього 7 елементів, на загальну суму 32 500,00 грн.;

- м. Ромни вул. Римаренків, 10, встановлено 1 комплект відповідно до специфікації – гойдалка подвійна, гірка клякла, карусель з рулем, балансир «Класік», лавочка «Веселка», урна, пісочниця «РИГА», ігровий комплекс «ТІМБО» всього 8 елементів, на загальну суму 72 300,00 грн.;

- м. Ромни вул. Гетьмана Мазепи, 35, встановлено 1 комплект відповідно до специфікації – гойдалка подвійна, гірка клякла, карусель з рулем, балансир «Класік», лавочка «Веселка», урна, пісочниця «РИГА» всього 7 елементів, на загальну суму 32 500,00 грн.;

- м. Ромни вул. Київська, 82, встановлено 1 комплект відповідно до специфікації – гойдалка подвійна, гірка клякла, карусель з рулем, балансир «Класік», лавочка «Веселка», урна, пісочниця «РИГА» всього 7 елементів, на загальну суму 32 500,00 грн.;

- м. Ромни вул. Курганська (м-р Лучки), встановлено 1 комплект відповідно до специфікації – гойдалка подвійна, гірка клякла, карусель з рулем, балансир «Класік», лавочка «Веселка», урна, пісочниця «РИГА» всього 7 елементів, на загальну суму 32 500,00 грн.

На виконання делегованих повноважень депутатами Сумської обласної ради було виділено кошти, за які придбано та встановлено інсталяцію «Я люблю Ромни» в міському парку культур та відпочинку Т.Г. Шевченка (депутат Головко Т.І.) та дитячий майданчик для відвідування урочища «Пивний ліс» (депутат Мурич В.С.)

Та, незважаючи на проведену роботу, питання галузі житлово-комунального господарства досить болюче для населення нашого міста, адже існує багато недоробок та проблем у її розвитку.

Пропонуємо Програму розвитку і  реформування житлово-комунального господарства  м. Ромни  на 2015-2019 роки лишити на контролі.

Начальник управління

житлово-комунального господарства		                                             О. ШЕВЧЕНКО

Погоджую

Заступник міського голови                                                                               Є. ЛУЗАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Роменської міської ради

«Про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки»

Проект рішення підготовлено і вноситься на розгляд міської ради пізніше терміну, визначеного пунктом 2 статті 34 розділу 1 Регламенту роботи Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради сьомого скликання від 24.11.2015.

Відповідно до Плану роботи Роменської міської ради на 2019 рік на черговому засіданні міської ради в лютому 2019 року в порядку контролю має бути заслухано інформацію про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням сесії Роменської міської ради від 28.01.2015.

На підставі вищевикладеного просимо розмістити проект рішення на офіційному веб-сайті міста, а також включити даний проект рішення до проекту порядку денного чергового засідання міської ради, що відбудеться в лютому 2019 року.

Начальник  управління

житлово - комунального господарства

Роменської міської ради							О. ШЕВЧЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови						Є. ЛУЗАН