ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 16.09.2020

Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 73 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника відділу освіти Івницької І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 73 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» (додається).

- Відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

- Зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету від 17.06.2020 № 73.

Розробник проекту: начальник  відділу освіти І. ІВНИЦЬКА

Зауваження та пропозиції до проекту надавати за тел. 5-31-98 або на електронну адресу:  osvita@romny-vk.gov.ua

Додаток

до проекту рішення виконкому міської ради

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 73 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Протягом червня-серпня 2020 року всі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні заклади освіти міста виконували роботи по підготовці до 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до розпорядження міського голови від 17.08.2020 № 101-ОД «Про перевірку готовності закладів освіти до 2020-2021 навчального року» 28 серпня було здійснено перевірку, яка засвідчила готовність усіх навчальних закладів до початку нового навчального року.

Виконано поточні ремонти відомчих котелень, капітальні та поточні ремонти систем опалення зі збільшенням та частковою заміною радіаторів, ревізію водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж, заміри контурів заземлення, повірку лічильників обліку води та тепла.

На цей час усі заклади освіти готові до опалювального сезону, акти готовності підписано та погоджено інспекцією Держенергонагляду.

Відділу освіти для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році було виділено коштів з міського бюджету 1,19 млн. грн. За ці кошти та державну субвенцію у сумі 945 тис. грн було придбано для перших класів ЗЗСО меблі, комп’ютерне обладнання, дидактичні матеріали та інше.

У ЗОШ № 7 реалізується II етап проекту «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 по вул. Полтавській, 32, м. Ромни, Сумська область» (внутрішні роботи).

За кошти бюджету розвитку міста проведено/тривають роботи в усіх освітянських закладах на загальну суму понад 3,6 млн. грн. Зокрема, здійснюються капітальні ремонти:

- каналізаційної системи у дошкільному навчальному закладі № 3 – 186,83 тис. грн,

- системи опалення у дошкільному навчальному закладі № 10 – 49,16  тис. грн,

- покрівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи  № 4 – 952,63 тис. грн,

- загальноосвітньої школи № 7 – 1 673,26 тис. грн.

Для  закладів загальної середньої та дошкільної освіти придбано:

- 2 дитячих майданчики на – 268 тис. грн,

- Матеріали для поточних ремонтів – 686,105 тис. грн,

- 45 металопластикові вікна – 184,166 тис. грн,

- 68 вогнегасники– 51,500 тис. грн.

Залучено батьківських та спонсорських коштів близько  2 млн. грн

- у спеціалізованій загальноосвітній школі № 1 проведено ремонт учительської, придбано меблі, мікшерний пульт для актової зали, інтерактивну панель для дистанційного навчання (290,86 тис. грн);

- у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 здійснено ремонт коридору та рекреації біля кабінету № 10, ремонт актової і спортивної зал, їдальні, майстерень, демонтаж надвірного туалету (162,0 тис. грн);

- у загальноосвітній школі № 4 проведено переобладнання кімнати для миття рук їдальні, встановлено нові умивальники; переобладнано медичний кабінет,  придбано меблі  (75 тис. грн);

- у загальноосвітній школі № 5  проведено капітальний ремонт в кабінетах інформатики, трудового навчання і ресурсних кімнатах, коридорах школи, спортзалі  (63 тис. грн);

- у загальноосвітній школі № 6 проведено капітальний ремонт у роздатковій,   замінено двері  у класних кімнатах 1, 8, 9 класів (38 тис. грн);

- у загальноосвітній школі № 7 пофарбовано стіни аудиторій, придбано гідроакумулятор 300 л. та насос «Водолій» для безперебійної подачі води (54 тис. грн);

- у загальноосвітній школі № 8 проведено поточний ремонт бібліотеки та їдальні,  коридору 2 поверху  із заміною електропроводки  (55 тис. грн);

- у загальноосвітній школі № 10 здійснено капітальний ремонт харчоблоку та  медпункту (144 тис. грн);

- у  загальноосвітній школі № 11 проведено ремонт варочного цеху їдальні, закуплено новий посуд і обладнання  (192 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 1 проведено капітальний ремонт туалетної кімнати та замінено зовнішні двері  (38 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 2 проведено капітальний ремонт туалетних кімнат у двох групових осередках (36 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 3 здійснено укладання асфальтобетонного покриття та тротуарної плитки на території закладу (300 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 4 проведено ремонт спальної кімнати групи «Лісова казка», ремонт медичного кабінету, косметичний ремонт умивальних та туалетних кімнат груп «Іграшки» та «Сонечко» (38 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 5 капітально відремонтовано один груповий осередок, проведено облаштування кабінету психолога  (91 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 6 виконано покриття доріжок тротуарною плиткою (144 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 7 проведено заміну 3 віконних блоків,  капітально відремонтовано туалетну кімнату та вхідні сходи (113 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 8 виконано ремонт підлоги вестибюлів корпусу № 2, буфетної кімнати  групи 3 року життя, туалетів двох групових осередків  (165 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 9  замінено 4 дверні блоки, придбано ігрове обладнання для дітей (73 тис. грн);

- у дошкільному навчальному закладі № 10 проведено заміну електропроводки в підвалі, капітальний ремонт комори, частковий ремонт роздаткових кімнат в групах 4 і 5 року життя (40 тис. грн)

### у центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю придбано музичний процесор, електродрель, мотокосу, етюдники (14 тис. грн);

##### у дитячо-юнацькій спортивній школі виконано частковий ремонт рівної покрівлі спорткомплексу; утеплено труби теплоносіїв у гімнастичному залі (16,5 тис. грн);

##### у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті проведено ремонт навчальних автомобілів, закуплено ноутбук та телевізор (53 тис. грн)

Висновки  і пропозиції

Слід відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Пропонуємо зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету  від 17.06.2020 № 73 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період».

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- до проекту рішення  виконкому міської ради «Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 73 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Проект рішення розроблено в порядку контролю.

До 01.09.2020 по всіх закладах освіти тривала підготовка до нового навчального року та завершувалися поточні ремонти приміщень закладів освіти, тому проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 73 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2020-2021 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» на вересень 2020 року відділом освіти на офіційному сайті міської ради не було оприлюднено в термін, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Начальник відділу освіти                                                                Ірина ІВНИЦЬКА

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови	   Ігор ТЕТІРКО

04.09.2020