РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

| 21.12.2020 | Ромни | № 163-ОД |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку території міста до новорічно-різдвяних свят |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки території міста до новорічно-різдвяних свят:

  - Управлінню житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.), комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» РМР (Щербак І.І.) до 28.12.2020 забезпечити виконання заходів щодо санітарної очистки  територій міста (додаток 1);

  - Управлінню житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.), ФОП «Сердюк» до 28.12.2020 забезпечити виконання заходів щодо відновлення освітлення на вулицях міста (додаток 2).

  - Управлінню житлово-комунального господарства (Шевченко О.П.):

- скласти щоденний графік виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, і надати його виконавцям – комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» РМР, ФОП «Сердюк»;

- щоденно до 17.00 надавати інформацію про стан виконання заходів, затверджнених цим розпорядженням, заступнику міського голови Суходольському В.В.

  - Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова 					                       Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

21.12.2020 № 163-ОД

ЗАХОДИ

щодо санітарної очистки територій міста

| № зп | Назва території | Вид роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вул. Горького (процівська гора) | Прибрати листя і гілля |
| 2. | Вул. Прокопенка | Прибрати листя і гілля |
| 3. | Вул. Гетьмана Мазепи | Прибрати листя і гілля |
| 4. | Вул. Мельникова | Прибрати листя і гілля |
| 5. | Вул. Леоніда Полтави | Прибрати листя і гілля |
| 6. | Вул. Аптекарська | Прибрати листя |
| 7. | Вул. Вознесенська | Прибрати листя |
| 8. | Вул. Сумська | Прибрати листя і гілля |
| 9. | Вул. Полтавська (зокрема, сквер пам’яті загиблим під час Великої Вітчизняної війни) | Прибрати листя |
| 10. | 1 провулок б-ру Свободи | Прибрати листя і гілля |
| 11. | Вул. Покровський узвіз, 2 | Прибрати гілля напроти будинку |
| 12. | Вул. Полтавська (зокрема, парк пам’яті загиблим під час Великої Вітчизняної війни) | Прибрати листя і гілля |
| 13. | Вул. Київська | Прибрати листя і гілля |
| 14. | Вул. Дудіна | Прибрати листя і гілля |
| 15. | Вул. Миколаївська | Прибрати сміття і листя |
| 16. | Вул. Полтавська (напроти території Роменського райавтодору) | залізобетон |
| 17. | Вул. Полтавська (ЗОШ № 7, магазин) | Прибрати стихійні сміттє-звалища |
|  | Територія міста | Прибрати заповнені контейнери з пет-пляшками |
| 18. | Територія міста | Прибрати незаконну рекламу та оголошення на електроопорах та в інших недозволених місцях |
| 19. | Територія міста | Прибрати зірвані та зігнуті дорожні знаки |
| 20. | Вул. Маяковського, 57 (контейнерний майданчик) | Прибрати листя і гілля |
| 21. | 1 провулок б-ру Свободи, 5 (контейнерний майданчик) | Прибрати гілля |
| 22. | Вул. Соборна, 24 (контейнерний майданчик) | Прибрати листя і гілля |
| 23. | Вул. Покровський узвіз, 2 (контейнерний майданчик) | Прибрати листя і гілля |
| 1 | 2 | 3 |
| 24. | Вул. Київська (кладовище, контейнерний майданчик) | Прибрати листя і гілля |
| 25. | Вул. Київська, 78 А (контейнерний майданчик) | Прибрати листя і гілля |
| 26. | Вул. Полтавська (кладовище) | Прибрати листя і гілля |

Керуючий справами виконкому		                                Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до розпорядження міського голови

21.12.2020 № 163-ОД

ЗАХОДИ

щодо відновлення освітлення на вулицях міста

| № зп | Місцезнаходження електроопори |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Вул. Першотравнева, 2 |
| 2. | Вул. Першотравнева, 100 21/14 кругла опора |
| 3. | Вул. Першотравнева, 89 16/13 |
| 4. | Вул. Першотравнева, 36 19/71 |
| 5. | Вул. Першотравнева, 28 22/71 |
| 6. | Вул. Першотравнева, 22 23/71 |
| 7. | Вул. Першотравнева, 18 24/71 |
| 8. | Вул. Першотравнева, 6 |
| 9. | Вул. Леоніда Полтави, 1 |
| 10. | Вул. Леоніда Полтави, 3 |
| 11. | Вул. Полтавська світлофор біля ЗОШ № 7 |
| 12. | Вул. Харченка, 7 (замінити лампочку та підняти ліхтар) |
| 13. | Вул. Весняна, 33 23/72 (лампочка 10-12 Вт) |
| 14. | Вул. Каті Зеленко, 32 (лампочка 10-12 Вт) |
| 15. | Вул. Залізнична (гора) електроопора при попороті до «Моноліту» |
| 16. | Вул. Залізнична (14/92 перша опора від КП «Комбінат комунальних підприємств» при повороті до мікрорайону «Новолозовка») |
| 17. | Вул. Маршала Малиновського (ЗОШ № 5; ТП-1002 (опора) |
| 18. | Вул. Маршала Малиновського (10/79, 24/88, 5/79, 40/79, 46/79) |
| 19. | Вул. Маяковського (моніторинг освітлення всієї вулиці) |
| 20. | Вул. Горького (сквер, освітлення пам’ятнника воїнам-афганцям) |
| 21. | Вул. Дудіна (опори напроти супермаркета «РОНА», монтаж лампочок) |
| 22. | Вул. Шварца, 81 |
| 23. | 1 провулок Шварца (перехід до мікрорайону «Каховка») |
| 24. | Вул. Шварца, 50 А (14/87) |
| 25. | Перехрестя вулиць Шварца і Мельникова (анкерна опора, ліхтар на вул. Мельникова) |

Керуючий справами виконкому		                                 Наталія МОСКАЛЕНКО