РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

### ВСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

# РІШЕННЯ

| 25.11.2020 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово - комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за станом  виконання Програми розвитку і  реформування житлово-комунального господарства м. Ромни  на 2015-2019 роки та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста і оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію про стан виконання Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 28.01.2015 (далі по тексту – Програма) (додається).

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 28.01.2015 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки».

Міський голова                                                                                       Сергій САЛАТУН

Інформація

про стан виконання Програми розвитку і  реформування житлово-комунального господарства  м. Ромни  на 2015-2019 роки

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки (далі - Програма) розроблена і спрямована на розв'язання проблем та забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства м. Ромни.

Метою Програми є реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Основними здобутками у 2019 році стало:

- Утримання, ремонт житлового фонду, благоустрій прибудинкових територій, енергозбереження:

- придбано покрівельного матеріалу (бікроеласту) в кількості 5 790 м2 для ремонту дахів житлових будинків та котелень комунальної власності, вартість придбаних матеріалів становить 271,7 тис. грн., постачальники -  ТОВ «Будiвельна марка», ТОВ «Перший дім»,

- проведено поточний ремонт шахти ліфта житлового будинку за адресою вул. Гостиннодвірська, 12 А в м. Ромни, вартість наданих послуг становить 10,5 тис. грн., надавач послуг -  ПП «Житло-сервiс»,

- проведено поточний ремонт машинного приміщення та шахти ліфта житлового будинку за адресою вул. Маяковського, 67 (4 шт.), вартість наданих послуг становить 11,0 тис. грн.,  надавач послуг -  КП «Житло-Експлуатацiя»,

- проведено поточний ремонт машинного приміщення та шахти ліфта житлових будинків за адресами вул. Руденка, 32 (1 шт.) та вул. Петра Калнишевського, 22 (4 шт.)  вартість наданих послуг становить 11,3 тис. грн., надавач послуг -  ПП «Наш Дiм»

- проведено капітальний ремонт будинку ОСББ «Мальва 5» за адресою: м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 9 Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи), вартість виконаних робіт становить 18,5 тис. грн., виконавці робіт - ПП «Вогнезахист» та ПП « Роменекс – Л »,

- проведено капітальний ремонт даху та зовнішніх стін будинку за адресою б-р. Московський, 33 в м. Ромни, вартість виконаних робіт становить 60,3 тис. грн., виконавець робіт - ФОП Баляба В.М.,

- проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі даху по вул. Руденка, 8А в м. Ромни Сумської області, вартість виконаних робіт становить 40,6 тис. грн., виконавець робіт -  ФОП Наливайко Ю.В.,

- проведено капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Аптекарська, вартість виконаних робіт становить 27,0 тис. грн., виконавець робіт -   ФОП Наливайко Ю.В.,

- проведено капітальний ремонт м’якої покрівлі даху по вул. Гетьмана Мазепи, 8 в м. Ромни, Сумської області,  вартість виконаних робіт становить 66,9 тис. грн.,  виконавець робіт - ТОВ ЛТД «РЕМБУДСЕРВIС»,

- проведено поточний ремонт напівпідвального приміщення архіву, вартість наданих послуг становить 189,7 тис. грн., надавач послуг - ФОП Наливайко Ю.В.,

- проведено капітальний ремонт ліфтів,  вартість виконаних робіт становить 2 725,2 тис. грн., виконавець робіт – ТОВ «Облсумилiфт»,

- проведено поточний ремонт приміщення за адресою вул. Залізнична, 125 для пункту стерилізації, вартість наданих послуг становить 61,5 тис. грн., надавач послуг - ФОП Короленко О.М.

2. Централізоване теплопостачання:

Теплопостачальними підприємствами в 2019 року зроблено:

- гідровипробування теплових мереж 100%;

- повірка  лічильників газу 100% (виконано в повному обсязі);

- повірка коректорів газу 100% (виконано в повному обсязі);

- повірка контрольно-вимірювальних приладів 100%;

- підготовлено котелень 22 з 22– виконання 100% ;

- ревізія і ремонт електрообладнання на котельнях згідно графіка виконано на  100%.

Всього виконання заходів складає 100%.

На даний час в місті установлено 62 лічильників тепла. Потрібна ще 68 лічильників, але фінансування не передбачено.

3. Централізоване водопостачання та водовідведення:

- придбано 79 люків та кришок каналізаційних, вартість придбаних товарів становить 32,0 тис. грн., постачальники – ФОП Гасанов С.А. та ФОП Голік В.В.

- проведено поточний ремонт самопливного каналізаційного колектору по вул. Соборна в м. Ромни, вартість наданих послуг становить 252,3 тис. грн., надавач послуг – ТОВ « Сумибудхолд – 1 »,

- проведено поточний ремонт станції знезалізнення води на Процівському водозаборі, вартість наданих послуг становить 199,6 тис. грн., надавач послуг – ТОВ «Сумибудхолд-1»,

- проведено капітальний ремонт артезіанської свердловини на Процівському водозаборі в м. Ромни, вартість виконаних робіт становить 1 388,3 тис. грн., виконавець робіт -  ТОВ «Октавія Трейд»,

- виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Горького до КНС-1 з ПК2+45 до ПК4+95 в м. Ромни Сумської області», вартість виконаних робіт становить 40,0 тис. грн., виконавець робіт -  ФОП Полiщук Л.І.,

- проведено реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по вул. Горького до КНС-1 з ПК2+45 до ПК4+95 в м. Ромни Сумської області, вартість виконаних робіт становить 1 234,1 тис. грн., виконавець робіт -  ФОП Вельбой А.М.

3. Благоустрій територій загального користування, комунальне господарство:

- надано послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів, вартість наданих послуг становить 475,0 тис. грн., надавач послуг – ТОВ «Завод Кобзаренка»,

- проведено 6 позачергових технічних перевірок правильності роботи засобів обліку та робіт з обслуговування електричних лічильників, вартість наданих послуг становить 1,9 тис. грн., надавач послуг – Філiя «Роменський район електричних мереж «ПАТ «Сумиобленерго»,

- проведено поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Полтавська, вул. Прокопенка,  вул. Коржівська,  вул. Аптекарська,  б-ру Свободи,  б-ру Шевченка, 2 пров. Пирогова, б-ру Шевченка (біля Алеї Слави), вартість наданих послуг становить 121,6 тис. грн., надавачі послуг – ТОВ «Завод Кобзаренка», ФОП Сердюк М.О.,

- проведено поточний ремонт підстанцій, вартість наданих послуг становить 59,2 тис. грн., надавачі послуг – ТОВ «Завод Кобзаренка», ФОП Сердюк М.О.,

- виготовлено 30 однолінійних схем об'єктів енергозабезпечення вуличного освітлення по м. Ромни, вартість наданих послуг становить 10,6 тис. грн., надавач послуг – ФОП Iщенко С.М.,

- надано послуги з допуску на об’єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж, вартість наданих послуг становить 8,7 тис. грн., надавач послуг – ФОП Iщенко С.М.,

- проведено поточний ремонт світлофора вул. Коржівська та вул. Соборна, м. Ромни, вартість наданих послуг становить 35,3 тис. грн., надавач послуг - ФОП Сердюк М.О.,

- протягом року спожито 636,8225 тис. кВт/год електроенергії вуличного освітлення на суму 1 898,4 тис. грн., надавач послуг – ПАТ «Сумиобленерго» Роменський РЕМ,

- придбано 27 контейнерів та 14 урн для сміття, вартість придбаних товарів становить 103,4 тис. грн., постачальник - ФОП Грищенко В.М.,

- проведено поточний ремонт контейнерних майданчиків, вартість наданих послуг становить 97,7 тис. грн., надавач послуг - ФОП Журба В.М.,

- надано послуги з покосу трави, вартість наданих послуг становить 160,1 тис. грн., надавач послуг - ТОВ «Завод Кобзаренка»,

- надано послуги з утримання квітників, клумб, газонів, вартість наданих послуг становить 141,8 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- знесено 144 аварійні дерева та обпиляно 846 гілок дерев, вартість наданих послуг становить 310,0 тис. грн., надавач послуг - ТОВ «Завод Кобзаренка»,

- придбано декоративного посадкового матеріалу в кількості 809 шт., вартість придбаних товарів становить 35,0 тис. грн., постачальник - ДП «Роменський лісгосп»

4. Дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки:

Ремонт дорожнього покриття.

На ремонт дорожнього покриття в 2019  році використано 13352476,03 грн.

Виконано:

- Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Пушкіна, вул. Монастирська в м. Ромни, загальна сума 555078,92 грн., обсяг - 1128,5 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття по бульвару Шевченка в м. Ромни, загальна сума 186462,06 грн., обсяг - 333 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття по бульвару Свободи в м. Ромни, загальна сума 198982,45 грн., обсяг - 355,36 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в м. Ромни, загальна сума 111989,22 грн., обсяг – 200 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в м. Ромни, загальна сума 198780,94 грн., обсяг – 355 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття перехрестя бульвару Свободи та бульвару Московському в м. Ромни, загальна сума 86231,63 грн., обсяг – 154 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття перехрестя вулиць Горького, Коржівська та Маяковського в м. Ромни, загальна сума 198780,94 грн., обсяг – 355 м2;

- Ямковий ремонт дороги  по вул. Коржівська в м. Ромни, загальна сума 198988,09 грн., обсяг – 355,37 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття мосту через р. Сула по вул. Покровський узвіз в м. Ромни, загальна сума 198220,94 грн., обсяг – 354 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Пушкіна і Калнишевського в м. Ромни, загальна сума 199643,02 грн., обсяг – 353 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Руденка і Пушкіна в м. Ромни, загальна сума 197946,30 грн., обсяг – 350 м2;

- Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Лермонтова і Пушкіна в м. Ромни, загальна сума 199978,02 грн., обсяг – 345 м2;

- Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги по вул. Аптекарська, загальна сума 199856,4 грн., обсяг – 603 м2;

- Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги по вул. Полтавська, загальна сума 193525,2 грн., обсяг – 583,9 м2;

- Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги по вул. Маяковського, загальна сума 191868,00 грн., обсяг – 578,9 м2;

- Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги по вул. Конотопська, загальна сума 188090,4 грн., обсяг – 567,5 м2;

- Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги по вул. Берегова, загальна сума 184345,2 грн., обсяг – 556,2 м2;

- Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги по вул. Сумська, загальна сума 199690,8 грн., обсяг – 602,5 м2.

Ремонт тротуарів, виконано:

- Поточний ремонт тротуарів по бульвару Свободи, 26 в м. Ромни, загальна сума 161500,00 грн., обсяг – 383,88 м2;

- Поточний ремонт тротуарів вул. Гетьмана Мазепи в м. Ромни, загальна сума 197700,00 грн., обсяг – 560 м2;

- Поточний ремонт тротуарів по бульвару Шевченка в м. Ромни, загальна сума 48000,00 грн., обсяг – 136 м2;

- Поточний ремонт тротуарів по вул. Полтавська в м. Ромни, загальна сума 78500,00 грн., обсяг – 100 м2;

- Поточний ремонт тротуарів по вул. Пушкіна в м. Ромни, загальна сума 157900,00 грн., обсяг – 200 м2;

- Поточний ремонт тротуарів по бульвару Свободи, 2 в м. Ромни, загальна сума 85500,00 грн., обсяг – 96 м2.

Встановлення дитячих майданчиків:

- За адресою: м. Ромни, вул. Маяковського, 69, вул. Щербакова, 10 та вул. Київська, 80 встановлено дитячий майданчик на загальну суму 19782,60 грн.;

- За адресою: м. Ромни вул. Прокопенка, 107 встановлено дитячий майданчик на загальну суму 49 953,00 грн. (виділені кошти депутатом Кірюхіним Д.Є.);

- За адресою: м. Ромни пл. Танкова встановлено дитячий майданчик на загальну суму 49 953,00 грн. (виділені кошти депутатом Кірюхіним Д.Є.),

- проведено капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Пушкіна, вул. Монастирська в м. Ромни Сумської області, вартість виконаних робіт становить 561,3 тис. грн., виконавець робіт -  ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»,

- проведено капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Соборна на ділянці від будинку № 35 до будинку № 41 в м. Ромни Сумської області, вартість виконаних робіт становить 269,7 тис. грн., виконавець робіт -  ТОВ «"Буд Світ-Україна»,

- проведено ямковий ремонт доріг площею 3509,73 м2, вартість наданих послуг становить 1 976,0 тис. грн., надавач послуг - ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»,

- проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг площею 3492 м2, вартість наданих послуг становить 1 157,4 тис. грн., надавач послуг - ПП «Агротемп»,

- проведено профілювання ґрунтових доріг, вартість наданих послуг становить 164,5 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- проведено поточний ремонт доріг з підсипкою, вартість наданих послуг становить 111,0 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- проведено поточний ремонт узбіччя автомобільної дороги з підсипкою по вул. Київська, вартість наданих послуг становить 16,2 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- нанесено дорожню розмітку, вартість наданих послуг становить 198,1 тис. грн., надавач послуг - філія «Дорбудсервіс» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»,

- проведено поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Пушкіна в м. Ромни Сумської області площею 1286 м2, вартість наданих послуг становить 683,2 тис. грн., надавач послуг - ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»,

- виготовлено кошторисну документацію на поточний ремонт доріг, вартість наданих послуг становить 110,2 тис. грн., надавач послуг - ТОВ "ГIДРОКОМБУД",

- проведено поточний ремонт тротуарів, вартість наданих послуг становить 799,2 тис. грн., надавачі послуг - ФОП Черкас С.В. та ТОВ «Містобудування Інвест ЛТД»,

- надано послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу, вартість наданих послуг становить 738,8 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- надано послуги зі збирання розкиданого сміття на території міста Ромни, вартість наданих послуг становить 198,3 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- здійснено вивезення стихійних сміттєзвалищ в м. Ромни, вартість наданих послуг становить 51,4 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- проведено поточний ремонт пам’ятників, вартість наданих послуг становить 27,7 тис. грн., надавач послуг – ТОВ «Сумибудхолд-1»,

- проведено поточний ремонт автобусних зупинок, вартість наданих послуг становить 50,1 тис. грн., надавач послуг - ТОВ "КЕДР-АЛЬФА",

- здійснено перевірку та обстеження водної акваторії, вартість наданих послуг становить 5,4 тис. грн., надавач послуг – Мiжрегіональний центр швидкого реагування ДСНС України,

- проведено поточний ремонт автомобільної стоянки за адресою б - р Свободи, 3 в м. Ромни (заїзд до спортивного комплексу ім. В. Окіпного), вартість наданих послуг становить 190,9 тис. грн., надавач послуг – ФОП Наливайко Ю.В.,

- проведено поточний ремонт ливневих каналізацій, вартість наданих послуг становить 278,2 тис. грн., надавач послуг – ТОВ «Сумибудхолд-1»,

- проведено поточний ремонт клумби в сквері по бул. Свободи в м. Ромни, вартість наданих послуг становить 60,0 тис. грн., надавач послуг – ФОП Черкас С.В.,

- розроблено схему дорожньо-транспортної мережі, вартість наданих послуг становить 144,5 тис. грн., надавач послуг – ФОП Коджушко В.П.,

- розроблено схему зелених зон та зон відпочинку, вартість наданих послуг становить 115,5 тис. грн., надавач послуг – ФОП Коджушко В.П.,

- встановлено дитячі майданчики за адресами: вул. Щербакова, 10, вул. Маяковського, 69, вул. Київська, 80, вул. Горького, 240, вул. Полтавська, 9, вартість наданих послуг становить 19,8 тис. грн., надавач послуг - ФОП Журба В. М.,

- проведено поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування), вартість наданих послуг становить 33,3 тис. грн., надавач послуг – КП «Комбiнат комунальних підприємств» РМР,

- встановлено паркан на танцювальному дитячому майданчику на території парку ім. Т.Г.Шевченка, вартість наданих послуг становить 40,0 тис. грн., надавач послуг - ФОП Грищенко В.М.,

- проведено поточний ремонт паркану по вул.Чернишевського біля Братської могили радянських воїнів, вартість наданих послуг становить 35,9 тис. грн., надавач послуг - ТОВ "КЕДР-АЛЬФА",

- надано послуги з технічного обслуговування системи вiдеоспостереження, вартість наданих послуг становить 66,0 тис. грн., надавач послуг - ТОВ"Телемережi"ЮСАНА"

- придбано 8 лавочок, вартість придбаних товарів становить 16,8 тис. грн., постачальник –   ФОП Грищенко В.М.,

- придбано 3000 л резервного палива, вартість придбаних товарів становить 82,5 тис. грн., постачальник – ТОВ «Лівайн Торг»,

- створено матеріальний резерв (шифер, скло, цвяхи, гвіздки), вартість придбаних товарів становить 114,7 тис. грн., постачальник - ФОП Барабаш Ю.Г.,

- придбано 313 дорожніх знаків та опор кріплення, вартість придбаних товарів становить 198,5 тис. грн., постачальник - ПП Лисенко О.Є.,

- придбано 639 електроламп, вартість придбаних товарів становить 173,7 тис. грн., постачальник - ФОП Мороз Т.С.,

- придбано 264 світильників, вартість придбаних товарів становить 60,0 тис. грн., постачальник - ФОП Мороз Т.С.,

- придбано 837 т щебеню гранітного фракцією 5-20 мм  (одержувач коштів – КП «Комбінат комунальних підприємств), вартість придбаних матеріалів становить 428,8 тис. грн.

В рамках реалізації проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» виконано:

- благоустрій території паркової зони поблизу ЗОШ № 8, вартість наданих послуг становить 99,9 тис. грн., надавач послуг - ФОП Грищенко В.М.,

- благоустрій території біля міської бібліотеки по вул. Коржівській, 94, вартість наданих послуг становить 99,9 тис. грн., надавач послуг – ПП «Екоінбуд»,

- встановлено огорожу на території Процівського кладовища за адресою: м. Ромни, вул. І. Франка, вартість наданих послуг становить 124,2 тис. грн., надавач послуг - ФОП Наливайко Ю.В.

- облаштовано сміттєвий майданчик та благоустрій прилеглої території за адресою Калнишевського, 22, вартість наданих послуг становить 93,6 тис. грн., надавач послуг - ФОП Короленко О.М.

У зв’язку з терміном дії її закінчення пропонуємо зняти  з контролю Програму розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ромни на 2015-2019 роки.

Начальник управління

житлово-комунального господарства				Олександр ШЕВЧЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови					Сергій ХОРОНЬКО