РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

### ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25.11.2020  			                        м. Ромни

| Про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про природно-заповідний фонд України», «Про благоустрій населених пунктів», статті 47 Закону України «Про землеустрій», з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста, створення умов для екологічного і культурного розвитку міста, комплексної розбудови інфраструктури Міського парку культури та відпочинку                     ім. Т.Г. Шевченка

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Сергія Хоронька про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.11.2019 (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 21.11.2019 «Про Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку                           ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки».

Міський голова                     					                   Сергій  САЛАТУН

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку          ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки

Рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019 затверджено Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки.

На 2020 рік вищезазначеною програмою  передбачено кошти в сумі 111 277 грн. на оплату послуги «Прибирання сміття з урн та збирання окремих предметів в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 15.04.2020 № 59/1 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок»). Станом на 1 жовтня 2020 року використано 84 506 грн.

Відповідно до договору від 15.04.2020 № 62/1 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 194 200 грн. на оплату послуги «Підмітання території Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня 2020 року використано 142 240 грн.

Відповідно до договору від 15.04.2020 № 58/1 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 14 785 грн. на оплату послуги «Утримання клумб та оббивка бордюр в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня 2020 року використано 5 378 грн.

Відповідно до договору від 15.04.2020 № 60/1 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 54 002 грн. на оплату послуги «Покіс трави в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня 2020 року кошти використано в повному обсязі.

Відповідно до договорів від 15.04.2020 № 61/1 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 11 950 грн. на оплату послуги «Підрізка дерев в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» та  від 15.04.2020 № 63/1 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 55 002 грн. на оплату послуги «Очищення території від снігу та сколювання льоду в Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня 2020 року кошти не використовувалися.

Через відсутність коштів не було здійснено роботи по капітальному ремонту фонтану в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на суму 360 тис. грн.

На даний час укладено договір на розробку проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території об’єкта природно-заповідного фонду Міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Міським бюджетом передбачено суму в 20 тис. грн. на даний вид робіт. Термін виконання – до кінця 2020 року.

Також 55 тис. грн. власних коштів КП «Іллінський ярмарок»  РМР було направлено на утримання туалету, розміщеного на території Міського парку культури та відпочинку          ім. Т.Г. Шевченка.

Інші види робіт за кошти КП «Ільїнський ярмарок»  чи за рахунок інших джерел не проводились через карантинні обмеження.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 21.11.2019 «Про Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки»».

Начальник управління

житлово-комунального господарства	               		Олександр  ШЕВЧЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови					Сергій     ХОРОНЬКО