РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

| 23.12.2020 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про внесення змін до Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою уточнення виконання заходів із благоустрою

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести такі зміни до Програми   розвитку  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020-2023 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019:

- викласти Паспорт Програми у наступній редакції:

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Роменської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Пункт 22 частини 1 статті 26, частина 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», стаття 47 Закону України «Про землеустрій», Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» |
| 3. | Розробник Програми | КП «Ільїнський ярмарок» РМР |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Ільїнський ярмарок» РМР Відділ культури виконавчого комітету міської ради Управління житлово-комунального господарства міської ради Управління економічного розвитку міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Ільїнський ярмарок» РМР (одержувачів коштів) |
| 6. | Учасники Програми | КП «Ільїнський ярмарок» РМР Відділ культури Виконавчого комітету міської ради Управління житлово-комунального господарства міської ради Управління економічного розвитку міської ради |
| 7. | Строк реалізації Програми | 2020 – 2023 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | І етап –2020 рік ІІ етап – 2021 рік ІІІ етап – 2022 рік IVетап – 2023 рік |
| 8. | Фінансові ресурси для виконання заходів Програми | Міський бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, кошти підприємства, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 9. | Обсяг фінансування Програми, тис. грн. у тому числі: | 5 863,3 |
| 9.1. | Кошти міського бюджету | 4 934,3 |
| 9.2. | Кошти державного бюджету | - |
| 9.3. | Кошти обласного бюджету | - |
| 9.4. | Кошти підприємства | 579,0 |
| 9.5. | Інші джерела | 350,0 |

- викласти Додаток  до Програми у новій редакції, що додається.

Міський голова						Олег СТОГНІЙ

Додаток до Програми

Пріоритетні напрями та заходи Програми

| № з/п | Пріоритет розвитку | Назва заходу | Джерело фінансування | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього, тис.грн | у тому числі по роках |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Створення умов для розвитку інфраструк -тури парку, дозвілля та відпочинку населення | Розробка проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території об’єкта природно-заповідного фонду – міського парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка | міський бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Правовстановлюючий документ для збереження і використання парку |
|  |  | Розробка генерального плану розвитку парку | міський бюджет | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Упорядку-вання парку |
|  |  | Придбання дитячого майданчику «Світ розваг» | міський бюджет | 150,0 |  | 150,0 |  |  | Створення умов для розвитку дозвілля |
|  |  | Будівництво доріжки (400 м) для катання на роликах (ролердром) | міський бюджет інші джерела | 200,0 200,0 |  |  | 200,0 200,0 |  | Створення інфраструктури парку |
|  |  | Придбання та встановлення дерев’яних будівель (4шт.) | міський бюджет | 200,0 |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі із встановленням енергозберігаючих вікон (у т.ч. ПКД), дверей та огорожі | кошти підприємства | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |

Продовження додатка до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капітальний ремонт фонтану з обладнанням кольорової ілюмінації для фонтану | міський бюджет | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення годинника у парку | кошти підприємства | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  |
|  |  | Облаштування ґрунтових доріжок твердим покриттям | міський бюджет обласний бюджет | 250,0 |  | 100,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| Всього по пріоритету |  |  |  | 1754,0 | 380,0 | 624,0 | 550,0 | 200,0 |  |
| 2 | Відновлення зелених насаджень, забезпечення благоустрою парку | Проведення інвентаризації зелених насаджень | кошти підприємства | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Забезпечення благоустрою парку, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони парку |
|  |  | Придбання бачків для сміття (20 один.) | кошти підприємства | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання лавок для відпочинку (20 один.) | інші джерела | 70,0 | 15,0 | 35,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | Благоустрій території існуючих дитячих ігрових майданчиків | кошти підприємства | 48,0 | 48,0 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустрій парку: у тому числі: | міський бюджет | 3 304,3 | 441,2 | 900,0 | 956,7 | 1006,4 |  |
|  |  | підмітання території парку |  | 1 045,5 | 194,2 | 267,7 | 284,4 | 299,2 |  |
|  |  | прибирання сміття з урн та збирання окремих предметів |  | 768,9 | 111,3 | 206,2 | 220 | 231,4 |  |
|  |  | покіс трави |  | 905,8 | 54,0 | 268,0 | 284,5 | 299,3 |  |
|  |  | підрізка дерев |  | 79,0 | 11,9 | 21,2 | 22,4 | 23,5 |  |
|  |  | утримання клумб та оббивка бордюр |  | 213,6 | 14,8 | 62,6 | 66,4 | 69,8 |  |
|  |  | очищення території від снігу та сколювання льоду |  | 291,5 | 55,0 | 74,3 | 79 | 83,2 |  |

Продовження додатка до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утримання туалету | кошти підприємства | 357,0 | 77,0 | 85,0 | 93,0 | 102,0 |  |
|  |  | Придбання саджанців дерев та кущів | інші джерела | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | Створення композицій ландшафтного дизайну («альпійських гірок»), у тому числі придбання квітів | міський бюджет | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |
|  |  | Придбання поливного інвентарю | кошти підприємства | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання газонокосарки | кошти підприємства | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| Всього по пріоритету |  |  |  | 4 109,3 | 631,2 | 1 060,0 | 1 089,7 | 1 328,4 |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | Разом, в т.ч. міський бюджет кошти підприємства інші джерела | 5 863,3 4 934,3 579,0 350,0 | 1011,2 821,2 155,0 35,0 | 1 684,0 1 450,0 179,0 55,0 | 1 639,7 1 256,7 143,0 240,0 | 1 528,4 1 406,4 102,0 20,0 |  |

Секретар міської ради						                                                                                              	В’ячеслав ГУБАРЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  рішення Роменської міської ради

«Про внесення змін до Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020-2023 роки»,

затвердженої рішенням міської ради від 21.11.2019

Проект рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020-2023 роки (далі – Програма).

Фінансування Програми на 2020 рік залишається без змін і становить 1 011,2 тис. грн., з них:

- кошти міського бюджету – 821,2 тис. грн.,

- кошти підприємства – 155,0 тис. грн.,

- інші джерела – 35,0 тис. грн.

Відкориговано фінансування Програми на 2021 рік, яке становитиме 1 684,0 тис. грн., з них:

- кошти міського бюджету – 1 450,0 тис. грн.,

- кошти підприємства – 179,0 тис. грн.,

- інші джерела – 55,0 тис. грн.

За рахунок міського бюджету на 2021 рік передбачено на благоустрій парку кошти в сумі 900,0 тис. грн., з них:

- підмітання території парку – 267,7 тис. грн.,

- прибирання сміття з урн та збирання окремих предметів – 206,2 тис. грн.,

- покіс трави – 268,0 тис. грн.,

- підрізка дерев – 21,2 тис. грн.,

- утримання клумб та оббивка бордюр – 62,6 тис. грн.,

- очищення території від снігу та сколювання льоду – 74,3 тис. грн..

Фінансування Програми на 2022 рік становитиме 1 639,7 тис. грн., з них:

- кошти міського бюджету – 1 256,7 тис. грн.,

- кошти підприємства – 143,0 тис. грн.,

- інші джерела – 240,0 тис. грн.

Фінансування Програми на 2023 рік становитиме 1 528,4 тис. грн., з них:

- кошти міського бюджету – 1 406,4 тис. грн.,

- кошти підприємства – 102,0 тис. грн.,

- інші джерела – 20,0 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування Програми на 2020-2023 роки становитиме 5 863,3 тис. грн.

Начальник  управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради						   Олександр ШЕВЧЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови                               		         Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ