РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 21.04.2021 | Ромни | № 11/4 |
| --- | --- | --- |

| Про стан виконання рішення виконкому міської ради від 17.06.2020 № 66 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2021 рік» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012 № 77 (зі змінами),

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію про стан виконання інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2021 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 66 (додається).

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 66 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2021 рік».

Міський голова 								Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 66 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2021 рік»

Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних  програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства  України  від 14.12.2012 № 630  комунальним підприємством «Ромникомунтепло» РМР» було розроблено інвестиційну програму на 2021 рік на загальну суму 2 млн 257,5 тис. грн, у т.ч. амортизаційних відрахувань 515,25 тис. грн для установлення в котельнях котлів з пальниковим пристроєм з поступовим регулюванням за адресами: вул. Монастирська, 57, вул. Сумська, 1, б-р Свободи, 28, вул. Полтавська, 32.

Відповідно до фінансового плану використання коштів на виконання інвестиційної програми  було заплановано  освоїти у І кварталі 462,5 тис. грн.

У зв’язку з уведенням в дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.01.2021 № 6 «Про призупинення дії рішень виконавчого комітету міської ради від 06.01.2021 № 1, 2, 3, 4» було призупинено запровадження нових тарифів для споживачів усіх категорій на період із січня по квітень 2021 року.  Це призвело до збільшення збитковості підприємства за січень - лютий 2021 року до 2 млн 371 тис. грн.

Оскільки виконання інвестиційної програми планувалося за рахунок прибутку та амортизації, то підприємство не має можливості її виконувати. Робота підприємства має сезонний характер, тому саме ці місяці мають бути прибутковими, щоб забезпечити стабільну роботу протягом року.

У зв’язку з вищевикладеним підприємству буде дуже проблемно забезпечити виконання інвестиційної програми до кінця року.

Пропонуємо залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 № 66 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» на 2021 рік».

Головний спеціаліст управління

житлово-комунального господарства 			Олександр ЖАБІНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства 			Олена ГРЕБЕНЮК

Заступник міського голови 				Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ