РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 19.05.2021 | Ромни | № 75 |
| --- | --- | --- |

| Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію управління житлово-комунального господарства про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2020 № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» (додається).

- Затвердити склад штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років (додаток 1).

2.1. Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади:

1) до 01.10.2021 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років;

2) до 01.06.2021 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років кожного об’єкта.

- Управлінню житлово-комунального господарства до 19.07.2021 спільно з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади.

- Керівникам підприємств - надавачів комунальних послуг спільно з управлінням житлово-комунального господарства запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Керівникам підприємств по обслуговуванню житлово-комунального фонду та теплопостачальних підприємств до 06.09.2021 завершити ремонтні роботи на будинкових теплових мережах, провести їх додаткове випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Керівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету Роменської міської територіальної громади, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання на відомчих газових котельнях резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР (Мега В.П.) і «Ромнитеплосервіс» РМР (Бєсєда В.К.) до 01.09.2021 вжити заходів щодо погашення забогованості за використаний природний газ.

- Керівникам комунальних підприємств «Ромникомунтепло» РМР (Мега В.П.), «Ромнитеплосервіс» РМР (Бєсєда В.К.) та «Міськводоканал» РМР (Магденко Ю.А.) забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та вимог чинного законодавства.

- Рекомендувати директору філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» Постолу В.В. протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів Роменської міської територіальної громади без попередження користувачів.

- Комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» до 01.06.2021 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг у зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у червні, липні, серпні 2021 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2021 року і травні 2022 року.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2020 № 54 «Про підготовку  підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Суходольського В.В.

Міський голова                                                                                       Олег СТОГНІЙ

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

19.05.2021 № 75

СКЛАД

міського штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| Суходольський Владислав Васильович | – | заступник міського голови, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Гребенюк Олена Петрівна | – | в.о. начальника управління житлово-комунального господарства, заступник начальника штабу |
| Гавриленко Олександр Григорович | – | головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства, секретар штабу |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» РМР |
| Гаврашенко Юрій Сергійович | – | начальник Роменського МРВ УДСНС України у Сумській області (за згодою) |
| Губарь Вʼячеслав Олександрович | – | секретар Роменської міської ради |
| Магденко Юлія Анатоліївна | – | директор комунального підприємства «Міськводоканал» РМР |
| Мега Віталій Петрович | – | директор комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР |
| Омеляненко Владислав Іванович | – | начальник Роменського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (за згодою) |
| Постол Володимир Віталійович | – | директор філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Юракова Олена Вячеславівна | – | заступник міського голови |

Керуючий справами виконкому                                               Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

19.05.2021 № 75

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| 1. | Перевірити герметизацію інженерних вводів у підвальні приміщення житлових будинків, при необхідності провести ремонт. Виконати перевірку і очистку димових та вентиляційних каналів, ремонт оголовків димових труб. | До 01.09.2021 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 2. | Виконати поточний ремонт централь-ного опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури, поновити пошкоджену ізоляцію теплопроводів централізованого опалення будинків, ремонт і ревізію запірної арматури | До 04.10.2021 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 3. | Систематично проводити роз`яснювальну роботу з мешканцями будинків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайливого ставлення до житла та своєчасної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконати повторне випробування теплових систем будинків та інших об`єктів - споживачів тепла підвище-ним тиском згідно з нормами | До 04.10.2021 | УЖКГ КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |
| 5. | Комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду 223 житлових будинків із підписанням паспортів готовності | До 01.10.2021 | КП «Житло-Екс-плуатація» Приватні підприєм-ства: «Житло-Сервіс», «Марс», «Наш дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Житло-Експлуатація» |  |  |  |  |  |
| 6. | Поточний ремонт м’яких покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2021 |  | КП «Житло-Експлуатація» | Власні кошти 50,0 |
| 7. | Ремонт шатрових покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.09.2021 |  | КП «Житло-Експлуатація» | Власні кошти 3,1 |
| 8. | Ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2021 |  | КП «Житло-Експлуатація» | Власні кошти |
| 9. | Ремонт відмосток, входів у під’їзди усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.07.2021 |  | КП «Житло-Експлуатація» | Власні кошти 4,3 |
| ПП «Наш Дім» |  |  |  |  |  |
| 10. | Поточний ремонт м’яких покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.09.2021 |  | ПП «Наш Дім» | Власні кошти, місцевий бюджет |
| 11. | Герметизація стінових панелей житлових будинків за адресами: вулиця Руденка, 32, вулиця Петра Калнишевського, 35 | До 30.11.2021 |  | ПП «Наш Дім» | Місцевий бюджет |
| 12. | Ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2021 |  | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 13. | Заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення | До 01.12.2021 |  | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| ПП «Марс» |  |  |  |  |  |
| 14. | Поточний ремонт м’яких покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 20.12.2021 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 25,0, місцевий бюджет |
| 15. | Герметизація стінових панелей житлових будинків що перебувають на обслуговуванні | До 20.12.2021 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 3,0 |
| 16. | Заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення | До 01.09.2021 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 12,0 |
| 17. | Провести заміну трансформаторів току електролічильників на вимогу Роменського РЕМ за адресою: вулиця Гетьмана Мазепи, 51 | До 30.05.2021 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 2,5 |
| 18. | Відновити теплоізоляцію на системах теплопостачання в підвальних приміщеннях, усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 20.08.2021 | ПП «Марс» |  | Власні кошти 7,5 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Житло-Сервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ревізія запірної арматури усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2021 |  |  | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти 18,5 |
| 20. | Утеплення внутрішньобудинкових тепломереж, що перебувають на обслуговуванні | До 01.09.2021 |  |  | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти 5,0 |
| 21. | Поточний ремонт м’яких покрівель усіх будинків, що перебувають на обслуговуванні | До 01.10.2021 |  |  | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти 24,6 |
| 22. | Поточний ремонт систем холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання | До 01.10.2021 |  |  | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти 19,7 |
| Теплопостачання |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ |  | Протягом опалюва-льного періоду | Комунальні підприємства «Ромникомунтепло», «Ромнитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| 24. | Виконати режимну наладку котлів, провести додаткове гідравлічне випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту |  | До 01.09.2021 | Комунальні підприємства «Ромникомунтепло», «Ромнитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| 25. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях |  | До 01.09.2021 | Комунальні підприємства «Ромникомунтепло», «Ромнитеплосервіс» |  | Власні кошти |
| КП «Ромнитеплосервіс» |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Виконати ремонт, ревізію та заміну запірної арматури в котельнях підприємства та на тепломережах |  | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти 25,0 |
| 27. | Виконати частковий ремонт покрівель котелень підприємства |  | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти 40,0 |
| 28. | Провести перевірку електрооблад-нання на заземлення, повірку теплових лічильників, лічильників обліку газу, коректорів, манометрів |  | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти 50,0 |
| 29. | Виконати гідравлічне випробування тепломереж всіх котелень підприємства |  | 30.04.2021 30.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» |  | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельня на вулиці Щербакова, 14 |  |  |  |  |
| 30. | Виконати монтаж лічильників теплової енергії у житлових будинках по вулиці Гетьмана Мазепи, №№ 37/1-2, 37/4, 8, 41; 1-й провулок Римаренків, 6 | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 30,0 |
| 31. | Виконати заміну теплової мережі від ТК-7 до житлового будинку за адресою: вулиця Тельмана, 8 (17 м, Ду 76), від ТК-6 до ТК-7 (20 м, Ду 100), від ТК-7 до житлового будинку за адресою: вулиця Тельмана, 4 (22 м, Ду 76), від ТК-3 до житлового будинку за адресою: вулиця Щербакова, 1 (74 м, Ду 76) | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 200,0 |
| Котельня на вулиці Київській |  |  |  |  |
| 32. | Виконати ремонт і ревізію мережних насосів | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 35,0 |
| 33. | Виконати заміну теплової мережі від ТК-5 до житлового будинку за адресою: вулиця Київська, 80 (12 м, Ду 80), від ТК-5 до житлового будинку за адресою: вулиця Київська, 82 (40 м, Ду 76) | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 200,0 |
| Котельня на вулиці Прокопенка, 43 |  |  |  |  |
| 34. | Виконати капітальний ремонт димососа та мережного насоса з заміною підшипників | 01.08.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 10,0 |
| 35. | Виконати заміну теплової мережі від житлового будинку за адресою: вулиця Прокопенка, 47 до житлового будинку за адресою: вулиця Прокопенка, 18 (75 м, Ду 76; 45 м, Ду 57) | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 300,0 |
| 36. | Виконати нове обладнання ХВО | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 130,0 |
| Котельня на вулиці Полтавській, 121-а |  |  |  |  |
| 37. | Виконати промивку котлів Ква-0,63 (2 од.) | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 10,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міні-котельня на вулиці Дудіна, 1 |  |  |  |  |

| 38. | Виконати заміну 2 теплообмінників та здійснити промивку всіх теплообмінників модулів нагріву | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | Підключити резервне живлення насосів котельні | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 12,0 |
| Топкові |  |  |  |  |
| 40. | Виконати заміну котла у топковій за адресою: вулиця Калнишевського, 56 | 01.08.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 30,0 |
| 41. | Виконати заміну котла у топковій старостату села Рогинці | 01.08.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 10,0 |
| 42. | Виконати заміну котла у топковій старостату села Пустовійтівка | 01.08.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 10,0 |
| 43. | Встановити засіб дистанційної передачі даних (ТКБ) на лічильник обліку газу у топковій старостату села Бобрик | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 15,0 |
| 44. | Встановити автоматичну установку водопостачання Гідроджет у топковій старостату села Бобрик | 01.09.2021 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Місцевий бюджет 30,0 |
| КП «Ромникомунтепло» |  |  |  |  |
| 45. | Гідровипробування теплових мереж | 01.05.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 10,0 |
| 46. | Гідровипробування внутрішньо будинкових теплових мереж | 01.05.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 25,0 |
| 47. | Ремонт тепломереж після гідро- випробувань внутрішньобудинкових теплових мереж (6 поривів) | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 60,0 |
| 48. | Забезпечити захист опалювальних систем від внутрішньої корозії шляхом заповнення їх водою | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 30,0 |
| 49. | Повірка 7 лічильників газу | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 30,9 |
| 50. | Повірка 8 коректорів газу | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 21,7 |
| 51. | Ревізія запірної арматури по котельним і тепловим мережам | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 21,2 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | Повірка контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри, дифманометри, самописці). | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 25,0 |
| 53. | Повірка теплових лічильників (теплообчислювачі-5шт., водолічиль-ники-2шт., манометри, термометри) | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 25,0 |
| 54. | Профілактичні випробування електрообладнання | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 19,0 |
| 55. | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 2019-2020 р. | 01.09.2021 | КП «Ромникомун-тепло» | Власні кошти 0,5 |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| 56. | Виконати ревізію 24 ГРП, 36 шафових ГРП, 26 відключуючих пристроїв в колодязях, 25 станцій катодного захисту | 04.10.2021 | Роменське відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 57. | Виконати комплексне приладкове обстеження газопроводів: підземних (82 км), надземних (12,4 км) | 11.10.2021 | Роменське відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| 58. | Провести поточний ремонт станції знезалізнення питної води на Процівському водозаборі | 2 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Місцевий бюджет 200,0 |
| 59. | Провести поточний ремонт огородження зон санітарної охорони артсвердловин на Процівському водозаборі | 3-4 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 10,0 |
| 60. | Провести поточний ремонт шахт артсвердловин (покраска, побілка) | 2-3 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 10,0 |
| 61. | Обладнати артсвердловини №№ 3,4,5,6 отворами для замірів п’єзометричних рівнів води | 2-4 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 5,0 |
| 62. | Провести поточний ремонт насосної станції ІІ підйому | 2-4 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 10,0 |
| 63. | Придбати та встановити насоси марки wilo на артсвердловинах №№ 3, 4, 8 | 2-4 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 173,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | Придбання та встановлення засувки на артсвердловині № 3 |  | 2-3 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 10,0 |
| 65. | Виконати промивку водопровідних мереж міста |  | 3-4 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти |
| 66. | Виконати благоустрій ділянок, на яких проводилися ремонти водопровідних ліній протягом зимового періоду | 2-3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти |
| 67. | Провести обстеження, ремонт пожежних гідрантів і оглядових колодязів. Придбати та встановити гідранти, які не підлягають ремонту, і люки на оглядові колодязі згідно актів обстежень | 1-3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти |
| 68. | Виконати поточні ремонти, привести в належний стан водорозбірні колонки | 2-3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 30,0 |
| 69. | Технічне переоснащення Процівського водозабору (заміна свердловинних насосів – 3шт., ремонт свердловин) | 2 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 100,0 |
| 70. | Заміна запірної арматури: Ø 250 ; Ø 200 ; Ø 150 ; Ø 100 | 2-3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти |
| 71. | Розробити схему оптимізації мереж водопостачання | 2-4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Місцевий бюджет 150,0 |
| Водовідведення |  |  |  |  |  |
| 72. | Заміна огородження території каналізаційної насосної станції № 1 | 4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 20,0 |
| 73. | Заміна вікон в приміщенні каналізаційної насосної станції № 2 | 3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 30,0 |
| 74. | Придбання та встановлення насосного агрегату СД 450/56 (КНС № 2) | 2 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Місцевий бюджет 186,0 |
| 75. | Провести поточний ремонт огородження зони санітарної охорони (ЗСО) артсвердловини на очисних спорудах | 2 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 5,0 |
| 76. | Встановлення водолічильника на артсвердловині на очисних спорудах | 2 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 6,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77. | Придбати та встановити решітку в грабельному відділенні в приймальній камері на очисних спорудах | 2-4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 16,0 |
| 78. | Провести поточний ремонт водовідвідних лотків та окремі ділянки зовнішніх стінок (наростити металеву обшивку) на очисних спорудах |  | 2-4 квартал 2021 | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 20,0 |
| 79. | Замінити драбину на аеротенку на очисних спорудах | 2-3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 10,0 |
| 80. | Провести поточний ремонт шиберів на очисних спорудах | 2-3 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 20,0 |
| 81. | Придбати установку для знезараження стічної води | 4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Місцевий бюджет 440,0 |
| 82. | Провести очистку та ремонт первинних відстійників на очисних спорудах (4 шт.) | 2-4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 300,0 |
| 83. | Відремонтувати переливні лотки і центральний лоток на мулових картах | 4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 10,0 |
| 84. | Обладнати контейнерний майданчик з твердим покриттям для твердих побутових відходів біля приміщення лабораторії | 4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Власні кошти 5,0 |
| 85. | Розробити схему оптимізації мереж водовідведення | 2-4 квартал 2021 |  | КП «Міськводоканал» | Місцевий бюджет 150,0 |
| Лікувальні заклади |  |  |  |  |  |
| 86. | Виконати заходи щодо енергозбере-ження об’єкта теплопостачання, усунути втрати теплової енергії через негерметичність вхідних дверей, відсутність оскління на сходових клітинах, горищних та підвальних приміщеннях | 01.05.2021 |  | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 87. | Виконати ревізію або заміну запірної та запірно-регулювальної арматури в системі опалення | 01.10.2021 |  | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88. | Відновити ізоляцію внутрішньо-будинкових мереж систем опалення | 15.08.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 89. | Виконати фарбування та розпізнава-льне забарвлення для теплопроводів (трубопроводів) і обладнання у відповідний колір згідно з вимогами ПТЕ*ТУ І М. | 01.09.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 90. | Виконати очистку грязьовиків | 01.09.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 91. | Виконати повірку контрольно-вимі-рювальних приладів та встановити їх у вузлах керування ТП та ІТП | 01.10.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 92. | Виконати гідравлічні випробування ІТП, ТП, внутрішньо будинкових систем опалення у присутності пред-ставника КП «Ромникомунтепло» РМР» | 24.04.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» КП Ромникомун-тепло» | Місцевий бюджет |
| 93. | Виконати герметизацію інженерних вводів у будівлях і спорудах | 01.09.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 94. | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії (ВОТЕ), та отримати акт комерційної готовності ВОТЕ | 15.10.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 95. | Закінчити планові роботи в системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання | 25.09.2021 | КНП «Роменська центральна район-на лікарня» | Місцевий бюджет |
| 96. | Виконати повірку контрольно-вимі-рювальних приладів та встановити їх у вузлах керування ТП та ІТП | 01.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |
| 97. | Виконати повірку приладів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики | 01.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |
| 98. | Привести в належний стан димові та вентиляційні канали, газоходи | 01.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |
| 99. | Виконати гідравлічні випробування внутрішньо будинкових систем опалення | 01.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. | Провести ремонт відмостки, пішохідних стежок, вимощень для відведення зливних стоків з метою недопущення просідання фундаментів та зсувів |  | 01.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |
| 101. | Виконати ремонт внутрішньо будинкових систем опалення |  | 01.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |
| 102. | Виконати герметизацію інженерних вводів у будівлях і спорудах |  | 15.09.2021 | КНП «Центр медико-санітарної допомоги» | Місцевий бюджет |
| Заклади культури |  |  |  |  |  |
| 103. | Повірка манометрів Роменського МБК | липень-вересень 2021 |  | Відділ культури | Місцевий бюджет 0,4 |
| 104. | Повірка манометрів Роменської ДМШ ім. Є. Адамцевича | липень-вересень 2021 |  | Відділ культури | Місцевий бюджет 1,0 |
| 105. | Повірка теплових лічильників Роменського МБК | липень-вересень 2021 |  | Відділ культури | Місцевий бюджет 2,5 |
| 106. | Повірка теплових лічильників Роменської ДМШ ім. Є. Адамцевича | липень-вересень 2021 |  | Відділ культури | Місцевий бюджет 2,8 |
| 107. | Технічне обслуговування газопроводів філіалу № 1 ЦМБ для дітей | січень- грудень 2021 |  | Відділ культури | Місцевий бюджет 2,8 |
| 108. | Технічне обслуговування газопроводів Москалівського ОДР | січень- грудень 2021 |  | Відділ культури | Місцевий бюджет 2,8 |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |  |
| 109. | Забезпечии вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо | 01.10.2021 |  | КП «Комбінат ко-мунальних під-приємств» Підприємства по обслуговуванню житлового фонду | Місцевий бюджет 866,3 |
| 110. | Виконати ремонт вуличного освітлення | 01.10.2021 |  | ФОП «Сердюк М.О" | Місцевий бюджет 980,0 |
| 111. | Виконати поточний ремонт доріг і тротуарів згідно із графіком | 20.09.2021 |  | Управління жит-лово-комунально-го господарства | Місцевий бюджет 11 964,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112. | Виконати прочистку і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, провести їх консервацію на зимовий період |  | 04.10.2021 | ТОВ «Сумибудхолд 1» | Місцевий бюджет 450,0 |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |  |
| 113. | Провести опресування систем опа-лення житлових будинків, промис-лових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформити двосторонніми актами з теплопостачальними підприємствами | 20.09.2021 |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | Власні кошти |
| 114. | Виконати ремонтні роботи і профілактичні випробування електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період | 20.09.2021 |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 115. | Промисловим підприємствам і організаціям, які мають власні джерела теплозабезпечення, вжити заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива | Згідно із власними планами |  | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 116. | Узяти на постійний контроль питання щодо погашення заборго-ваності та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопоста-чання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги | Постійно |  | Керівники підпри-мств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | - |
| 117. | Узяти на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | 01.09.2021 |  | Управління еконо-мічного розвитку Керівники підпри-ємств, установ, організацій КНП «Роменська центральна районна лікарня» | - |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118. | Розробити і погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативні плани спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання всіх форм власності | 26.07.2021 |  | Керівники підпри-ємств по обслуго-вуванню житлово-го фонду Керівники тепло-постачальних під-приємств Керівники підпри-ємств водопоста-чання та водовід-ведення | - |  |
| 119. | Підприємствам, установам та органі-заціям, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, надати в управління житлово-комунального господарства паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років | 20.09.2021 |  | Керівники підпри-ємств, установ та організацій усіх форм власності | - |  |

Керуючий справами виконкому                                                   Наталія МОСКАЛЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

«Про стан підготовки  об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років»

На 19.05.2021 заплановані роботи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років виконані на 100%.

Опалювальний період 2020-2021 років пройшов стабільно, без аварійних ситуацій.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги по обслуговуванню житлового фонду, на 100% виконано ремонти внутрішньодомових опалювальних систем, систем холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (електрощитових).

Підготовка теплового господарства

Комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» і «Ромнитеплосервіс» проведено підготовку до осінньо-зимового періоду згідно із графіком на 100%.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

Про стан розрахунків за спожиті енергоносії на теплопостачальних підприємствах

Заборгованість за спожиту електроенергію на підприємствах теплоенергетики відсутня.

Заборгованість комунальних теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ на 19.05.2021 становить 45 621,6 тис. грн, у т. ч.:

«Ромникомунтепло” – 38 711,50 тис. грн. у тому числі: перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 39 038,42 тис. грн; перед АТ «СУМИГАЗ» передплата - 326,92 тис. грн.;

«Ромнитеплосервіс” – 6 910,1 тис. грн перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 6 910,1 тис. грн.; заборгованість перед АТ «СУМИГАЗ» відсутня.

Водопостачання та водовідведення

Підприємствами водопостачання та водовідведення: ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс», ДП «Сток-сервіс» ПП «Еліпс» до осінньо-зимового періоду виконано роботи на 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 10 одиниць: піскорозкидач із відвалочним обладнанням, автогрейдер, самоскид, 2 навантажувачі, 3 трактори МТЗ з плужно-щіточним обладнанням,  2 трактори «Беларус» із щітками.

У бюджеті міста на 2020 рік було заплановано кошти в сумі 10 699,4 тис. грн, у т.ч.: на поточний ремонт комунальних доріг – 4 273,5 тис. грн, на ямковий ремонт – 2 570,9 тис. грн, нанесення розмітки доріг – 160,9 тис. грн, придбання дорожніх знаків – 100,0 тис. грн, профілювання та підсипка ґрунтових доріг – 641,4 тис грн, дрібний ремонт автомобільних доріг –  2 271,3 тис. грн.

Виконано капітальний і поточний ремонт 31,886 тис. м2   вулиць і доріг на суму 10 699,0 тис. грн.- що відповідає 100% запланованих робіт.

Не виконано пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):

комунальними підприємствами «Ромникомунтепло»РМР» і «Ромнитеплосервіс»РМР» не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 20.05.2020 року № 54 «Про підготовку підприємств, установ та організацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Підготовлено і подано на розгляд виконкому проект рішення «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років».

Головний      спеціаліст     управління

житлово-комунального господарства                             Олександр ГАВРИЛЕНКО

Погоджено:

В.о. начальника   управління

житлово-комунального господарства 		               Олена ГРЕБЕНЮК

Заступник міського голови                                                Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ