РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 16.06.2021 | Ромни | № 97 |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту  2 частини «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період (додаток).

- Контроль за виконанням заходів, затверджених цим рішенням, покласти на заступника міського голови Юракову О.В.

Міський голова 							Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

16.06.2021 № 97

# ЗАХОДИ

щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і

роботи в осінньо-зимовий період

| № зп | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведення косметичного ремонту приміщень закладів освіти (навчальних кабінетів, коридорів, спортивних та актових залів, майстерень, їдалень, харчоблоків, туалетів, підсобних приміщень) | до 01.09.2021 | Керівники закладів освіти |
| 2. | Ревізія запірної та регулювальної арматури систем опалення, водо- та газопостачання | Червень-серпень 2021 | Керівники закладів освіти |
| 3. | Повірка приладів обліку газу, електричної та теплової енергії | Червень-серпень 2021 | Відділ освіти, Керівники закладів освіти |
| 4. | Повірка манометрів систем газопостачання та опалення | Червень-серпень 2021 | Відділ освіти, Керівники закладів освіти |
| Роменський ліцей № 1 ім. П.І. Калнишевського |  |  |  |
| 5. | Ремонт цоколю основного корпусу ліцею на вул. Пушкіна, 15 | Травень- липень 2021 | Відділ освіти, Директор ліцею Судьїна В.В. |
| 6. | Заміна вхідних дверей на запасному виході біля їдальні | Травень- липень 2021 |  |
| 7. | Проведення робіт з косметичного ремонту приміщення котельні на б-рі Шевченка, 16 | Травень- липень 2021 |  |
| 8. | Заміна світильників на світлодіодні в основному корпусі ліцею на вул. Пушкіна, 15 | Травень- липень 2021 |  |
| Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе |  |  |  |
| 9. | Ремонт стелі в коридорі біля кабінету фізики (2 поверх) | до 01.07.2021 | Відділ освіти, Директор школи Скрипка Л.О. |
| 10. | Заміна шпалер у коридорі біля кабінету фізики (2 поверх) | до 10.07.2021 |  |
| 11. | Заміна світильників у коридорі біля кабінету фізики (2 поверх) та ламп | до 01.07.2021 |  |
| Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |
| 12. | Заміна вхідних дверей у головному корпусі школи | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Директор школи Спичка Л.О. |
| 13. | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові у музеї | до 01.08.2021 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 |  |  |  |
| 14. | Ремонт кабінету секретаря (приймальної) | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Директор школи Діхнич Н.Ф. |
| 15. | Ремонт сцени в актовому залі | до 01.08.2021 |  |
| 16. | Ремонт приміщення для зберігання зброї | до 01.08.2021 |  |
| Роменська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 6 |  |  |  |
| 17. | Заміна вхідних дверей (запасний евакуаційний вихід) у початковій школі | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Директор школи Боярко О.Ю. |
| 18. | Заміна двері класної кімнати у початковій школі | до 01.08.2021 |  |
| 19. | Заміна декоративних панелей у фойє головного корпусу школи | до 01.08.2021 |  |
| 20. | Придбання шафи у класний кабінет | до 01.08.2021 |  |
| Роменська загальноосвітня школа І-III ступенів № 7 |  |  |  |
| 21. | Виконання робіт з капітального ремонту школи | до 31.12.2021 | Відділ освіти, Директор школи Федько С.В. |
| 22. | Придбання жалюзі у класні кабінети | до 01.08.2021 |  |
| Роменський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 |  |  |  |
| 23. | Облаштування роздягальні у спортивній залі | до 01.07.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Прокопенко Т. І. |
| 24. | Ремонт коридору на 1 поверсі та медичного кабінету | до 01.08.2021 |  |
| 25. | Утеплення вхідного коридору початкової школи | до 01.08.2021 |  |
| Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 |  |  |  |
| 26. | Ремонт підлоги з укладанням плитки в медпункті | до 31.07.2021 | Відділ освіти, Директор школи Мороз Н.В. |
| 27. | Ремонт стін з вирівнюванням їх гіпсокартонними листами та укладанням плитки в медпункті | до 31.07.2021 |  |
| 28. | Влаштування систем водопостачання та каналізації у медпункті | до 31.07.2021 |  |
| 29. | Установка дверного блоку у медпункті | до 31.07.2021 |  |
| 30. | Заміна дверних блоків у кабінетах №№ 7, 30 | до 01.07.2021 |  |
| 31. | Влаштування натяжної стелі з облаштуванням світильників на сходових клітинах | до 31.07.2021 |  |
| 32. | Заміна вікон на сходових клітинах | до 31.07.2021 |  |
| 33. | Облаштування клумб з придбанням квітів | до 01.07.2021 |  |
| 34. | Придбання медичних меблів для медпункту (стільці офісні, шафа офісна зі скляними дверима, шафа офісна з полицями, шафа офісна закрита для одягу, стіл офісний письмовий) | до 31.07.2021 |  |
| 35. | Придбання медичного обладнання (оглядова кушетка медична, стіл маніпуляційний, медична ширма, ростомір підлоговий з електронними вагами, набір таблиць для перевірки гостроти зору, кварцова лампа бактерицидна) | до 31.07.2021 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Придбання меблів у лаборантську кабінету хімії | до 01.07.2021 | Відділ освіти, Директор школи Мороз Н.В. |
| 37. | Придбання камер відеонагляду та їх встановлення | до 01.07.2021 |  |
| Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 |  |  |  |
| 38. | Ремонт класних кабінетів, коридорів, їдальні, майстерні | до 15.08.2021 | Відділ освіти, Директор школи Зеленська В.В. |
| 39. | Проведення перевірки опору контурів заземлення та ізоляції електрообладнання | до 15.08.2021 |  |
| Великобубнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів |  |  |  |
| 40. | Установлення металопластикових конструкцій на вхідній групі (вхід до тренажерної зали біля запасного виходу із спортивної зали) | до 01.09.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Величко В.А. |
| Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів |  |  |  |
| 41. | Придбання акустичної системи з мікрофонами | до 30.08.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Матяш Т.М. |
| Овлашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів |  |  |  |
| 42. | Заміна світильників у закладі | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Горбик З.Г. |
| 43. | Ремонт тротуарних доріжок | до 01.08.2021 |  |
| 44. | Ремонт даху | до 01.07.2021 |  |
| 45. | Здійснення робіт з підсипки піском ями для стрибків на спортивному майданчикові | до 01.08.2021 |  |
| 46. | Придбання стільців для комп’ютерного класу | до 28.08.2021 |  |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Чайка» |  |  |  |
| 47. | Ремонт спальної кімнати дитячої групи «Капітошка» (заміна лінолеуму, шпалер, внутрішніх дверей) | до 15.08.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Михайліченко Л.Ф. |
| 48. | Придбання стільчиків у дитячу групу «Бджілка» | до 15.08.2021 |  |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Журавка» |  |  |  |
| 49. | Улаштування пандусу на вхідній групі | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Борган Т.М. |
| 50. | Установка сітчастої металевої огорожі | до 01.07.2021 |  |
| 51. | Ремонт овочесховища | до 01.09.2021 |  |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Малятко» |  |  |  |
| 52. | Ремонт приміщення котельні та обладнання | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Стуканова Н.П. |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Веселка» |  |  |  |
| 53. | Ремонт умивальної та туалетної кімнат дитячої групи «Золота рибка» | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Поліщученко Г.П |
| 54. | Ремонт буфетної кімнати дитячої групи «Золота рибка» | до 01.08.2021 |  |
| 55. | Заміна вікон та зовнішніх дверних блоків | до 01.08.2021 |  |
| 56. | Ремонт ігрового та спортивного обладнання на території закладу | до 01.08.2021 |  |
| 57. | Ремонт приміщень закладу | до 01.08.2021 |  |
| 58. | Ремонт цоколя в огорожі | до 01.08.2021 |  |
| 59. | Придбання меблів (столи та стільці дитячі) | до 01.08.2021 |  |
| 60. | Придбання обладнання для спортивної зали | до 01.08.2021 |  |
| Роменський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Зірочка» |  |  |  |
| 61. | Заміна раковин та кранів у групових мийних | до 01.07.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Корж О.О. |
| 62. | Ремонт котлів у топковій та очистка вентиляційних шахт у закладі | до 01.08.2021 |  |
| 63. | Облицювання плиткою павільйону | до 01.08.2021 |  |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Калинка» |  |  |  |
| 64. | Ремонт групових приміщень всередині будинку та дворових ігрових майданчиків | до 01.07.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Калуга Т.О. |
| 65. | Заміна дерев’яної огорожі на збірну залізобе-тонну | до 01.09.2021 |  |
| 66. | Ремонт приміщення котельні та обладнання | до 01.08.2021 |  |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Дзвіночок» |  |  |  |
| 67. | Заміна світильників у групових кімнатах | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Слєпко В.М. |
| 68. | Заміна вікон у кімнаті «Світлиця» | до 01.08.2021 |  |
| 69. | Ремонт тіньових навісів | до 01.08.2021 |  |
| 70. | Ремонт буфетної кімнати дитячої групи «Віночок» | до 01.08.2021 |  |
| 71. | Придбання меблів (дитячі столи, дитячі стільці, шафи для роздягальні) | до 01.08.2021 |  |
| Роменський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Фіалка» |  |  |  |
| 72. | Виконання оздоблення стін у харчоблоці | до 01.07.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Соколовська Н.І. |
| 73. | Заміна лінолеуму у двох групових кімнатах | до 01.08.2021 |  |
| 74. | Заміна вхідних дверей | до 01.08.2021 |  |
| 75. | Ремонт і фарбування ігрового обладнання на майданчиках | до 01.08.2021 |  |
| 76. | Придбання електром’ясорубки для вареного м’яса | до 01.08.2021 |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Казка» |  |  |  |
| 77. | Ремонт ігрових майданчиків | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Завідувач закладом Шеремет О.І. |
| 78. | Ремонт доріжок | до 15.08.2021 |  |
| Комунальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» |  |  |  |
| 79. | Ремонт навчальних автомобілів ГАЗ-5312, ГАЗ-5327, ГАЗ 32213, ВАЗ 2106 | до 20.08.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Диннік Н.В. |
| 80. | Закупівля вугілля | до 20.08.2021 |  |
| Комунальний заклад «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» |  |  |  |
| 81. | Проведення робіт з поточного ремонту роздягалень, коридорів, топкової гімнастичного залу на вул. Полтавській, 4 | до 01.08.2021 | Відділ освіти, Директор закладу Василець Г.Л. |
| 82. | Здійснення робіт з поточного ремонту борцівського залу на б-рі Шевченка, 16-А | до 01.08.2021 |  |
| 83. | Облаштування прилеглої території до борцівського залу тротуарною плиткою на б-рі Шевченка, 16-А | до 01.08.2021 |  |
| 84. | Придбання фляк-мату тренажера для вправи «Фляк» та накладки на колоду у гімнастичний зал на вул. Полтавській, 4 | до 01.08.2021 |  |

Заступник міського голови 						Олена ЮРАКОВА