ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду: 15.09.2021

| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 97 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» |  |
| --- | --- |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.03.2012    № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника відділу освіти Івницької І.О. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 97 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період» (додається).

- Відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

- Зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету від 16.06.2021 № 97.

Розробник проекту: начальник  відділу освіти І. ІВНИЦЬКА

Зауваження та пропозиції до проекту надавати за тел. 5-31-98 або на електронну адресу:  osvita@romny-vk.gov.ua

Додаток

до проекту рішення

виконкому міської ради

15.09.2021

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2021 № 97 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період»

Протягом червня - серпня 2021 року усі дошкільні, загальноосвітні та позашкільні заклади освіти міста виконували роботи по підготовці до 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Відповідно до розпорядження міського голови від 12.07.2021 № 126-ОД «Про перевірку готовності закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року» з 16 по 20 серпня поточного року було здійснено перевірку, яка засвідчила готовність усіх навчальних закладів до початку нового навчального року.

Виконано поточні ремонти відомчих котелень, поточні ремонти систем опалення зі збільшенням та частковою заміною радіаторів, ревізію водопровідної, каналізаційної, опалювальної мереж, заміри контурів заземлення, повірку лічильників обліку газу та тепла.

На цей час усі заклади освіти готові до опалювального сезону, акти готовності підписано та погоджено інспекцією Держенергонагляду.

Відділу освіти для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році було надано державну субвенцію у сумі 1 554,1 тис. грн та виділено коштів з міського бюджету на суму 666,1 тис. грн.

У Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 реалізується II етап проекту «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 по вул. Полтавській, 32, м. Ромни, Сумська область» (влаштування систем блискавкозахисту та вентиляції, утеплення стін майстерні, опоряджувальні роботи у підвальних приміщеннях).

За кошти міського бюджету проведено роботи з поточних ремонтів у закладах освіти на загальну суму близько 1 млн. грн., зокрема:

- проведено косметичний ремонт класних кімнат, коридорів та рекреацій школи, облаштовано кабінет німецької мови, Захисту України та ресурсну кімнату у Роменському ліцеї № 1 ім. П.І. Калнишевського – 63,0 тис. грн.;

- замінено обладнання в електрощитовій у Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 – 32,77784 тис. грн.;

- замінено ділянку трубопроводу системи опалення у спортивній залі у Роменському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 – 5,245 тис. грн.;

- виконано поточний/косметичний ремонт класних кімнат, коридорів, їдальні та майстерні у Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 – 5,85 тис. грн.;

- здійснено косметичний ремонт приміщень у Бацманівському навчально-виховному комплексі – 18,79 тис. грн.;

- проведено поточний ремонт приміщень у Бобрицькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 3,48 тис. грн.;

- замінено крани в умивальниках туалетних кімнат та біля їдальні, здійснено поточний ремонт спортивної зали та спортивного обладнання на стадіоні, відремонтовано східці у Великобубнівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 8,39 тис. грн.;

- виконано фарбування приміщень Миколаївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 3,7 тис. грн.;

- пофарбовано двері господарських будівель, відремонтовано обладнання на спортивному та ігровому майданчиках у Овлашівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – 1,182 тис. грн.;

- виконано поточний ремонт приміщень у Пустовійтівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського – 53,112 тис. грн.;

- пофарбовано підлогу у шкільних приміщеннях, замінено обладнання у топковій Рогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 14,127 тис. грн.;

- проведено косметичний ремонт приміщень, відремонтовано обладнання та електромережу у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 1 «Чайка» - 17,551 тис. грн.;

- встановлено металопластикові вхідні двері у дитячу групу «Пташка» та металеві навіси на дитячих майданчиках, пофарбовано підлогу та двері у приміщеннях Роменського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Журавка» - 20,723 тис. грн.;

- відремонтовано ділянку зовнішньої каналізаційної мережі, проведено ремонт системи газопостачання та електромережі, встановлено металопластикові вікна, змонтовано кондиціонер на кухню, облаштовано спортивний майданчик у Роменському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Оленка» - 227,91 тис. грн.;

- відремонтовано дах, пофарбовано приміщення закладу та обладнання ігрових дитячих майданчиків, замінено лічильник комерційного обліку холодної води, відремонтовано каналізаційний насос у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 4 «Малятко» - 4,8236 тис. грн.;

- виконано поточний ремонт групових кімнат, спалень та підсобних приміщень у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 5 «Веселка» - 10,0 тис. грн.;

- проведено поточний ремонт приміщень закладу, змонтовано натяжну стелю, відремонтовано ігровий павільйон на дитячому майданчикові у Роменському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Зірочка» - 100,005 тис. грн.;

- здійснено косметичний ремонт групових кімнат у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 7 «Калинка» - 2,2848 тис. грн.;

- відремонтовано вхідний ганок у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 8 «Дзвіночок» - 49,0 тис. грн.;

- виконано косметичний ремонт приміщення, замінено внутрішні міжкімнатні двері, виконано опорядження стін на харчоблоці, замінено лінолеум у 2 групових кімнатах, відремонтовано обладнання на ігрових та спортивному майданчиках у Роменському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Фіалка» - 75,903 тис. грн.;

- проведено косметичний ремонт у групових кімнатах, відремонтовано обладнання ігрових дитячих майданчиків у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 10 «Казка» - 3,198 тис. грн.;

- здійснено поточний ремонт приміщень у Бобрицькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» - 1,0752 тис. грн.;

- пофарбовано групові туалетні кімнати, обладнання ігрових дитячих майданчиків та підлоги у коридорах Великобубнівського закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини) «Берізка» - 6,4424 тис. грн.;

- пофарбовано обладнання ігрового та спортивного майданчиків у Коржівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Берізка» - 1,0536 тис. грн.;

- здійснено фарбування підлоги у групових кімнатах Перехрестівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Малятко» - 0,9376 тис. грн.;

- виконано ремонт оздоблення харчоблоку, відремонтовано обладнання на ігровому та спортивному майданчиках у Плавинищенському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» - 2,547 тис. грн.;

- поклеєно шпалери, пофарбовано обладнання ігрового дитячого майданчика та підлогу у приміщеннях Пустовійтівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Золота рибка» - 2,014 тис. грн.;

- пофарбовано внутрішні двері закладу, обладнання ігрового та спортивного майданчиків, підлоги групових кімнат та коридорів у Рогинському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» - 0,989 тис. грн.;

- відремонтовано кабінети №№ 2, 6, методкабінет, коридор та конференц-зал у комунальному закладі «Роменська міська мала академія наук учнівської молоді» - 49,677 тис. грн.;

- відремонтовано кабінети та коридор, замінено двері у кабінетах комунального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» - 43,0 тис. грн.;

- встановлено металопластикові вікна, відремонтовано стелі у комунальному закладі «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» - 78,985 тис. грн.;

- замінено сантехнічні прилади у комунальному закладі «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» по бул. Шевченка, 16-А в м. Ромни – 4,0 тис. грн.;

- встановлено металопластикові вікна та металеві двері у комунальному закладі «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» по бул. Шевченка, 4 в м. Ромни – 54,2 тис. грн.

В той же час, за кошти міського бюджету виконано додаткових робіт на суму близько 300,0 тис. грн.:

- облаштовано приточно-витяжну вентиляцію у варочному цеху шкільної їдальні Роменського ліцею № 1 ім. П.І. Калнишевського – 117,0 тис. грн.;

- придбано та встановлено паркан у Пустовійтівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського – 43,75 тис. грн.;

- придбано систему комплексної очистки, дисковий фільтр для малого протоку, систему очистки питної води з помпою, корпус фільтра та металевий бак накопичувальний у Рогинському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 40,0 тис. грн.;

- проведено технічне обслуговування існуючих вогнегасників, придбано нові вогнегасники, проведено лабораторне вимірювання електромереж у Плавинищенському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» - 4,663 тис. грн.;

- виконано вогнезахисне обробляння конструкцій даху, придбано нові вогнегасники у комунальному закладі «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» - 17,2 тис. грн.;

- відремонтовано вузол обліку газопостачання у топковій комунального закладу «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» по вул. Полтавській, 4 в м. Ромни – 35,0 тис. грн.;

- проведено технічне обслуговування існуючих вогнегасників, придбано нові вогнегасники у комунальному закладі «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» по бул. Шевченка, 4 в м. Ромни – 2,2 тис. грн.

Для організації навчально-виховного процесу та проведення поточних/косметичних ремонтів у закладах освіти за кошти міського бюджету придбано:

будівельні матеріали – 117,2 тис. грн.;

господарські товари – 180,5 тис. грн.;

обладнання для ігрових дитячих майданчиків – 22,772 тис. грн.;

дитячу постільну білизну – 35,4 тис. грн.;

обладнання для проведення навчального/виховного процесу – 15,281 тис. грн.;

канцтовари – 8,724 тис. грн.;

друкуючі обладнання – 11,9 тис. грн.;

меблі – 64,193 тис. грн.;

медикаменти – 3,194 тис. грн.;

мотокоси – 6,55 тис. грн.;

миючі засоби – 292,3 тис. грн.;

пневматичну гвинтівку – 5,0 тис. грн.;

дезінфікуючий засіб «Бланідас 300» - 75,3 тис. грн.

фарбу - 237,703 тис. грн.

вугілля – 49,91 тис. грн.;

деревину дров’яну – 2 110,848 тис. грн.;

деревинну тріску (щепа) – 1 003,8 тис. грн.

Залучено батьківських та спонсорських коштів на суму понад 2 млн. грн.:

- відремонтовано водостічну систему у корпусі початкових класів, проведено косметичний ремонт топкової Роменського ліцею № 1 ім. П.І. Калнишевського по бул. Шевченка, 16 в м. Ромни (2,2 тис. грн.);

- збудовано цегляний паркан, виконано ремонт внутрішніх туалетів для хлопчиків, проведено косметичний ремонт класних кімнат, коридорів та рекреацій, облаштовано спальню кімнату для 1-А класу, замінено внутрішні двері у класній кімнаті 9-Г та санітарно-гігієнічній кімнаті для хлопчиків, облаштовано кабінет німецької мови, Захисту України та ресурсну кімнату, виконано ремонт цоколю, проведено ревізію запірної арматури систем опалення та водопостачання, виконано ревізію системи каналізації; придбано меблі, господарські товари у Роменському ліцеї № 1 ім. П.І. Калнишевського по вул. Пушкіна, 15 в м. Ромни (300,56 тис. грн.);

- у Роменській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе здійснено ремонт стін та стелі, замінено світильники у коридорі біля кабінету фізики на 2 поверсі (15,901 тис. грн);

- у Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 виконано встановлення дверей (металевих, металопластикових і дерев’яних), металопластикових вікон, проведено поточний ремонт у фойє, замінено лінолеум у коридорі та приймальні (111,270 тис. грн);

- у Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 придбано меблі у їдальню та кабінети, будівельні та господарчі товари, сантехніку, канцтовари; облаштовано внутрішній туалет для дитини-інваліда, проведено ремонт у кабінеті секретаря, виконано ремонт пластикових вікон та комп’ютера, здійснено технічне обслуговування вогнегасників (84,364 тис. грн);

- у Роменській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 6 виконано заміну вхідних дверей та дверей класних кімнат у початковій школі, заміну декоративних панелей у фойє основного корпусу; придбано меблі у класну кімнату, стенди у кабінет історії, стенди з пожежної безпеки, мати татамі у 1 клас НУШ, настінного кріплення для вогнегасників (31,46 тис. грн);

- у Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 придбано жалюзі (22,5 тис. грн);

- у Роменському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 облаштовано роздягальні у спортивній залі, виконано поточний ремонт у коридорі на 1 поверсі та медпункті, утеплено вхідний тамбур початкової школи, проведено технічне обслуговування вогнегасників, придбано будівельні матеріали для ремонтних робіт  (32,352 тис. грн);

- у Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 здійснено ремонт у медпункті (виконано опоряджувальні роботи, відремонтовано підлогу, проведено водопровід та каналізацію, встановлено двері, змонтовано натяжну стелю), виконано заміну вікон та ремонт на сходових клітинах, замінено дверні блоки у приміщеннях школи, проведено ремонт у кабінеті практичного психолога,  класних кімнатах, майстернях, спортивній залі, їдальні та складському приміщенні, обладнано клумби; придбано та встановлено камери відеоспостереження, придбано меблі та медичне обладнання у медпункт, придбано меблі у лаборантську кабінету хімії (165,598 тис. грн);

- у  Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 проведено поточний класних кімнат, коридорів, їдальні, спортивній залі та майстерні, ремонт водо- та каналізаційної систем; придбання антисептичних препаратів, посуду (172,85 тис. грн);

- у Бацманівському навчально-виховному комплексі пофарбовано спортивний зал, харчоблок, підлогу та вікна у приміщеннях закладу, замінено розетки у 1 класі (3,8 тис. грн.);

- у Бобрицькому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів проведено поточні ремонти класних кімнат, виконано заміну шпалер у кабінетах (11,0 тис. грн.);

- у Великобубнівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконано поточний ремонт 1 класу НУШ, відремонтовано шкільні автобуси, здійснено ремонт роздягалень у спортивному та тренажерному залах (215,0 тис. грн.);

- у Коржівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів проведено ремонт 1 класу (5,0 тис. грн.);

- у Миколаївському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконано поточний ремонт приміщень закладу, замінено світильники (21,7 тис. грн.);

- у Овлашівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів встановлено вхідні двері, відремонтовано тротуарні доріжки, проведено ремонт даху на будівлі школи та їдальні, відремонтовано обладнання на спортивному та ігровому майданчику, здійснено косметичний ремонт кабінетів та топкової (11,61 тис. грн.);

- у Плавинищенському ліцеї проведено поточний ремонт у коридорах, оформлено освітнє середовище, проведено побілку вапном майстерні, зовнішніх туалетів, овочесховища та стелі класних кімнат; придбано електричні сушилки для рук, будівельні матеріали, посуд, електричні лампи (9,687 тис. грн.);

- у Пустовійтівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Калнишевського проведено поточний ремонт приміщень, придбано та встановлено паркан і систему відеоспостереження (137,8 тис. грн.);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 1 «Чайка» проведено заміну підлоги та шпалер у спальній кімнаті та прокладено трубопровід гарячого водопостачання у туалетній кімнаті групи  «Капітошка», виконано заміну зовнішніх та внутрішніх дверей, здійснено ремонт у пральній; придбано дитячі меблі у групу «Бджілка» (63,149 тис. грн);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 2 «Журавка» виконано ремонт ганків на входах до груп «Пташка» та «Калинка», влаштовано скатну покрівлю на вході в овочесховище,  здійснено косметичний ремонт у приміщеннях закладу, проведено ремонт електромережі, водопроводу та опалення, відремонтовано огорожу; придбано пральну машину, проектор, меблі у кабінет психолога (40,7 тис. грн);

- у Роменському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Оленка» придбано обладнання для ігрового майданчика, килими, штори, покривала (41,127 тис. грн);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 4 «Малятко» виконано косметичний ремонт у кабінеті практичного психолога, дитячих групах, музично-спортивній залі, харчоблоці, кімнаті національно-патріотичного виховання, овочесховищі та пральні, здійснено поточний ремонт у топковій, виконано ремонт каналізаційного насосу, проведено утеплення теплотраси, виконано технічне обслуговування вогнегасників; придбано будівельні та господарські матеріали, господарський інвентар та меблі (66,03 тис. грн);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 5 «Веселка»  виконано поточний ремонт групових кімнат, спалень та підсобних приміщень, відремонтовано обладнання на ігрових та спортивних дитячих майданчиках; здійснено поточний ремонт системи опалення у групах «Калинка» та «Ромашка», замінено світильники на сходовій клітині; придбано меблі, музикальний центр, вогнегасники (145,937 тис. грн);

- у Роменському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 «Зірочка»  реставрацію сходових маршів, поклеєно шпалери у коридорі, виконано поточний ремонт системи водопостачання, виготовлено та встановлено малі архітектурні форми на дитячих ігрових майданчиках (53,3 тис. грн);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 7 «Калинка»   проведено косметичний ремонт групових кімнат, виконано ремонт туалетної кімнати у групі дітей 3 року життя, пофарбовано малі архітектурні форми (73,0 тис. грн);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 8 «Дзвіночок»    виконано ремонт кімнати у групі «Віночок», змонтовано натяжну стелю у спальні групи «Гномики», здійснено заміну шпалер у спальні групи «Гномики» та кабінеті вчителя-логопеда, відремонтовано підлогу у кабінеті музичного керівника та виконано ремонт у кабінеті діловода, проведено ремонт тіньових навісів; придбано меблі, електроприлади (127,27 тис. грн);

- у Роменському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Фіалка» виконано облицювання стін на харчоблоці, замінено вхідні двері, здійснено косметичний ремонт приміщення, облицьовано плиткою ганок; придбано будівельні та господарські товари, канцтовари, обладнання для ігрових дитячих майданчиків, медикаменти (136,737 тис. грн);

- у Роменському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 10 «Казка»     проведено  косметичний ремонт кімнат у дитячих групах, виконано ремонт на ігрових дитячих майданчиках, прокладено доріжку до основного входу (31,5 тис. грн);

- у Біловодському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» пофарбовано обладнання на дитячих ігрових майданчиках (0,2 тис. грн.);

- у Бобрицькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» пофарбовано обладнання на дитячих ігрових майданчиках (0,978 тис. грн.);

- у Коржівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Берізка» придбано та встановлено електричне реле та дозатори для рідкого мила, відремонтовано унітази (0,56 тис. грн.);

- у Миколаївському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Дзвіночок» придбано м’ясорубку та пилосос (4,039 тис. грн.);

- у  Перехрестівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Малятко» облаштовано комору на харчоблоці, пофарбовано підлогу у приміщеннях, коридорах та обладнання на дитячих ігрових майданчиках, побілено вапном павільйони, проведено технічне обслуговування вогнегасників (5,941 тис. грн.);

- у  Плавинищенському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» виконано ремонт та пофарбування ігрового та спортивного обладнання на дитячому майданчикові (1,95 тис. грн.);

- у Пустовійтівському закладі дошкільної освіти (дитячий садок) «Золота рибка» пофарбовано підлогу та проведено заміну лінолеуму (1,886 тис. грн.);

- у Рогинському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» виконано побілку вапном комори для овочів, проведено ремонт по налагоджуванню порогів та фундаменту (0,347 тис. грн.);

- у комунальному закладі «Роменська міська мала академія наук учнівської молоді» виконано ремонт кабінету № 2 (18,01 тис. грн.);

- у комунальному закладі «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат» виконано поточний ремонт кабінетів та коридору, відремонтовано хвіртку та ворота на вході до території закладу, здійснено ремонт цоколя основної будівлі, влаштовано бетонні тротуарні доріжки, відремонтовано учбові автомобілі (21,7 тис. грн.);

- у комунальному закладі «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» виконано заміну унітазу (2,0 тис. грн.);

- у комунальному закладі «Роменська дитячо-юнацька спортивна школа імені Віктора Гречаного» придбано гімнастичне обладнання, виконано поточний ремонт роздягалень, коридорів та топкової у будівлі гімнастичного залу; встановлено вентиляційне обладнання та облаштовано тротуарною плиткою прилеглу територію до будівлі борцівського залу; проведено технічне обслуговування вогнегасників, придбано будівельні матеріали та вогнегасники у будівлю спорткомплексу (87,3 тис. грн.).

Висновки  і пропозиції

Слід відзначити значну роботу керівників закладів освіти щодо організації підготовки до 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період.

Пропонуємо зняти з контролю у зв’язку з виконанням рішення виконавчого комітету  від 16.06.2021 № 97 «Про затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року і роботи в осінньо-зимовий період».

Керуючий справами виконкому                                                         Наталія МОСКАЛЕНКО