****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.11.2021** | **Ромни** | **№ 24/11** |

|  |
| --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.07.2021 № 119 «Про ремонт тепломережі від котельні комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» за адресою: вулиця Аптекарська, 13 до будівлі Управління житлово-комунального господарства за адресою: вулиця Аптекарська, 19»** |

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.3 розділу 6 Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.03.2012 № 77,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Гребенюк О.П. про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.07.2021 № 119 «Про ремонт тепломережі від котельні комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» за адресою: вулиця Аптекарська,13 до будівлі Управління житлово-комунального господарства за адресою: вулиця Аптекарська,19» (додається).

2. У зв’язку з виконанням, рішення виконавчого комітету міської ради від 21.07.2021 № 119 «Про ремонт тепломережі від котельні комунального підприємства «Ромникомунтепло» РМР» зняти з контролю.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення від 21.07.2021 № 119 «Про ремонт тепломережі від котельні комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» за адресою: вулиця Аптекарська, 13 до будівлі управління житлово-комунального господарства за адресою: вулиця Аптекарська,19»**

**Пункт 1.** **Виконано**

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради передані комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» будівельні матеріали на загальну суму 83 631,6 гривень: труба попередньо ізольована (57/125) в кількості 190 п. м. на суму 58 527,6 гривень; коліно попередньо ізольоване стандартне 90˚ (57/125) 8 шт. на суму 9 225,6 гривень; комплект ізоляції стиків з компонентами теплоізоляції стиків 37 шт. на суму 5 550 гривень.

**Пункт 2.** **Виконано**

Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» виконало ремонт тепломережі від котельні за адресою: вулиця Аптекарська, 13 до будівлі управління житлово-комунального господарства за адресою: вулиця Аптекарська, 19 згідно з дефектним актом; виконання робіт оформлено відповідними актами за участю представника управління житлово-комунального господарства.

**Висновки і пропозиції:**

Рішення від 21.07.2021 № 119 «Про ремонт тепломережі від котельні комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» за адресою: вулиця Аптекарська, 13 до будівлі управління житлово-комунального господарства за адресою: вулиця Аптекарська,19» зняти з контролю у зв'язку з його виконанням.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Головний спеціаліст управління**

**житлово-комунального господарства Олександр ГАВРИЛЕНКО**

**ПОГОДЖЕНО:**

**В.о. начальника управління житлово-**

**комунального господарства Олена ГРЕБЕНЮК**

**Заступник міського голови Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ**