РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

24.11.2021					   Ромни

| Про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про природно-заповідний фонд України», «Про благоустрій населених пунктів», статті 47 Закону України «Про землеустрій», з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста, створення умов для екологічного і культурного розвитку міста, комплексної розбудови інфраструктури Міського парку культури та відпочинку                     ім. Т.Г. Шевченка

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Суходольського про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.11.2019 (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 21.11.2019 «Про Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку                           ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки».

Міський голова                                                                                         Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання програми розвитку Міського парку

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020-2023 роки

Рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019 затверджено Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім Т.Г.Шевченка на 2020-2023 роки.

На 2021 рік  вищезазначеною програмою передбачено кошти в сумі 206,7 тис. грн. на оплату послуги «Прибирання сміття з урн та збирання окремих предметів в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (договір  від 21.01.2021 № 8 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») станом на 1 жовтня використано  кошти в сумі 156,3 тис. грн.

Відповідно до договору від 21.01.2021 № 9 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок»  передбачено кошти в сумі 267,7 тис.грн на оплату послуги «Підмітання території  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня використано  кошти в сумі 206,3 тис. грн.

Відповідно до договору від 21.01.2021 № 10 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок»  передбачено кошти в сумі 74,3 тис. грн. на оплату послуги «Очищення території від снігу та сколювання льоду  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня використано кошти в сумі 27,4 тис. грн.

Відповідно до договору від 21.01.2021 № 11 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок»  передбачено кошти в сумі 62,6 тис. грн. на оплату послуги «Утримання клумб та оббивка бордюрів  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня використано кошти в сумі 39,5 тис. грн.

Відповідно до договору від 21.01.2021 № 12 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 21,5 тис. грн. на оплату послуги «Підрізка дерев в   Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня  кошти  не використовувалися.

Відповідно до договору  від 21.01.2021 № 7 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок» передбачено кошти в сумі 248,0 тис. грн. на оплату послуги «Покіс трави в   Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка». Станом на 1 жовтня  кошти використані в повному обсязі.

Договір  на розробку проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території об’єкта природно-заповідного фонду Міського парку культури та відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка використано в сумі 20,0 тис. грн.

Через відсутність коштів  в міському бюджеті не було здійснено роботи  по розробці  генерального плану розвитку парку в сумі 250,0 тис. грн., придбання дитячого майданчика «Світ розваг» в сумі 150,0 тис. грн., придбання та встановлення дерев’яних будівель в сумі 50,0 тис. грн., облаштування  ґрунтових доріжок твердим покриттям в сумі 100,0 тис. грн.

71,1 тис. грн. власних коштів  КП «Ільїнський ярмарок РМР»  було направлено на утримання громадського туалету, який розміщений на території Міського парку. На суму  2,5 тис. грн. підприємством придбано мотокосу.

Інші види робіт за кошти інших джерел та КП «Ільїнський ярмарок»  не проводились через відсутність  коштів.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 21.11.2019 «Про Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки»».

В.о.начальника управління

житлово-комунального господарства	               		Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови	 			   Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ