- ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 24.11.2021

| Про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 – 2023 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення умов для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів Роменської територіальної громади

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови Владислава Суходольського про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2020 (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради сьомого скликання від 25.11.2020 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 – 2023 роки».

Розробник проекту: управління житлово-комунального господарства

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за адресою: вул. Аптекарська, 19, за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Рішенням Роменської міської ради від 25.11.2020 було затверджено Програму благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.

Бюджетом Роменської територіальної громади на виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 рік  передбачено кошти в сумі  5 709 995,00 грн.

На оплату послуг з благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021-2023 роки було укладений договір від 05.07.2021 № 210/1 між Управлінням житлово-комунального господарства РМР та КП «Комбінат комунальних підприємств». Станом на  01 листопада 2021 року використано кошти в сумі 3549042,57 грн.

Прибирання вулиць:

- очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів вручну – 405459, 06 грн.

- підмітання території громади – 1 364 494, 96 грн.

- очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів транспортом – 187483, 93 грн.

- збирання, вивезення, захоронення сміття – 88262, 73 грн.

- збирання окремих предметів вручну -512345, 80 грн.

- збирання окремих предметів на транспорт – 192614,83 грн.

- прибирання сміття з урн – 51200,48 грн.

- прибирання автобусних зупинок  - 45639,22 грн.

- згрібання і збирання трави та порослі – 45085, 50 грн.

- вивезення листя – 43465, 10 грн.

Квітники:

Облаштування бульвару Шевченка

- завезення землі – 29007, 28 грн.

- полив – 4296,18 грн.

Догляд за квітниками:

- прополювання, обдернування, розпушування – 24473, 43 грн.

- посадка зелених насаджень – 2987, 5 грн.

Автопослуги по вивезенню гілля:

- навантаження і вивезення – 180065, 00 грн.

Поточний ремонт доріг с підсипкою:

- перевезення щебеню з підсипкою – 72813, 23 грн.

Покіс трави;

- покошено вручну (серпень) – 193914,14 грн.

- покошено вручну (вересень) – 8371,78 грн.

- покошено вручну (вересень) – 96882,42 грн.

За звітний період було приведено у належний стан:

4 парки-загальною площею 333,179 т.м2;

- парк по вул. Силенка - 47,000 т.м2;

- парк  по вул. Київській - 91,000 т.м2;

- парк по вул. Конотопській - 40,000 т.м2;

- парк по вул. Сумська - 41,000 т.м2.

5 скверів загальною площею 52,220 т.м2.

- б-р. Московський - 12500 т.м2;

- б-р. Свободи - 7500 т.м2;

- б-р. Шевченка - 12100 т.м2;

- вул. Горького - 9 970 т.м2;

- вул. Гетьмана Мазепи - 10150 т.м2.

Проводилися  роботи  по збереженню парків, скверів та іншого зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної   архітектури та садово-паркового мистецтва.

Парки – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення:

- «Пивний Ліс» - 5га;

- «Огнівщина» - 43,4га.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 25.11.2020 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021 – 2023 роки».

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства	               		Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови		               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ