ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 24.11.2021

| Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста і оперативного вирішення проблем у галузі,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019 (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради від 29.11.2019 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки».

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК, в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном 5-43-02 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua

Додаток

до рішення міської ради

від 24.11.2021

Інформація

про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Завданням Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному технічному стані, забезпечення населення міста якісними послугами, а саме:

ремонт покрівель;

ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій;

ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання;

ремонт міжпанельних швів;

ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків;

ремонт спортивних, дитячих майданчиків;

експертне обстеження ліфтів;

капітальний ремонт ліфтів;

реконструкція мереж водогону;

придбання та встановлення побудинкових приладів обліку води;

реконструкція очисних споруд  каналізації продуктивністю 10 тис.м³/добу;

модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків;

оновлення основних засобів, в т.ч. придбання спецтехніки;

заходи з ліквідації непередбачуваних ситуацій в житловому господарстві;

покращення благоустрою та екологічного стану міста.

На виконання Програми у 2020 році передбачалося 29 582,7 тис. грн., у тому числі 23 582,7 тис. грн. – кошти міського бюджету, 5 000,00 тис. грн. – кошти державного бюджету, 1 200,00 тис. грн. – кошти обласного бюджету.

Протягом 2020 року на виконання Програми використано 28 292,9 тис. грн., у тому числі 22 172,1 тис. грн. – кошти міського бюджету,  4 920,8 тис. грн. – кошти державного бюджету, 1 200,00 тис. грн. – кошти обласного бюджету.

У 2020 році управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради згідно Програми здійснено такі заходи:

1) придбано покрівельний матеріал (бікроеласт) в кількості 3 340 кв. м. для ремонту дахів житлових будинків та котелень комунальної власності на суму 153,4 тис. грн.,

2) придбано електроматеріали (АВВГ, гофру, хомути пластикові, дубеля-саморізи, клеми кінцеві, ізоляційну стрічку) для ремонту електропроводки житлового будинку по вул. Аптекарська, 1 на суму 2,8 тис. грн.,

3) придбано 3 лічильника електроенергії на суму 8,0 тис. грн.,

4) проведено оцінку технічного стану конструкцій будинку по вул. Соборна, 15 вартістю 45,0 тис. грн.

5) проведено поточний ремонт даху багатоквартирного будинку № 15 по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області вартістю 48,1 тис. грн.

6) придбано 20 люків чавунних каналізаційних важких та 25 люків пластмасових легких на суму 71,8 тис. грн.

7) проведено капітальний ремонт артезіанської свердловини на Процівському водозаборі в м. Ромни вартістю 144,0 тис. грн. (закінчені роботи, які були розпочаті в 2019 році),

8) внесено зміни до Технологічної схеми розробки родовища підземних вод на Процівському водозаборі в м. Ромни вартістю 9,7 тис. грн.,

9) проведено гідродинамічне очищення системи каналізації по вул. Соборна, 19 та по вул. Покровський узвіз, 2 м. Ромни Сумської області вартістю 50,0 тис. грн. та гідродинамічне очищення системи каналізації по вул. Терновецька в м. Ромни Сумської області вартістю 8,0 тис. грн.,

10) проведено експертизу «Технологічної схеми видобування питних підземних вод на ділянці Роменського родовища, де розташований Процівський водозабір (свердловини № 3, 4, 5, 6, 8)» вартістю 12,4 тис. грн.,

11) проведено геофізичні дослідження в свердловині на Процівському водозаборі з метою встановлення технічного стану вартістю 49,8 тис. грн.,

12) придбано насоси ЕВВ 8-40-60 та  ЕВВ 6-6,3-125 на суму 28,4 тис. грн. та фекальний насос на суму 4,8 тис. грн.,

13) проведено поточний ремонт каналізаційної труби по вул. Монастирській вартістю  42,0 тис. грн.,

14) проведено поточний ремонт оглядового водопровідного колодця по вул. Горького (біля КНЕУ) вартістю 26,0 тис. грн.,

15) проведено поточно-аварійний ремонт підвідної каналізаційної мережі до КНС-1 вартістю 164,6 тис. грн.,

16) отримано послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу вартістю 1 545,0 тис. грн.,

17) отримано послуги з вивезення стихійних сміттєзвалищ вартістю 144,5 тис. грн.,

18) отримано послуги зі збирання та вивезення сміття вартістю 94,7 тис. грн.,

19) отримано послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів вартістю 432,3 тис. грн.,

20) проведено поточний ремонт вуличного освітлення вартістю 385,4 тис. грн.,

21) проведено поточний ремонт підстанцій вартістю 57,4 тис. грн.,

22) використано електричну енергію для забезпечення вуличного освітлення на суму 1 637,2 тис. грн.,

23) проведено позачергову технічну перевірку правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників вартістю 0,8 тис. грн.,

24) отримано послуги з надання допуску на об'єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж вартістю 26,0 тис. грн.,

25) розроблено робочий проект «Поточний ремонт мереж вуличного освітлення від ТП-1017 вул. Вахрамеєва в місті Ромни Сумської області» вартістю 12,3 тис. грн.,

26) здійснено покіс трави на суму 491,2 тис. грн.,

27) проведено знесення аварійних дерев та обпиловку гілок дерев на суму 313,9 тис. грн.,

28) проведено поточний ремонт 9 автобусних зупинок вартістю 96,9 тис. грн.,

29) здійснено перевірку та обстеження водної акваторії вартістю 5,7 тис. грн.,

30) проведено поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття площею 6 283,40 кв. м. вартістю 2 370,0 тис. грн.,

31) проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг площею 8 610 кв. м. вартістю 2 155,8 тис. грн.,

32) проведено поточний ремонт (профілювання) грунтових доріг вартістю 76,5 тис. грн.,

33) проведено поточний ремонт доріг з підсипкою вартістю 489,3 тис. грн.,

34) нанесено дорожню розмітку на автомобільних дорогах загального користування на суму 160,9 тис. грн.,

35) проведено поточний ремонт тротуарів площею 1 650,0 кв. м. вартістю 475,0 тис. грн.,

36) проведено поточний середній ремонт автомобільних доріг площею 7 718,0 кв. м. вартістю 3 584,6 тис. грн.

37) отримано послуги, пов’язані з придбанням щебеню для підсипки доріг, вартістю 49,2 тис. грн.,

38) проведено поточний ремонт ливневих каналізацій вартістю 250,0 тис. грн.,

39) проведено поточний ремонт контейнерних майданчиків вартістю 147,9 тис. грн.,

40) проведено поточний ремонт мостів вартістю 14,0 тис. грн.,

41) проведено поточний ремонт 6 пам’ятників вартістю 38,6 тис. грн.,

42) придбано 11 контейнерів для сміття на суму 34,9 тис. грн.,

43) придбано і встановлено 8 лавочокна суму 20,0 тис. грн,

44) придбано  10 урн для сміття на суму 8,5 тис. грн.,

45) придбано 95 дорожніх знаків, опор металевих з елементами кріплення дорожнього знаку на суму 99,9 тис. грн.,

46) придбано 411 світильників, корпусів світильників на суму 164,0 тис. грн.,

47) придбано 756 електроламп на суму 71,9 тис. грн.,

48) придбано 380 показчиків вулиць з номерним знаком на суму 44,7 тис. грн.,

49) отримано доступ до мережі Інтернет камер відео-спостереження на суму 64,8 тис. грн.,

50) проведено поточний ремонт камер відео-спостереження вартістю 5,2 тис. грн.,

51) проведено поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) вартістю 16,6 тис. грн.,

52) проведено поточний ремонт малих архітектурних споруд вартістю 15,6 тис. грн.,

53) реалізовано 3 проекти-переможця конкурсу «Громадський бюджет», а саме:

- придбано дитячо-спортивний майданчик за адресою 1-й пров. Коржівської (біля будинку № 9) вартістю 110,8 тис. грн.,

- проведено поточний ремонт вуличного освітлення паркової зони за адресою вул. Конотопська, 50 вартістю 126,6 тис. грн.,

- проведено поточний ремонт внутрішньо- квартального проїзду біля будинку № 44 по вул. Петра Калнишевського вартістю 171,3 тис. грн.,

54) проведено поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг площею 3672,0 кв. м. вартістю 1 548,0 тис. грн.,

55) проведено поточний ремонт центральної дороги на кладовищі площею 423 кв. м. вартістю 168,1 тис. грн.,

56) розроблено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція аеротенного відділення очисних споруд по вул. Дудіна 83-А у м. Ромни Сумської області (заміна обладнання)» вартістю 179,3 тис. грн.

57) проведено реконструкцію самопливного каналізаційного колектору по вул. Горького до КНС-1 з ПК2+45 до ПК4+95 в м. Ромни, Сумської області вартістю 182,4 тис. грн. (закінчені роботи, які були розпочаті в 2019 році);

58) проведено реконструкцію бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни вартістю 5 038,9 тис. грн. (118,1 тис. грн. – кошти міського бюджету, 4 920,8 тис. грн. – кошти державного бюджету);

59) виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області (від буд. № 109 до перехрестя вулиць Коржівської та Петра Калнишевського)» вартістю 49,9 тис. грн.;

60) проведено капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Соборна на ділянці від будинку №35 до будинку №41 в м. Ромни Сумської області вартістю 701,1 тис. грн. (закінчені роботи, які були розпочаті в 2019 році);

61) проведено експертне обстеження лiфта по вул. Гостиннодвірська, 14А, під'їзд 2 в м. Ромни Сумської області вартістю 3,7 тис. грн. та виготовлено кошторисну документацію по даному об’єкту вартістю 5,9 тис. грн.;

62) проведено експертне обстеження  ліфтів по вул. Руденка, 32, під'їзди: 1, 2, 4 в м. Ромни Сумської області вартістю 11,1 тис. грн., виготовлено кошторисну документацію по даному об’єкту вартістю 11,3 тис. грн. та проведено капітальний ремонт даних ліфтів вартістю 455,3 тис. грн.;

63) проведено експертне обстеження  ліфтів по вул. П. Калнишевського, 34, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області вартістю 7,4 тис. грн., виготовлено кошторисну документацію по даному об’єкту вартістю 8,6 тис. грн. та проведено капітальний ремонт даних ліфтів вартістю 281,2 тис. грн.;

64) проведено експертне обстеження  ліфта по вул. Горького,  248А в м. Ромни Сумської області вартістю 3,7 тис. грн., виготовлено кошторисну документацію по даному об’єкту вартістю 2,7 тис. грн. та проведено капітальний ремонт даних ліфтів вартістю 100,3 тис. грн.;

65) проведено капітальний ремонт ліфтів п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 житлового будинку № 22  по вул. Петра Калнишевського в м. Ромни Сумської області вартістю 96,0 тис. грн. та позачерговий технічний огляд даних ліфтів вартістю 7,7 тис. грн.;

66) проведено капітальний ремонт ліфтів п. 1, п. 2, п. 3 житлового будинку № 71 по вул. Гетьмана Мазепи в м. Ромни Сумської області вартістю 61,7 тис. грн. та позачерговий технічний огляд даних ліфтів вартістю 5,7 тис. грн.;

67) проведено капітальний ремонт водопроводу в житловому будинку по вул. Коржівській, 86 вартістю 29,8 тис. грн.

68) проведено поточний ремонт покрівлі даху по б-ру Шевченка, 8 в м. Ромни вартістю 48,8 тис. грн.;

69) проведено поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Аптекарській, 19 вартістю 50,0 тис. грн.;

70) проведено оцінку майна нежитлових приміщень загальною площею 19,3 кв.м., розташованих за адресою: м. Ромни, бул. Шевченка, 8  вартістю 1,7 тис. грн.;

71) виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування м. Ромни вул. Миколаївська, 10 вартістю 10,0 тис. грн.;

72) поповнено недосформований статутний фонд КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР на суму 163,0 тис. грн. для придбання кабіни МАЗ-1-ї комплектності та причіпа тракторного одноосьового 1 ПТС-2;

71) поповнено статутний фонд КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР на придбання машини для збору та транспортування побутових і промислових відходів виробництва (Придбання машини для вивезення рідких відходів (мулососна машина) м. Ромни, Роменська міська рада) на суму 696,0 тис. грн.;

73) придбано 106 пог. м.  попередньоізольованих труб на суму 199,9 тис. грн. (одержувач коштів – комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради);

74) придбано матеріали для ремонту теплової мережі до нежитлового приміщення по вул. Аптекарська, 19 в м. Ромни на суму 85,0 тис. грн.;

75) придбано машину для збору та транспортування побутових і промислових відходів виробництва (машину для вивезення рідких відходів (мулососну машина) на суму 1 200,0 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 29.11.2019 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки».

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради					   Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови                               		   Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ