ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- 22.12.2021

| Про стан виконання Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2020 – 2022 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста і оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію про стан виконання Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням міської ради  від 26.08.2020 (додається).

2. Залишити на контролі рішення міської ради від 26.08.2020 «Про затвердження змін до Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2020 – 2022 роки,  затвердженої рішенням міської ради  від 26.08.2020, в новій редакції».

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК , в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном 5-43-02 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua.

Інформація

про стан виконання Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням міської ради  від 26.08.2020

Програма фінансової підтримки  та збільшення статутного фонду комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2020 – 2022 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Господарського кодексу України.

Зважаючи на те, що комунальне підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» відновлює свою господарську діяльність та в 2021 році визнане надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на території Роменської територіальної громади, виникає гостра потреба у надані йому фінансової підтримки з міського бюджету для забезпечення його стабільного функціонування.

З 01 січня 2021 року визначено  надавачем послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам  які проживають на території міста Ромни та сіл що ввійшли до складу Роменської територіальної громади комунальне підприємство  «Міськводоканал» Роменської міської ради». Майно було передано підприємству у господарське відання. Тому існує нагальна потреба  прийняття Програми, в якій будуть передбачені заходи направлені на забезпечення стабільної роботи підприємства.

Основною метою Програми є, безперервне забезпечення населення Роменської територіальної громади питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, поліпшення стану та розвиток водопровідних і каналізаційних мереж, підвищення ефективності й надійності їх функціонування, поліпшення стану здоров'я населення, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Завданням Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання водо-каналізаційного господарства в належному технічному стані, створення умов для ефективного та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення Роменської міської територіальної громади за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів,  контролю якості питної води.

На виконання Програми у 2021 році передбачалося  фінансування заходів на суму 4377,266 тис. грн., у тому числі 3567,014 тис. грн. – кошти міського бюджету у вигляді фінансової підтримки для здійснення поточних видатків та  810,252 тис. грн – кошти міського бюджету у вигляді поповнення статутного капіталу. Обсяг фінансування відповідно до Рішення про бюджет – 3 937,014  тис. грн

Протягом 2021 року на виконання Програми використано 2 875 540,63  грн., у тому числі 2431550,21 грн. – кошти міського бюджету у вигляді фінансової підтримки для здійснення поточних видатків,  443 990,42  грн. – кошти міського бюджету у вигляді поповнення статутного капіталу,  заплановано у грудні за укладеними угодами  на поточні видатки - 326 702,74   грн, заплановано у грудні за укладеними угодами  на капітальні видатки – 357 719   грн.Згідно Програми здійснено такі заходи:

Таблиця 1

| Заходи, які фінансувалися за рахунок коштів фінансової підтримки в 2021 році |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Місяць | Найменування закупівлі | Постачальник | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| січень | заробітна плата з нарахуваннями | Аванс за січень 2021р., та ЄСВ | 1 159 060,30 |
|  | канцтовари | Глущенко Ольга Василівна | 1 275,00 |
|  | набивка сальникова (насоси КНС) | ТОВ "Сумський завод ущільнень" | 1 575,00 |
|  | оплата послуг інтернета абонвідділ | ПП "Телерадіокомнанія РКТ-2" | 312,00 |
|  | друкування бланків | ПП РИА "ЦЕНТР" | 775,43 |
|  | Аналіз питної води | ДУ "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 6 542,35 |
|  | підключення до мережі інтернет вул.Пригородська, 187 | ТОВ "ТЕЛЕМЕРЕЖІ "ЮСАНА" | 2 642,00 |
|  | заправка картриджу | ТОВ "ТРЕТА" | 600,00 |
|  | публікація оголошення | ПП фірма "Тандем" | 1 416,96 |
|  | купівля ПММ | ЛІВАЙН ТОРГ | 49 000,00 |
|  | купівля хлорного вапна | ФОП Гайдай Оксана Володимирівна | 1 350,00 |
|  | Всього у січні 2021 |  | 1 224 549,04 |
| лютий | аудит лабораторії | ДП "СУМИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" | 7 191,88 |
|  | публікація оголошення (ОВД) | ТОВ Сумська горомадсько-ділова газета "Ваш шанс" | 1 280,00 |
|  | реактиви для лабораторії | Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом ФХІ НАН України | 4 612,80 |
|  | розподіл електроенергії за січень | Роменський РЕМ | 297 740,17 |
|  | Всього у лютому 2021р |  | 310 824,85 |
| липень | Насос відцентрований 1,5 кВт Н131(93)м Q 100(67) л/хв D102мм Dongyin (с. Бацмани) | СІГМА.УКРАЇНА | 5 500,00 |
|  | Насос відцентрований 2,2 кВт Н144(96)м Q 140(100) л/хв D102мм Dongyin (с.Рогинці) Насос каналізаційний 1,5 кВт Hmax 23м Qmax 375л/хв (нерж) Aquatica (Коржівська, 13) | СІГМА.УКРАЇНА | 7 200,00 |
|  | Складання паспорта місця видалення відходів- мулові майданчики очисних споруд | Сумський державний університет | 2 160,00 |
|  | Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел | Сумський державний університет | 9 540,00 |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Послуги з чищення первинних відстійників очисних споруд | Волосовський Віктор Іванович ФОП | 299 993,40 |
|  | Всього у липні |  | 324 393,40 |
| серпень | електролічильники | ТОВ "Сумиенергосервіс" | 70 881,24 |
|  | Експертн. висновок на схемуоптимізщації роботи системи центр.вод. м.Ромни, та сільськ. насел.пункт | ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" | 12 000,00 |
|  | Попередня оплата за ремонт станції знезалізнення | Сумибудхолд-1 ТОВ | 56 970,00 |
|  | Всього у серпні |  | 139 851,24 |
| вересень | електролічильники | ТОВ "Сумиенергосервіс" | 7 517,76 |
|  | Вимірювальні послуги ел. мереж | ТОВ «Квант плюс» | 24 400,00 |
|  | Інвентаризація викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел | Сумський державний університет | 22 260,00 |
|  | Визначення сумарної активності альфа-бета-випромінювачів у питній воді (радіаційні паспорти свердловин) | ДУ "Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" | 28 721,89 |
|  | Встановлення лічильників | РЕМ | 18 698,24 |
|  | Виготовлення документації очисні Біловод | Роменське БТІ | 2 700,00 |
|  | Станція управління та манометри (с. Овлаші, с. Бобрик, с. Перехрестівка) | ТОВ «Фірма ВАТРА ЛТД» | 20 964,00 |
|  | Ремонт електродвигуна КНС1 | Водяницький С.О. ФОП | 28 875,00 |
|  | Всього у вересні |  | 154 136,89 |
| жовтень | Охорона праці | "Сумський ЕТЦ" ТОВ | 15 000,00 |
|  | Лічильники води | ТОВ "ВІКОРД" | 69 991,08 |
|  | Паспорта на скважини | ЕКОЦЕНТР ЛЬВІВ | 36 000,00 |
|  | Складання паспорта місця видалення відходів- мулові майданчики очисних споруд | Сумський державний університет | 5 040,00 |
|  | Насос відцентрований 380В 3.0 кВт Н 188(124)м Q140(100)л/хв D102мм+пульт Dongyin3 (с. Посад) Насос відцентрований 2,2 кВт Н144(96)м Q 140(100) л/хв D102мм Dongyin (с. Рогинці) | СІГМА.УКРАЇНА | 16 139,26 |
|  | Всього у жовтні |  | 142 170,34 |
| листопад | ремонт станції знезалізнення | Сумибудхолд-1 ТОВ | 130 689,00 |
|  | встановлення електролічильників | ФІЛІЯ "РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО | 4 935,45 |
|  | Всього за листопад |  | 135 624,45 |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| грудень | Розробка «Технологічних нормативів використання питної води для | ТОВ СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС | 114 000,00 |
|  | Охорона праці | Аудит з охорони праці, експертиза стану охорони праці | 37 080,00 |
|  | Виготовлення документації з землеустрою | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСОММ СО" | 129 500,00 |
|  | Насос каналізаційний 1,5 кВт Hmax 23м Qmax 375л/хв (нерж) Aquatica 2шт. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА.УКРАЇНА" | 10 320,00 |
|  | Насос відцентрований 1,1 кВт H 102(72)м Q100(67) л/хв D102мм Dongyin 2 шт (КНС Лермонтова) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА.УКРАЇНА" | 11 760,00 |
|  | Насоси центробіжні CPm158 та CPm180 3шт | Оголошено тендер | 8 000,00 |
|  | насос відцентрований 380 В 3кВт H188(124)мQ140(100)л/хв Д102мм +пульт 2шт | Оголошено тендер | 16 042,74 |
|  | Всього по кошторису |  | 2 829 214,00 |
|  | Профіінансовано |  | 2 431 550,21 |
|  | Заплановано використати в грудні |  | 326 702,74 |

Таблиця 2

| Заходи, які фінансувалися за рахунок коштів поповнення статутного фонду в 2021 році |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Місяць | Найменування закупівлі | Постачальник | Сума, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| лютий | Спектрофотометр ULAB 101 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" | 37 442,82 |
|  | Всього |  | 37 442,82 |
| травень | Насосний агрегат СД450/56 в комплекті з електричним двигуном АИР280М4 (132/1500)- КНС2 | ЕКВІВЕС | 186 147,60 |
|  | Всього |  | 186 147,60 |
| липень | Котел опалювальний твердопаливний водогрійний "Неус" Неус-Praktik 25кВт (Пригородська,187) | ТОВ "ДСМ-ВІП ГРУП" | 22 400,00 |
|  | Всього |  | 22 400,00 |
|  | Конденсаторна установка УКАР 1-0,44-77,5-2,5-УЗ Конденсаторна установка УКАР 1-0,44-117,5-2,5-УЗ – Водозабір | ТОВ"ЕЛЕКТРОСФЕРА" | 63 000,00 |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього |  |  | 63 000,00 |
| листопад | Насос шламовий Tsurumi KRS2-80- очисні споруди | Приватне підприємство "ФЛОВЕКС" |  | 135 000,00 |
|  | Всього |  |  | 135 000,00 |
| грудень | Насосний агрегат СД450/56 в комплекті з електричним двигуном АИР280М4(132/1500) – КНС1 | ФОП "МЕЛЕННИЙ ТАРАС АНДРІЙОВИЧ" |  | 179 999,00 |
|  | насоси свердловинні WILO Xiro SPI 6.60-06-А1/XC6-WR-11-DOL-A1 2шт -Водозабір | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК "ГІДРОСФЕРА" |  | 109 920,00 |
|  | Електродвигун | ООО "УКРНАСОСПРОМ" |  | 67 800,00 |
|  | Згідно кошторису |  |  | 807 800,00 |
|  | Профінансовано |  |  | 443 990,42 |
|  | Заплановано використати в грудні |  |  | 357 719,00 |

Залишити на контролі рішення міської ради від 26.08.2020 «Про затвердження змін до Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради на 2020 – 2022 роки,  затвердженої рішенням міської ради  від 26.08.2020, в новій редакції».

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради					   Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови                               		   Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ