ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

| 10.12.2021 |  |  |
| --- | --- | --- |

Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019 (далі – Програма):

1) викласти Паспорт Програми у наступній редакції:

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | # Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2020-2022 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 85 479,8 тиc. грн. |
| 7.1. | коштів місцевого бюджету | 78 629,8 тис. грн. |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 5 550,0 тис. грн. |
| 7.3 | коштів обласного бюджету | 1 200,00 тис. грн. |
| 7.4. | коштів районного бюджету | 100,0 тис. грн. |

2) викласти розділ II «Загальні положення» Програми у наступній редакції:

«Розділ ІІ. Загальні положення.

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення громади, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Сучасний стан житлово-комунального господарства громади характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування, недосконалістю структури управління для забезпечення надійного і ефективного функціонування галузі.

Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством, затримки з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та якості.

Виконання Програми передбачає:

досягнення узгодження дій органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

Виконання Програми передбачає удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток ринкових відносин у галузі, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики».

3) викласти розділ III «Аналіз стану житлово-комунального господарства міста»  Програми у наступній редакції:

«III. Аналіз стану житлово-комунального господарства громади

Основною діяльністю житлово-комунального господарства в  на території громади є повне задоволення потреб громади в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, ліфтів та об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, системи центрального теплопостачання, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг.

1. Житлове господарство

У місті налічується 438 багатоквартирних будинків: 377 будинків комунальної форми власності, 56 - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 5 - відомчих. Загальна площа будинків комунальної власності становить 284,3 тис. м2, будинків ОСББ – 79,8 тис. грн.

Переважна більшість житла на території громади збудована в період з 1930 по 1990 роки, тому має низькі за сучасними вимірами теплозахисні властивості і потребує поточного або капітального ремонту.

Головні проблеми сфери послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Роменській міській територіальній громаді:

1) технічний стан мереж;

2) стан дахів, покрівель житлових будинків, значна частина з яких потребують відновлення;

3) стан балконних плит, фасадів;

4) стан ліфтів, що відпрацювали нормативно допустимий термін експлуатації (25 років), з потребою їх заміни або модернізації;

5) стан прибудинкових територій, які потребують оновлення та приведення в належний санітарно-технічний стан;

6) невідповідність тарифу на послуги фактичним витратам.

Технічний стан житлового фонду із року в рік погіршується. Це пов’язано з тим, що на капітальний ремонт виділяється недостатня кількість коштів. Щорічні видатки на капітальний ремонт не перевищують 2 – 5 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду. Високий темп зростання цін на енергоносії, збільшення рівня мінімальної заробітної плати та стрімкого зростання цін на пальне стає перепоною для інвестування в галузь.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується локально: тільки в місцях виникнення несправностей та відмови функціонування систем і конструктивних елементів.

Вищевказане приводить до передчасного зносу інженерних мереж і устаткування, тому існує ризик, що неминуче виникне проблема виходу з ладу таких елементів, як несучі конструкції, покрівлі, внутрішньобудинкові системи опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, а також інших інженерних комунікацій.

Незадовільними темпами виконуються вимоги щодо поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку споживання та регулювання води і теплової енергії.

2. Водопостачання та водовідведення

Послугу з централізованого водопостачання в Роменській міській територіальній громаді надає комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради.

Місто Ромни споживає воду для господарських, побутових і пожежних потреб з підземних водоносних горизонтів (артезіанських свердловин), яких налічується 5 штук. Головним ресурсом для міської системи водопостачання є Процівський водозабір.

Основні об’єкти водопостачання: артсведловини, насосна станція ІІ підйому, станція знезалізнення, мережі водопостачання. Мережі водопостачання становлять 88,6км, найбільший діаметр труб – 500 мм, більшість труб мають діаметр 150-100 мм. Мережі в кількості 30 км (33%) було споруджено між 1950 та 1970 рр. і ресурс цих труб вже вичерпано. Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання станом на 2020 рік складає 27000 чоловік. Середнє добове водоспоживання за 2020 рік склало 2978 м3, максимальне добове – 3500 м3.. Крім населення міста, водою з міського водопроводу користуються підприємства та організації міста. добове споживання води промисловими підприємствами міста становить 190,0 м3. У 2020 році в системі водопостачання було зафіксовано більше 100 ремонтів на водопровідній мережі.

Мережі централізованого водопостачання зношені, та вичерпали свій ресурс використання.

Послугу з централізованого водопостачання в Роменській міській територіальній громаді надає комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради.

Систему водовідведення було споруджено в період з 1973 по 1990 роки. Існуюча система водовідведення складається з трубопроводів загальною протяжністю 24,3 км та двох каналізаційних насосних станцій (КНС), які збудовані в 1973 році, обслуговують здебільшого забудову у центрі міста. Конструкція будівель КНС-1 та КНС-2 знаходяться у незадовільному стані та потребують капітального ремонту.

Очисні споруди було збудовано у 1974 році з проектною потужністю 3600 м3/добу. У 1976 році Роменським молокозаводом введено в експлуатацію другу чергу очисних споруд і їх потужність була доведена до 5100 м3/добу. На даний час очисні споруди перебувають у незадовільному стані і потребують перебудови згідно з сучасними стандартами, для дотримання вимог до очищення стічних вод.

Аналізуючи стан водопровідно-каналізаційного господарства ми бачимо велику кількість поривів щороку, що в свою чергу приводить до перебоїв в водопостачанні, збільшення втрат питної води, виникнення заторів на каналізаційній мережі та збільшення аварійних викликів. В зв’язку з чим і так не нова комунальна техніка та основні засоби, приходить в непридатність. Тому виникає гостра необхідність в оновленні зношених мереж водопостачання та водовідведення, придбання нової комунальної спецтехніки та осучаснення основних засобів для надання безперебійних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також забезпечення комфорту мешканців громади.

3. Теплопостачання

Централізоване теплопостачання в місті Ромни здійснюється двома комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» та «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради.

Теплопостачальні підприємства мають у своєму активі 22 котельні, загальною тепловою потужністю 62,8 МВт. Щорічно підприємства в середньому споживають 8,5 млн. м3 природного газу і 1582 тис. кВт/год. електроенергії.

Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні становить 33,4 км.

Щорічно, в опалювальний період, підприємства в середньому виробляють 54,0 тис. Гкал теплової енергії.

Послугами теплокомуненерго користуються 6796 споживачів, в т.ч.: 6539 фізичні особи, 43 бюджетні установи та 214 інших юридичних осіб.

Основні висновки щодо системи теплопостачання: Необхідно проводити політику скеровану на спроможність комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» та «Ромнитеплосервіс» надавати якісні та доступні послуги основним споживачам.

4. Благоустрій

До системи благоустрою на території громади входить утримання доріг комунальної власності, освітлення вулиць, санітарна очистка території міста, видалення та кронування дерев, утримання об'єктів благоустрою (парків, скверів, колодязів, пам'ятників, міського звалища тощо)».

4) викласти розділ V «Мета програми» Програми у наступній редакції:

«Розділ V. Мета програми.

Реформування житлово-комунального господарства громади здійснюється з метою:

1) захисту споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

2) створення на основі ринкових перетворень умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-комунального господарства громади;

3) забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливати на якість його утримання;

4) формування нової системи управління житлово-комунальним господарством, нових інститутів управління житловим фондом, що базуються на системі договірних відносин;

5) створення умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, покращення фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств, накопичення інвестиційних ресурсів з метою їх технічного переоснащення та розвитку комунальної інфраструктури;

6) зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

7) виведення з експлуатації аварійних жилих будинків та відновлення аварійних об’єктів комунального господарства.

Серед першочергових цілей Програми є:

1) оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури житлово-комунального господарства відповідно до потреб населення;

2) створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами;

3) оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

4) підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

5) поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою».

6) викласти розділ VII «Перелік завдань і заходів програми та результативні показники»  Програми у наступній редакції:

«Розділ VII. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники»

Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному технічному стані, забезпечення населення громади якісними послугами, а саме:

ремонт покрівель;

ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій;

ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання;

ремонт міжпанельних швів;

ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків;

ремонт спортивних, дитячих майданчиків;

експертне обстеження ліфтів;

капітальний ремонт ліфтів;

реконструкція мереж водогону;

придбання та встановлення побудинкових приладів обліку води;

реконструкція очисних споруд  каналізації продуктивністю 10 тис.м³/добу;

модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків;

оновлення основних засобів, в т.ч. придбання спецтехніки;

заходи з ліквідації непередбачених ситуацій в житловому господарстві;

покращення благоустрою та екологічного стану території громади.

1. Житловий фонд

Програма передбачає:

1) проведення капітального ремонту житла, відновлення та забезпечення ефективної експлуатації ліфтового господарства, впровадження енергозберігаючих заходів.

2) оснащення житлового фонду засобами будинкового обліку споживання води і теплової енергії із залученням бюджетних коштів, а також коштів населення та підприємств. З метою стимулювання економії комунальних послуг необхідно здійснити заходи щодо впровадження в будинках, в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ, засобів обліку та регулювання споживання комунальних послуг;

2. Теплове господарство

Реформування системи теплопостачання забезпечить стабільне і якісне забезпечення мешканців громади, організацій, установ теплом в опалювальний сезон і гарячою водою протягом року, скорочення обсягів споживання природного газу та електроенергії, поліпшення екологічної ситуації на території громади шляхом скорочення викидів шкідливих речовин у результаті модернізації і реконструкції котелень.

Реформування теплового господарства, що потребує значних капіталовкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої та тарифної політики передбачають:

1) забезпечення населення якісними послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання відповідно до встановлених вимог;

2) наближення необлікованих втрат води і теплової енергії та втрат енергоресурсів на виробництво теплової енергії з гарячої води до нормативного рівня.

З цією метою передбачається:

1) використання в мережах теплопостачання та гарячого водопостачання попередньо ізольованих труб;

2) обладнання багатоквартирних будинків індивідуальними тепловими пунктами;

3) реконструкція мереж і об’єктів теплопостачання (в тому числі заміна та модернізація котлів і насосних агрегатів);

4) проведення енергетичного та технічного обстеження об’єктів житлово-комунального господарства, експертизи витрат та втрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання суб’єктами господарювання;

5) розроблення та реалізація пілотних інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

6) поетапне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії шляхом встановлення будинкових лічильників із залученням бюджетних коштів, а також коштів населення та підприємств;

7) помірна децентралізація системи теплопостачання через відключення будинків від централізованого опалення та гарячої води після отримання згоди всіх мешканців цього будинку.

3. Водопровідно-каналізаційне господарство

Реформування водопровідно-каналізаційного господарства потребує значних капітальних вкладень, а також проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи територіальної громади спрямовуються на створення сприятливого інвестиційного клімату та усунення перешкод для інвесторів, зокрема на:

1) розроблення та реалізацію проектів поліпшення стану питного водопостачання і водовідведення громади із залученням кредитів фінансових організацій;

2) реконструкцію і розвиток систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

3) відновлення сталевих трубопроводів шляхом обробки внутрішньої поверхні цементно-піщаною сумішшю;

4) забезпечення обліку виробленої, поданої у розподільчу мережу та спожитої питної води;

5) впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на технічне переоснащення та модернізацію систем водопостачання і водовідведення, зменшення технологічних витрат та втрат питної води в розподільчій мережі;

6) оновлення основних засобів, а саме: придбання спецтехніки та спецобладнання для комунальних підприємств (автовишки, сміттєвозів, мотопомп, мотокос, газонокосарки, екскаватора, асенізаційного автомобіля, аварійного автомобіля-майстерні,  придбання насосного обладнання, придбання регулюючих клапанів).

Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій міської ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного власника і розвитку конкуренції».

7) викласти таблицю «Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» розділу VI Програми у наступній редакції:

тис. грн.

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 29 582,7 | 30 660,3 | 25 236,8 | 85 479,8 |
| Місцевий бюджет | 23 382,7 | 30 010,3 | 25 236,8 | 78 629,8 |
| Державний бюджет | 5 000,0 | 550,0 | 0,0 | 5 550,0 |
| Обласний бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Районний бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |

8) викласти Додаток  до Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки у новій редакції, що додається.

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК , в.о. начальника управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном 5-43-02 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua.

Додаток до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  |  |  | Відповідальні за виконання |  | Строки виконання | Джерело фінансування |  | Очікуваний результат виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  | 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення проведення ремонту покрівель житлових будинків | 1.1. Придбання покрівельного матеріалу (бікроеласту) |  | 153,4 | 273,9 |  | 190,0 |  |  | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки |  | Місцевий бюджет |  | Забезпечення стабільного функціонування житлового фонду |
| 2. Забезпечення проведення ремонту електричних мереж в житлових будинках | 2.1. Придбання електроматеріалів |  | 2,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення безперебійного постачання електроенергії місць загального користування в житлових будинках | 3.1. Придбання лічильників електроенергії та трансформаторів |  | 8,0 | 15,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Поточний ремонт внутрішньобудинкової електромережі загального користування (встановлення трансформаторів та лічильників електроенергії в житлових будинках) |  | 0,0 | 5,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Забезпечення безпечної експлуатації житлових будинків | 4.1. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Соборна, 15 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.2. Поточний ремонт даху багатоквартирного будинку № 15 по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області | 48,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.3. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Сумська, 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.4. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Руденка, 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.5. Придбання будівельних матеріалів | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.6. Оцінка технічного стану будівельних конструкцій будинку за адресою площа Базарна, 23 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 6,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.7. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Калнишевського, 46 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  | 4.8. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Коржівська, 88 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  | 4.9. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Коржівська, 94 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  | 4.10. Оцінка технічного стану конструкцій будинку по вул. Руденка, 8-Б в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.11. Поточний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Гостиннодвірська, 12-А в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 190,0 |  |  |  |  |
| 5. Оформлення права власності на житлові приміщення | 5.1. Послуги із поточної інвентаризації та виготовлення техдокументації | 0,0 | 40,0 | 40,4 |  |  |  |  |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення безперебійного функціонування водопровідно-каналізаційних мереж | 1.1. Придбання люків | 71,8 | 193,0 | 190,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації |
|  | 1.5. Внесення змін до Технологічної схеми розробки родовища підземних вод на Процівському водозаборі в м. Ромни | 9,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Тампонаж ствола артезіанської свердловини на Процівському водозаборі в м. Ромни | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.7. Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації по вул. Соборна, 19 та по Покровський узвіз, 2 м. Ромни Сумської області | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.8. Експертиза «Технологічної схеми видобування питних підземних вод на ділянці Роменського родовища, де розташований Процівський водозабір (свердловини № 3, 4, 5, 6, 8)» | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.9. Геофізичні дослідження в свердловині на Процівському водозаборі з метою встановлення технічного стану | 49,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.10. Поточний ремонт трубопроводу компресорної по вул. Дудіна, 83А (очисні споруди) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.11. Придбання насосу ЕВВ 8-40-60 | 17,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.12. Придбання насосу ЕВВ 6-6,3-125 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.13. Придбання насосного агрегату марки СМ 250-200-400/6-75 Квт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.14. Поточний ремонт каналізаційної труби по вул.Монастирській | 42,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.15. Придбання фекального насосу | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.16. Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації по вул. Терновецька в м. Ромни Сумської області | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.17. Поточний ремонт оглядового водопровідного колодця по вул. Горького (біля КНЕУ) | 26,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.18. Поточно-аварійний ремонт підвідної каналізаційної мережі до КНС-1 | 164,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.19. Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації | 0,0 | 49,0 | 136,0 |  |  |  |  |
|  | 1.20. Поточний ремонт водонапірних башт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.21. Послуги з відновлення водопостачання в с. Авраменкове | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.22. Лабораторне дослідження питної води | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.23. Поточний ремонт насосу/насосного агрегату | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.24. Послуги медичних лабораторій |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.25. Поточний ремонт водопроводів |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.26. Придбання деззасобів (вапна хлорного) |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.27. Придбання запасних частин |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.28. Придбання електротоварів |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.29. Земляні роботи по поточному ремонту водопроводу по вул. Шевченка с. Бобрик |  | 0,0 | 14,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.30. Отримання сертифікату про готовність об'єкта до експлуатації на об'єкт "Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.31. Поточний ремонт оглядових колодязів по вул. Миколаївській та по вул. Аптекарській в м. Ромни |  | 0,0 | 5,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку |  | 1.1. Послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу | 2 136,3 | 865,1 | 0,0 |  | УЖКГ РМР |  | 2020 – 2022 роки | Місцевийбюджет | Забезпечення чистоти території громади |
|  |  | 1.2. Вивезення стихійних сміттєзвалищ | 144,7 | 206,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Послуги зі збирання та вивезення сміття | 100,0 | 413,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення |  | 2.1. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів | 462,3 | 1 670,5 | 1 500,0 |  | УЖКГ РМР |  | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Підвищення рівня освітленості громади, утримання систем освітлення |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| громади | 2.2. Поточний ремонт вуличного освітлення | 398,0 | 657,2 | 1 200,0 |  |  |  | вулиць, громадських місць і світлофорів в належному стані |
|  | 2.3. Поточний ремонт підстанцій | 57,4 | 100,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  | 2.4. Оплата електроенергії вуличного освітлення | 1 965,6 | 2 875,1 | 3 799,5 |  |  |  |  |
|  | 2.5. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників | 2,0 | 5,6 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | 2.6. Послуги з надання допуску на об'єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж | 26,0 | 22,0 | 26,4 |  |  |  |  |
|  | 2.7. Розробка робочих проектів по поточному ремонту мереж вуличного освітлення | 12,3 | 0,0 | 55,0 |  |  |  |  |
|  | 2.8. Послуги з технічного обслуговування світлофорних об'єктів | 0,0 | 16,7 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 3.1. Покіс трави | 491,2 | 498,2 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення зовнішнього вигляду зелених зон населених пунктів громади |
|  | 3.2. Утримання квітників, клумб, газонів, скверів | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев | 319,1 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  | 3.4. Видалення порослі дерев вручну | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 3.5. Послуги зі знищення карантинного бур'яну-амброзії полинолиста | 0,0 | 49,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 3.6. Автопослуги по вивезенню гілля | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Забезпечення проведення поточного ремонту та облаштування автобусних зупинок | 4.1. Поточний ремонт автобусних зупинок | 96,9 | 175,7 | 283,5 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов для пасажирів громадського транспорту |
| 5. Утримання і роботи з впорядкування полігону ТПВ | 5.1. Оренда землі під складування ТПВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення санітарно-екологічного благополуччя громади |
|  | 5.2. Послуги по розробці стратегічної екологічної оцінки «Будівництва полігону для складування твердих побутових відходів на території Роменської міської територіальної громади» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. Забезпечення утримання в належному стані водної акваторії місця масового відпочинку | 6.1. Перевірка та обстеження водної акваторії | 5,7 | 23,3 | 36,7 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення безпеки на воді |
|  | 6.2. Послуги з усунення перешкоди – «затору» більше 1 км акваторії річки Сула в районі Зеленого мосту | 0,0 | 49,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів | 7.1. Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття | 2 370,0 | 658,4 | 872,1 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення дорожньо-транспортної мережі |
|  | 7.2. Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг | 2 155,8 | 2 485,5 | 2 063,2 |  |  |  |  |
|  | 7.3. Поточний ремонт (профілювання) грунтових доріг | 76,5 | 274,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 7.4. Поточний ремонт доріг з підсипкою | 489,3 | 1 661,2 | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  | 7.5. Нанесення дорожньої розмітки | 160,9 | 482,5 | 512,4 |  |  |  |  |
|  | 7.6. Поточний ремонт тротуарів | 475,0 | 187,5 | 981,3 |  |  |  |  |
|  | 7.8. Поточний середній ремонт автомобільних доріг | 3 584,6 | 1 924,7 | 3 689,0 |  |  |  |  |
|  | 7.9. Виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.10. Послуги, пов’язані з придбанням щебеню для підсипки доріг | 49,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 7.11. Замовлення експертного звіту оцінки доріг Н-07, Р-60 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8. Проведення поточного ремонту об’єктів благоустрою | 8.1. Поточний ремонт ливневих каналізацій | 250,0 | 311,1 | 150,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення функціонування інфраструктури громади |
|  | 8.2. Поточний ремонт контейнерних майданчиків | 147,9 | 78,4 | 200,0 |  |  |  |  |
|  | 8.3. Поточний ремонт мостів | 14,0 | 31,8 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 8.4. Поточний ремонт фонтану в парку ім. Т. Г. Шевченка м. Ромни | 0,0 | 49,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9. Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | 9.1. Поточний ремонт пам’ятників | 38,6 | 123,3 | 300,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Підтримання в належному стані пам'яток історії та культури |
| 10. Придбання предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення благоустрою громади | 10.1. Придбання контейнерів для сміття | 34,9 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення благоустрою громади |
|  | 10.2. Придбання лавочок | 20,0 | 180,6 | 144,0 |  |  |  |  |
|  | 10.3. Придбання урн для сміття | 8,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.4. Придбання резервного палива | 0,0 | 131,5 | 159,3 |  |  |  |  |
|  | 10.5. Придбання дорожніх знаків | 99,9 | 109,1 | 45,5 |  |  |  |  |
|  | 10.6. Придбання електроламп | 71,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.7. Придбання світильників | 164,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.8. Придбання показчиків вулиць та номерних знаків | 44,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

|  | 10.9. Придбання будівельних та господарських матеріалів | 0,0 | 49,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.10. Придбання лічильників електричної енергії | 0,0 | 6,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.11. Придбання вапна | 0,0 | 19,3 | 45,3 |  |  |  |  |
|  | 10.12. Придбання фарби | 0,0 | 49,0 | 49,3 |  |  |  |  |
|  | 10.13. Придбання господарчих товарів | 0,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  | 10.14. Придбання електроматеріалів | 0,0 | 36,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.15. Придбання стовпів фонарних металевих | 0,0 | 169,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.16. Придбання дерев’яних туалетів | 0,0 | 6,5 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 10.17. Придбання інформаційних табличок | 0,0 | 0,0 | 3,3 |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення безпеки громадян міста | 11.1. Послуга доступу до мережі Інтернет камер відео-спостереження | 64,8 | 65,9 | 68,8 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Поліпшення безпеки громадян |
|  | 11.2. Поточний ремонт камер відео-спостереження | 5,2 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | 11.3. Послуга з підключення до мережі інтернет (м. Ромни, вул. Дудіна, 60) | 0,0 | 1,5 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 11.4. Послуги зі встановлення камер відеоспостереження | 0,0 | 45,0 | 0,0 |  |  | Районний бюджет |  |
|  | 11.5. Технічні умови до точки приєднання камери відеоспостереження | 0,0 | 5,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 11.6. Придбання відеокамер | 0,0 | 49,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| 12. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин | 12.1. Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) | 16,6 | 176,5 | 100,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Поліпшення зовнішнього вигляду об’єктів дорожньо-транспортної |
|  | 12.2. Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 15,6 | 26,5 | 49,5 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.3. Оцінка технічного стану мосту через річку Лозовка по вул. Дудіна | 0,0 | 36,4 | 0,0 |  |  |  | мережі |
|  | 12.4. Поточний ремонт стовпів з видаленням графіті та побілкою | 0,0 | 49,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.5. Поточний ремонт колесовідбійних брусів | 0,0 | 31,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 12.6. Поточний ремонт укріплення основи урн для сміття | 0,0 | 4,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.7. Поточний ремонт в'їзних стел «Ромни» | 0,0 | 49,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.8. Послуги з демонтажу опор вуличного освітлення в скверах м. Ромни | 0,0 | 29,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.9. Послуги зі встановлення лавочок | 0,0 | 12,7 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.10. Проведення художньо-малярних робіт по нанесенню зображення на поверхні автобусної зупинки по вул. Сумській «Держлісгосп-1» | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.11. Поточний ремонт парапетної стінки в сквері по бульвару Шевченка | 0,0 | 19,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.12. Послуги з дезінфекції приміщень | 0,0 | 1,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 12.13. Послуги з вертикального планування території скверів по бульвару Шевченка та по бульвару Свободи | 0,0 | 49,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| 13. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 13.1. Вилов бродячих тварин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення безпеки громадян |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Реалізація проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет» | 14.1. Придбання дитячо-спортивного майданчику за адресою 1-й пров. Коржівської (біля будинку № 9) | 110,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Задоволення потреб мешканців міста |
|  | 14.2. Поточний ремонт вуличного освітлення паркової зони за адресою вул. Конотопська, 50 | 126,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 14.3. Поточний ремонт внутрішньо- квартального проїзду біля будинку № 44 по вул. Петра Калнишевського | 171,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення належного рівня благоустрою біля житлового фонду міста | 15.1. Поточний ремонт внутрішньо- квартальних проїзних доріг | 1 548,0 | 2 021,5 | 2 999,8 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення стану внутрішньо- квартальних проїзних доріг |
| 16. Забезпечення благоустрою міських кладовищ | 16.1. Поточний ремонт центральної дороги на кладовищі | 168,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями міста та догляду за могилами своїх близьких |
| 17. Надання транспортних послуг для забезпечення належного стану благоустрою громади | 17.1. Транспортні послуги | 0,0 | 59,9 | 48,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення належного стану благоустрою громади |
|  | 17.2. Автопослуги по навантаженню та перевезенню листя та гілля під час проведення міської толоки | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 18. Створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді шляхом придбання, встановлення та ремонту дитячих та дитячо-спортивних майданчиків | 18.1. Поточний ремонт дитячих майданчиків | 0,0 | 2,8 | 20,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Підтримання в належному стані дитячих майданчиків |
|  | 18.2. Послуги зі встановлення обладнання для дитячо-спортивного майданчика за адресою 1 пров. Коржівської (біля будинку № 9) | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 18.3. Послуги зі встановлення дитячих майданчиків | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 19. Забезпечення відповідності води в колодязях громадського користування нормам якості | 19.1. Аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування | 0,0 | 39,1 | 41,5 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення якості води в колодязях громадського користування |
| 20. Проведення поточного ремонту бульварів та скверів | 20.1. Поточний ремонт бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни Сумської області (улаштування бордюрів та упорядкування газонів) | 0,0 | 610,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 – 2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення зовнішнього вигляду бульварів та скверів |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства | 1.1. Реконструкція аеротенного відділення очисних споруд по вул. Дудіна 83-А у м. Ромни Сумської області (заміна обладнання) | 179,3 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення розвитку інфраструктури території громади |
|  | 1.2. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Горького до КНС-1 з ПК2+45 до ПК4+95 в м. Ромни, Сумської області | 182,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни | 123,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Державний бюджет |  |
|  | 1.4. Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області (від буд. № 109 до перехрестя вулиць Коржівської та Петра Калнишевського) | 49,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | Місцевий бюджет |  |
|  | 1.4. Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) (коригування робочого проекту та проведення експертизи) | 0,0 | 63,2 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5. Будівництво автомобільної дороги по вул. Берегова в м. Ромни (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 0,0 | 49,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.7. Інша субвенція обласному бюджету на «Реконструкція аеротенного відділення очисних споруд по вул. Дудіна 83-А у м. Ромни Сумської області (заміна обладнання)» (коригування) | 0,0 | 380,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.8. Будівництво полігону під складування твердих побутових відходів (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 2. Проведення капітального ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства | 2.1. Капітальний ремонт артезіанської свердловини на Процівському водозаборі в м. Ромни | 144,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 рік | Місцевий бюджет | Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації |
|  | 2.2. Капітальний ремонт вуличного водопроводу по бульвару Свободи в м.Ромни Сумської області (від буд. № 8 до буд. №12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.3. Капітальний ремонт вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області (від буд. № 109 до перехрестя вулиць Коржівської та Петра Калнишевського) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по бульвару Свободи в м.Ромни Сумської області (розроблення проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. Проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою | 3.1. Капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Соборна на ділянці від будинку №35 до будинку №41 в м. Ромни Сумської області | 701,1 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення дорожньо-транспортної мережі громади |
|  | 3.2. Капітальний ремонт дороги по вул. Космонавтів в м. Ромни (виготовл ення проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 49,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Капітальний ремонт дороги по вул. Терновецька в м. Ромни (коригування проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 3.4. Капітальний ремонт дороги по вул. Гетьмана Мазепи в м. Ромни (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 3.5. Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням системи | 0,0 | 49,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | вуличного освітлення по бульвару Т.Г.Шевченка в місті Ромни Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням паркувальних кишень по вулиці Соборна в місті Ромни Сумської області | 0,0 | 49,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням системи вуличного освітлення по бульвару Т.Г.Шевченка в місті Ромни Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.8. Капітальний ремонт пішохідних доріжок по вулиці Соборна в місті Ромни Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.9. Капітальний ремонт дороги Калинівка-Миколаївка в Сумській області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.10. Капітальний ремонт тротуару по вул. Аптекарській в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 685,6 |  |  |  |  |
|  | 3.11. Капітальний ремонт автобусної зупинки по вул. Соборна (Поштамт 2) | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | 3.12. Капітальний ремонт світлофору по вул. Соборна | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 4.1. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 14-А, під'їзди 1, 2 в м. Ромни Сумської області | 9,6 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020-2021 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення задовільного стану та безперебійної експлуатації ліфтів у житлових будинках |
|  | 4.2. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під'їзди: 1, 2, 4 в м. Ромни Сумської області | 539,7 | 6,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.3. Капітальний ремонт ліфтів по вул. П. Калнишевського, 34, | 421,5 | 97,8 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Капітальний ремонт ліфта по вул. Горького, 248-А в м. Ромни Сумської області | 121,8 | 2,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.5. Капітальний ремонт ліфтів п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 житлового будинку № 22 по вул. Петра Калнишевського в м. Ромни Сумської області | 103,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.6. Капітальний ремонт ліфтів п. 1, п. 2, п. 3 житлового будинку № 71 по вул. Гетьмана Мазепи в м. Ромни Сумської області | 67,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.7. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Горького, 248 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 1 408,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.8. Капітальний ремонт ліфтів по бул. Свободи, 2, під'їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 656,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.9. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гетьмана Мазепи, 51-А, під'їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 611,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 4.10. Капітальний ремонт ліфта по вул. Соборна, 2 під’їзд 1 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. Проведення капітального ремонту житлового фонду | 5.1. Капітальний ремонт водопроводу в житловому будинку по вул. Коржівській, 86 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020-2021 роки | Місцевий бюджет | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду |
|  | 5.2. Капітальний ремонт стиків панелей багатоквартирних будинків | 0,0 | 251,3 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3. Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Гостиннодвірська, 14 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 5.4. Капітальний ремонт теплової мережі у підвальному приміщені житлового будинку по бульвару Шевченка, 9 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 5.5. Капітальний ремонт теплової мережіу підвальному приміщені житлового будинку по бульвару Шевченка, 29 в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 49,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Будівництво інших об’єктів комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведення капітального ремонту об’єктів комунальної власності | 1.1. Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Ромни, вул.Коржівська, 95 (виготовлення ПКД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 рік | Місцевий бюджет | Підвищення експлуатаційних властивостей об`єктів комунальної власності |
|  | 1.2. Капітальний ремонт теплової мережі до нежитлового приміщення по вул. Аптекарська, 19 в м. Ромни | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю | 1.1. Руйнування та знесення будівель протитуберкульозного відділення за адресою: Сумська область, м. Ромни, бульвар Шевченка, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності |
|  | 1.2. Поточний ремонт покрівлі даху по б-ру Шевченка, 8 в м. Ромни | 48,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3. Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горищного приміщення даху будівлі (вул. Миколаївська, 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Аптекарській, 19 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.5. Проведення оцінки майна - нежитлових приміщень | 4,7 | 24,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Поточний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, 170 в м. Ромни | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.7. Поточний ремонт інженерних мереж нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, 170 в м. Ромни | 0,0 | 28,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.8. Поточний ремонт окремих приміщень нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, 170 в м. Ромни | 0,0 | 15,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.9. Поточний ремонт дверного прорізу будівлі за адресою: м.Ромни, вул.Коржівська, 95 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.10. Виготовлення облікової документації на пам'ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Духовне училище" ох. № 2955 по вул. Монастирська, 4 в м. Ромни Сумської області (нежитлова будівля) | 0,0 | 42,9 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.11. Оцінка технічного стану будівлі за адресою: м.Ромни, вул.Коржівська, 95 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Здійснення заходів з землеустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення ефективного використання землі на території міста та підвищення цінності земельних ресурсів | 1.1. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування м. Ромни вул. Миколаївська, 10 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020-2021 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів |
|  | 1.2. Проведення геодезії по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) | 0,0 | 41,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Проведення геології по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) | 0,0 | 12,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Проведення геодезії по об’єкту «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області» | 0,0 | 28,6 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.5. Проведення геології по об’єкту «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області» | 0,0 | 44,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5924182000:01:007:0232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності |  | 1.1. Поповнення недосформованого статутного фонду КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР | 185,4 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 рік | Місцевий бюджет | Покращення матеріально-технічної бази КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР |
|  |  | 1.2. Поповнення статутного фонду КП "Комбінат комунальних підприємств" РМР на придбання машини для збору та транспортування побутових і промислових відходів виробництва (Придбання машини для вивезення рідких відходів (мулососна машина) м. Ромни, Роменська міська рада) | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення дiяльностi з виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення задовільного стану тепломереж до житлових будинків |  | 1.1. Придбання попередньоізольованих труб | 200,0 | 513,4 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 рік | Місцевий бюджет | Заміна аварійної тепломережі до житлових будинків |
| 2. Забезпечення задовільного стану тепломереж до нежитлових приміщень |  | 2.1. Придбання матеріалів для ремонту теплової мережі до нежитлового приміщення по вул. Аптекарська, 19 в м. Ромни | 85,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення стабільної роботи каналізаційної системи, регулярне та своєчасне очищення каналізаційних колодязів |  | 1.1. Придбання машини для збору та транспортування побутових і промислових відходів виробництва (Придбання машини для вивезення рідких відходів (мулососна машина) м. Ромни, Роменська міська рада) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2020 рік | Місцевий бюджет | Забезпечення стабільної роботи |
|  |  |  | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Обласний бюджет | каналізаційної системи міста, регулярне та своєчасне очищення каналізаційних колодязів |

Продовження додатка

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Раціональне виробництво і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  | 2.1. Інша субвенція обласному бюджету на «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на території Роменської міської ради, 5,985 т» | 0,0 | 87,3 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2021 рік | Місцевий бюджет | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин |
| Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перевірка діяльності комунальних підприємств |  | 1.1. Проведення аудиту фінансово-господарської діяльності КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР | 0,0 | 45,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2021 рік | Місцевий бюджет | Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення будівництва об’єктів житлово-комунального господарства | 1.1. Будівництво водопровідних мереж в с. Кашпури Роменського району Сумської області |  | 0,0 | 550,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2021 рік | Державний бюджет | Забезпечення водопостачанням жителів села Кашпури Роменського району Сумської області |
| Газифікація населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення газифікації населених пунктів | 1.1. Послуги з надання технічних умов на будівництво газопровода с. Горове Роменського району |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2021 рік | Місцевий бюджет | Забезпечення газифікації с. Горове Роменського району |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення якості та безпеки перевезення пасажирів | 1.1. Придбання автобусів | 0,0 | 4 400,0 | 0,0 | УЖКГ РМР | 2021 рік | Місцевий бюджет | Забезпечення організації перевезення пасажирів громадським пасажирським транспортом загального користування |
| Разом за програмою |  | 29 582,7 | 30 660,3 | 25 236,8 |  |  |  |  |

Секретар міської ради						                                                                                              	В’ячеслав ГУБАРЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення Роменської міської ради

«Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки»,

затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019

Проєкт рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма).

Обсяги фінансування по Програмі на 2021 рік зменшено на суму 971,8 тис. грн. за рахунок зменшення обсягів фінансування по наступних заходах:

- поточний ремонт тротуарів на суму 585,0 тис. грн.,

- вивезення стихійних сміттєзвалищ на суму 242,5 тис. грн.,

- інші (економія коштів) на суму 144,3 тис. грн.

Крім того, за рахунок зменшення обсягів фінансування по заходу «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області (Коригування)» на суму 72,7 тис. грн. збільшені обсяги фінансування по заходах «Проведення геодезії по об’єкту «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області» на суму 28,6 тис. грн. та  «Проведення геології по об’єкту «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області»» на суму 44,1 тис. грн.

Також змінено назву заходу «Інша субвенція обласному бюджету на «Реконструкція аеротенного відділення очисних споруд по вул. Дудіна 83-А у м. Ромни Сумської області (заміна обладнання)» на «Інша субвенція обласному бюджету на «Реконструкція аеротенного відділення очисних споруд по вул. Дудіна 83-А у м. Ромни Сумської області (заміна обладнання)» (коригування)».

Заходи Програми та обсяги фінансування на 2022 рік відкориговані відповідно до поданих пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та бюджетних запитів на 2022-2024 роки і становить 25 236,8 тис. грн.

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради						   Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови                               		   Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ