Звіт керівника  КП  «Міськводоканал» РМР»

1.Загальні відомості

Основною діяльністю КП «Міськводоканал» є забір, очищення та постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод населенню, бюджетним установам та іншим споживачам. Підприємство проводить свою діяльність на основі використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Ромни.

Протяжність мереж централізованого водопостачання складає 200,4 км та централізованого водовідведення 30,7 км.

Загальна кількість споживачів, яка знаходиться на обслуговуванні підприємства, станом на 01.01.2022р. становить 23,1 тис. абонентів, з них населення – 22,0 тис., бюджет – 1,1 тис.

Всього на балансі підприємства діючих артсвердловин -35 у т.ч м. Ромни-8 шт

22 водонапірні вежі і 3 РЧВ

Дозвіл на спецводокористування є.

Ліцензія на послуги централізованого водопостачання та водовідведення  - отримана.

ОВД- розроблені

Проекти землеустрою розроблені на всі ділянки

Схема оптимізації – розроблена

Дозвіл на викиди в атмосферу- розроблений

Розроблені паспорта місць збереження відходів

Технологічний регламент питної роби – розроблений, пройшов експертизу

Проведена атестація робочих місць та лабораторії.

2.Дохідна частина фінансового плану

За 12 місяців 2021р. чистий дохід склав 27463,8 тис. грн, у т. ч. доходи від надання інших супутніх послуг – 665,3 , та віднесена до доходів сума нарахованої амортизації на основні засоби отримані за договором у господарське відання в сумі 1275,9    без ПДВ

3.Витратна частина фінансового плану

Сума операційних витрат підприємства за звітний період становить  30300,3  , що на 19,4% більше за план.

Собівартість реалізованої продукції склала 26775,0 , у т. ч. вартість електроенергії спожитої за 12 міс. 2021 р. – 8418,0 без ПДВ

Зросли витрати на інші адміністративні витрати за рахунок податків на рентну плату та податку на землю. При планових інших витратах на збут на рівні 0 грн за 12 міс. ці витрати склали 234,1 , а саме: плата за обслуговування абонентської програми – 126,8 , плата за опалення приміщення – 24,1 , матеріали для опломбування лічильників – 10,3 , послуги Укрпошти – 25,8 , закупівля канцелярських товарів та ремонт приміщення – 47,1

Фонд оплати праці на звітний період було заплановано в розмірі 12915,0 тис. грн. Фактично було використано на ФОП 13349,4 тис. грн. – 103% від плану. Середня чисельність працюючих за звітний період склала  124 чол., що становить  0,99%  плану. Відповідно, єдиний соціальний внесок було фактично нараховано на 17,5% більше за план (2818,7  проти запланованих 2397,0 тис. грн.).

Нараховано амортизаційні відрахування в сумі 1700,5 тис. грн., на майно отримане в господарське відання – 1275,9 тис. грн.

Витрати по інших статтях, які в плані передбачено на суму більше, чим фактично використано, було здійснено через економне та раціональне використання коштів.

4.Очікувані фінансові результати

У фінансовому плані за 12 місяців 2021р. було сплановано отримання прибутку в розмірі 373,7 тис. грн. Фактично за цей період підприємство отримало 2836,5 тис. грн. збитку.

Отримання збитку обумовлено тим, що підприємство до середини жовтня 2021 року використовувало тариф, який був затверджений в 2018 році. З того часу відбулось підвищення мінімальної заробітної плати,  зросли ціни на електроенергію. Крім того, придбання товарів, робіт, послуг за рахунок додаткового капіталу (фінансової підтримки) віднесено на валові витрати. У 4 кварталі 2021 року збитки виникли із-за щомісячного зростання ціни на електроенергію, яка набагато перевищує ціну на електроенергію, що врахована в діючий тариф на централізоване водопостачання та на централізоване водовідведення.

5.Розподіл чистого прибутку

За 12 місяців 2021р. чистого прибутку не було.

6. Фактичний обсяг надходжень податків, зборів та платежів до бюджетів

За звітний період підприємством було сплачено всього 10618,2 тис. грн. З них при планових 0 грн:

- податок на додану вартість – 4453,3 тис. грн.;

- рентна плата за транспортування – 267,9 тис. грн.;

- земельний податок – 43,8 тис. грн.;

- рентна плата за користування надрами – 252,9 тис. грн.;

- екологічний податок – 40,6 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 2457,4 тис. грн. – на 102,6 тис. грн. менше в порівнянні з планом;

- єдиний соціальний внесок – 2896,4 тис. грн. Фактично було сплачено на 500,4 тис. грн. більше за плановий показник;

- військовий збір – 205,8 тис. грн., що на 6,2 тис. грн. менше за  план.

7.Витрати на соціальну сферу

Витрати відсутні.

8.Інвестиційна діяльність підприємства

Підприємством спрямовано на капітальні інвестиції за 12 місяців 2021 року  15753,31 тис. грн., у т.ч. придбано основних засобів на суму 11623,3  (за рахунок поповнення статутного капіталу засновником на суму 702,9 ), придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 947,02 , придбано нематеріальних активів на суму 3182,99 тис. грн. Джерелами капітальних інвестицій у 2021 році були власні кошти підприємства, бюджетне фінансування та передача основних засобів у господарське відання.

З основних засобів у 2021 році придбано: насосний агрегат СД450/56 в комплекті з електричним двигуном АИР280М4 (132/1500) за 155,1 тис. грн. без ПДВ; котел опалювальний твердопаливний «Неус» за 18,67 тис. грн. без ПДВ; конденсаторну установку УКАР 2 шт. за 52,5 тис. грн. без ПДВ; спектрофотометр за 37,0 тис. грн. без ПДВ;  Герметизатор IDEXX модель Quanti-Tray PLUS за 165,0 ; Електродвигун 4АМНУ250М6 75 кВт 100 об/хв за 57,5 ; Насос свердловинний Wilo Xiro SPI 6.60-06-A1/XC6-WR-11-DOL-A1(1)	за 91,6 ; Насос шламовий Tsurumi KRS2-80 за 112,5 ; Насосний агрегат СД450/56 в комплекті з електричним двигуном АИР 280М4 (132/1500) за 180,0 ; Електродвигун 75/1000 за 13,79 ; Електродвигун 75/1000-160 за 13,79 ; Каналізаційна мережа центральної частини м. Ромни (вул. Соборна) за 2113,27 ; Станок сверлільний за 0,8  та ін.

9. Кредитна політика підприємства

За звітний період підприємством кредитні ресурси не використовувались.

10. Інформація про рух грошових коштів

За звітний період чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав  30202,8          тис. грн.:  на початок звітного періоду залишок коштів становив 0 тис. грн. та на кінець – 7,1 тис. грн. За цей період надійшло на рахунки підприємства 30202,8 тис. грн. З них, від реалізації продукції – 26457,4 тис. грн.,  та 3745,4 тисяч гривень отримано інших надходжень (3586,3 тис. грн.- за програмою фінансової підтримки та поповнення Статутного капіталу, 145,8 тис. грн. - кошти фонду соціального страхування на виплату  лікарняних працівникам, 13,3 тис. грн. - відшкодування витрат по Чорнобильським виплатам).

При цьому було оплачено придбаних товарів, робіт,  послуг – 13143,2 тис. грн., виплачено заробітної плати 9352,4 тис. грн., сплачено ЄСВ – 2601,8 тис. грн., інших податків, зборів та обов’язкових платежів сплачено 5225,2 тис. грн. Інші витрати (розрахуново-касові витрати, аліменти, штрафи  і т.д) склали 129,9 тис. грн.

11.Заборгованість

За результатами роботи підприємства станом на 01 січня 2022 року дебіторська  заборгованість перед підприємством становить   4795,6  З них:

- за водопостачання  і водовідведення – 4581,6  тис. грн ( із них поточна заборгованісь -2959,3 тис грн). в тому числі:

- населення  – 3458,6 тис. грн.;

- бюджетні установи – 0 тис. грн.;

- інші споживачі – 1060,2 тис. грн. ,

у т. ч. поточна заборгованість - 782,4 тис. грн

протермінована заборнованість 277, 8 тис грн

станом на 1.01.2022 року найбільші дебітори:

Філія ПП «Рось» Роменський молочний комбінат – 409,4 тис. грн;

КП «ККП»РМР»-238,4 тис.грн;

ПП «Еліпс» 90,0 тис грн

- інша дебіторська заборгованість – 213,9 тис. грн. (у т. ч.: ПП Аква-сервіс – 103,4 тис. грн., ПП Сток-сервіс – 48,3 тис. грн., ТОВ Мед-сервіс Харків – 0,2 тис. грн., ТОВ Сумигаззбут – 0,7 тис. грн., ПП Житло-сервіс – 0,6 тис. грн.,  ТОВ Роменський завод продтоварів – 53,0 тис. грн., ТОВ «Промексполіс» - 3,8 , Відділ культури – 0,1 , РЗТ – 1,8 , Андреал – 2,0

- інші послуги (інші види діяльності) – 0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість підприємства на кінець звітного періоду склала – 2081,4 тис. грн. ( зокрема – ТОВ «Енера-Суми» - 1408,2 тис. грн., ТОВ Сумський ЕТЦ – 10,4 тис. грн., ПП Рось – 38,6 тис. грн., Роменський РЕМ – 291,0 тис. грн., ТОВ НВП «Автоматизовані системи» – 28,7 тис. грн., ФОП Голік Л.В. – 16,9 тис. грн., АТ Сумиобленерго – 3,7 , ФОП Залата А.В. – 4,6 тис. грн., ФОП Волошко Л.І. – 1,1 тис. грн., АТ Сумигаз – 0,2 тис. грн., КП ККП РМР – 8,9 тис. грн., ПАТ Укртелеком – 1,2 тис. грн.,  ФОП Котенко О.І.. – 0,3 тис. грн., ФОП Коваль Р.В. – 3,9 тис. грн. , КП Ромникомунтепло РМР – 11,3 , ПП Телерадіокомпанія РКТ-2 – 0,2 , Симедіка УА – 238,8 , ТОВ Компанія Стиль – 5,2 , ТОВ Телемережі Юсана – 0,3 , ТОВ Нова пошта – 0,2 , Укрпошта – 1,6 , Управління поліції з охорони в Сумській області – 1,1 , ФОП Перезва В.Г. – 2,8 , ФОП Шубна Ю.В. – 0,6 , ФОП Шлепель О.В.. – 1,6 )

| 12. Звіт про використання коштів за програмою фінансової підтримки КП "Міськводоканал" станом на 31.12.2021 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування комунального | Заходи | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | Обсяги фінансування, грн. |  |  |  | Обсяги фінансування, грн. |  |  |  |
|  |  |  | Поточні видатки |  | Капітальні видатки |  | Поточні видатки |  | Капітальні видатки |  |
|  |  |  | передбачено програмою | Використано | передбачено програмою | Використано | передбачено програмою | Використано | передбачено програмою | Використано |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Фінансова підтримка КП «Міськводоканал» РМР» | Заробітна плата та нарахування на неї | 258 378 | 258 377,48 |  |  | 1 159 061 | 1 159 060,30 |  |  |
|  |  | Придбання: | 40 999 | 40 998,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канцтоварів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | меблів, стільців | 9 696 | 9 696,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | придбання лічильників електроенергії, трансформаторів току, води на свердловини, інших матеріалів | 95 817 | 95 816,19 |  |  | 138 813 | 138 528,54 |  |  |
|  |  | лічильників води (загальнобудинкових) |  |  |  |  | 70 000 | 69 991,08 |  |  |
|  |  | придбання ПММ | 48 977 | 48 976,25 |  |  | 49 000 | 49 000,00 |  |  |
|  |  | електрична енергія |  |  |  |  | 297 741 | 297 740,17 |  |  |
|  |  | Оплата послуг (крім комунальних) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | виготовлення паспортів артезіанських свердловин; |  |  |  |  | 36 000 | 36 000,00 |  |  |
|  |  | виготовлення радіаційних паспортів артезіанських свердловин; | 10 000 | 10 000,00 |  |  | 24 000 | 24 000,00 |  |  |
|  |  | підготовка гідрогеологічних матеріалів для отримання спеціального дозволу на користування надрами | 32 000 | 32 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | підготовка гідрологічних матеріалів для отримання спецводокористування | 89 940 | 89 940,00 |  |  | 150 000 | 114 000,00 |  |  |
|  |  | послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процівського водозабору (вул. Олега Костюка,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підвищувальних насосних станцій | 31 855 | 31 854,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КНС-1, КНС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очисних споруд (Дудіна, 83-А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свердловин вул. Сумська,1-Г, Берегова, 18-А; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сільських населених пунктів (свердловин, водонапірних веж, КНС, очисних споруд) |  |  |  |  | 50 000 | 48 033,69 |  |  |
|  |  | Обслуговування комп’ютерних програм | 79 466 | 79 466,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на Інтернет та телефон | 2 148 | 2 148,00 |  |  | 312 | 312,00 |  |  |
|  |  | організація навчання | 1 720 | 1 720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оцінка впливу на довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проведення геолого-економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних запасів підземних вод. |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |
|  |  | Програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку | 37 380 | 37 380,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка сайту, особистого кабінету споживача, програмного забезпечення абонвідділу | 38 360 | 38 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення решітки | 2 405 | 2 404,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Повірка лічильників на Процівському водозаборі (АСКОЕ)-2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші послуги | 13 529 | 11 833,20 |  |  | 90 205 | 73 605,01 |  |  |
|  |  | Поточний ремонт станції знезалізнення |  |  |  |  | 200 000 | 187 659,00 |  |  |
|  |  | Розробка схеми оптимізації мереж водопостачання та водовідведення |  |  |  |  | 150 000 | 12 000,00 |  |  |
|  |  | Виготовлення проектів землеустрою щодовідведення земельної ділянки |  |  |  |  | 150 000 | 129 500,00 |  |  |
|  |  | Послуги очищення первинних відстійників очисних споруд |  |  |  |  | 300 000 | 299 993,40 |  |  |
|  |  | Розробка технологічних схем (сільські населені пункти) |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |
|  |  | Розробка паспортів місця видалення відходів (мулові майданчики) |  |  |  |  | 30 000 | 7 200,00 |  |  |
|  |  | Аудит з охорони праці, експертиза |  |  |  |  | 40 000 | 37 080,00 |  |  |
|  |  | Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна |  |  |  |  | 55 000 | 17 100,00 |  |  |
|  |  | оплата робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами |  |  |  |  | 32 000 | 31 800,00 |  |  |
|  |  | Придбання свердловинних насосів (сільські населенні пункти) |  |  |  |  | 44 882 | 44 609,24 |  |  |
| 2. | Поповнення статутного фонду КП «Міськводоканал» РМР» | Придбання комп’ютерної та офісної техніки, |  |  | 242 250 | 242 250,00 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання комплекту меблів для абонвідділу |  |  | 49 950 | 49 950,00 |  |  |  |  |
|  |  | Придбання насосних агрегатів, насосів, двигунів та ін. основних засобів, всього |  |  |  |  |  |  | 810 252 |  |
|  |  | зокрема: |  |  |  |  |  |  | 37 443 | 37 442,82 |
|  |  | прилад для лабораторії |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання конденсаторних установок |  |  |  |  |  |  | 63 000 | 63 000,00 |
|  |  | Придбання свердловинних насосів Wilo(2шт) |  |  |  |  |  |  | 110 000 | 109 920,00 |
|  |  | Котел дров’яний |  |  |  |  |  |  | 22 400 | 22 400,00 |
|  |  | Насос СД 450/56 |  |  |  |  |  |  | 186 148 | 186 147,60 |
|  |  | Насос СД 450/56 |  |  |  |  |  |  | 186 148 | 179 999,00 |
|  |  | Придбання насосу Tsurumi KRS2-80 |  |  |  |  |  |  | 135 000 | 135 000,00 |
|  |  | Двигун АМН 250 М6 75 Квт 1000 об |  |  |  |  |  |  | 70 113 | 69 000,00 |
| Разом: |  |  | 792 670 | 790 970,89 | 292 200 | 292 200,00 | 3 567 014 | 2 777 212,43 | 810252 | 802 909,42 |
| передбачено фінансування у 2021 році |  |  |  |  |  |  | 3 130 014 |  | 807 000 |  |

13. Виконані роботи :

в сільських населених пунктах у 2021 році

| Регіон |  |  | вартість обладнання та без монтажу та доставки | Середні витрати на з/п та ЄСВ без ПММ | у т.ч. Бюджетні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вода холодна |  |  |  |  |  |
| С. ГАВРИЛІВКА 1 св. 1 б |  |  |  |  |  |
| 06,092021 |  | встановлення зворотнього клапану, засувки, | 1 916,00 | 3 597,20 |  |
| 13.09.2021 |  | ліквідація пориву (заміна крану в колодязі) | 0,00 | 3 597,20 |  |
| 10.12.2021 |  | ліквідація пориву - заміна труби 3м , муфти |  | 3 597,20 |  |
| 21.12.2021 |  | промивання мереж | 0,00 | 3 597,20 |  |
| 24.12.2021 |  | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
| 10.01.2021 |  | ліквідація пориву - заміна трійника, муфти |  | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 2 916,00 | 21 583,20 | 0,00 |
| С. ДОВГОПОЛІВКА 1б.1св |  |  |  |  |  |
| 15.01.2021 |  | ліквідація пориву (заміна крану в колодязі) | 0,00 | 3 597,20 |  |
| 21.01.2021 |  | ліквідація пориву (заміна 3м магістралі 50 мм, земляні роботи) | 0,00 | 3 597,20 |  |
| 25.04.2021 |  | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
| 07.05.2021 |  | ліквідація пориву (зварювальні , земляні роботи) | 0,00 | 3 597,20 |  |
| 05.07.2021 |  | ліквідація пориву (чеканка,зварювальні, земляні роботи, в 2х місцях) | 0,00 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 1 000,00 | 17 986,00 | 0,00 |
| С. ОВЛАШІ, 2б , 2св |  |  |  |  |  |
| 09.05.2021 | вул. Польова | Хлорування, заміна насосу ЄЦВ 6-6,3-125 | 8 346,00 | 3 597,20 |  |
| 09.05.2021 |  | заміна канату, 90 м | 900,00 |  |  |
| 11.05.2021 |  | встановлення ТТК-112+ манометр | 6 189,00 | 3 597,20 |  |
| 05.08.2021 |  | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
| 21.08.2021 |  | встановлення крану 25мм |  | 3 597,20 |  |
| С. ОВЛАШІ, |  |  |  |  |  |
| 09.2021 | вул. Роменська | встановлення Реле тиску | 200,00 | 3 597,20 |  |
| 23.08.21 | вул. Роменська | чистка башні, хлорування, промивання мереж | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 17 635,00 | 21 583,20 | 0,00 |
| С. ПЕРЕХРЕСТІВКА, 2св. 2 б |  |  |  |  |  |
| 26.03.2021 |  | відновлення кабеля ( на тросі) | 914,45 | 3 597,20 |  |
| 29.04.2021 | 5 пров. Соборної | встановлення ТТК-112 | 6 988,00 | 3 597,20 | 6 988,00 |
| 29.06.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 06.07.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 10.08.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 29.10.2021 |  | чистка башні, хлорування 2 | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
| 10.11.2021 |  | ліквідація пориву (заміна крану в колодязі) |  | 3 597,20 |  |
| 10.02.2021 |  | відновлення сигнального кабеля | 1 754,70 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 10 657,15 | 28 777,60 | 6 988,00 |
| С. ПЛАВИНИЩЕ |  |  |  |  |  |
| 08.2021 |  | Хлорування, заміна насосу ЄЦВ 6-6,3-105 | 8 982,00 | 3 597,20 |  |
|  |  | Заміна люків |  | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 8 982,00 | 7 194,40 | 0,00 |
| С. ЗАРУДДЯ |  |  |  |  |  |
| С. ПОСАД |  |  |  |  |  |
| 15.11.2021 |  | Хлорування, заміна насосу 777153 (380) | 9 564,00 | 3 597,20 | 9 564,00 |
| 15.11.2021 |  | канат 100м | 1 500,00 |  |  |
| 15.11.2021 |  | заміна труби в свердловині 90м | 3 860,40 |  |  |
|  | Разом |  | 14 924,40 | 3 597,20 | 9 564,00 |
| С. РОГИНЦІ |  |  |  |  |  |
| 2.05.2021 | св. №3 | Хлорування, заміна насосу 777144 | 7 200,00 | 3 597,20 | 7 200,00 |
| 11.06.21 |  | ліквідація пориву (заміна крану в колодязі) |  | 3 597,20 |  |
| 14.09.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 03.11.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 23.11.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 30.11.2021 | св. №4 | Хлорування, заміна насосу 777144 | 6 593,00 | 3 597,20 | 6 593,00 |
| 17.01.2022 | св. №3 | Хлорування, заміна насосу 777143 (1.1 кВт) |  |  |  |
|  | Разом |  | 13 793,00 | 21 583,20 | 13 793,00 |
| С. МАТЛАХОВЕ |  |  |  |  |  |
| С. БОБРИК |  |  |  |  |  |
| 23.11.2021 | шкільна | Хлорування, заміна насосу ЄЦВ 6-10-110 (ремонт) | 9 222,00 | 3 597,20 |  |
| 23.11.2021 | шкільна | заміна тросу 8мм нерж | 8 390,00 | 3 597,20 |  |
| 11.08.2021 |  | ліквідація пориву (заміна 3м магістралі 50 мм, земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
| 26.10.2021 | шкільна | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
| 09.2021 | шкільна | встановлення ТТК-112, манометр | 7 131,00 | 3 597,20 | 7 131,00 |
| 24.11.2021 | шевченка | Хлорування, заміна насосу підкачки на башні | 4 600,00 | 3 597,20 |  |
| 27.10.2021 | шевченка | чистка башні, хлорування | 0,00 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 30 343,00 | 25 180,40 | 7 131,00 |
| С. ВЕЛИКІ БУБНИ |  |  |  |  |  |
| 17.08.2021 |  | ліквідація пориву (земляні роботи) |  | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 0,00 | 3 597,20 |  |
| С. МАЛІ БУБНИ |  |  |  |  |  |
| С. БАЦМАНИ |  |  |  |  |  |
| 08.12.2021 | вул Київська | Хлорування, заміна насосу ЄЦВ 6-6,3-105 (ремонт) | 8 982,00 | 3 597,20 |  |
| 08.12.2021 | вул Київська | заміна тросу 80м 8мм нерж | 7 290,00 |  |  |
| 08.12.2021 | вул Київська | заміна зворотнього клапану | 773,00 |  |  |
| 30.08.21 | вул. Шевченка | Хлорування, заміна насосу 777143 1,5 кВт | 5 500,00 | 3 597,20 | 5 500,00 |
| жовтень 21 | вул. Шевченка | встановлення ТТК-112,манометр | 6 702,00 | 3 597,20 | 6 702,00 |
| 30.08.21 | вул. Шевченка | заміна тросу 90м | 8 390,00 |  |  |
| 13.05.2021 | вул. Шевченка | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 38 637,00 | 14 388,80 | 12 202,00 |
| С. ПУСТОВІЙТІВКА |  |  |  |  |  |
| 22.11.2021 |  | Хлорування, заміна насосу ЄЦВ 6-10-80 | 0,00 | 3 597,20 |  |
| 22.11.2021 |  | канат 40м | 600,00 |  |  |
| 22.06.2021 |  | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 1 600,00 | 7 194,40 | 0,00 |
| С. ЖИТНЄ |  |  |  |  |  |
| 29.11.2021 |  | Ліквідація пориву (Заміна крана ) |  | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 0,00 | 3 597,20 | 0,00 |
| С. ЯРМОЛИНЦІ |  |  |  |  |  |
| С. МИКОЛАЇВКА |  |  |  |  |  |
| 11.04.2021 |  | чистка башні, хлорування | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
| 2021 |  | підключення автоматики | 1 000,00 | 3 597,20 |  |
|  | Разом |  | 2 000,00 | 7 194,40 | 0,00 |
| Разом |  |  |  |  |  |
| стоки |  |  |  |  |  |
| С. БІЛОВОД |  | насоси 2 шт | 11 000,00 | 145,00 | 172,00 |
|  |  | очистка мереж каналізаціних |  | 5 000,00 |  |
| Разом |  | 0,00 | 11 000,00 | 5 145,00 | 172,00 |

На  Процівському водозаборі міста Ромни

- Ремонт станції знезалізнення на Процівському водозаборі (бюджетні кошти-  200,0 тис. грн.).

- Заміна насоного агрегату артсвердловини № 3 на Xiro SPI 6.60-06- A1 (власні кошти  61,77 тис. грн.).

- Заміна насоного агрегату артсвердловини № 5 на Xiro SPI 6.60-06- A1 (власні кошти  51,853 тис. грн.).

- Заміна насоного агрегату артсвердловини № 6 на Xiro SPI 6.60-06- A1 (власні кошти  51,853 тис. грн.).

- Заміна насоного агрегату артсвердловини № 8 на Xiro SPI 6.60-08- A1 (бюджетні кошти  54,960 тис. грн.).

- Заміна стальних водопідіймальних труб на артсвердловинах №№ 3, 5, 6 по 50 м. на кожній артсвердловині (власні кошти 121,563 тис. грн.).

- Виготовлення радіаційних паспортів артсвердловин на Процівському водозаборі в кількості 5 шт. (бюджетні кошти 4,127 тис. грн).

- Заміна люків на оглядових  водопровідних колодязях, в кількості 156 шт.

- Придбано сучасне обладнання контролю наявності у воді кишкової палички, загальне мікробне число, E.coli.  для вимірювальної лабораторії КП «Міськводоканал» РМР» (власні кошти 216,0 тис. грн., терміном окупності 18 міс.).

- Придбано електродвигун для насосного агрегата на НС-ІІ підйому Процівського водозабору (бюджетні кошти 69,0 тис. грн.).

- Придбано та встановлено конденсатори для компенсації  реактивної потужності типу УКАР (бюджетні кошти 63,0 тис. грн.).

- Замінено насосний  агрегат в артсвердловині по вул. Сумська 1Г м.Ромни , вартістю 9564 грн

На міських очисних спорудах міста Ромни:

- Проведено чищення  двох первинних відстійників та двох пісколовок (бюджетні кошти 300,0 тис. грн).

- Придбано та встановлено насосний агрегат СД 450/56 на КНС-2 (бюджетні кошти 179,999 тис. грн.).

- Придбано каналізаційний насосний агрегат СД 450/56 на КНС- 2 (бюджетні кошти 186,147 тис. грн.).

- Придбано шнековий насос Tsurumi для чищення резервуарів (бюджетні кошти 135,00 тис. грн.).

- Проведено поточний ремонт підлоги в грабельному відділенні приміщення КНС- 1 (власні кошти 20,0 тис. грн.).

- Проведено поточний ремонт водопроводу, що на очисних спорудах (власні кошти 10,0 тис. грн.).

- Проведено реконструкцiю аеротенного відділення очисних споруд (заміна обладнання), (кошти обласного бюджету 2158,898 тис. грн.).

- Введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію по вул. Соборна (власні кошти 18,6 тис. грн., бюджетні кошти 12,5 тис. грн.).

- Замінено люки на оглядових каналізаційних колодязях – 71 шт. (власні кошти - 23,250 тис. грн.).

Всього поривів на водопровідних мережах діаметром більше 50мм було усунуто  в  2021 році 98 випадків

На каналізаційних мережах  та КНС було проведено 479  аварійних  та ремонтних робіт

- Проблемні питання

Відповідно до порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 КП «Міськводоканал» РМР» розробило тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення і подало на затвердження до Виконавчого комітету Роменської міської ради 16.08.2021 року.

На момент розробки тарифу ціна на електроенергію відповідно до договору з постачальником діяла 2,38 грн/кВт*год з ПДВ.

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було затверджено 15.09.2021 року, але вже з 1.08.2021 постачальник електроенергії підняв ціну на електроенергію у зв’язку з коливанням ціни на ринку до 2,58 грн/кВт*год з ПДВ;

з 11 серпня – 2,81 грн/кВт*год з ПДВ;

з 01 вересня – 3,33 грн/кВт*год з ПДВ;

з 01 жовтня – 3,87 грн/кВт*год з ПДВ;

з 01 листопада і по сьогоднішній день – 4,22 грн/кВт*год з ПДВ.

Враховуючи збільшення ціни на електроенергію було розроблено документи по коригуванню тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та 05.11.2021 року подано до Виконавчого комітету роменської міської ради, але до цього часу тариф не скоригований і підприємство несе збитки.

Коригування тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення проводилося відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Відповідно до пункту 7 вищезгаданого Порядку у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з причин, що не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини планового прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу валют за наявності у ліцензіата кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями, може проводитись коригування тарифів.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» при провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ліцензіат зобов’язаний дотримуватися структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (пп. 13 п.2.2. Розділу 2).

Розрахунок збитків, отриманих КП «Міськводоканал» РМР» в результаті збільшення ціни на активну електроенергію та розподіл електричної енергії з жовтня 2021 року по січень 2022 року

| Місяць | Ціна енергоносіїв, що передбачена тарифом затвердженим 15.09.2021 |  | Спожито, кВТ | Сума за тарифом |  |  | Фактично використано енергоносіїв, грн |  |  | Відхилення: +,- грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ел.енергія, грн/кВт*год з ПДВ | Розподіл, грн/кВт*год з ПДВ |  | Ел.енергія, грн з ПДВ | Розподіл, грн з ПДВ | Разом, грн з ПДВ | Ел.енергія, грн з ПДВ | Розподіл, грн з ПДВ | Разом, грн з ПДВ |  |
| жовтень 2021 | 2,38 | 1,47 | 200091,00 | 477016,94 | 294533,95 | 771550,90 | 814409,31 | 307832,00 | 1122241,31 | -350690,41 |
| листопад 2021 | 2,38 | 1,47 | 172948,00 | 412308,03 | 254579,46 | 666887,49 | 730172,48 | 266073,55 | 996246,03 | -329358,54 |
| грудень 2021 | 2,38 | 1,47 | 184285,00 | 439335,44 | 271267,52 | 710602,96 | 778036,38 | 283515,12 | 1061551,50 | -350948,54 |
| січень 2022 | 2,38 | 1,47 | 168577,00 | 401887,57 | 248145,34 | 650032,91 | 711718,48 | 260675,98 | 972394,46 | -322361,55 |
|  |  |  |  |  |  | 2799074,26 |  |  | 4152433,30 | -1353359,04 |

Директор                                                                                                  Юлія МАГДЕНКО