РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

- ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 27.04.2022 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести такі зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019 (далі – Програма):

1) викласти Паспорт Програми у наступній редакції:

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2020-2022 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 92 500,0 тиc. грн. |
| 7.1. | коштів місцевого бюджету | 85 650,0 тис. грн. |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 5 550,0 тис. грн. |
| 7.3 | коштів обласного бюджету | 1 200,00 тис. грн. |
| 7.4. | коштів районного бюджету | 100,0 тис. грн. |

2) викласти таблицю «Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» розділу 6 Програми у наступній редакції:

тис.грн.

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 29 582,7 | 30 242,8 | 32 674,5 | 92 500,0 |
| Місцевий бюджет | 23 382,7 | 29 592,8 | 32 674,5 | 85 650,0 |
| Державний бюджет | 5 000,0 | 550,0 | 0,0 | 5 550,0 |
| Обласний бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Районний бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |

3) викласти підпункти 1.1 «Послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу»  та 1.2 «Вивезення стихійних сміттєзвалищ» пункту 1 «Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку | 1.1. Послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу | 2 136,3 | 865,1 | 49,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення чистоти території громади |
|  | 1.2. Вивезення стихійних сміттєзвалищ | 144,7 | 206,4 | 49,0 |  |  |  |  |

4) викласти підпункт 2.2 «Поточний ремонт вуличного освітлення» пункту 2 «Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення громади» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення громади | 2.2. Поточний ремонт вуличного освітлення | 398,0 | 657,2 | 1 071,2 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Підвищення рівня освітленості громади, утримання систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів в належному стані |

5) викласти підпункт 3.1 «Покіс трави» пункту 3 «Збереження та  утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 3.1. Покіс трави | 491,2 | 498,2 | 49,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення зовнішнього вигляду зелених зон населених пунктів громади |

6) виклавши підпункт 10.18 «Придбання резервного палива для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств в умовах воєнного стану (для потреб КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР – 450,0 тис. грн., КП «Міськводоканал» РМР – 200,0 тис. грн., КП «Ромникомунтепло» РМР – 150,0 тис. грн., КП «Ромнитеплосервіс» РМР – 150,0 тис.  грн., КП «Житло-Експлуатація» РМР – 50,0 тис. грн.)» пункту 10 «Придбання предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення благоустрою громади» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 10. Придбання предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення благоустрою громади | 10.18. Придбання резервного палива для забезпечення благоустрою громади та безперебійної роботи комунальних підприємств в умовах воєнного стану (УЖКГ РМР – 800,0 тис. грн., КП «Міськводоканал» РМР – 200 тис. грн.) | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення благоустрою громади |

7) доповнити пункт 1 «Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю» розділу «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» наступним підпунктом:

| Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | 2022 рік |
| 1.12. Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Аптекарська, 19 | 28,8 |

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення Роменської міської ради

«Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки»,

затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019

Проєкт рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма).

Рішення передбачає внесення таких змін і доповнень до Програми:

1) загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, збільшено на 147,0 тис. грн. на такі види робіт:

послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу – 49,0 тис. грн.,

вивезення стихійних сміттєзвалищ – 49,0 тис. грн.,

покіс трави – 49,0 тис. грн.

2) за рахунок зменшення обсягу фінансування по заходу «Поточний ремонт вуличного освітлення» на суму 28,8 тис. грн. збільшений обсяг фінансування по заходу «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Аптекарська, 19» на цю ж суму,

3) підпункт 10.18 «Придбання резервного палива для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств в умовах воєнного стану (для потреб КП «Комбінат комунальних підприємств» РМР – 450,0 тис. грн., КП «Міськводоканал» РМР – 200,0 тис. грн., КП «Ромникомунтепло» РМР – 150,0 тис. грн., КП «Ромнитеплосервіс» РМР – 150,0 тис.  грн., КП «Житло-Експлуатація» РМР – 50,0 тис. грн.)» замінено на «Придбання резервного палива для забезпечення благоустрою громади та безперебійної роботи комунальних підприємств в умовах воєнного стану (УЖКГ РМР – 800,0 тис. грн., КП «Міськводоканал» РМР – 200 тис. грн.)».

В. о. начальника  управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				                  Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів рад                                      Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ