****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09.06.2022** | **Ромни** | **№ 52-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про підготовку місць масового відпочинку до купального сезону 2022 року** |  |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до купального сезону, благоустрою місць відпочинку, попередження нещасних випадків на воді:

1. Затвердити заходи щодо підготовки до купального сезону 2022 року (додаток).
2. Координацію роботи з виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, покласти на управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради та відділ освіти Роменської міської ради Сумської області.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Суходольського В.В.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Розпорядження міського голови**

**від 09.06.2022 № 52-ОД**

**ЗАХОДИ**

**щодо підготовки до купального сезону 2022 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Забезпечити обстеження водолазами Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України ділянок річки Сула в місцях купання людей, а саме у місцях масового відпочинку «колишня човнова станція» в м. Ромни, «Веселий берег» в с Пустовійтівка та «колишній табір «Орбіта» в с. Москалівка, на пред-мет очистки дна річки від небезпечних предметів; оформити відповідні доку-менти | До 30.06.2022 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської радиВідділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
|  | Установити контейнери для збору сміття у місцях відпочинку біля води, забезпечити систематичне вивезення сміття та постійний санітарний порядок  | Протягом купального сезону | Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» |
|  | Відремонтувати наявні лавки, виготовити і встановити тіньові грибки; встановити кабіни для перевдягання у місцях масового відпочинку на воді на ділянках річки Сула  | До 15.06.2022 | Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради»Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області |
|  | Забезпечити з Роменським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області дотримання громадського порядку в місцях масового відпочинку на воді та періодичність чергувань працівників  | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та циві-льного захисту населення |
|  | Організувати роботу торговельних точок продажу прохолодних безалкогольних напоїв | До 15.06.2022 | Управління економічного розвитку Роменської міської ради |
|  | Опублікувати матеріали щодо правил безпеки поведінки на воді в засобах масової інформації  | Протягом купального сезону | Відділ з питань надзви-чайних ситуацій та циві-льного захисту населення |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**