РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

- ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 25.05.2022 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести такі зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019 (далі – Програма):

1) викласти Паспорт Програми у наступній редакції:

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2020-2022 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 92 900,0 тиc. грн. |
| 7.1. | коштів місцевого бюджету | 86 050,0 тис. грн. |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 5 550,0 тис. грн. |
| 7.3 | коштів обласного бюджету | 1 200,00 тис. грн. |
| 7.4. | коштів районного бюджету | 100,0 тис. грн. |

2) викласти таблицю «Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» розділу 6 Програми у наступній редакції:

тис.грн.

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 29 582,7 | 30 242,8 | 33 074,5 | 92 900,0 |
| Місцевий бюджет | 23 382,7 | 29 592,8 | 33 074,5 | 86 050,0 |
| Державний бюджет | 5 000,0 | 550,0 | 0,0 | 5 550,0 |
| Обласний бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| Районний бюджет | 0,0 | 100,0 | 0,00 | 100,0 |

3) викласти підпункт 7.4 «Поточний ремонт доріг з підсипкою» пункту 7 «Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів | 7.4. Поточний ремонт доріг з підсипкою | 489,3 | 1 661,2 | 4 000,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення дорожньо-транспортної мережі |

4) викласти підпункт 9.1 «Поточний ремонт пам’ятників» пункту 9 «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 9. Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | 9.1. Поточний ремонт пам’ятників | 38,6 | 123,3 | 151,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Підтримання в належному стані пам’яток історії та культури |

5) викласти підпункт 15.1 «Поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїзних доріг» пункту 15 «Забезпечення належного рівня благоустрою біля житлового фонду міста» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення належного рівня благоустрою біля житлового фонду | 15.1. Поточний ремонт внутрішньо- квартальних проїзних доріг | 1 548,0 | 2 021,5 | 999,8 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Покращення стану внутрішньо- квартальних проїзних доріг |

6) викласти підпункт 17.1 «Транспортні послуги» пункту 17 «Надання транспортних послуг для забезпечення належного стану благоустрою громади» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 17. Надання транспортних послуг для забезпечення належного стану благоустрою громади | 17.1. Транспортні послуги | 0,0 | 59,9 | 148,0 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет | Забезпечення належного стану благоустрою громади |

7) викласти підпункти 3.10 «Капітальний ремонт тротуару по вул. Аптекарській в м. Ромни Сумської області» та 3.13 «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Соборна в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації)» пункту 3 «Проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою» розділу «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» у наступній редакції:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| 3. Проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою | 3.10. Капітальний ремонт тротуару по вул. Аптекарській в м. Ромни Сумської області | 0,0 | 0,0 | 185,6 | УЖКГ РМР | 2020-2022 роки | Місцевий бюджет |  |
|  | 3.13. Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Соборна в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

8) доповнити пункт 3 «Збереження та  утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов» розділу «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» наступним підпунктом:

| Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | 2022 рік |
| 3.7. Придбання посадкового матеріалу | 49,0 |

9) доповнити розділ «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» пунктом 2 «Забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг» з наступним підпунктом:

| Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | 2022 рік |
| 2.1. Поточний ремонт доріг з підсипкою | 400,0 |

10) внести доповнення до додатку Програми «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Ромни на 2020-22 роки» наступного змісту:

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн. |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансува-ння | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |  |  |  |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення належного експлуатаційного утримання доріг | 1.1. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роменської міської територіальної громади | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | УЖКГ РМР | 2022 рік | Місцевий бюджет | Покращення дорожньо-транспортної мережі громади |

11) назву розділу «Інші заходи громадського порядку та безпеки» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» викласти у наступній редакції «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Міський голова							Олег СТОГНІЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення Роменської міської ради

«Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки»,

затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019

Проєкт рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма).

Рішення передбачає внесення таких змін і доповнень до Програми:

1) загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, збільшено на 400,0 тис. грн. на поточний ремонт доріг з підсипкою,

2) за рахунок зменшення обсягу фінансування по заходу «Поточний ремонт пам’ятників» на суму 149,0 тис. грн. збільшені обсяги фінансування по заходах «Транспортні послуги» на суму 100,0 тис. грн. та «Придбання посадкового матеріалу» на суму 49,0 тис. грн.,

3) за рахунок зменшення обсягу фінансування по заходу «Поточний ремонт внутрішньо квартальних проїзних доріг» на суму 2 000,0 тис. грн. збільшені обсяги фінансування по заходу «Поточний ремонт доріг з підсипкою» на суму 2 000,0 тис. грн.,

4) за рахунок зменшення обсягу фінансування по заходах «Капітальний ремонт тротуару по вул. Аптекарській в м. Ромни Сумської області» на суму 500,0 тис. грн. та «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Соборна в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації)» на суму 500,00 тис. грн. збільшені обсяги фінансування по заходу «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роменської міської територіальної громади» на суму 1 000,0 тис. грн.,

5) назва розділу «Інші заходи громадського порядку та безпеки» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-22 роки» викладена у редакції «Заходи та роботи з територіальної оборони». Зміст заходів та обсяги фінансування по даному розділу залишилися без змін.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				                   Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів рад                                      Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ