ПРОЕКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 24.08.2022

Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою поступової реалізації  основних напрямків програми з врахуванням воєнного стану в Україні

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести зміни до розділу V «Основні завдання і заходи Програми» Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019,  виклавши його в новій редакції:

«V. Основні завдання і заходи Програми

| №з/п | Назва проекту або заходу | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Вартість (тис.грн.) | Джерела фінансув. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стратегічна екологічна оцінка виготовлених проектів детального планування територій | 2020 рік | Виконавчий комітет РМР | 70 | МБ* | Отримання затвердженої містобудівної документації для надання земельних ділянок |
| 2 | Виготовлення проекту детального планування житлового кварталу для учасників АТО по вул. Береговій( 2-а черга) | 2020 рік | Виконавчий комітет РМР | 363 | МБ | Надання земельних ділянок для учасників АТО |
| 3 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення ( зміни) меж м. Ромни | 2021 рік | Виконавчий комітет РМР | 281 | МБ | Впорядкування територій поза межами міста,створення належних умов для здійснення цивільно- правових актів |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Виготовлення картографічної основи території Роменської МТГ у М 1:10000 | 2021 рік | Виконавчий комітет РМР | 420 | МБ | Основа для виготовлення комплексного плану просторового розвитку громади |
| 5 | Виготовлення топогеодезичної зйомки для сільських населених пунктів | 2023 роки | Виконавчий комітет РМР | 650 | МБ | Отримання можливості оформлення документів на будівництво та реконструкцію об’єктів |
| 6 | Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території Роменської МТГ | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 2750 | МБ ДБ* | Основний стратегічний документ розвитку громади |
| 7 | Виготовлення плану земельно-кадастрового устрою м.Ромни | 2023 рік | Управління економічного розвитку | 290 | МБ | Отримання можливості оперативного проведення аналізу ситуації з ринком землі, та прийняття ефективних економічних рішень |
| 8 | Внесення змін до історико- архітектурного опорного плану, генерального плану міста та плану зонування території міста | 2022 2023 роки | Виконавчий комітет РМР | 1720 | МБ | Врахування змін у законодавстві, плану земельно- кадастрового устрою, за результатами моніторингу реалізації документу |
| 9 | Виготовлення генеральних планів сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій | 2022 рік 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 160 1940 | МБ Інші | Отримання документації для можливості оформлення дозволів на будівництво |
| 10 | Виготовлення проектів детального планування територій та проектів благоустрою | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 230 | МБ Інші | Отримання рішень для реалізації інвестиційних проектів та благоустрою територій |
|  | Разом: |  |  | 8874 |  |  |

В таблиці використані такі скорочення:

*МБ – Бюджет Роменської міської територіальної громади

*ДБ – Державний Бюджет України

Зауваження та пропозиції до проекту рішення надсилати на адресу автора : відділ містобудування та архітектури за тел. 5-40-94, або на E-mail: mistobud @ romny-vk.gov.ua

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Роменської міської ради «Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік»

У зв’язку з веденням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні реалізація Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади була призупинена. Розробку комплексного плану просторового розвитку Роменської міської територіальної громади, передбаченого програмою, необхідно перенести на наступний рік, враховуючи відсутність в бюджеті необхідних коштів в сумі 5-6 млн. грн. та необхідність пошуку додаткових джерел фінансування даного проєкту.

В той же час продовжують надходити звернення від фізичних та юридичних осіб щодо внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території, уточнення невідповідностей між історико-архітектурним опорним планом, планом зонування та генеральним планом. Тому необхідно розпочати роботи з розробки комплексного плану просторового розвитку Роменської міської територіальної громади. Крім того, до Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади необхідно включити внесення змін до історико-архітектурного опорного плану.

Законом України від 12.05.2022 № 2247-Х1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» спрощено процедуру надання дозволів на будівництво індивідуальних житлових будинків на виділених раніше земельних ділянок. Але питання видачі містобудівних умов та обмежень, а також відведення земельних ділянок для будівництва можливе лише при наявності містобудівної документації. На сьогодні залишилися незакінченими роботи по генеральному плану с. Бацмани, замовником якого виступала Малобубнівська сільська рада. Натомість більша частина проєкту реалізована. Необхідно виконати план зонування території та стратегічну екологічну оцінку.

Таким чином, виникла необхідність внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади для вирішення питання фінансування вказаних робіт.

Даний проєкт рішення пропонується розглянути на черговій сесії міської ради в серпні поточного року.

Начальник відділу містобудування

та архітектури, головний архітектор міста		       Юрій ЛИТВИНЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови			                   Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ