РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

- СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 07.12.2022 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (додається).

- Передбачити кошти на фінансування заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки в межах кошторисних призначень бюджету Роменської міської територіальної громади.

- Організацію виконання цього рішення доручити заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури.

Міський голова	Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

07.12.2022

ПРОГРАМА

реформування і розвитку  житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

І. ПАСПОРТ

Програми реформування і розвитку  житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади

на 2023-2025 роки

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | # Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, бюджет Роменської міської територіальної громади |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 128 053,8 тиc. грн |
| 7.1. | коштів бюджету Роменської міської територіальної громади | 128 053,8 тис. грн |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 0,0 тис. грн |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Житлово-комунальне господарство – одна з найбільших галузей у господарському комплексі держави в цілому і Роменської міської територіальної громади зокрема, результати діяльності якої значною мірою визначають соціально-економічні показники розвитку суспільства.

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади (далі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення громади, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Сучасна Роменська міська територіальна громада спрямовує систему управління усіх сфер суспільного життя на те, щоб піднести життєвий рівень населення до європейського зразка. В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується проблеми та вдосконалюється система дошкільних та освітніх, бібліотечних та медичних закладів. На території громади знаходяться місто Ромни та 15 старостинських округів: Коржівський, Великобувнівський, Бобрицький, Довгополівський, Плавинищенський, Ріпчанський, Галківський, Рогинський, Погожокриницький, Біловодський, Пустовійтівський, Гришинський, Миколаївський, Малобубнівський, Перехрестівський. У населених пунктах громади необхідно провести значну роботу у сфері благоустрою вулиць, ремонту доріг, озелененню, зовнішнього освітлення, благоустрою кладовищ, а також вивезенню твердих побутових відходів та інших робіт.

Сучасний стан житлово-комунального господарства громади характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування, недосконалістю структури управління для забезпечення надійного і ефективного функціонування галузі.

Виконання Програми передбачає:

1) досягнення узгодження дій органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

2) забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

3) підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

4) прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

5) удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток ринкових відносин у галузі, зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

ІІІ. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ГРОМАДИ

Основною діяльністю житлово-комунального господарства в громаді є повне задоволення потреб громади в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання комунальної власності, належне утримання об’єктів комунальної власності, збільшення обсягів капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, ліфтів та об’єктів благоустрою, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, системи центрального теплопостачання, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності надання житлово-комунальних послуг.

1. Житлове господарство

У громаді налічується 362 багатоквартирних будинків: 301 будинків комунальної форми власності, 56 - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 5 - відомчих.

Переважна більшість житла в громаді збудована в період з 1930 по 1990 роки, тому має низькі за сучасними вимірами теплозахисні властивості і потребує поточного або капітального ремонту.

Проблемними в сфері послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій лишаються:

1) технічний стан мереж;

2) стан дахів, покрівель житлових будинків, значна частина з яких потребують відновлення;

3) стан балконних плит, фасадів;

4) стан ліфтів, що відпрацювали нормативно допустимий термін експлуатації (25 років), з потребою їх заміни або модернізації;

5) стан прибудинкових територій, які потребують оновлення та приведення в належний санітарно-технічний стан;

6) невідповідність тарифу на послуги фактичним витратам.

Технічний стан житлового фонду із року в рік погіршується. Це пов’язано з тим, що на капітальний ремонт виділяється недостатня кількість коштів. Щорічні видатки на капітальний ремонт не перевищують 2 – 5 % від потреби. Такі обсяги фінансування не задовольняють потреби житлового фонду. Високий темп зростання цін на енергоносії, збільшення рівня мінімальної заробітної плати та стрімкого зростання цін на пальне стає перепоною для інвестування в галузь.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується локально: тільки в місцях виникнення несправностей та відмови функціонування систем і конструктивних елементів.

Вищевказане приводить до передчасного зносу інженерних мереж і устаткування, тому існує ризик, що неминуче виникне проблема виходу з ладу таких елементів, як несучі конструкції, покрівлі, внутрішньобудинкові системи опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, а також інших інженерних комунікацій.

Незадовільними темпами виконуються вимоги щодо поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку споживання та регулювання води і теплової енергії.

2. Водопостачання та водовідведення

Водопостачання громади здійснює комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради.

Громада споживає воду для господарських, побутових і пожежних потреб з підземних водоносних горизонтів (артезіанських свердловин), які містять 34 одиниці. Головним ресурсом для міської системи водопостачання є Процівський водозабір.

Основні об’єкти: артсведловини, станція водозабору, будівлі насосної станції, станція знезалізнення, каналізаційно-насосна станція (КНС), очисні споруди та мережі водопостачання та водовідведення. Протяжність мереж постачання холодної води складає 200,4 км, найбільший діаметр труб – 315 мм, більшість труб мають діаметр 150-100 мм. Мережі в кількості 30 км (33 %) було споруджено між 1950 та 1970 рр. і ресурс цих труб вже вичерпано. Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання станом на 2021 рік складає 30 176 осіб. Крім населення громади, водою з міського водопроводу користуються підприємства та організації міста. Добове споживання води промисловими підприємствами міста становить 176,0 м3. Середнє добове водоспоживання за 2021 рік склало 2 308 м3, максимальне добове – 2 500 м3. У 2021 році в системі водопостачання було зафіксовано більше 105 ремонтів трубопроводів. Головною причиною проблем мережі є вичерпаний ресурс використання значної частини труб мережі.

Водовідведення міста здійснює комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради.

Систему водовідведення було споруджено в період з 1973 по 1990 роки. Існуюча система водовідведення складається з трубопроводів загальною довжиною 24,3 км та двох каналізаційних насосних станцій (КНС), які збудовані в 1973 році; обслуговує здебільшого забудову у центрі міста.

Конструкції будівель КНС-1 та КНС-2 знаходяться у незадовільному стані та потребують капітального ремонту.

Очисні споруди було збудовано у 1974 році з проектною потужністю 3600 м3/добу. У 1976 році Роменським молокозаводом введено в експлуатацію другу чергу очисних споруд і їх потужність була доведена до 5100 м3/добу. На даний час очисні споруди перебувають у незадовільному стані і потребують перебудови згідно з сучасними стандартами, адже схема очистки стоків на існуючих спорудах не забезпечує дотримання сьогоднішніх вимог до глибини очистки.

Аналіз стану водопровідно-каналізаційного господарства показує велику кількість аварійних викликів щороку, що пов’язано із поривами мереж. Не нова комунальна техніка та основні засоби поступово доходять до непридатного стану.

Таким чином виникає гостра необхідність в оновленні зношених мереж водопостачання та водовідведення, комунальної техніки та основних засобів для надання конкурентних послуг та забезпечення комфорту мешканців міста.

3. Теплопостачання

Централізоване теплопостачання в громаді здійснюється двома комунальними підприємствами – «Ромникомунтепло» та «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради.

Теплопостачальні підприємства мають у своєму активі 22 котельні, загальною тепловою потужністю 62,8 МВт. Щорічно підприємства в середньому споживають 8,5 млн. м3 природного газу і 1582 тис. кВт/год. електроенергії.

Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні становить 33,4 км.

Щорічно в опалювальний період підприємства в середньому виробляють 54,0 тис. Гкал теплової енергії.

Послугами теплокомуненерго користуються 6 796 споживачів, в т.ч.: 6 539 фізичні особи, 43 бюджетні установи та 214 інших юридичних осіб.

Основні висновки щодо системи теплопостачання: необхідно проводити політику, скеровану на спроможність комунальними підприємствами «Ромникомунтепло» та «Ромнитеплосервіс» надавати якісні та доступні послуги основним споживачам.

4. Благоустрій

До системи благоустрою громади входить покращення санітарного та естетичного стану громади, освітлення території громади відповідно до потреб, утримання доріг комунальної власності, збільшення терміну придатності об’єктів зовнішнього благоустрою за рахунок виконання робіт з поточного ремонту та послуг із технічного обслуговування, озеленення та догляд за зеленими насадженнями, поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища та створення кращих умов для життєдіяльності населення, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Житлово-комунальне господарство – одна з найбільших галузей у господарському комплексі держави. Це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства, установи та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у громаді.

Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких і для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідне проведення житлово-комунальної реформи.

Проблеми та причини, які не дозволяють сьогодні якісно утримувати житлово-комунальне господарство та якісно надавати послуги населенню:

1) несвоєчасне оновлення основних фондів;

2) низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

3) відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-комунальних послуг;

4) недостатність бюджетних коштів, які передбачаються на утримання об’єктів благоустрою міста, доріг, мостів, мереж зовнішнього освітлення, озеленення тощо;

5) недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

6) відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків, як цілісного житлового комплексу;

7) відсутність дієвого механізму контролю за якістю житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – органами самоорганізації населення та громадськими об’єднаннями;

8) недостатня конкуренція  на ринку товарів і послуг у сфері житлово-комунального господарства;

9) традиція неощадливого використання ресурсів.

V. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах належної якості, що відповідає встановленим нормативам та стандартам. Реалізація державної політики реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає підтримку розвитку різних форм самоорганізації, широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити питання щодо:

1) підвищення якості житлово-комунальних послуг;

2) покриття тарифами економічно обґрунтованих витрат, що включають інвестиційну складову;

3) забезпечення стовідсоткового рівня оплати послуг всіма категоріями споживачів;

4) запровадження стовідсоткового обліку наданих комунальних послуг;

5) покращення матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

6) підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

7) стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

8) впровадження більш ефективних форм управління житлом та комунальною інфраструктурою;

9) стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання;

10) активізація діяльності діючих ОСББ, сприяння створенню нових;

11) удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації населення у даній сфері;

12) створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг;

13) створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури;

14) проведення робіт з ремонту внутрішньо квартальних доріг, проїздів та тротуарів із забезпеченням водовідведення;

15) покращення технічного стану доріг шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів доріг з посиленням конструкцій;

16) забезпечення комфортного та безпечного проживання мешканців приватного сектору;

17) зменшення пошкоджень покриття тротуарів та повна йогозаміна;

18) покращення якості роботи системи зливової каналізації;

19) покращення стану мостів та шляхопроводів;

20) покращення якості зовнішнього освітлення громади;

21) впровадження ефективного енергозберігаючого обладнання;

22) оновлення та розвиток озеленення громади;

23) облаштування та благоустрій зупинок громадського транспорту;

24) покращення якості та збільшення обсягів прибирання вулично-дорожньої мережі та тротуарів;

25) забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин.

VІ. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

Для сталого функціонування та економічного розвитку галузі передбачається виконати наступні заходи:

1) прискорення створення об'єднань та асоціацій співвласників житлових будинків;

2) розвиток форм управління житловим фондом із залученням професійних управителів та управляючих компаній;

3) створення конкурентного середовища у сфері надання послуг з утримання житлових будинків та прибудинкових територій;

4) збільшення обсягів фінансування на капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду з державного та місцевих бюджетів, залучення інвестиційних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів;

5) підвищення рівня благоустрою та надійності інженерних систем житлових будинків з використанням механізмів залучення коштів  співвласників житла;

6) вдосконалення договірних відносин у сфері надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій як за критеріями якості, так і щодо своєчасної оплати;

7) оснащення житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії з метою забезпечення оплати споживачами лише фактично отриманих ними послуг;

8) створення бази проектно-кошторисної документації з капітального ремонту, реконструкції, термомодернізації житлових будинків для залучення коштів бюджетів усіх рівнів на зазначені заходи;

9) продовження роботи з впровадження побудинкового та поквартирного обліку енергоресурсів в житловому фонді для соціально-справедливих розрахунків за обсяги їх споживання та стимулювання заощадження і раціонального використання;

10) оновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємств, що надають місту послуги з утримання будинків, споруд та благоустрою прибудинкової території;

11) створення конкурентного середовища у сфері надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

12) впровадження технологій роздільного збору відходів з подальшим їх переробленням;

13) технічне переоснащення, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

14) технічне переоснащення основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства із заміною електродвигунів та насосів на менш потужні, застосування частотних перетворювачів регулювання обертів електродвигунів, оснащення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства приладами обліку на всіх етапах виробництва, транспортування і реалізації послуг, впровадження багато тарифних електролічильників;

15) проведення реконструкції очисних споруд;

16) надання фінансової підтримки підприємству питного водопостачання  та водовідведення;

17) залучення інвесторів;

18) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства міста (у т.ч. водопровідно-каналізаційного господарства) за рахунок впровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги,на послуги водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою міста з урахуванням інвестиційної складової;

19) забезпечення впровадження гуманних методів регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста;

20) забезпечення технічного переоснащення міського господарства на основі широкого застосування вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень, зокрема з енерго- та ресурсозбереження;

21) покращення матеріально-технічної бази житлово-комунальних підприємств.

Програма розрахована на 2023-2025 роки.

Реалізація Програми здійснюється відповідно до плану заходів, що є додатком до Програми.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету Роменської міської територіальної громади, обласного та державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення  Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

тис. грн

| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього: у тому числі | 38 790,1 | 49 839,7 | 39 424,0 | 128 053,8 |
| Місцевий бюджет | 38 790,1 | 49 839,7 | 39 424,0 | 128 053,8 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIІ. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Передбачається здійснення заходів Програми за такими напрямками:

1) забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій;

2) забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства;

3) забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

4) організація благоустрою населених пунктів;

5) будівництво об'єктів житлово-комунального господарства;

6) керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах.

Перелік заходів та завдань Програми викладені у додатку до Програми.

Реалізація Програми дасть можливість:

1) зберегти наявний у громаді житловий фонд шляхом проведення капітального ремонту конструкційних елементів, покрівлі, інженерних мереж, обладнання тощо;

2) збільшити кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

3) оновити основні фонди водопровідно-каналізаційного господарства, поліпшити якість надаваних послуг;

4) створити систему ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, а саме:

залучити додаткові інвестиційні надходження у сферу надання комунальних послуг на вирішення проблемних питань у міському господарстві;

стимулювати розвиток інституту управителів;

створити конкурентне середовище на ринку житлових послуг, що дасть змогу управителям вибирати виконавця житлових послуг на конкурсній основі.

5) забезпечити беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства: завдяки забезпеченню прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги, покращення якості послуг підприємств житлово-комунального господарства, проведеної реконструкції та модернізації об’єктів централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, впровадження заходів з енергозбереження рівень оплати населенням за спожиті послуги збільшиться до 98%, що разом із своєчасним приведенням тарифів до економічно обґрунтованого рівня надасть можливість досягти підприємствам з виробництва та надання послуг з централізованого тепло-, водопостачання та каналізації рівня відшкодування доходами витрат операційної діяльності у 100%;

6) перебороти критичний рівень зносу основних фондів житлово-комунального господарства;

7) забезпечити сталий розвиток житлово-комунального господарства громади для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів.

8) створити сприятливі умови для життя мешканців приватного сектору шляхом покращення технічного стану об’єктів інфраструктури приватного сектору.

VIІI.  КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контролюють виконання Програми постійна комісія міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності громади та регуляторної політики та постійна комісія міської ради з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури.

Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради як виконавець заходів Програми за необхідності розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування тощо.

Інформація про хід виконання Програми має заслуховуватися щороку на засіданні міської ради за підсумками року, наступному за звітним.

Додаток до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн |  |  |  |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерело фінансування |  | Очікуваний результат виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Придбання предметів і матеріалів, необхідних для експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду | 1.1. Придбання покрівельного матеріалу (бікроеласту) |  | 196,4 | 216,0 |  | 237,6 |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки |  | Бюджет Роменської МТГ |  | Забезпечення стабільного функціонування житлового фонду |
| 2. Забезпечення безпечної експлуатації житлових будинків | 2.1. Оцінка технічного стану конструкцій будинків |  | 196,0 | 215,6 |  | 237,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оформлення права власності на житлові приміщення | 3.1. Послуги із поточної інвентаризації та виготовлення техдокументації |  | 39,6 | 43,6 |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатку до Програми

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | 1.1. Придбання люків |  | 199,3 | 219,2 |  |  | 241,2 |  |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ |  | Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані |
|  | 1.2. Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації |  | 153,0 | 168,3 |  |  | 185,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Поточний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку |  | 1.1. Послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу | 300,0 |  |  | 330,0 |  | 363,0 |  | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки |  | Бюджет Роменської МТГ |  |  | Забезпечення чистоти території громади |  |
|  |  | 1.2. Вивезення стихійних сміттєзвалищ | 180,0 |  |  | 198,0 |  | 217,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Транспортні послуги | 48,0 |  |  | 52,8 |  | 58,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення громади |  | 2.1. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць, громадських місць | 2 000,0 |  |  | 2 200,0 |  |  | 2 420,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ |  |  |  | Підвищення рівня освітленості громади, утримання систем освітлення вулиць, громадських місць і світлофорів в належному стані |  |
|  |  | 2.2. Поточний ремонт вуличного освітлення | 1 200,0 |  |  | 1 320,0 |  |  | 1 452,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Поточний ремонт підстанцій | 190,0 |  |  | 209,0 |  |  | 229,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Оплата електроенергії вуличного освітлення | 4 567,6 |  |  | 5 024,4 |  |  | 5 526,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників | 7,3 |  | 8,0 | 8,8 |  |  |  |  |
|  | 2.6. Послуги з надання допуску на об'єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж | 29,0 |  | 31,9 | 35,1 |  |  |  |  |
|  | 2.7. Розробка робочих проектів по поточному ремонту мереж вуличного освітлення | 180,0 |  | 198,0 | 217,8 |  |  |  |  |
|  | 2.8. Послуги з технічного обслуговування світлофорних об'єктів | 50,0 |  | 55,0 | 60,5 |  |  |  |  |
| 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 3.1. Покіс трави | 150,0 |  | 165,0 | 181,5 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення зовнішнього вигляду зелених зон населених пунктів громади |
|  | 3.2. Утримання квітників, клумб, газонів, скверів | 45,0 |  | 49,5 | 54,5 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев | 300,0 |  | 330,0 | 363,0 |  |  |  |  |
|  | 3.4. Видалення порослі дерев вручну | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 3.5. Послуги зі знищення карантинного бур'яну-амброзії полинолиста | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. Проведення поточного ремонту та утримання в належному стані об’єктів благоустрою та | 4.1. Поточний ремонт автобусних зупинок | 300,0 |  | 330,0 | 363,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Збереження та підтримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| їх частин | 4.2. Поточний ремонт ливневих каналізацій | 190,0 |  | 209,0 | 229,9 | міської ради |  |  |  |
|  | 4.3. Поточний ремонт контейнерних майданчиків | 200,0 |  | 220,0 | 242,0 |  |  |  |  |
|  | 4.4. Поточний ремонт пам’ятників | 300,0 |  | 330,0 | 363,0 |  |  |  |  |
|  | 4.5. Поточний ремонт мостів | 100,0 |  | 110,0 | 121,0 |  |  |  |  |
|  | 4.6. Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) | 100,0 |  | 110,0 | 121,0 |  |  |  |  |
|  | 4.7. Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 49,5 |  | 54,5 | 60,0 |  |  |  |  |
|  | 4.8. Поточний ремонт колесовідбійних брусів | 100,0 |  | 110,0 | 121,0 |  |  |  |  |
|  | 4.9. Поточний ремонт дитячих майданчиків | 20,0 |  | 22,0 | 24,2 |  |  |  |  |
|  | 4.10. Послуги з розробки візуалізації об’єктів | 30,0 |  | 33,0 | 36,3 |  |  |  |  |
| 5. Забезпечення утримання в належному стані водної акваторії місця масового відпочинку | 5.1. Перевірка та обстеження водної акваторії | 48,4 |  | 53,2 | 58,6 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення безпечного перебування у місцях масового відпочинку на воді |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів | 6.1. Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття | 1 190,0 | 1 309,0 | 1 439,9 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення дорожньо-транспортної мережі |
|  | 6.2. Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг | 1 200,0 | 1 320,0 | 1 452,0 |  |  |  |  |
|  | 6.3. Поточний ремонт (профілювання) ґрунтових доріг | 400,0 | 440,0 | 484,0 |  |  |  |  |
|  | 6.4. Поточний ремонт доріг з підсипкою | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 420,0 |  |  |  |  |
|  | 6.5. Нанесення дорожньої розмітки | 700,0 | 770,0 | 847,0 |  |  |  |  |
|  | 6.6. Поточний ремонт тротуарів | 1 100,0 | 1 210,0 | 1 331,0 |  |  |  |  |
|  | 6.7. Поточний середній ремонт автомобільних доріг | 8 500,0 | 9 350,0 | 10 285,0 |  |  |  |  |
| 7. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення благоустрою громади | 7.1. Придбання контейнерів для сміття | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення благоустрою громади |
|  | 7.2. Придбання лавочок | 100,0 | 110,0 | 121,0 |  |  |  |  |
|  | 7.3. Придбання урн для сміття | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 7.4. Придбання резервного палива | 170,5 | 187,6 | 206,4 |  |  |  |  |
|  | 7.5. Придбання дорожніх знаків | 48,4 | 53,2 | 58,5 |  |  |  |  |
|  | 7.6. Придбання будівельних та господарських матеріалів | 40,0 | 44,0 | 48,4 |  |  |  |  |
|  | 7.7. Придбання вапна | 32,0 | 35,2 | 38,7 |  |  |  |  |
|  | 7.8. Придбання фарби | 48,2 | 53,0 | 58,3 |  |  |  |  |
|  | 7.9. Придбання солі | 380,0 | 418,0 | 459,8 |  |  |  |  |
|  | 7.10. Придбання піску | 840,0 | 924,0 | 1 016,4 |  |  |  |  |
|  | 7.11. Придбання посадкового матеріалу | 49,2 | 54,1 | 59,5 |  |  |  |  |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Забезпечення безпеки громадян | 8.1. Послуга доступу до мережі Інтернет камер відео-спостереження | 75,2 |  | 82,7 | 91,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Поліпшення безпеки громадян |
|  | 8.2. Поточний ремонт камер відео-спостереження | 10,0 |  | 11,0 | 12,1 |  |  |  |  |
| 9. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 9.1. Вилов бродячих тварин | 110,0 |  | 121,0 | 133,1 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Зменшення чисельності безпритульних тварин |
|  | 9.2. Стерилізація безпритульних тварин | 40,0 |  | 44,0 | 48,4 |  |  |  |  |
| 10. Забезпечення належного рівня благоустрою біля житлового фонду міста | 10.1. Поточний ремонт внутрішньо- квартальних проїзних доріг | 4 000,0 |  | 4 400,0 | 4 840,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення стану внутрішньо- квартальних проїзних доріг |
| 11. Забезпечення відповідності води в колодязях громадського користування нормам якості | 11.1. Аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування | 49,0 |  | 53,9 | 59,3 | УЖКГ Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення якості води в колодязях громадського користування |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю | 1.1. Проведення оцінки майна - нежитлових приміщень | 30,0 |  |  | 33,0 | 36,3 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023-2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності |
|  | 1.2. Виготовлення облікової документації на пам'ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Духовне училище" ох. № 2955 по вул. Монастирська, 4 в м. Ромни Сумської області | 43,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його у належному стані | 1.1. Експертне обстеження пасажирських ліфтів | 45,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023-2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення надійності та безпечної експлуатації ліфтового господарства |
|  | 1.2. Позачерговий технічний огляд ліфтів | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Кінцева (остаточна) первірка ліфтів | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Первинний (повний) технічний огляд ліфтів | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення будівництва об’єктів житлово-комунального господарства | 1.1. Будівництво полігону під складування твердих побутових відходів (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 300,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади |
| 2. Забезпечення капітального ремонту об’єктів | 2.1. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 14-А, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни | 815,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | Забезпечення розвитку житлово-комунального |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| житлово-комунального господарства | Сумської області |  |  |  |  |  |  |  | господарства та інфраструктури громади |
|  | 2.2. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Соборна, 2, під'їзд 1 в м. Ромни Сумської області | 410,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.3. Капітальний ремонт ліфтів по вул.Рятувальників, 67, під'їзди: 1, 2, 3, 4 в м. Ромни Сумської області | 1 620,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.4. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під'їзд 3 в м. Ромни Сумської області | 410,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.5. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 12-А, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області | 815,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.6. Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків | 850,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.7. Капітальний ремонт світлофору по вул. Соборна | 700,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.8. Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням системи вуличного освітлення по бульвару Т.Г.Шевченка в місті Ромни Сумської області | 0,0 |  | 7 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2.9. Капітальний ремонт пішохідних доріжок з улаштуванням паркувальних кишень по вулиці Соборна в місті Ромни Сумської області | 0,0 |  | 7 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Продовження додатку до Програми

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Забезпечення реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства | 3.1. Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради | 2023 – 2025 роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади |
| Разом за програмою |  | 38 790,3 |  | 49 839,7 | 39 424,0 |  |  |  |  |

__________________

Крім заходів, передбачених у додатку до Програми, можуть виконуватися інші роботи (надаватися інші послуги) з утримання, ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою та інженерної інфраструктури громади, які направлені на розвиток і реформування галузі і не суперечать вимогам діючого законодавства.

Секретар міської ради						                                                                                          	В’ячеслав ГУБАРЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення Роменської міської ради

«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Проєкт рішення розроблено відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі.

Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах належної якості, що відповідає встановленим нормативам та стандартам.

У зв’язку з необхідністю формування бюджету Роменської міської територіальної громади просимо затвердити Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки та дозволити розмістити проєкт рішення «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на сайті міської ради, включивши в порядок денний сорок п’ятої сесії міської ради.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				                  Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ