РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

22.03.2023					   Ромни

| Про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки за підсумками 2021-2022 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про природно-заповідний фонд України», «Про благоустрій населених пунктів», статті 47 Закону України «Про землеустрій», з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста, створення умов для екологічного і культурного розвитку міста, комплексної розбудови інфраструктури Міського парку культури та відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка.

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Суходольського про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.11.2019 (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 21.11.2019 «Про Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки».

Міський голова                                                                                         Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання програми розвитку Міського парку культури та відпочинку    ім. Т.Г. Шевченка на 2020-2023 роки за підсумками 2021-2022 років

Рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019 затверджено Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім Т.Г.Шевченка на 2020-2023 роки (далі – Програма).

Метою Програми є створення умов для проведення реконструкції архітектурно-ландшафтної інфраструктури парку за сучасними вимогоми, його збереження і розвиток як центру відпочинку та пам’ятки садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду, організація привабливого природнього середовища для спортивно-культурного дозвілля та відпочинку мешканців.

На 2021 рік Програмою передбачено на благоустрій парку кошти в сумі 900,0 тис. грн, з яких використано 856,0 тис. грн на такі заходи:

1) послуги «Прибирання сміття з урн та збирання окремих предметів в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (договір  від 21.01.2021 № 8 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 206,0  тис. грн;

2) послуги «Підмітання території  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 9 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 267,7 тис. грн;

3) послуги «Очищення території від снігу та сколювання льоду Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 10 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 48,1 тис. грн;

4) послуги «Утримання клумб та оббивка бордюрів  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 11 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 44,9 тис. грн;

5) послуги «Підрізка дерев в Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 12 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») -21,2 тис. грн;

6) послуги «Покіс трави в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 7 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 248,1 тис. грн.

Відповідно до договору на розробку проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території об’єкта природно-заповідного фонду Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка використано 20,0 тис. грн.

Не виконано роботи з розробки генерального плану розвитку парку ( 250,0 тис. грн.) не придбано дитячий майданчик «Світ розваг» (150,0 тис. грн.), не придбано та не встановлено дерев’яні будівлі (50,0 тис. грн), не облаштовано твердим покриттям ґрунтові доріжки (100,0 тис. грн.), оскільки кошти на ці роботи з бюджету не виділялись.

На утримання громадського туалету, який розміщений на території Міського парку, КП «Ільїнський ярмарок РМР» було направлено 71,1 тис. грн власних коштів. Також підприємством придбано мотокосу на суму 2,5 тис. грн.

Інші види робіт за кошти інших джерел та КП «Ільїнський ярмарок»  не проводились через відсутність  коштів.

На 2022 рік Програмою передбачено кошти в сумі 1 019,8 тис. грн, з яких використано 1 019,0 тис. грн на такі заходи:

1) послуги «Прибирання сміття з урн та збирання окремих предметів в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (договір  від 21.01.2021 № 8 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 220,0  тис. грн;

2) послуги «Підмітання території  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 9 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») – 273,0 тис. грн;

3) послуги «Очищення території від снігу та сколювання льоду  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 10 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 79,0 тис. грн;

4) послуги «Утримання клумб та оббивка бордюрів  Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 11 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 66,0 тис. грн;

5) послуги «Підрізка дерев в Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 12 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») -22,0 тис. грн;

6) послуги «Покіс трави в Міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (договір від 21.01.2021 № 7 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 284,0 тис. грн;

7) послуги «Вивезення сміття та листя з Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (договір від 2.06.2022 № 81 між УЖКГ РМР та КП «Ільїнський ярмарок») - 75,0 тис. грн.

На утримання громадського туалету, який розміщений на території Міського парку, КП «Ільїнський ярмарок РМР» в 2022 році направило 50,3 тис. грн власних коштів, також придбано мотокосу на суму 10,5 тис. грн.

Враховуючи введений воєнний стан в Україні через повномасштабне вторгнення країни-терориста, заплановані роботи з будівництва доріжки для катання на роликах (400 м) на суму 400,0 тис. грн не були виконані.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 21.11.2019 «Про Програму розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки»».

Начальник управління

житлово-комунального господарства				Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради		              Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Роменської міської ради

«Про стан виконання Програми розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2020 – 2023 роки за підсумками 2021-2022 років»

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану роботи Роменської міської ради на 2023 рік.

Просимо розмістити цей проєкт рішення на офіційному вебсайті, а також включити проєкт рішення до порядку денного чергового засідання міської ради.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради							Олена  ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ