ПРОЄКТ РІШЕННЯ

РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата розгляду: 26.04.2023

| Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки за підсумками 2022 року |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Суходольського В. В. про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.11.2019, за підсумками 2022 року (додається).

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 29.11.2019 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки».

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК, начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються за тел. 5 42 86 та за електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

Інформація

про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

за підсумками 2022 року

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства.

Завданням Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному технічному стані, забезпечення населення громади якісними послугами.

На виконання Програми у 2022 році передбачалося 33 005,6 тис. грн за рахунок коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади, з них використано 28 149,1 тис. грн.

У 2022 році Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради згідно із Програмою здійснено такі заходи:

1) придбано покрівельний матеріал (бікроєласт) в кількості 2 000 кв. м для ремонту дахів житлових будинків на суму 170,0 тис. грн;

2) отримано послуги з поточної інвентаризації та виготовлення техдокументації за адресою вул. Покровський узвіз, буд. 33, кв. 2  на суму 1,8 тис. грн;

3) придбано 30 люків каналізаційних важких та 69 люків каналізаційних полімерних на суму 190,0 тис. грн;

4) проведено гідродинамічне очищення системи каналізації по вул. Терновецька, Прокопенка в м. Ромни Сумської області на суму 90,0 тис. грн;

5) проведено поточний ремонт зовнішніх інженерних мереж водовідведення за адресою вул. Київська, 78-78А в м. Ромни Сумської області на суму 44,9 тис. грн;

6) вивезено стихійних сміттєзвалищ на суму 48,8 тис. грн;

7) отримано послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць вартістю 651,3 тис. грн;

8) проведено поточний ремонт вуличного освітлення вартістю 215,8 тис. грн;

9) проведено поточний ремонт підстанцій вартістю 97,7 тис. грн;

10) використано електричну енергію для забезпечення вуличного освітлення на суму 1 612,0 тис. грн;

11) отримано послуги з надання допуску на об'єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж вартістю 24,2 тис. грн;

12) отримано послуги з технічного обслуговування світлофорних об’єктів вартістю 49,1 тис. грн;

13) здійснено косіння трави на суму 48,7 тис. грн;

14) здійснено знесення аварійних дерев та обпиловку гілок дерев на суму 282,7 тис. грн;

15) придбано посадковий матеріал (квіти) на суму 23,4 тис. грн;

16) проведено поточний ремонт 5 автобусних зупинок на суму 211,0 тис. грн;

17) здійснено перевірку та обстеження водної акваторії на суму 33,9 тис. грн;

18) проведено поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття площею 1 102 кв. м вартістю 933,5 тис. грн;

19) проведено поточний дрібний ремонт автомобільних доріг площею 4 697 кв. м вартістю 2 062,7 тис. грн;

20) проведено поточний ремонт (профілювання) ґрунтових доріг вартістю 48,9 тис. грн;

21) проведено поточний ремонт доріг з підсипкою вартістю 3 990,3 тис. грн, в тому числі 400,0 тис. грн – кошти, що надійшли до цільового фонду, створеною міською радою, у 2021-2022 роках на виконання соціальних угод;

22) проведено поточний середній ремонт автомобільних доріг вартістю 6 154,8 тис. грн;

23) проведено поточний ремонт ливневих каналізацій вартістю 148,8 тис. грн;

24) проведено поточний ремонт 4 контейнерних майданчиків вартістю 116,7 тис. грн;

25) придбано 4 425 л резервного палива на суму 159,3 тис. грн;

26) придбано 96 дорожніх знаків та 5 металевих опор на суму 45,5 тис. грн;

27) придбано 307 показчиків вулиць на суму 94,9 тис. грн;

28) придбано вапна на суму 0,2 тис. грн;

29) придбано фарби на суму 7,4 тис. грн;

30) придбано господарчі товари на суму 55,5 тис. грн;

31) придбано 1 350 т піску на суму 999,7 тис. грн;

32) придбано 42 т солі на суму 413,0 тис. грн;

33) придбано 19 230,78 л паливно-мастильних матеріалів на суму 902,0 тис. грн;

34) отримано доступ до мережі Інтернет камер відеоспостереження на суму 68,4 тис. грн;

35) проведено поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) вартістю 17,3 тис. грн;

36) проведено поточний ремонт малих архітектурних споруд вартістю 6,3 тис. грн;

37) отримано транспортні послуги на суму 87,4 тис. грн;

38) проведено аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування на суму 41,5 тис. грн;

39) проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Горького, 248 в м. Ромни Сумської області на суму 20,2 тис. грн (закінчені роботи, які були розпочаті в 2021 році);

40) проведено оцінку майна 4 нежитлових приміщень на суму 10,0 тис. грн;

41) відшкодовано моральні збитки та майнова шкода фізичній особі згідно з рішенням суду (по справі 585/1941/20) в сумі 35,7 тис. грн;

42) придбано генератор вартістю 53,0 тис. грн для забезпечення резервного електроживлення адмінбудівлі Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради,

43) придбано лічильник тепла для житлового будинку за адресою вул. Гостиннодвірська, 12 вартістю 49,0 тис. грн;

44) проведено позачерговий технічний огляд ліфтів за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Г. Мазепи, 51-А, під’їзди №1; п.№2; п.№ 3, що відпрацювали граничний (призначений) строк експлуатації на суму 6,4 тис. грн;

45) надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської міської ради в сумі 5 211,0 тис. грн на погашення заборгованості із заробітної плати та електроенергії;

46) придбано 5 відеокамер на суму 65,4 тис. грн для забезпечення належного функціонування територіальної оборони громади ;

47) через одержувача коштів ДП «Дороги Сумщини» здійснено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роменської міської територіальної громади на суму 2 500,0 тис. грн;

48) виготовлено бігборд на суму 49,0 тис. грн. для розміщення інформації соціального спрямування.

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні залишилися невикористані кошти в сумі 4 856,5 тис. грн по таких напрямках:

1) організація благоустрою населених пунктів;

2) будівництво об’єктів житлово-комунального господарства;

3) утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

Пропонуємо рішення міської ради від 29.11.2019 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» зняти з контролю у зв’язку з закінченням дії Програми.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				              Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки за підсумками 2022 року»

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням міської ради від 29.11.2019. Завданням Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання житлово-комунального господарства в належному технічному стані, забезпечення населення громади якісними послугами.

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», згідно із Планом роботи Роменської міської ради восьмого скликання на 2023 рік необхідно винести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2020-2022 роки за підсумками 2022 року» .

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				              Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ