ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата розгляду 21.06.2023

| Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |
| --- | --- |

Відповідно до пунктів 1, 5-7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2022 № 49 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» (додається).

- Затвердити склад штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років (додаток 1).

Установити, що в разі персональних змін у складі штабу новопризначені працівники входять до його складу за посадами, в разі відсутності членів штабу у зв'язку з відпусткою, хворобою чи з інших поважних причин, у його роботі беруть участь особи, які виконують їх обов’язки.

- Затвердити заходи щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додаток 2).

- Керівникам підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади:

1) до 01.10.2023 забезпечити підготовку підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років;

2) до 01.07.2023 затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років кожного об’єкта.

- Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради до 01.08.2023 спільно з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розробити оперативні плани спеціальних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- і водопостачання та довести їх до відома підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади.

- Керівникам підприємств – надавачів комунальних послуг спільно з Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради запровадити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги, вжити заходів щодо недопущення збитковості підприємств.

- Підприємствам із обслуговування житлово-комунального фонду та теплопостачальним підприємствам до 06.09.2023 завершити ремонтні роботи на будинкових теплових мережах, провести їх додаткове випробування підвищеним тиском, після чого заборонити роботи, пов’язані з облаштуванням індивідуального опалення у багатоквартирних будинках та відключенням квартир від централізованого опалення.

- Установам та організаціям, що фінансуються з бюджету Роменської міської територіальної громади, привести кошториси у відповідність із річною потребою коштів на опалення, водо-, газо- та електропостачання, забезпечити їх раціональне використання.

- Рекомендувати керівникам промислових підприємств розглянути можливість використання на відомчих газових котельнях резервних видів палива у разі виникнення аварійних ситуацій.

- Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» та Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради до 01.09.2023 вжити заходів щодо погашення забогованості за використаний природний газ.

- Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради», Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради та Комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської міської ради» забезпечити обслуговування приладів обліку тепла і води, їх повірку відповідно до технічних вимог та вимог чинного законодавства.

- Рекомендувати філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» протягом опалювального періоду забезпечити безперебійну роботу підстанцій, електричних мереж, не допускати відключення електроенергії на об’єктах тепло-, водопостачання, водовідведення та лікувально-профілактичних закладів Роменської міської територіальної громади без попередження користувачів.

- Комунальному підприємству «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» до 30.06.2023 розробити графік завезення солі, піску та приготування протиожеледної суміші в кількості, необхідній для стабільного забезпечення експлуатації доріг у зимовий період.

- Управлінню житлово-комунального господарства Роменської міської ради інформувати про виконання цього рішення на оперативних нарадах при міському голові у серпні 2023 року, на засіданнях виконавчого комітету міської ради у вересні 2023 року і травні 2024 року.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2022 № 49 «Про підготовку  підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років».

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Суходольського В.В.

Розробник проекту: Олена ГРЕБЕНЮК - начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення приймаються управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради за телефоном 5-42-86, електронною поштою: zhkg@romny-vk.gov.ua

Додаток 1

до рішення виконкому міської ради

21.06.2023 № ___

СКЛАД

штабу з питань підготовки підприємств, установ та організацій

Роменської міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| Суходольський Владислав Васильович | – | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник штабу |
| --- | --- | --- |
| Гребенюк Олена Петрівна | – | начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, заступник начальника штабу |
| Сорока Вячеслав Володимирович | – | головний спеціаліст відділу інженерного забезпечення та будівництва Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, секретар штабу |
| Бєсєда Володимир Корнійович | – | директор Комунального підприємства «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради |
| Кліщенко Сергій Анатолійович | – | начальник Роменського МРВ УДСНС України у Сумській області (за згодою) |
| Маляренко Микола Михайлович | – | інженер з охорони праці Комунального підприємства «Міськводоканал» Роменської міської ради» |
| Марюха Василь Іванович | – | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| Мега Віталій Петрович | – | директор Комунального підприємства «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» |
| Омеляненко Владислав Іванович | – | начальник Роменського відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» (за згодою) |
| Курочка Олександр Михайлович | – | директор філії «Роменський РЕМ» АТ «Сумиобленерго» (за згодою) |

Керуючий справами виконкому                                               Наталія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

21.06.2023 № ___

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| № зп | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Джерела фінансу-вання, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| 1. | Перевірка герметизації інженерних вводів у підвальні приміщення житлових будинків, при необхідності проведення ремонту. Проведення перевірки і очистки димових та вентиляційних каналів, ремонту оголовків димових труб | До 01.09.2023 | УЖКГ РМР, КП «Житло-Експлуатація» РМР», ПП «Житло-Сервіс», ПП «Марс», ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 2. | Проведення поточного ремонту центрального опалення будинків, ремонту і ревізії запірної арматури, поновлення пошкодженої ізоляції теплопроводів централізованого опалення будинків | До 01.09.2023 | УЖКГ РМР, КП «Житло-Експлуатація» РМР», ПП «Житло-Сервіс», ПП «Марс», ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 3. | Систематичне проведення роз`яснювальної роботи з мешканцями будинків щодо бережного використання теплової енергії, води, газу, дбайливого ставлення до житла та своєчасної оплати комунальних послуг | Постійно | УЖКГ РМР, КП «Житло-Експлуатація» РМР», ПП «Житло-Сервіс», ПП «Марс», ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 4. | Виконання повторного випробування теплових систем будинків та інших об`єктів – споживачів тепла підвищеним тиском згідно з нормами | До 25.09.2023 | УЖКГ РМР, КП «Житло-Екс-плуатація» РМР», ПП «Житло-Сервіс», ПП «Марс», ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 5. | Комплексна підготовка до осінньо-зимового періоду 223 житлових будинків із підписанням паспортів готовності | До 01.10.2023 | КП «Житло-Екс-плуатація» РМР», ПП «Житло-Сервіс», ПП «Марс», ПП «Наш Дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Заміна окремих ділянок водоп-роводу | До 01.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 8. | Заміна окремих ділянок каналі за-ційної мережі | До 01.07.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 9. | Заміна окремих ділянок трубо-проводу системи опалення | До 01.07.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 10. | Ремонт козирків над входом у під’ізд | До 01.08.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 11. | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | До 01.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 12. | Ремонт шатрових покрівель | До 01.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 13. | Заміна запірної арматури | До 01.08.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 14. | Ревізія запірної арматури | До 01.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 15. | Очищення козирків та приямків від сміття | До 01.07.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 16. | Ремонт опір під козирками над входом у під’їзди | До 01.07.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 17. | Ремонт водостоків | До 01.08.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 18. | Перевірка димових та венти-ляційних каналів | До 01.10.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 19. | Ремонт віконних рам, дверей | До 01.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 20. | Проведення гідровипробувань сис-тем теплопостачання | До 15.04.2023 та 25.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 21. | Ремонт систем електропостачання місць загального користування | До 01.10.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 22. | Ремонт відмостки | До 01.07.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 23. | Скління віконних блоків | До 01.10.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 24. | Ремонт під’їздів | До 01.10.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 25. | Фарбування зовнішніх газопроводів | До 01.10.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 26. | Ремонт парапетних перекриттів | До 01.07.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 27. | Ремонт лазів на горище | До 01.08.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Ізоляція системи опалення | До 01.09.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 29. | Встановлення діодів | До 01.10.2023 | КП «Житло-Експлуатація» РМР» | Власні кошти |
| 30. | Часткова ревізія, або заміна запірної та запірнорегулювальної арматури в системі опалення благоустроєних будинків | До 16.09.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 31. | Часткове поновлення ділянок ізоляції систем опалення благоустроєних будинків | До 16.09.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 32. | Поновлення герметизації інженер-них вводів по мірі необхідності. | До 16.09.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 33. | Проведення гідравлічного випро-бування внутрішньо-будинкових теплових мереж благоустроєних будинків | До 16.09.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 34. | Частковий ремонт м’якої покрівлі окремими місцями за адресами: вул. Руденка, 32, м. Ромни; вул. Коржівська, 65, 85, 113, 95, м. Ромни; вул. Соборна, 24 м. Ромни; вул. Петра Калнишевського, 35, 22, м. Ромни | До 01.11.2023 | ПП «Наш Дім» | Бюджет громади |
| 35. | Герметизація стінових панелей будинків за адресами: вул. Руденка, 32, вул. Петра Калнишевського, 35, м. Ромни | До 02.12.2023 | ПП «Наш Дім» | Бюджет громади |
| 36. | Частковий ремонт каналізаційних трубопроводів за адресами: вул. Петра Калнишевського, 22, вул. Руденка, 32, м. Ромни | До 01.05.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 37. | Часткова заміна водопровідних ділянок | До 01.05.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 38. | Перевірка заземлення електрока-белів | До 01.12.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 39. | Перевірка димових та вентиляційних каналів | До 01.09.2023 | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 40. | Підготовка інвентаря для очищення снігу | Листопад 2023 року | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |
| 41. | Забезпечення нормативного запасу посипочного матеріалу | Листопад 2023 року | ПП «Наш Дім» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Заміри опору ізоляції проводів і контурів заземлення в житлових будинках | До 01.11.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 12,0 |
| 43. | Випробування підвищеним тиском системи опалення будинків з централізованим теплопостачанням | по закінчен-ню та перед опалюваль-ним сезоном | ПП «Марс» | Власні кошти 3,0 |
| 44. | Ремонт та фарбування лавочок біля під’їздів житлових будинків | До 01.09.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 30,0 |
| 45. | Ремонт м’яких покрівель в житлових будинках за адресами: б-р Свободи, 2, вул. Гетьмана Мазепи, 71, 2-й пров. Гетьмана Мазепи, 2, вул. Терновецька, 22 а, м. Ромни | До 20.12.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 35,0 |
| 46. | Перевірка, прочистка димових та вентиляційних каналів згідно графіка | До 20.12.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 8,0 |
| 47. | Герметизація швів панелей при виділенні коштів з бюджету в будинках за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 51а, 57, 71, м. Ромни | До 20.12.2023 | ПП «Марс» | Бюджет громади 3,0 |
| 48. | Прибирання техповерхів, підвалів та приямків в житлових будинках | До 20.12.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 3,5 |
| 49. | Ревізія та часткова заміна запірної арматури на системах теплопос-тачання та холодного водопос-тачання в підвальних приміщеннях житлових будинків | До 10.10.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 20,0 |
| 50. | Заміна трансформаторів току електролічильників на вимогу Роменського РЕМ за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 51, м. Ромни | До 30.06.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 5,0 |
| 51. | Виготовити та встановити залізобетонні каналізаційні люки на колодязя прибудинкових територій | До 15.11.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 2,5 |
| 52. | Випилювання пошкоджених дерев та гілок на прибудинкових територіях | Березень-квітень, листопад-грудень 2023 року | ПП «Марс» | Власні кошти 3,5 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | Відновити теплоізоляцію на системах теплопостачання в підвальних приміщеннях житлових будинків | До 30.10.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 7,5 |
| 54. | Ремонт та фарбування елементів малих архітектурних форм та дитячих майданчиків на прибудинкових територіях | Травень-липень 2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 20,0 |
| 55. | Придбання необхідного інвентарю для очищення снігу з дахів будинків, тротуарів та прохідних частин міста | До 15.10.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 8,5 |
| 56. | Створення необхідного запасу матеріалів для посипки тротуарів та прохідних частин міста | До 15.10.2023 | ПП «Марс» | Власні кошти 6,0 |
| 57. | Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо зниження витрат теплової енергії, води, електроенергії та дбайливого ставлення до житла | Постійно | ПП «Марс» | - |
| 58. | Ремонт мяких покрівель | До 01.10.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 59. | Ремонт окремих ділянок водопровідної мережі | До 01.08.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 60. | Ремонт окремих ділянок каналізаційної мережі | До 01.08.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 61. | Ремонт козирків над входами в підїзди | До 01.07.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 62. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів | До 01.09.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 63. | Ремонт покрівлі із азбестоцементних листів | До 01.10.2022 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 64. | Очищення козирків та приямків від сміття | До 01.07.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 65. | Ремонт водостоків | До 01.08.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |
| 66. | Ремонт віконних рам та дверей, відмостки, скління віконних блоків та фарбування зовнішніх газопроводів | До 01.10.2023 | ПП «Житло-Сервіс» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопостачання |  |  |  |  |
| 67. | Забезпечення своєчасної сто від-соткової оплати за використаний природний газ | Протягом опалюваль-ного періоду | КП «Ромникомун-тепло» РМР», КП «Ромнитеплосервіс» РМР | Власні кошти |
| 68. | Проведення режимної наладки котлів, проведення додаткового гідравлічного випробовування зовнішніх і внутрішніх мереж після ремонту | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР», КП «Ромнитеплосервіс» РМР | Власні кошти |
| 69. | Проведення ремонту, ревізії та заміни запірної арматури в котельнях | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР», КП «Ромнитеплосервіс» РМР | Власні кошти |
| 70. | Проведення перевірки електрооб-ладнання на заземлення | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 20,0 |
| 71. | Проведення чистки котлів, боровів, ревізії запірної арматури, хімводоочистки | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 200,0 |
| 72. | Проведення ремонту насосного обладнання, автоматики | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 65,0 |
| 73. | Складання актів готовності до опалювального періоду | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 2,0 |
| 74. | Виконання повірки лічильників газу, термоперетворювачів, перетворювачів тиску | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 91,0 |
| 75. | Проведення на вхідний контроль лічильники газу 5од. | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 25,0 |
| 76. | Виконання монтажу лічильників теплової енергії у житлових будинках за адресами: вул. Гетьмана Мазепи, 37/1-2, 37/4, 8, 51-а, 2-й провулок Гетьмана Мазепи, 2, м. Ромни | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 120,0 |
| 77. | Виконання ремонту ТК 19 | До 01.06.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 3,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | Виконання ремонту засувок «Батерфляй» на подавальному трубопроводі після мережевого насоса у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 01.08.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 35,0 |
| 79. | Виконати ремонт покрівлі даху котельні у котельні за адресою: вул. Щербакова, 14, м. Ромни | До 01.08.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 70,0 |
| 80. | Виконання повірки вузлів обліку в житлових будинках за адресами: вул. Київська, 80, 82, 84, 90, 92, м. Ромни | До 01.09.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 10,0 |
| 81. | Виконання ремонту водопровідної системи у котельні за адресою: вул. Київська, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 5,0 |
| 82. | Виконання заміни блоку управління та сигналізації котла №1 у котельні за адресою: вул. Київська, м. Ромни | До 01.08.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 5,0 |
| 83. | Проведення капітального ремонту димососа з заміною підшипників у котельні за адресою: вул. Прокопенка, 43, м. Ромни | До 01.08.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 15,0 |
| 84. | Виконання монтажу лічильників теплової енергії у житловому будинку за адресою: вул. Прокопенка, 47, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 15,0 |
| 85. | Виконання ремонту санітарно-побутових приміщень з заміною унітазу у котельні за адресою: вул. Прокопенко, 43, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 5,0 |
| 86. | Усунунення витоки з двох батарей у побутових приміщеннях у котельні за адресою: вул. Прокопенка, 43, м. Ромни | До 01.08.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 2,0 |
| 87. | Виконання ремонту кута котельні із зовні та покрівлі за адресою: вул. Прокопенка, 43, м. Ромни | До 01.08.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 250,0 |
| 88. | Виконання заміни 3 теплооб-мінників та здійснення промивки всіх теплообмінників модулів нагріву міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 30,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | Виконання перевірки справності електропідключення 3 теплооб-мінників міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 1,0 |
| 90. | Виконання ремонту розетки для підключення і-моду міні-котельні за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» РМР | Власні кошти 0,2 |
| 91. | Виконати ремонт розетки для включення підживлюючого насосу у підвалі житлового будинку по за адресою: вул. Дудіна, 1, м. Ромни | До 01.07.2023 | КП «Ромнитепло-сервіс» | Власні кошти 0,2 |
| 92. | Проведення гідровипробування внутрішньобудинкових теплових мереж | До 01.05.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 28,5 |
| 93. | Проведення ремонту тепломереж після гідровипробувань теплових мереж | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 40,0 |
| 94. | Проведення повірки лічильників газу – 7 одиниці | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 43,0 |
| 95. | Проведення повірки коректорів газу – 9 одиниці | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 34,0 |
| 96. | Проведення вхідного контролю лічильників газу –8 одиниць | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 25,0 |
| 97. | Проведення повірки контрольно-вимірювальних приладів (манометри, термометри, дифма-нометри, самописці) | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 27,0 |
| 98. | Проведення профілактичного випробування електрообладнання | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 28,0 |
| 99. | Проведення ремонту котелень та теплових мереж у відповідності до затвердженого графіка (чистка котлів, боровів, ревізія запірної арматури, газового та насосного обладнання, автоматики, хімводо-підготовки, поновлення ізоляції тепломереж) | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 345,0 |
| 100. | Ремонт покрівель котелень - 6 одиниць | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 10,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | Складення актів готовності систем теплопостачання до опалюваль-ного сезону 2023-2024 років | До 01.09.2023 | КП «Ромникомун-тепло» РМР» | Власні кошти 0,7 |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| 102. | Проведення своєчасного техніч-ного обслуговування відключаю-чих пристроїв на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 103. | Проведення своєчасного техніч-ного обслуговування підземних споруд і пристроїв (газових колодязів, коверів) на лінійній частині газопроводів згідно затверджених графіків | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 104. | Проведення своєчасного техніч-ного обслуговування ГРП, ШГРП, КБРТ згідно затверджених графіків | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 105. | Проведення «Системи виявлення витоків» по Газорозподільним станціям | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 106. | Своєчасне виявлення КБРТ з несправним скидним клапаном та негерметичними з’єднаннями | Постійно | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 107. | Проведення контролю в багато-поверховому секторі за перевір-кою технічного стану димовентка-налів та інженерних вводів перед початком опалювального сезону | ІІІ квартал 2023 року | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 108. | Проведення комплексного прила-дового обстеження (КПО) підзем-них та надземних розподільчих газопроводів з метою перевірки герметичності та виявлення місць пошкоджень ізоляції (згідно графіку) | До 01.12 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 109. | Очищення охоронних зон підземних газопроводів від дерев, кущів та порослі | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110. | Реконструкція шафових газоре-гуляторних пунктів за адресами: вул. Гагаріна, 1, с. Борозенка,; вул. Ярова, 11, с. Житнє; вул. Хандоги, 4, с. Матлахове; вул. Перемоги, 1, с. Овлаші | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 111. | Капітальний ремонт анодного заземлення станцій кататодного захисту за адресами: вул. Сіленка, 27, м. Ромни; вул. Леоніда Полтави, м. Ромни; вул. Вишнева, с. Ведмеже; вул. Гагаріна, с. Матлахове | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| 112. | Пофарбування станцій катодного захисту: с. Борозенка, с. Житнє, с. Перехрестівка, с. Бацмани, с. Довгополівка, с. Посад | До 01.10 2023 | Роменське відділення АТ «Оператор газо-розподільної системи «Сумигаз» | Власні кошти |
| Водопостачання |  |  |  |  |
| 113. | Проведення поточного ремонту огородження зон санітарної охорони артсвердловин на Процівському водозаборі та артсвердловин у сільській місцевості громади | ІІ-ІІІ квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 114. | Проведення поточного ремонту (фарбування, побілка) шахт артсвердловин Процівського водозабору та артсвердловин у сільській місцевості громади | ІІ-IVквартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 115. | Обладнання артсвердловин № 3-6 отворами для замірів п’єзометричних рівнів води артсвердловин Процівського водозабору | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 116. | Проведення геофізичного обсте-ження артсвердловини № 4 Процівського водозабору | ІІ-ІІІ квартали 2023 року | УЖКГ РМР КП «Міськводоканал» РМР» | Бюджет громади |
| 117. | Проведення капітального ремонту артсвердловини № 4 Процівського водозабору | ІІІ-ІVквартали 2023 року | УЖКГ РМР КП «Міськводоканал» РМР» | Бюджет громади |
| 118. | Проведення поточного ремонту насосної станції ІІ підйому Процівського водозабору | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. | Капітальний ремонт покрівлі насосної станції ІІ підйому та заміна вікон | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Бюджет громади |
| 120. | Встановлення витратомірів «ИРКА» на Процівському водозаборі | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Бюджет громади |
| 121. | Промивка водопровідних мереж міста та резервуарів чистої води | ІV квартал 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 122. | Проведення промивки та чищення водонапірних башт, водопро-відних мереж в сільській місцевості | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 123. | Виконання благоустрою ділянок, на яких проводилися ремонти водопровідних ліній протягом зимового періоду | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 124. | Обстеження та ремонт пожежних гідрантів. Придбання і встанов-лення гідрантів, які не підлягають ремонту згідно актів обстежень | І- ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 125. | Проведення обстеження та ремон-ту оглядових колодязів. Прид-бання і встановлення люків на оглядові колодязі згідно актів обстежень | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 126. | Виконання поточних ремонтів та приведення в належний стан водорозбірних колонок м. Ромни | ІІ- ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 127. | Заміна запірної арматури: Ø 250; Ø 200; Ø 150; Ø 100 | ІІ-ІІІ квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 128. | Встановлення приладів обліку води на артсвердловинах у сільській місцевості | ІІ- ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 129. | Встановлення кранів для відбору проб води в артсвердловинах та водонапірних баштах у сільській місцевості | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 130. | Придбання стерилізатора для вимірювальної лабораторії | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водовідведення |  |  |  |  |
| 131. | Проведення обстеження та ремонту горловини оглядових колодязів. Придбання і встановлення люків на оглядові колодязі згідно актів обстежень | ІІ-ІV квартали 2023 року | УЖКГ РМР КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти Бюджет громади |
| 132. | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС №1 | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 133. | Заміна вікон в приміщенні кана-лізаційної насосної станції № 2 | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 134. | Проведення очистки резервуару приймального відділення КНС №2 | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 135. | Проведення поточного ремонту огородження ЗСО артсвердловини на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 135. | Встановлення водолічильника на артсвердловині на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводо-канал» РМР» | Власні кошти |
| 137. | Придбання та встановлення решітки в грабельному відділенні в приймальній камері на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводо-канал» РМР» | Бюджет громади |
| 138. | Проведення очищення пісколовок на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводо-канал» РМР» | Власні кошти |
| 139. | Проведення поточного ремонту водовідвідних лотків та окремих ділянок зовнішніх стінок (наростити металеву обшивку) на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 140. | Проведення поточного ремонту шиберів на очисних спорудах | ІІ-ІV квартали 2022 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 141. | Придбання установки для знезараження стічної води | ІV квартал 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Бюджет громади |
| 142. | Проведення очистки та ремонту первинних відстійників на очисних спорудах (4 одиниці) | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводоканал» РМР» | Власні кошти |
| 143. | Проведення ремонту переливних лотків і центрального лотка на мулових картах | ІІ-ІV квартали 2023 року | КП «Міськводо-канал» РМР» | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лікувальні заклади |  |  |  |  |
| 144. | Проведення моніторингу роботи КНП «Роменська ЦРЛ» РМР взимку та заслу-ховування на медичних радах підсумки проходження опалю-вального сезону 2022-2023 років, затвердити заходи щодо підго-товки до наступного осінньо-зимового періоду 2023-2024 років | До 25.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 145. | Призначення відповідальних осіб за виконання заходів із підготовки КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років | До 20.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 146. | Проведення обстеження будівель та споруд, складання відповідного акта про результати огляду | До 25.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 147. | Здійснення перевірки та техніч-ного обслуговування теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контроль-но-вимірювальних пристроїв та автоматики, при необхідності провести ремонтні роботи | До 01.07.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 148. | Забезпечення проведення режим-ної наладки котлів, ремонту теплових та електроустановок, промивки та гідравлічного випробовування теплових мереж і внутрішньобудинкових систем теплопостачання, звернувши особ-ливу увагу на утеплення зов-нішніх тепломереж, споруд та пожежних гідрантів | До 01.09.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 149. | Перевірити та привести в належний технічний стан димові та вентиляційні канали, газоходи. | До 01.09.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 150. | Проведення пробного опалення та усунення виявлених у процесі випробування котельного обладнання недоліків | До 01.10.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151. | Організація проведення повірки приладів обліку газу, теплової енергії, водопостачання та сигналізаторів загазованості. Перевірка роботи засобів обліку електричної та теплової енергії в умовах низьких температур | До 01.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 152. | Приведення схеми електропос-тачання до нормального режиму роботи, передбаченого проект-ними рішеннями, укомплектуван-ня робочих місць виробничого персоналу оперативною та технічною документацією | До 15.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 153. | Забезпечення суворого контролю за економним споживанням паливно-енергетичних ресурсів | Постійно | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 154. | Забезпечення укладання догово-рів з підприємствами теплоенер-гетики та газопостачання про споживання природного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисах на зазначені цілі | До 01.09.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 155. | Забезпечення технічної готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | До 01.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 156. | Призначення осіб, відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію енергетичних об’єк-тів, обладнання котелень та посилення контролю за дотри-манням вимог безпеки під час експлуатації котлів. Проведення протиаварійного тренування з від-повідним технічним персоналом | До 15.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 157. | Організація проведення на належному рівні навчання осіб, відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку та персоналу, що обслуговує енергетичні об’єкти | До 15.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158. | Перевірка роботи систем охоронно-пожежної сигналізації та пожежогасіння, пожежних кранів і гідрантів | До 15.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 159. | Організація перевірки організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень для недопу-щення просідання фундаментів та зсувів | До 01.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 160. | Заборона використання електро-нагрівальних приладів для обігріву приміщень в осінньо- зимовий період | Постійно | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 161. | Проведення капітального та поточного ремонту: теплових мереж - 166 м.п.; холодного та гарячого водоспос-тачання-15 м.п. | До 01.10.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 162. | Проведення розчистки лінії електромережі по території КНП «Роменська ЦРЛ» РМР - 30 м | До 01.09.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 163. | Завершення капітального ремонту відділення реабілітації в голов-ному корпусі №1 | До 01.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 164. | Завершення поточного ремонту корпусу №4 | До 01.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 165. | Виконання ремонту покрівлі корпусу №4 | До 01.06.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Бюджет громади |
| 166. | Виконання промивки системи опалення в будівлі клінічної лабораторії та поліклініки для дорослих та дітей | До 20.05.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 167. | Завершення ремонту патолого-анатомічного відділення | До 01.07.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 168. | Виконання вимощення з троту-арної плитки біля корпусу № 4 | До 01.07.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 169. | Виконання гідродинамічного очищення каналізаційної системи по території лікарні | До 01.08.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 170. | Проведення капітального ремонту лікарняного ліфта головного корпусу № 1 | До 01.07.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171. | Підготовка овочесховища, пог-реба та забезпечиення заготівлі картоплі та овочів. При укладанні договорів на закупівлю перед-бачення можливості повернення продукції у разі неякісного стану | До 01.10.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 172. | Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах | До 01.09.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 173. | Складанняи актів готовності КНП «Роменська ЦРЛ» РМР до опалювального сезону | До 01.09.2023 | КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | Власні кошти |
| 174. | Здійснення перевірки технічного стану вузла обліку теплової енер-гії, контрольно-вимірювального пристрою та автоматики | До 04.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 175. | Перевірка та приведення в належ-ний технічний стан димових та вентиляційних каналів, газоходів | До 04.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 176. | Забезпечення укладання закладом договорів з підприємствами тепло-енергетики та газопоста-чання про споживання природ-ного газу та теплової енергії в межах коштів, передбачених у кошторисі на зазначені цілі | До 03.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 177. | Обмеження доступ сторонніх осіб до вузлів обліку теплової енергії | Постійно | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 178. | Реалізація заходів з енергозбе-реження об’єктів теплопостачання | До 03.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 179. | Проведення ревізії або заміни запірної та запірно-регулювальної арматури опалення | До 01.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 180. | Проведення повірки контрольно- вимірювальних приладів | До 01.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 181. | Організація проведення навчання відповідальних осіб за охорону праці, пожежну безпеку, електробебпеку | До 03.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 182. | Проведення перевірки готовності автотранспорту до роботи в зимових умовах | До 01.10.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 183. | Проведення промивки та гідрав-лічного випробування внутрішньо-будинкових систем теплопоста-чання | До 01.10.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 184. | Проведення ремонту системи гаря-чого та холодного водопостачання для ліквідації невиробничих витрат води закладу | До 04.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 185. | Проведення зукупівлі дров та брикетів | До 01.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 186. | Проведення герметизації інженерних вводів | До 04.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 187. | Проведення огляду внутрішньо-будинкових систем опалення | До 04.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 188. | Проведення закупівлі піску на осінньо-зимовий період 2023-2024 років | До 30.09.2023 | КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР | Власні кошти |
| 189. | Проведення повірки манометрів Роменського міського будинку культури | липень-вересень 2023 року | Відділ культури РМР Роменський міський будинок культури | Бюджет громади 0,5 |
| 190. | Проведення повірки манометрів Роменської ДМШ ім. Є. Адам-цевича | липень-вересень 2023 року | Відділ культури РМР Роменська ДМШ ім. Є. Адамцевича | Бюджет громади 1,0 |
| 191. | Проведення повірки теплових лічильників Роменської ДМШ ім. Є. Адамцевича | липень-вересень 2023 року | Відділ культури РМР Роменська ДМШ ім. Є. Адамцевича | Бюджет громади 2,8 |
| 192. | Проведення технічного обслугову-вання газопроводів, очищення димових та вентиляційних каналів філіалу №1 центральної міської бібліотеки для дітей | січень-грудень 2023 року | Відділ культури РМР МЦБС | Бюджет громади 5,9 |
| 193. | Проведення технічного обслуго-вування газопроводів, очищення димових та вентиляційних каналів Москалівського об’єкту дозвіллєвої роботи | січень-грудень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 6,5 |
| 194. | Поточний ремонт печі «Булерʼян» Пісківського об’єкту дозвіллєвої роботи | травень-червень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 32,5 |

Продовження додатка 2

| Заклади культури |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 195. | Поточний ремонт печі «Булерʼян» Ярмолинського сільського клубу | травень-червень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 32,5 |
| 196. | Придбання твердопаливного котла з комплектуючим обладнання та встановленням у Плавинищен-ському сільському будинку культури | Червень-серпень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 350,0 |
| 197. | Придбання печі твердопаливної конвекційної з комплектуючими матеріалами для Перехрестівської сільської бібліотеки-філії зі встановленням | Червень-серпень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 48,0 |
| 198. | Придбання печі твердопаливної конвекційної з комплектуючими матеріалами для Біловодського сільського будинку культури зі встановленням | Червень-серпень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 78,0 |
| 199. | Придбання циркуляційного насосу для котельні Пустовійтівського сільського будинку культури зі встановленням | Червень-серпень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 49,0 |
| 200. | Придбання конвекторів електрич-них у Рогинський сільський клуб | Травень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 16,0 |
| 201. | Придбання циркуляційного насоса зі встановленням в Овлашівський об’єкту дозвіллєвої роботи | Травень-червень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 7,0 |
| 202. | Ремонт пічного опалення Посадського об’єкту дозвіллєвої роботи та Кашпурівського сільського клубу | Травень-червень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 20,0 |
| 203. | Придбання вентилятора на твер-допаливну піч для Зарудянської сільської бібліотеки-філії | Травень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 2,0 |
| 204. | Встановлення твердопаливної печі з димоходом у Левондівський сільського клубу | Травень-червень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 38,0 |
| 205. | Встановлення твердо-паливної котла з обв’язкою та поточний ремонт системи опалення Ріпчанського сільського клубу | Червень- липень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 200,0 |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 206. | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в закладах культури | Травень-листопад 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 256,0 |
| 207. | Заміна радіаторів в закладах культури | Травень-липень 2023 року | Відділ культури РМР | Бюджет громади 10,0 |
| 208. | Проведення повірки манометрів Роменського міського будинку культури | липень-вересень 2023 року | Відділ культури РМР Роменський міський будинок культури | Бюджет громади 0,5 |
| 209. | Проведення повірки манометрів Роменської ДМШ ім. Є. Адамцевича | липень-вересень 2023 року | Відділ культури РМР Роменська ДМШ ім. Є. Адамцевича | Бюджет громади 1,0 |
| Санітарне очищення, ремонт доріг та благоустрій міста |  |  |  |  |
| 210. | Забезпечення вивезення сміття, стихійних звалищ, очищення дворових санвузлів тощо | До 01.10.2023 | КП «ККП» РМР» Підприємства з обслуговування житлового фонду | Бюджет громади |
| 211. | Проведення ремонту вуличного освітлення | До 01.10.2023 | ФОП «Сердюк М.О» | Бюджет громади |
| 212. | Проведення поточного ремонту доріг і тротуарів згідно із графіком | До 20.09.2023 | УЖКГ РМР | Бюджет громади |
| 213. | Проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період | До 04.10.2023 | ФОП «Звада М.І.» | Бюджет громади |
| 214. | Проведення опресування систем опалення житлових будинків, про-мислових об`єктів, будівель шкільних, дошкільних та лікуваль-них закладів, об`єктів соціальної сфери; виконання робіт оформ-лення двосторонніми актами з теплопостачальними підприємст-вами | До 20.09.2023 | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | Власні кошти |
| Заходи загального характеру |  |  |  |  |
| 215. | Виконання ремонтних робіт і профілактичних випробувань електромереж з метою підвищення стійкості їх роботи в зимовий період | До 20.09.2023 | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216. | Вжиття промисловими підприєм-ствами і організаціями, які мають власні джерела теплозабезпечення, заходів щодо забезпечення їх резервними видами палива | Згідно із власними планами | Керівники підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності | Власні кошти |
| 217. | Узяття на постійний контроль питання щодо погашення забор-гованості та здійснення поточних розрахунків за відповідний період за спожиті енергоносії, водопос-тачання, водовідведення установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету, пов`язаних з наданням пільг і субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги | Постійно | Керівники підпри-мств, установ, організацій усіх форм власності Керівники тепло-постачальних підприємств | - |
| 218. | Узяття на контроль забезпечення населення, шкільних, дошкільних та лікувальних закладів, об`єктів соціальної сфери паливом і провести перевірку його фактичної наявності на складах і в організаціях | До 01.09.2023 | Управління еконо-мічного розвитку Роменської міської ради Керівники підпри-ємств, установ, організацій КНП «Роменська ЦРЛ» РМР | - |
| 219. | Розроблення і погодження з відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оперативних планів спільних дій щодо локалізації та ліквідації аварій на системах тепловодопостачання всіх форм власності | До 26.07.2023 | Керівники підпри-ємств з обслугову-вання житлового фонду Керівники теплопос-тачальних підпри-ємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення | - |
| 220. | Надання підприємствами, устано-вами та організаціями, які мають житловий фонд, гуртожитки та котельні, паспорти готовності об`єктів до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років до УЖКГ РМР | До 20.09.2023 | Керівники підпри-ємств, установ та організацій усіх форм власності | - |

Керуючий справами виконкому                                                   Наталія МОСКАЛЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2023 № 49 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років»

Заплановані роботи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років виконані в повному обсязі.

Опалювальний період 2022-2023 років пройшов стабільно, без аварійних ситуацій.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги з обслуговування житлового фонду, на 100% виконано ремонти внутрішньобудинкових опалювальних систем, систем холодного водопостачання, енергозабезпечення будинків (електрощитових).

Підготовка теплового господарства

КП «Ромникомунтепло» РМР» та КП «Ромнитеплосервіс» РМР проведено підготовку до осінньо-зимового періоду згідно із графіком в повному обсязі.

На сьогодні актуальною залишається заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ:

Про стан розрахунків за спожиті енергоносії на теплопостачальних підприємствах

Заборгованість за спожиту електроенергію на підприємствах теплоенергетики відсутня.

Заборгованість комунальних теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ на 01.05.2023 становить 30 382,9 тис. грн, у т. ч.:

КП «Ромникомунтепло» РМР» – 22 632,9 тис. грн, у тому числі: перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» - 22 632,9 тис. грн (заключено договіра реструктуризації №20/21-2408-БО-29, №4100/1920-БО-29, №20/21-2407-ТЕ-29 щодо погашення даної заборгованості), НАК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» - заборгованість відсутня, АТ «СУМИГАЗ» - заборгованість відсутня;

КП «Ромнитеплосервіс» РМР – 7 750,0 тис. грн, в т.ч. перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» -3 520,4 тис. грн (заключено договір реструктуризації №28/1/1730-РЗ від 16.11.2022р. щодо погашення даної заборгованості), НАК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» - 4 229,6 тис. грн, АТ «СУМИГАЗ» -заборгованість відсутня.

Водопостачання та водовідведення

Підприємством водопостачання та водовідведення КП «Міськводоканал» РМР» до осінньо-зимового періоду виконано роботи на 100%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 10 одиниць: піскорозкидувач – 1 одиниця; причіпне обладнання для посипання тротуарів – 1 одиниця; автогрейдер – 1 одиниця; самоскид – 1 одиниця; навантажувач – 2 одиниці; трактор МТЗ з навісним обладнанням та щіткою – 1 одиниця; трактор МТЗ з навісним обладнанням – 2 одиниці; трактор «Беларусь» з навісним обладнанням та щіткою – 1 одиниця.

У бюджеті громади на 2022 рік було заплановано кошти на ремонт комунальних доріг в обсязі 13 559,5 тис. грн, у т.ч. поточний середній ремонт комунальних доріг – 6 154,8 тис. грн, ямковий ремонт – 933,7 тис. грн, придбання дорожніх знаків – 45,5 тис. грн, профілювання та підсипка ґрунтових доріг – 4 362,3 тис. грн, дрібний ремонт автомобільних доріг –  2 063,2 тис. грн.

Виконано поточний ремонт 11,5 тис. м2   вулиць і доріг на суму 13 548,9 тис. грн, що відповідає запланованим обсягам.

Не виконано пункт 10 (забезпечити своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ):

КП «Ромникомунтепло» РМР» і КП «Ромнитеплосервіс» РМР не забезпечено своєчасну стовідсоткову оплату за використаний природний газ.

Пропозиції

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 15.06.2022 року № 49 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну його дії.

Начальник  Управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради					               Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                    Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ