РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

| 20.09.2023 | Ромни | № 147 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 103 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років» |  |  |  |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

- Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 103 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років» (додається).

- Комунальному підприємству «Ромникомунтепло» Роменської міської ради», Комунальному підприємству «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ.

- Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 103 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років».

Міський голова                                                                                            Олег СТОГНІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 103 «Про підготовку підприємств, установ та організацій  Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років»

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років станом на 01.09.2023 виконано на 95%.

Підготовка житлового фонду

Підприємствами, які надають послуги з обслуговування житлового фонду, виконано заплановані роботи на 92,0%: ремонт внутрішньобудинкових опалювальних систем – на 90%, систем холодного водопостачання – на 96%, енергозабезпечення будинків (електрощитових) – на 98%, покрівель – на 92%.

Підготовка теплового господарства

КП «Ромникомунтепло» РМР» та КП «Ромнитеплосервіс» РМР підготовку до осінньо-зимового періоду проведено згідно із графіком. Заплановані роботи виконано на 100 %. Забезпечено підготовку всіх 26 котелень.

Стан розрахунків за спожиті енергоносії на теплопостачальних підприємствах

Заборгованості за спожитий природний газ за опалювальний період  2022-2023 р.р. КП «Ромникомунтепло» РМР» перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» не має. Договори на реструктуризацію боргів минулих періодів перед НАК «Нафтогаз України» КП «Ромникомунтепло» РМР» уклало в повному обсязі. Оплата проводиться згідно  затверджених графіків погашення, розроблених на 7 років.

КП «Ромнитеплосервіс» РМР на даний час заключено договір на реструктуризацію боргів  за спожитий природний газ за опалювальний період 2022-2023 р.р. на 3360,2 тис. грн. На сьогодні проблемним питанням є забезпечення своєчасної стовідсоткової оплати за використаний природний газ КП «Ромнитеплосервіс» РМР перед ГК «Нафтогаз Трейдинг» в сумі 3229,60 тис. грн.

Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ станом на 01.09.2023 складає:

Кредиторська заборгованість:

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожитий природний газ, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Бюджет, Інші | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | КП «Ромникомунтепло» РМР» |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 5295,96 | 16419,41 | 21715,37 |
|  | ПАТ «СУМИГАЗ» | - |  | - |
|  | Всього | - |  | 21715,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» РМР |  |  |  |
|  | НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» | 3360,2 |  | 3306,8 |
|  | ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» | 3229,6 |  | 3229,6 |
|  | ПАТ «СУМИГАЗ» | - |  | - |
|  | Всього |  |  | 6536,4 |
|  | Разом |  |  | 28251,77 |

Дебіторська заборгованість:

| № зп | Назва підприємства | Заборгованість за спожиту теплову енергію на дату інформації тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення | Субсидії | Бюджет | Інші | Всього |
| 1. | КП «Ромникомунтепло» РМР» | 14342,26 | - | 581,9 | 1010,85 | 15935,01 |
| 2. | КП «Ромнитеплосервіс» РМР | 3939,4 | - | - | 198,0 | 4137,4 |
|  | Разом |  |  |  |  | 20072,41 |

Водопостачання та водовідведення

КП «Міськводоканал» РМР» роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду виконано на 80%, у т.ч.:

ремонт водопровідних мереж – 80%;

ремонт каналізаційних мереж – 80%;

підготовка насосних станцій – 80%;

підготовка каналізаційних очисних споруд – 80%;

підготовка свердловин – 75%.

Утримання вулично-дорожньої мережі

Для прибирання снігу було підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 9 одиниць: два піскорозкидача із відвалочним обладнанням, автогрейдер, самоскид, 1 навантажувач, 3 трактори МТЗ з плужно-щіточним обладнанням, 1 трактор «Беларус» із щіткою.

В бюджеті Роменської міської територіальної громади на 2023 рік на утримання вулично-дорожньої мережі передбачені кошти в сумі 18560,0 тис. грн, у т. ч.: поточний ремонт комунальних доріг – 17170,0 тис. грн, поточний ремонт вуличного освітлення –1200,0 тис. грн, проведення прочистки і ремонту водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період в сумі 190,0 тис. грн.

Виконано поточний ремонт вулиць і доріг на суму 12168,2 тис. грн, поточний ремонт вуличного освітлення - 35,0 тис. грн, проведена прочистка і ремонт водопровідних та зливних труб під проїжджими частинами доріг та тротуарів, їх консервації на зимовий період - 111,2 тис. грн.

Висновки і пропозиції:

Комплексну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років станом на 01.09.2023 виконано на 95%.

Пропонуємо:

зобов’язати Комунальне підприємство «Ромникомунтепло» Роменської міської ради» та Комунальне підприємство «Ромнитеплосервіс» Роменської міської ради вжити заходів щодо своєчасної оплати за використаний природний газ;

залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 21.06.2023 № 103 «Про підготовку підприємств, установ та організацій Роменської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років».

Начальник Управління житлово-

комунального господарства Роменської

міської ради                 				                                     Олена ГРЕБЕНЮК

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ