РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

- ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

22.11.2023                                                      Ромни

Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік

Відповідно до пункту 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у зв’язку з необхідністю проведення державної експертизи розробленої містобудівної документації:

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу V «Основні завдання і заходи» Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 21.11.2019, виклавши його в новій редакції:

«V. Основні завдання і заходи Програми

(в новій редакції)

| № | Назва проєкту або заходу | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Вартість (тис.грн) | Джерела фінансув. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стратегічна екологічна оцінка виготовлених проєктів детального планування територій | 2020 рік | Виконавчий комітет РМР** | 70 | МБ* | Отримання затвердженої містобудівної документації для надання земельних ділянок для будівництва |
| 2 | Виготовлення проєкту детального планування житлового кварталу для учасників АТО по вул. Береговій (2-а черга) | 2020 рік | Виконавчий комітет РМР | 363 | МБ | Надання земельних ділянок для учасників АТО для будівництва індивідуальних житлових будинків |
| 3 | Розробка проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Ромни | 2021 рік | Виконавчий комітет РМР | 281 | МБ | Впорядкування територій поза межами міста, створення належних умов для здійснення цивільно- правових актів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Виготовлення картографічної основи території Роменської МТГ у масштабі 1:10 000 | 2021 рік | Виконавчий комітет РМР | 420 | МБ | Є основою для виготовлення комплексного плану просторового розвитку громади |
| 5 | Організація та проведення підготовчого етапу розробки комплексного плану просторового розвитку з формуванням завдання Роменської міської територіальної громади Сумської області | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 89,8 | МБ | Підготовчий етап для виготовлення Комплексного плану просторового розвитку громади |
| 6 | Внесення змін до Генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 1668 | МБ | Врахування змін у законодавстві, плану земельно-кадастрового устрою за результатами моніторингу реалізації документу |
| 7 | Виготовлення генеральних планів та виготовлення/ оновлення топографічної зйомки сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій, а саме: с.Перехрестівка с.Рогинці с.Біловод с.Великі Бубни с.Овлаші с.Бобрик с.Пустовійтівка с.Герасимівка | 2022 рік 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 159,5 3820 | МБ Інші | Отримання документації для надання земельних ділянок для містобудівної діяльності та вихідних даних для будівництва |
| 8 | Виготовлення проєктів детального планування територій та проєктів благоустрою | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 203 | МБ Інші | Отримання рішень для реалізації інвестиційних проектів та благоустрою територій |
| 9 | Виготовлення топо-геодезичної основи масштаба 1:500 та про-ведення інженерно-ге-ологічних вишукувань по вул. Конотопська | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 92 | МБ | Отримання можливості оформлення документів на будівництво та реконструкцію об’єктів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Проведення державної експертизи проєкту «Внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико- архітектурного опорного плану міста» | 2023 рік | Виконавчий комітет РМР | 100 |  | Перевірка виготовленої документації на предмет дотримання норм. ДБН |
|  | Разом: |  |  | 7266,3 |  |  |

В таблиці використані такі скорочення:

*МБ – Бюджет Роменської міської територіальної громади

Міський голова						                  Олег СТОГНІЙ

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік»

Програмою містобудівного розвитку Роменської територіальної громади на 2020-2023 рік передбачено фінансування проєкту змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану в сумі 1 668 тис. грн.

Вказана містобудівна документація відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» підлягає державній експертизі. Вартість експертизи складає близько 100 тис. грн. Пропонується провести перерозподіл коштів, передбачених на виготовлення проєктів детальних планів територій та проєктів благоустрою, зменшивши на 100 тис. грн. витрати, вказані в пункті 8 розділу V «Основні завдання і заходи програми», доповнивши цей розділ пунктом 10 «Проведення  державної експертизи проєкту «Внесення змін до генерального плану міста, плану зонування території та історико-архітектурного опорного плану міста»

Цей проєкт рішення пропонується розглянути на черговій сесії міської ради в листопаді 2023 року.

Начальник відділу містобудування

та архітектури,

головний архітектор міста					Юрій ЛИТВИНЕНКО

Погоджено

Керуючий справами виконкому					Наталія МОСКАЛЕНКО