РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

- ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

- РІШЕННЯ

| 27.12.2023 | Ромни |  |
| --- | --- | --- |

| Про затвердження Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024 – 2026 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста та комплексного утримання Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024-2026 роки (додається).

- Доручити Управлінню фінансів РМР передбачити кошти на фінансування заходів Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024-2026 роки в межах кошторисних призначень бюджету Роменської міської територіальної громади.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури.

Міський голова	Олег СТОГНІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.12.2023

ПРОГРАМА

утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

на 2024-2026 роки

І. Паспорт

Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку

ім. Т.Г. Шевченка

на 2024-2026 роки

| № з/п | Параметри | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | # Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради, комунальне підприємство «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2024-2026 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, Бюджет Роменської міської територіальної громади, кошти підприємства, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 5 316,914 тиc. грн |
| 7.1. | коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади | 4 621,914 тис. грн |
| 7.2. | коштів підприємства | 695,000 тис. грн |

ІІ. Загальні положення

У центральній частині міста Ромни функціонує Міський парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (далі – парк). Територію парку загальною площею 11,3 га визначено пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва належать до земель природно-заповідного фонду. Парк має велике значення як центр масового відпочинку та дозвілля не тільки для мешканців, а і для гостей громади.

Відповідно до рішень Роменської міської ради від 25.09.2015 «Про затвердження передавального акту майна та документів підприємства «Міський парк культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка» до КП «Ільїнський ярмарок» РМР» та від 23.08.2017 «Про передачу майна комунальної власності в господарське відання комунальному підприємству «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради» все майно парку (у тому числі зелені насадження) передано комунальному підприємству «Ільїнський ярмарок» Роменської міської ради (далі – КП «Ільїнський ярмарок» РМР) на баланс на умовах господарського відання. За статутним повноваженням КП «Ільїнський ярмарок» РМР здійснює благоустрій та управління територією парку.

ІІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Парк є невід’ємною частиною громади та відіграє значну роль в озелененні територій. Він є найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля всіх верств населення. Озеленення парків у загальній міській системі благоустрою має велике значення. Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність пилу й диму в повітрі, відіграють роль своєрідного фільтру. Вони впливають на формування мікроклімату в територіальній громаді, бо діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря. Безліч видів декоративних рослин створюють широкі можливості для архітектурних композицій і планування у цілому.

Розвиток парку необхідно розглядати в контексті загального розвитку національної культури, містобудування, зеленого будівництва, збереження нерухомої культурної спадщини.

На даний час на території міського парку є адміністративна будівля, яка потребує капітального ремонту, існуючі зелені насадження необхідно постійно утримувати та відновлювати, загальна територія парку як об’єкт природно-заповідного фонду потребує постійного спеціалізованого догляду та обслуговування.

Обслуговування архітектурно-ландшафтної інфраструктури та відновлення зелених насаджень парку потребують значних фінансових ресурсів. Крім заходів збереження і відновлення, міський парк потребує вирішення проблеми щодо створення сучасної інфраструктури для дозвілля та відпочинку жителів громади. КП «Ільїнський ярмарок» РМР не має можливості власними ресурсами виконувати весь комплекс заходів і потребує додаткових джерел фінансування.

На вирішення цих проблем і спрямована Програма розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка на 2024-2026 роки (далі – Програма).

ІV. Мета та завдання Програми

Метою Програми є здійснення заходів щодо утримання та забезпечення благоустрою парку, відновлення зелених насаджень, створення умов проведення реконструкції архітектурно-ландшафтної інфраструктури парку за сучасними вимогами, його збереження і розвиток як центру відпочинку та пам’ятки садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду, організація привабливого природного середовища для спортивно-культурного дозвілля та відпочинку мешканців.

Основними завданнями при реалізації Програми є організація та проведення робіт з благоустрою та утримання парку у належному санітарно-технічному стані, зміцнення матеріально-технічної бази, розробка та реалізація проєктів щодо благоустрою зон відпочинку, розваг та спорту, створення нових туристично привабливих об’єктів, функціональних зон, здійснення капітального та поточного ремонтів приміщень, споруд, територій, садово-паркового обладнання.

V. Фінансова забезпеченість та строки виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

1) коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади;

2) коштів підприємства;

3) інших джерел фінансування, які не заборонені Законодавством України.

Головним розпорядником коштів є Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради.

Одержувачем коштів є КП «Ільїнський ярмарок» РМР. Він забезпечує виконання заходів Програми та отримує бюджетні кошти як відшкодування фактичних витрат за надані послуги.

Перелік завдань і заходів Програми наведені в Додатку.

Програма розрахована на 2024-2026 роки, при цьому може переглядатися щороку з метою уточнень завдань, які необхідно вирішити у наступному році. КП «Ільїнський ярмарок» РМР як виконавець заходів Програми за необхідності розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування тощо.

VІ. Очікувані результати від реалізації Програми

Виконання Програми надасть змогу:

1) забезпечити високу якість обслуговування населення;

2) збільшити кількість відвідувачів парку;

3) забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна в належному стані;

4) забезпечити підвищення естетичного вигляду парку;

5) створити належні санітарні умови для відпочинку відвідувачів;

6) забезпечити поетапний розвиток інфраструктури громади;

7) забезпечити збільшення та відновлення зелених насаджень.

Результативні показники Програми:

належний рівень функціонування парку, підвищення його ролі у культурному житті громади для задоволення потреб громадян у відпочинку та проведенні культурно-масових заходів;

розвиток архітектурно-ландшафтної інфраструктури парку як пам’ятки садово-паркового мистецтва;

створення умов для залучення додаткових джерел фінансування для належного                   функціонування парку.

VІІІ. Координація та контроль за виконанням Програми

Контролюють виконання Програми постійна комісія міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності громади та регуляторної політики та постійна комісія міської ради з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури.

КП «Ільїнський ярмарок» РМР як виконавець заходів Програми за необхідності розробляє пропозиції щодо внесення змін до неї, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування тощо.

Інформація про хід виконання Програми має заслуховуватися щороку на засіданні міської ради за підсумками року, наступному за звітним.

Додаток до Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024-2026 роки

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  завдань і заходів Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка

на 2024-2026 роки

| Пріоритет розвитку |  | Назва заходу | Джерело фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі по роках |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Утримання та забезпечення благоустрою парку, відновлення зелених насаджень |  | 1.1. Прибирання території парку (підмітання, збирання окремих предметів, прибирання сміття з урн, очищення снігу, сколювання льоду) | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 2 442,465 | 762,779 | 816,174 | 863,512 | Забезпечення благоустрою парку, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони парку |
|  |  | 1.2. Покіс трави |  | 1 148,903 | 358,801 | 383,917 | 406,185 |  |
|  |  | 1.3. Знесення та підрізка аварійних дерев |  | 373,022 | 116,494 | 124,649 | 131,879 |  |
|  |  | 1.4. Утримання клумб та оббивка бордюр |  | 337,318 | 105,344 | 112,718 | 119,256 |  |
|  |  | 1.5. Вивезення листя |  | 320,206 | 100,000 | 107,000 | 113,206 |  |
| Всього по пріоритету |  |  |  | 4 621,914 | 1 443,418 | 1 544,458 | 1 634,038 |  |
|  |  | 2.1. Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | кошти підприємства | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Збереження та підтримання в належному стані дитячих та спортивних майданчиків |
| Продовження додатку до Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Створення умов для відпочинку та дозвілля в парку |  | 2.2. Утримання туалету | кошти підприємства | 410,000 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | Створення належних санітарних умов для відпочинку відвідувачів парку |
|  |  | 2.3. Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі | кошти підприємства | 100,000 | 50,000 | 50,000 |  | Створення належних умов праці для працівників підприємства |
|  |  | 2.4. Придбання поливного інвентарю | кошти підприємства | 15,000 | 15,000 |  |  | Покращення матеріальної бази підприємства |
|  |  | 2.5. Придбання бензопили, бензокоси | кошти підприємства | 20,000 | 20,000 |  |  | Покращення матеріальної бази підприємства |
| Всього по пріоритету |  |  |  | 695,000 | 255,000 | 240,000 | 200,000 |  |
| Всього по програмі |  |  |  | 5 316,914 | 1 698,418 | 1 784,458 | 1 834,038 |  |
|  | в т.ч. | Бюджет Роменської міської територіальної громади |  | 4 621,914 | 1 443,418 | 1 544,458 | 1 634,038 |  |
|  |  | кошти підприємства |  | 695,000 | 255,000 | 240,000 | 200,000 |  |

Секретар міської ради						                                                                                          	В’ячеслав ГУБАРЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення Роменської міської ради

«Про затвердження Програми утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024-2026 роки»

Проєкт рішення розроблено відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою раціонального використання та збереження природно-заповідного фонду міста та комплексного утримання Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

Метою Програми є створення умов для проведення реконструкції архітектурно-ландшафтної інфраструктури парку за сучасними вимогами, його збереження і розвиток як центру відпочинку та пам’ятки садово-паркового мистецтва природно-заповідного фонду, організація привабливого природного середовища для спортивно-культурного дозвілля та відпочинку мешканців.

На 2024 рік Програмою передбачений обсяг фінансування за рахунок коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади в розмірі 1 443,418 тис. грн. за заходами:

1.1. Прибирання території парку (підмітання, збирання окремих предметів, прибирання сміття з урн, очищення снігу, сколювання льоду) - 762,779 тис. грн;

1.2. Покіс трави - 358,801 тис. грн;

1.3. Знесення та підрізка аварійних дерев - 116,494 тис. грн;

1.4. Утримання клумб та оббивка бордюр - 105,344 тис. грн;

1.5. Вивезення листя - 100,000 тис. грн.

За рахунок власних коштів підприємства Програмою передбачений обсяг фінансування на 2024 рік в розмірі 255,000 тис. грн. за заходами:

2.1. Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 50,000 тис. грн;

2.2. Утримання туалету – 120,000 тис. грн;

2.3. Капітальний  ремонт приміщення адміністративної будівлі – 50,000 тис. грн;

2.4. Придбання поливного інвентарю – 15,000 тис. грн;

2.5. Придбання бензопили, бензокоси – 20,000 тис. грн.

У зв’язку з необхідністю формування бюджету Роменської міської територіальної громади на 2024 рік просимо затвердити Програму утримання та розвитку Міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка на 2024-2026 роки, включивши в порядок денний шістдесят шостої сесії міської ради.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				                  Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                               Владислав СУХОДОЛЬСЬКИЙ