**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 17.01.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків»**  |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків» (додається).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків» залишити на контролі до повного його виконання.

**Розробник проєкту:** Олена ГРЕБЕНЮК, начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

**Пропозиції та зауваження**приймаються за телефоном 5-42-86 або на електронну адресу zhkg@romny-vk.gov.ua

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків»**

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради в 2022 році придбано покрівельного матеріалу (єврорубероїд Кромізол СХ-К-4,0 в кількості 2000 м2 . (200 рулонів), який був розподілений між підприємствами, які обслуговують житловий фонд:

* комунальному підприємству «Житло-Експлуатація» РМР» – 500 м2;
* приватному підприємству «Наш Дім» – 490 м2;
* приватному підприємству «Житло-Сервіс» – 530 м2;
* приватному підприємству «Марс» – 480 м2;

Станом на 01 січня 2024 року підприємствами використано покрівельного матеріалу для виконання ремонту покрівлі житлових будинків в наступних об’ємах:

* приватне підприємство «Наш Дім» – 490 м2;
* приватне підприємство «Житло-Сервіс» – 500 м2;
* приватне підприємство «Марс» – 470 м2;

Комунальним підприємством «Житло-Експлуатація» РМР» виконання ремонту покрівлі житлових будинків з використанням матеріалу Кромізол СХ-К-4,0 в 2023 році не проводились. Приватним підприємством «Наш Дім» наданий покрівельний матеріал використано в повному обсязі. Частина матеріалу, який не використаноприватним підприємством «Марс», в обсязі 10м2, передано комунальному підприємству «Житло-Експлуатація» РМР» відповідно до рішення сесії Роменської міської ради від 30 серпня 2023.

Матеріал, який не використано підприємствами (КП «Житло-Експлуатація» РМР», ПП «Житло-Сервіс»), зберігається в них на складі для закінчення робіт, які перенесено на 2024 рік, в наступних об’ємах:

* комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» РМР» – 500 м2;
* приватне підприємство «Житло-Сервіс» – 30 м2;

**Пропозиції**

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків» залишити на контролі до повного його виконання.

**Начальник управління житлово-**

**комунального господарства Роменської**

**міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

|  |  |
| --- | --- |
| **Керуючий справами виконкому** |  **Наталія МОСКАЛЕНКО** |