

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

**СІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **25.07.2024** | **Ромни** |  |

**Про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за підсумками 2023 року**

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Москаленко Н.В. про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022, за підсумками 2023 року (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 07.12.2022 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за підсумками 2023 року**

Рішенням Роменської міської ради від 07.12.2022 затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма).

Метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення громади в житлово-комунальних послугах належної якості, що відповідає встановленим нормативам та стандартам.

На виконання Програми у 2023 році затверджений обсяг фінансування у сумі 38 829,869 тис. грн. за рахунок коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади.

У 2023 році Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради згідно Програми використано 37 659,482 тис. грн. та здійснено такі заходи:

Розділ I «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій»:

придбано 1 150 кв. м. покрівельного матеріалу на суму 182,850 тис. грн;

проведено поточний ремонт туалету житлового будинку за адресою вул. Миколаївська, 3 в м. Ромни Сумської обл. на суму 26,000 тис. грн;

Розділ II «Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства»:

придбано 117 люків на суму 461,000 тис. грн;

проведено гідродинамічне очищення системи каналізації на суму 11,329 тис. грн;

проведено поточний ремонт артезіанської свердловини №4 за адресою: вул.Костюка, 60, м.Ромни, Роменський району, Сумської області на суму 363,249 тис. грн;

проведено обстеження технічного стану будівлі для об’єкту «Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області» на суму 21,796 тис. грн;

Розділ III «Організація благоустрою населених пунктів»:

вивезено стихійних сміттєзвалищ на суму 79,875 тис. грн;

отримано транспортні послуги на суму 182,012 тис. грн;

отримано послуги з облаштування, ремонту та розчищення водостоків, водопровідних і каналізаційних колекторів бульдозером вартістю 28,835 тис. грн;

розроблена схеми санітарної очистки населених пунктів Роменської міської територіальної громади (м. Ромни, с. Пустовійтівка, с. Рогинці) вартістю 95,000 тис. грн;

отримано послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць вартістю 1 949,296 тис. грн;

проведено поточний ремонт вуличного освітлення на суму 799,879 тис. грн;

проведено поточний ремонт підстанцій на суму 190,000 тис. грн;

використано електричну енергію для забезпечення вуличного освітлення на суму 1 207,387 тис. грн;

проведена позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників на суму 5,623 тис. грн;

отримано послуги з надання допуску на об’єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж на суму 41,680 тис. грн;

отримано послуги з технічного обслуговування світлофорних об’єктів на суму 19,731 тис. грн;

здійснено утримання квітників, клумб, газонів, скверів, а саме полив квітів, на суму 61,200 тис. грн;

здійснено знесення аварійних дерев та обпиловку гілок дерев на суму 289,983 тис. грн;

проведена гербіцидна обробка дерев та порослі на суму 98,659 тис. грн;

отримано послуги з відведення та таксації лісосік на території Пустовійтівського старостинського округу с. Вовківці (площа 4,0 га) та обрахунку матеріально-грошової оцінки лісосіки вартістю 28,251 тис. грн;

проведено поточний ремонт 4 автобусних зупинок на суму 69,791 тис. грн;

проведено поточний ремонт 7 ливневих каналізацій на суму 189,890 тис. грн;

проведено поточний ремонт 8 контейнерних майданчиків на суму 223,990 тис. грн;

проведено поточний ремонт 3 пам’ятників на суму 41,492 тис. грн;

проведено поточний ремонт 5 мостів на суму 60,797 тис. грн;

проведено поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі (фарбування) на суму 142,485 тис. грн;

проведено поточний ремонт малих архітектурних споруд на суму 38,235 тис. грн;

проведено поточний ремонт колесовідбійних брусів на суму 53,713 тис. грн;

проведено поточний ремонт 2 дитячих майданчиків на суму 39,798 тис. грн;

проведено поточний ремонт 3 в’їзних стел «Ромни» на суму 73,509 тис. грн;

проведено поточний ремонт фонтану в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області на суму 43,955 тис. грн;

проведено поточний ремонт пішохідних доріжок з встановленням лавочок та урн в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області на суму 98,586 тис. грн;

проведено поточний ремонт лежачих поліцейських по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області на суму 89,498 тис. грн;

встановлено 12 лавок, вартість послуг 23,178 тис. грн;

встановлено 2 дитячі майданчика по вул. Прокопенка в с. Житнє та по вул. Аптекарська, 14 в м. Ромни, вартість послуг 29,944 тис. грн;

проведено перевірку та обстеження водної акваторії на суму 41,487 тис. грн;

проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади на суму 1 111,221 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 14,244 тис. грн;

проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади) (дрібний) на суму 1 097,784 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 14,364 тис. грн;

нанесено 960,265 кв. м. та 36 км дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади на суму 508,825 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт цьому об’єкту на суму 6,390 тис. грн;

проведено поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області на суму 1 273,730 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 16,445 тис. грн;

проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній) на суму 7 244,130 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 90,442 тис. грн;

проведено поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Роменської міської територіальної громади на суму 3 777,777 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 49,245 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Полтавська в м. Ромни Сумської області» вартістю 27,625 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Героїв Роменщини в м. Ромни Сумської області» вартістю 22,428 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Соборна в м. Ромни Сумської області» вартістю 11,214 тис. грн;

розроблено проєкт «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Руденка в м. Ромни Сумської області» вартістю 8,900 тис. грн;

розроблена проєктна документація «Організація дорожнього руху з улаштуванням засобів заспокоєння в районі школи № 2 по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області» вартістю 8,900 тис. грн;

встановлено обладнання для регулювання дорожнього руху ("фігурка школяра") в м. Ромни Сумської області, вартість послуг 30,000 тис. грн;

проведено поточний ремонт дорожнього покриття площею 169 кв. м. по вул. Пригородська м. Ромни на суму 179,994 тис. грн;

проведено поточний ремонт дороги зі встановленням колесовідбійних брусів по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області на суму 25,990 тис. грн;

проведено поточний ремонт дороги зі встановленням лежачих поліцейських по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області на суму 159,993 тис. грн;

придбано 43 контейнери для сміття на суму 279,745 тис. грн;

придбано 33 садово-паркових лавок на суму 208,559 тис. грн;

придбано 15 урн для сміття на суму 30,000 тис. грн;

придбано 3 875 л паливно-мастильних матеріалів на суму 170,500 тис. грн;

придбано 76 дорожніх знаків на суму 84,259 тис. грн;

придбано посадковий матеріал (квіти) на суму 49,000 тис. грн;

погашено кредиторську заборгованість у сумі 22,000 тис. грн, яка утворилася станом на 01.01.2023 рік, за придбання саджанців дерев;

придбано господарчі товари, будівельні матеріали, інвентар та інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом на суму 275,852 тис. грн;

придбано 173,16 т солі на суму 1 155,687 тис. грн;

придбано 1 472 т піску на суму 635,021 тис. грн;

придбано 36 вуличних вазонів на суму 29,635 тис. грн;

придбано 10 од. обладнання для регулювання дорожнього руху ("фігурка школяра") на суму 176,000 тис. грн;

придбано 2 дитячі майданчика на суму 213,492 тис. грн;

придбано 2 дорожніх сферичних дзеркала на суму 7,800 тис. грн;

придбано 4 пам’ятні стели на суму 89,200 тис. грн;

отримано доступ до мережі Інтернет камер відео-спостереження на суму 68,400 тис. грн;

проведено поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів в м. Ромни Сумської області на суму 3 884,659 тис. грн та здійснено технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по цьому об’єкту на суму 48,170 тис. грн;

проведено аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування на суму 48,954 тис. грн;

проведено поточний ремонт та очищення 2 колодязів громадського користування на суму 55,641 тис. грн;

Розділ IV «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»:

проведено оцінку майна 6 нежитлових приміщень на суму 15,000 тис. грн;

виготовлено облікову документацію на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Духовне училище" ох. № 2955 по вул. Монастирська, 4 в м. Ромни Сумської області вартістю 42,875 тис. грн;

придбано будівельні матеріали (шифер, скло, цвяхи, гідробар’єр та ін.) для створення матеріального резерву на суму 299,750 тис. грн;

проведено поточно-аварійний ремонт даху нежитлової будівлі за адресою бул. Шевченка, 65 в м. Ромни Сумської обл. на суму 160,525 тис. грн;

придбано сканер вартістю 21,000 тис. грн;

проведено поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Аптекарській, 19 в м. Ромни Сумської області на суму 136,130 тис. грн;

Розділ V «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»

проведено експертне обстеження 14 пасажирських ліфтів на суму 99,000 тис. грн;

Розділ VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

погашено кредиторську заборгованість у сумі 99,385 тис. грн, яка утворилася станом на 01.01.2023 рік, за розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво дороги по вул. Береговій в м. Ромни»;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 14-А, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області на суму 925,004 тис. грн;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Соборна, 2, під'їзд 1 в м. Ромни Сумської області на суму 476,594 тис. грн;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Рятувальників, 67, під'їзди: 1, 2, 3, 4 в м. Ромни Сумської області на суму 608,382 тис. грн;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під'їзд 3 в м. Ромни Сумської області на суму 148,240 тис. грн;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 12-А, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області на суму 295,226 тис. грн;

погашено кредиторську заборгованість у сумі 44,321 тис. грн, яка утворилася станом на 01.01.2023 рік, за капітальний ремонт ліфтів по вул. Горького, 248 в м. Ромни Сумської області;

проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Калнишевського, 22, під'їзди: 1, 2, 3, 4 в м. Ромни Сумської області на суму 601,904 тис. грн;

виготовлено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку за адресою вул. Гостиннодвірська, 12 м. Ромни Сумська обл.» вартістю 79,388 тис. грн;

проведено капітальний ремонт світлофору по вул. Соборна на суму 425,495 тис. грн;

проведено капітальний ремонт світлофору по вул. Полтавська на суму 193,063 тис. грн;

розроблено кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської обл.» вартістю 50,000 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт покриття дороги О191305 Ромни-Талалаївка» вартістю 820,000 тис. грн;

проведено капітальний ремонт приміщення насосної станції 2-го підйому на Процівському водозаборі в м. Ромни Сумської області на суму 350,000 тис. грн;

розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області» вартістю 100,049 тис. грн;

Розділ VII «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»:

розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення за адресою вул. Петра Калнишевського, 34 м. Ромни Сумська обл.» вартістю 13,130 тис. грн;

Розділ VIII «Здійснення заходів із землеустрою»:

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки під місця поховання (вул. Франка, м. Ромни, Сумська область; цільове призначення: земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (землі рекреаційного призначення)) вартістю 10,000 тис. грн;

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки під місця поховання (вул. Дудіна, м. Ромни, Сумська область; цільове призначення: земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (землі рекреаційного призначення)) вартістю 10,000 тис. грн;

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки під місця поховання (вул. Київська, м. Ромни, Сумська область; цільове призначення: земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (землі рекреаційного призначення)) вартістю 10,000 тис. грн;

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1336 га (м. Ромни, вул. Аптекарська, 19) для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою подальшої передачі земельної ділянки в постійне користування вартістю 10,000 тис. грн;

виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок на земельні ділянки площею 12,7506 га (кадастровий номер 5924182300:02:007:0699) та площею 8,1017 га (кадастровий номер 5924182300:02:007:0714) вартістю 10,000 тис. грн;

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 15,0000 га на території Роменської міської територіальної громади за межами населених пунктів в межах Рогинського старостинського округу із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» для подальшої передачі сформованої земельної ділянки в постійне користування вартістю 10,000 тис. грн;

розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 11,9910 га на території Роменської міської територіальної громади за межами населених пунктів в межах Рогинського старостинського округу із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» вартістю 10,000 тис. грн;

Розділ IX «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:

придбано 54 контейнери для сміття на суму 370,642 тис. грн;

придбано 23 контейнерів-сіток для пластику на суму 105,400 тис. грн;

придбано 24 урн для сміття на суму 50,000 тис. грн;

погашено кредиторську заборгованість у сумі 114,499 тис. грн, яка утворилася станом на 01.01.2023 рік, за придбання 25 контейнерів;

Розділ X «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»:

отримано послуги бульдозера з ущільнення побутового сміття на полігоні твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостинського округу на суму 99,900 тис. грн;

отримано послуги з впорядкування полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостинського округу на суму 38,610 тис. грн;

Розділ XI «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»:

проведено поточний ремонт Алеї Слави зі встановленням пам’ятних стел в м. Ромни Сумської області вартістю 189,772 тис. грн.

Економія коштів по Програмі у зв’язку з воєнним станом склала 1 170,387 тис. грн, в тому числі не використані кошти по заходах:

послуги зі встановлення пам'ятних стел – 30,000 тис. грн;

проведення інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту "Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області" – 27,433 тис. грн;

проведення інженерно-геологічних вишукувань для об'єкту "Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області" – 25,470 тис. грн;

будівництво газопровода с. Горове Роменського району Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) – 100,000 тис. грн.

Враховуючи те, що Програма є діючою та актуальною, пропонуємо залишити її на контролі.

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради                   Олена ГРЕБЕНЮК**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**