

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

**СІМДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **28.08.2024** | **Ромни** |  |

**Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести такі зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 (далі – Програма):

1) викласти Паспорт Програми у такій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметри** | **Зміст** |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, бюджет Роменської міської територіальної громади |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 135 579,518 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету Роменської міської територіальної громади | 116 794,576 тис. грн |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 0,0 тис. грн |
| 7.3. | коштів інших джерел | 18 784,942 тис. грн |

2) викласти таблицю «Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» розділу 6 Програми у такій редакції:

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років | | | Усього витрат на виконання програми |
| 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Обсяг ресурсів усього:  у тому числі | 38 768,579 | 51 258,219 | 45 552,720 | 135 579,518 |
| Бюджет Роменської міської територіальної громади | 38 768,579 | 32 473,277 | 45 552,720 | 116 794,576 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 18 784,942 | 0 | 18 784,942 |

3) викласти підпункт 1.7 «Послуги з розробки «Розрахунку норм утворення побутових відходів Роменської міської територіальної громади»» пункту 1 «Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку» розділу ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1. Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання  вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку | 1.7. Послуги з розробки «Розрахунку норм утворення побутових відходів Роменської міської територіальної громади» |  | 50,000 |  | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Ромен-ської МТГ | Забезпе-чення чистоти території громади |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

4) викласти підпункти 4.6 «Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі)» та 4.7 «Поточний ремонт малих архітектурних споруд» пункту 4 «Проведення поточного ремонту та утримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин» розділу ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 4. Проведення поточного ремонту та утримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин | 4.6. Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі | 142,485 | 32,989 | 149,800 | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Роменської МТГ | Збереження та підтримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин |
| 4.7. Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 49,500 | 46,512 | 52,965 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

5) викласти підпункт 6.23 «Послуги зі встановлення дорожніх знаків» пункту 6 «Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів» розділу ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів | 6.23. Послуги зі встановлення дорожніх знаків |  | 90,000 |  | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення дорожньо-транспортної мережі |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

6) викласти підпункти 7.5 «Придбання дорожніх знаків» та 7.20 «Придбання пам’ятних стел» пункту 7 «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення благоустрою громади» розділу ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 7. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення благоустрою громади | 7.5. Придбання дорожніх знаків | 84,260 | 90,000 | 85,600 | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Роменської МТГ | Покращення благоустрою громади |
| 7.20. Придбання пам’ятних стел | 89,200 | 89,200 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

7) доповнити пункт 2 «Забезпечення капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства» розділу VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» підпунктом 2.28:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | **Джерело фінансування** |
| **2024 рік** |
| 2.28. Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Калнишевського в м. Ромни Сумської області | 40,000 | Бюджет Роменської МТГ |
| 4 128,366 | Інші джерела |

8) викласти підпункт 1.2 «Нове будівництво модульної котельні по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області» пункту 1 «Забезпечення будівництва об’єктів житлово-комунального господарства» розділу VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1. Забезпечення будівництва об’єктів житлово-комунального господарства | 1.2. Нове будівництво модульної котельні по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області |  |  |  | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

9) викласти підпункти 3.3 «Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостату з наступною технічною рекультивацією (виготовлення проектно-кошторисної документації)» та 3.4 «Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області» пункту 3 «Забезпечення реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства» розділу VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 3. Забезпечення реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства | 3.3. Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостату з наступною технічною рекультивацією (виготовлення проектно-кошторисної документації) |  |  |  | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади |
| Продовження таблиці | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 3.4. Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області |  | 200,000 |  |  |  | Бюджет Роменської МТГ |  |
|  | 2400,000 |  |  | Інші джерела |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

10) викласти підпункт 1.8 «Послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» пункту 1 «Забезпечення ефективного використання землі на території громади та підвищення цінності земельних ресурсів» розділу VIII «Здійснення заходів із землеустрою» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | **Відповідальні за виконання** | **Строки виконання** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1. Забезпечення ефективного використання землі на території громади та підвищення цінності земельних ресурсів | 1.8. Послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок |  | 30,000 | 35,570 | УЖКГ РМР | 2023 –  2025  роки | Бюджет Роменської МТГ | Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

11) доповнити пункт 1 «Забезпечення ефективного використання землі на території громади та підвищення цінності земельних ресурсів» розділу VIII «Здійснення заходів із землеустрою» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» підпунктами 1.9, 1.10:

|  |  |
| --- | --- |
| **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** |
| **2024 рік** |
| 1.9. Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Огнівщина», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва» | 49,000 |
| 1.10. Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Пивний ліс», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 20,000 |

12) доповнити пункт 1 «Придбання предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» розділу XIII «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» додатку «Перелік завдань і заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-25 роки» підпунктами 1.2, 1.3, 1.4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | **Джерело фінансування** |
| **2024 рік** |
| 1.2. Придбання мережевих насосів (насоси 4/80х, насоси 4/100х, насоси 4/200х, насоси F32/200) | 59,475 | Бюджет Роменської МТГ |
| 237,901 | Інші джерела |
| 1.3. Придбання котлів з газовим пальником (Водогрійний котел 3000 кВт у комплекті з газовим пальником двоступеневим модульованим, водогрійний котел 630 кВт у комплекті з газовим пальником двоступеневим модульованим) | 703,339 | Бюджет Роменської МТГ |
| 2 813,355 | Інші джерела |
| 1.4. Придбання труб сталевих попередньо ізольованих спіненим поліуретаном (труби 219/315, 159/250, 133/225) | 2 301,330 | Бюджет Роменської МТГ |
| 9 205,320 | Інші джерела |

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення Роменської міської ради**

**«Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»,**

**затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022**

Проєкт рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма).

Рішення передбачає внесення таких змін до Програми щодо заходів та обсягів фінансування:

1. Зміна Паспорту Програми у частині загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, на 20 644,047 тис. грн (1 859,105 тис. грн – кошти Бюджету Роменської МТГ, 18 784,942 тис. грн – кошти інших джерел). Загальний обсяг фінансових ресурсів збільшився з 114 935,471 тис. грн на 135 579,518 тис. грн.

2. Зміна заходів Програми та обсягів фінансування у 2024 році за такими розділами у відповідних підпунктах:

розділ ІІІ «Організація благоустрою населених пунктів»:

1.7. «Послуги з розробки «Розрахунку норм утворення побутових відходів Роменської міської територіальної громади»» зменшення на 10,000 тис. грн (з 60,000 тис. грн на 50,000 тис. грн);

4.6. «Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі» збільшення на 2,989 тис. грн (з 30,000 тис. грн на 32,989 тис. грн);

4.7. «Поточний ремонт малих архітектурних споруд» зменшення на 2,988 тис. грн (з 49,500 тис. грн на 46,512 тис. грн);

6.23. «Послуги зі встановлення дорожніх знаків» збільшення на 40,000 тис. грн (з 50,000 тис. грн на 90,000 тис. грн);

7.5. «Придбання дорожніх знаків» збільшення на 60,000 тис. грн (з 30,000 тис. грн на 90,000 тис. грн);

7.20. «Придбання пам’ятних стел» збільшення на 89,200 тис. грн (з 0,000 тис. грн на 89,200 тис грн);

розділ VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

1.2. «Нове будівництво модульної котельні по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області» зменшення на 1 000,000 тис. грн, тобто у повній сумі;

додається підпункт 2.28. «Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Калнишевського в м. Ромни Сумської області» з обсягом фінансування 4 168,366 тис. грн (кошти Бюджету Роменської МТГ – 40,000 тис. грн, кошти інших джерел (ПАТ «Укрнафта») – 3 000,000 тис. грн, інші – 1 128,366 тис. грн);

3.3. «Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостату з наступною технічною рекультивацією (виготовлення проектно-кошторисної документації)» зменшення на 450,000 тис. грн, тобто у повній сумі;

3.4. «Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області» зменшення на 40,000 тис. грн за рахунок коштів Бюджету Роменської МТГ (з 240,000 тис. грн на 200,000 тис. грн) та збільшення на 2 400,000 тис. грн за рахунок коштів інших джерел (ПАТ «Укрнафта»), загальний обсяг фінансування становитиме 2 600,000 тис. грн;

розділ VIII «Здійснення заходів із землеустрою»:

1.8. «Послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» зменшення на 3,240 тис. грн (з 33,240 тис. грн на 30,000 тис. грн);

додається підпункт 1.9. «Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Огнівщина», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва»» з обсягом фінансування 49,000 тис. грн;

додається підпункт 1.10. «Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Пивний ліс», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва» з обсягом фінансування 20,000 тис. грн;

розділ XIII «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»:

додається підпункт 1.2. «Придбання мережевих насосів (насоси 4/80х, насоси 4/100х, насоси 4/200х, насоси F32/200)» з обсягом фінансування 297,376 тис. грн (кошти Бюджету Роменської МТГ – 59,475 тис. грн, кошти інших джерел (ЮНІСЕФ) – 237,901 тис. грн);

додається підпункт 1.3. «Придбання котлів з газовим пальником (Водогрійний котел 3000 кВт у комплекті з газовим пальником двоступеневим модульованим, водогрійний котел 630 кВт у комплекті з газовим пальником двоступеневим модульованим)» з обсягом фінансування 3 516,694 тис. грн (кошти Бюджету Роменської МТГ – 703,339 тис. грн, кошти інших джерел (ЮНІСЕФ) – 2 813,355 тис. грн);

додається підпункт 1.4. «Придбання труб сталевих попередньо ізольованих спіненим поліуретаном (труби 219/315, 159/250, 133/225)» з обсягом фінансування 11 506,650 тис. грн (кошти Бюджету Роменської МТГ – 2 301,330 тис. грн, кошти інших джерел (ЮНІСЕФ) – 9 205,320 тис. грн).

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**