

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

**ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27.11.2024** | **Ромни** |  |

**Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення умов для ефективного функціонування житлово-комунального господарства громади і оперативного вирішення проблем у галузі

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

Внести такі зміни до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 (далі – Програма):

1) викласти Паспорт Програми у такій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметри** | **Зміст** |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Роменська міська рада |
| 2. | Підстави для розроблення програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, бюджет Роменської міської територіальної громади |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 140 693,899 тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету Роменської міської територіальної громади | 121 908,957 тис. грн |
| 7.2. | коштів державного бюджету | 0,0 тис. грн |
| 7.3. | коштів інших джерел | 18 784,942 тис. грн |

2) викласти таблицю «Ресурсне забезпечення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» розділу 6 Програми у такій редакції:

тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які планується залучити на виконання програми | В розрізі років | | | Усього витрат на виконання програми |
| 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Обсяг ресурсів усього:  у тому числі | 38 768,579 | 48 618,368 | 53 306,952 | 140 693,899 |
| Бюджет Роменської міської територіальної громади | 38 768,579 | 29 833,426 | 53 306,952 | 121 908,957 |
| Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 18 784,942 | 0 | 18 784,942 |

3) викласти Додаток «Перелік завдань і заходів Програмиреформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки»у новій редакції, що додається.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

|  |
| --- |
| **Додаток**  **до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства  Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки** |

**ПЕРЕЛІК завдань і заходів Програми****реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки** (у новій редакції)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | | | **Зміст заходів Програми з виконання завдання** | | | | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн** | | | | | | | | | | | | | **Відповідальні за виконання** | | | **Строки виконання** | | | | | **Джерело фінансування** | | **Очікуваний результат виконання заходу** | | |
| **2023 рік** | | **2024 рік** | | | | | **2025 рік** | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | |
| I. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Придбання предметів і матеріалів, необхідних для експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду | | | | 1.1. Придбання покрівельного матеріалу (єврорубероїду) | | | | 182,850 | 198,240 | | | | | 282,704 | | | | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | | | | Бюджет Роменської МТГ | | Забезпечення стабільного функціонування житлового фонду | |
| 1.2. Придбання люків | | | |  | 80,000 | | | | | 160,628 | | | | | | |
| 1.3. Придбання цементу | | | |  | 8,736 | | | | |  | | | | | | |
| 2. Забезпечення безпечної експлуатації житлових будинків | | | | 2.1. Поточний ремонт туалету житлового будинку за адресою вул. Миколаївська, 3 в м. Ромни Сумської обл. | | | | 26,000 |  | | | | |  | | | | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | | | | Бюджет Роменської МТГ | | Забезпечення стабільного функціонування житлового фонду | |
| 2.2. Поточний ремонт покрівлі (улаштування металевих коньків) житлового будинку по вул. Покровський узвіз, 4 | | | |  | 34,597 | | | | |  | | | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | 9 | |
|  | | | | 2.3. Поточний ремонт покрівлі (улаштування металевих коньків) житлового будинку по вул. Соборна, 34 | | | |  | 25,155 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |
| 3. Оформлення права власності на житлові приміщення | | | | 3.1. Послуги із поточної інвентаризації та виготовлення техдокументації | | | |  |  | | | | | 37,500 | | | | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | | | | Бюджет Роменської МТГ | | Забезпечення стабільного функціонування житлового фонду | |
| Усього за розділом | | | | | | | | 208,850 | 346,728 | | | | | 480,832 | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |
| II. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | | | | 1.1. Придбання люків | | | | 487,000 | 196,560 | | | | | 300,000 | | | | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | | | | Бюджет Роменської МТГ | | Підвищення експлуатаційних властивостей водопровідно-каналізаційного господарства і утримання його у належному стані | |
| 1.2. Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації | | | | 40,000 | 40,000 | | | | | 45,600 | | | | | | |
| 1.3. Поточний ремонт артезіанської свердловини №4 за адресою: вул.Костюка, 60, м.Ромни, Роменський району, Сумської області | | | | 363,249 |  | | | | |  | | | | | | |
| 1.4. Проведення обстеження технічного стану будівлі для об’єкту «Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області» | | | | 21,796 |  | | | | |  | | | | | | |
| 1.5. Геофізичні дослідження в свердловині № 3 на Процівському водозаборі по вул. Костюка, 60 в м. Ромни | | | |  | 150,000 | | | | |  | | | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | 9 | |
|  | | | | Сумської області | | | |  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | 1.6. Придбання цементу | | | |  | 19,992 | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |
| Усього за розділом | | | | | | | | 912,045 | 406,552 | | | | | 345,600 | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | |
| III. Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання  вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку | | | | 1.1. Вивезення стихійних сміттєзвалищ | | | | 80,000 | | | | 97,313 | | | 98,640 | | | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | | Бюджет Роменської МТГ | | | Забезпечення чистоти території громади | | |
| 1.2. Транспортні послуги | | | | 182,150 | | | | 98,784 | | | 99,600 | | | | | |
| 1.3. Послуги з облаштування, ремонту та розчищення водостоків, водопровідних і каналізаційних колекторів бульдозером | | | | 28,835 | | | |  | | |  | | | | | |
| 1.4. Розробка схеми санітарної очистки населених пунктів Роменської міської територіальної громади | | | | 95,000 | | | |  | | |  | | | | | |
| 1.5. Послуги з обстеження прибережно-захисних смуг поверхневих водних об’єктів | | | |  | | | | 9,430 | | | 10,269 | | | | | |
| 1.6. Послуги з розробки «Розрахунку норм утворення побутових відходів Роменської міської територіальної громади» | | | |  | | | | 50,000 | | |  | | | | | |
|  | | | | 2.1. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць | | | | 1 949,612 | | | | 1 500,000 | | | | 2 000,000 | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2.2. Поточний ремонт вуличного освітлення | | | | 800,000 | | | | 550,100 | | | | 800,000 | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
| 2. Забезпечення функціонування та утримання мереж зовнішнього освітлення громади | | | | 2.3. Поточний ремонт підстанцій | | | | 190,000 | | | | 149,900 | | | | | 180,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Підвищення рівня освітленості громади, утримання систем освітлення  вулиць, громадських місць і світлофорів в  належному стані | | |
| 2.4. Оплата електроенергії вуличного освітлення | | | | 1 207,398 | | | | 3 317,441 | | | | | 5 116,122 | | | |
| 2.5. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників | | | | 7,319 | | | | 9,780 | | | | | 8,051 | | | |
| 2.6. Послуги з надання допуску на об’єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж | | | | 41,680 | | | | 48,000 | | | | | 48,000 | | | |
| 2.7. Послуги з технічного обслуговування світлофорних об’єктів | | | | 19,950 | | | | 46,000 | | | | | 20,000 | | | |
| 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | | | | 3.1. Покіс трави | | | |  | | | |  | | | | | 99,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Покращення зовнішнього вигляду зелених зон населених пунктів громади | | |
| 3.2. Утримання квітників, клумб, газонів, скверів | | | | 61,200 | | | |  | | | | | 91,200 | | | |
| 3.3. Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев | | | | 289,983 | | | |  | | | | | 1 200,000 | | | |
| 3.4. Послуги з гербіцидної обробки дерев та порослі | | | | 98,660 | | | | 75,634 | | | | | 99,000 | | | |
| 3.5. Послуги з відведення та таксації лісосік на території Пустовійтівського старостинського округу с. Вовківці (площа 4,0 га) та обрахунку матеріально-грошової оцінки лісосіки | | | | 28,251 | | | |  | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
| 4. Проведення поточного ремонту та утримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин | | | | 4.1. Поточний ремонт автобусних зупинок | | | | 70,000 | | | | 85,193 | | | | | 300,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Збереження та підтримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин | | |
| 4.2. Поточний ремонт ливневих каналізацій | | | | 190,000 | | | | 188,924 | | | | | 190,000 | | | |
| 4.3. Поточний ремонт контейнерних майданчиків | | | | 224,000 | | | | 100,000 | | | | | 300,000 | | | |
| 4.4. Поточний ремонт пам’ятників | | | | 41,549 | | | |  | | | | | 500,000 | | | |
| 4.5. Поточний ремонт мостів | | | | 80,000 | | | | 24,429 | | | | | 100,000 | | | |
| 4.6. Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі | | | | 142,485 | | | | 32,989 | | | | | 200,000 | | | |
| 4.7. Поточний ремонт малих архітектурних споруд | | | | 49,500 | | | | 31,408 | | | | | 100,000 | | | |
| 4.8. Поточний ремонт колесовідбійних брусів | | | | 53,713 | | | | 81,600 | | | | | 220,000 | | | |
| 4.9. Поточний ремонт дитячих майданчиків | | | | 39,798 | | | | 20,000 | | | | | 150,000 | | | |
| 4.10. Поточний ремонт в’їзних стел | | | | 73,510 | | | |  | | | | | 100,000 | | | |
| 4.11. Поточний ремонт фонтану в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області | | | | 43,956 | | | | 24,121 | | | | | 100,000 | | | |
| 4.12. Поточний ремонт пішохідних доріжок з встановленням лавочок та урн в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області | | | | 98,587 | | | |  | | | | | 45,600 | | | |
| 4.13. Поточний ремонт лежачих поліцейських | | | | 89,499 | | | |  | | | | | 100,000 | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | 4.14. Послуги зі встановлення лавок та урн | | | | 28,436 | | | |  | | | | | 38,400 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 4.15. Послуги зі встановлення дитячих майданчиків | | | | 30,160 | | | |  | | | | | 96,000 | | | |
| 4.16. Послуги зі встановлення пам’ятних стел | | | | 30,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 4.17. Послуги зі встановлення вазонів для квітів та укладання плитки біля пам’ятних стел по бульвару Шевченка | | | |  | | | | 53,500 | | | | | 99,000 | | | |
| 4.18. Поточний ремонт прилеглої території до пам'ятника голодомору по вул. Залізнична, 143 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | | 14,119 | | | | |  | | | |
| 5. Забезпечення утримання в належному стані водної акваторії місця масового відпочинку | | | | 5.1. Перевірка та обстеження водної акваторії | | | | 41,487 | | | | 42,923 | | | | | 62,201 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Забезпечення безпечного перебування у місцях масового відпочинку на воді | | |
| 6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів громади для безпечного руху транспорту та пішоходів | | | | 6.1. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади | | | | 1 111,221 | | | |  | | | | |  | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Покращення дорожньо-транспортної мережі | | |
| 6.2. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади» | | | | 14,245 | | | |  | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | 6.3. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади) (дрібний) | | | | 1 097,785 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.4. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (дрібний)» | | | | 14,364 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.5. Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади | | | | 508,826 | | | |  | | | | | 1 800,000 | | | |
| 6.6. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади» | | | | 6,390 | | | |  | | | | | 36,734 | | | |
| 6.7. Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області | | | | 1 273,731 | | | |  | | | | | 2 000,000 | | | |
| 6.8. Технічний нагляд за виконанням будівельно- | | | | 16,445 | | | |  | | | | | 40,816 | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.9. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній) | | | | 7244,130 | | | | 522,125 | | | | | 3 500,000 | | | |
| 6.10. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній)» | | | | 90,442 | | | | 6,515 | | | | | 163,265 | | | |
| 6.11. Поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Роменської міської територіальної громади | | | | 3 777,778 | | | | 3 829,863 | | | | |  | | | |
| 6.12. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Роменської міської територіальної | | | | 49,246 | | | | 47,462 | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | громади» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.13. Послуги по розробці проєктів «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиць» | | | |  | | | | 90,000 | | | | | 60,000 | | | |
| 6.14. Послуги по розробці проєкту «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Полтавська в м. Ромни Сумської області» | | | | 27,625 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.15. Послуги по розробці проєкту «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Героїв Роменщини в м. Ромни Сумської області» | | | | 22,428 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.16. Послуги по розробці проєкту «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Соборна в м. Ромни Сумської області» | | | | 11,214 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.17. Послуги по розробці проєкту «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиці Руденка в м. Ромни Сумської області» | | | | 8,900 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.18. Розробка проектної документації «Організація | | | | 8,900 | | | |  | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | дорожнього руху з улаштуванням засобів заспокоєння в районі школи № 2 по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.19. Послуги зі встановлення обладнання для регулювання дорожнього руху ("фігурка школяра") в м. Ромни Сумської області | | | | 30,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.20. Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Пригородська м. Ромни | | | | 180,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.21. Поточний ремонт дороги зі встановленням колесовідбійних брусів по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області | | | | 25,990 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.22. Поточний ремонт дороги зі встановленням лежачих поліцейських по вул. Соборна в м. Ромни Сумської області | | | | 160,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.23. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади | | | |  | | | | 1 948,892 | | | | | 3 200,000 | | | |
| 6.24. Технічний нагляд за виконанням будівельно- | | | |  | | | | 31,610 | | | | | 142,857 | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | монтажних робіт по об’єкту: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.25. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 6.26. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Полтавській в | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | м. Ромни Сумської області)» | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 6.27. Послуги зі встановлення дорожніх знаків | | | |  | | | | 99,500 | | | | | 44,800 | | | |
| 6.28. Послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи | | | |  | | | | 30,292 | | | | |  | | | |
| 7. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення благоустрою громади | | | | 7.1. Придбання контейнерів для сміття | | | | 279,745 | | | |  | | | | | 304,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025 роки | | | Бюджет Роменсь кої МТГ | | | | Покращення благоустрою громади | | |
| 7.2. Придбання садово-паркових лавок | | | | 208,559 | | | |  | | | | | 252,800 | | | |
| 7.3. Придбання урн для сміття | | | | 30,000 | | | |  | | | | | 80,000 | | | |
| 7.4. Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | 170,500 | | | | 299,381 | | | | | 291,443 | | | |
| 7.5. Придбання дорожніх знаків | | | | 84,260 | | | | 90,000 | | | | | 96,000 | | | |
| 7.6. Придбання посадкового матеріалу | | | | 59,200 | | | | 97,200 | | | | | 99,550 | | | |
| 7.7. Придбання декоративних зелених насаджень | | | | 22,000 | | | |  | | | | | 98,000 | | | |
| 7.8. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | | | | 5,345 | | | | 107,854 | | | | | 300,000 | | | |
| 7.9. Придбання вапна | | | | 32,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 7.10. Придбання фарби | | | | 99,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 7.11. Придбання інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | | | | 20,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
|  | | | | 7.12. Придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом | | | | 97,100 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 7.13. Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом | | | | 22,816 | | | |  | | | | |  | | | |
| 7.14. Придбання солі | | | | 1 155,687 | | | | 1 024,000 | | | | | 1 204,000 | | | |
| 7.15. Придбання піску | | | | 635,021 | | | | 654,999 | | | | | 697,200 | | | |
| 7.16. Придбання вуличних вазонів | | | | 30,000 | | | |  | | | | | 50,000 | | | |
| 7.17. Придбання обладнання для регулювання дорожнього руху («фігурка школяра») | | | | 176,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 7.18. Придбання дитячих майданчиків | | | | 214,500 | | | |  | | | | | 400,000 | | | |
| 7.19. Придбання дорожніх сферичних дзеркал | | | | 8,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 7.20. Придбання пам’ятних стел | | | | 89,200 | | | | 89,200 | | | | |  | | | |
| 7.21. Придбання щебеню і щебенево-піщаної суміші | | | |  | | | | 1 847,940 | | | | | 2 020,000 | | | |
| 7.22. Придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин | | | |  | | | |  | | | | | 40,000 | | | |
| 8. Забезпечення безпеки громадян | | | | 8.1. Послуга доступу до мережі Інтернет камер відео-спостереження | | | | 75,240 | | | |  | | | | |  | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Поліпшення безпеки громадян | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | |
| 9. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | | | | 9.1. Вилов бродячих тварин | | | |  | | | |  | | | | | 400,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Зменшення чисельності безпритульних тварин | | |
| 9.2. Стерилізація безпритульних тварин | | | |  | | | |  | | | | | 300,000 | | | |
| 10. Забезпечення належного рівня благоустрою біля житлового фонду  громади | | | | 10.1. Поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів в м. Ромни Сумської області | | | | 3 884,659 | | | |  | | | | | 6 000,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Покращення стану внутрішньо- квартальних проїзних доріг | | |
| 10.2. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в м. Ромни Сумської області» | | | | 48,170 | | | |  | | | | | 122,446 | | | |
| 11. Забезпечення відповідності води в колодязях громадського користування нормам якості | | | | 11.1. Аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування | | | | 48,955 | | | | 48,995 | | | | | 53,356 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Покращення якості води в колодязях громадського користування | | |
| 11.2. Послуги з поточного ремонту та очищення колодязів громадського користування | | | | 100,000 | | | | 71,774 | | | | | 100,000 | | | |
| Усього за розділом | | | | | | | | 29 682,335 | | | | 17 589,190 | | | | | 36 468,350 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| IV. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю | | | | 1.1. Проведення оцінки майна - нежитлових приміщень | | | | 15,000 | | | | 30,000 | | | | | 30,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | Забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності | | |
| 1.2. Виготовлення облікової документації на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Духовне училище" ох. № 2955 по вул. Монастирська, 4 в м. Ромни | | | | 42,875 | | | |  | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | Сумської області | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| 1.3. Придбання матеріалів для створення матеріального резерву | | | | 300,000 | | | | 32,648 | | | | |  | | | |
| 1.4. Поточно-аварійний ремонт даху нежитлової будівлі за адресою бул. Шевченка, 65 в м. Ромни Сумської обл. | | | | 160,525 | | | |  | | | | |  | | | |
| 1.5. Придбання комп’ютерної та офісної техніки | | | | 21,000 | | | |  | | | | | 60,000 | | | |
| 1.6. Поточний ремонт фасаду адміністративної будівлі по вул. Аптекарській, 19 в м. Ромни Сумської області | | | | 140,000 | | | |  | | | | |  | | | |
| 1.7. Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | |  | | | | 249,577 | | | | | 170,690 | | | |
| 1.8. Проведення перевірки інформації про наявність або відсутність заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки | | | |  | | | | 6,020 | | | | | 24,080 | | | |
| Усього за розділом | | | | | | | | 679,400 | | | | 318,245 | | | | | 284,770 | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| V. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його у належному стані | | | | | 1.1. Експертне обстеження пасажирських ліфтів | | 99,000 | | | | | | 18,664 | | | | | 72,000 | | | | УЖКГ РМР | | | 2023-2025 роки | | | | | Бюджет Роменської МТГ | | | Забезпечення надійності та безпечної експлуатації ліфтового господарства |
| 1.2. Кінцева (остаточна) перевірка ліфтів | | 18,000 | | | | | | 40,000 | | | | |  | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
| Усього за розділом | | | | | | | | 117,000 | | | | 58,664 | | | | | 72,000 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| VI. Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення будівництва об’єктів житлово-комунального господарства | | | | 1.1. Будівництво дороги по вул. Береговій в м. Ромни (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | | 99,385 | | | |  | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади | | |
| 1.2. Нове будівництво модульної котельні по вул. Гостиннодвірська в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 1.3. Нове будівництво каналізаційного самопливного колектора від вул. Залізнична, 127 Г до вул. Дудіна, 45 Г в місті Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | |  | | | | 539,996 | | | | | 540,000 | | |
| 2. Забезпечення капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства | | | | 2.1. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 14-А, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області | | | | 948,339 | | | |  | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади | | |
| 2.2. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Соборна, 2, під'їзд 1 в м. Ромни Сумської області | | | | 494,240 | | | |  | | | | |  | | |
| 2.3. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Рятувальників, 67, під'їзди: 1, 2, 3, 4 в м. Ромни Сумської області | | | | 608,382 | | | |  | | | | |  | | |
| 2.4. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під'їзд 3 в м. Ромни Сумської області | | | | 148,240 | | | |  | | | | |  | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | | 2.5. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гостиннодвірська, 12-А, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області | | | | 295,227 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2.6. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Горького, 248 в м. Ромни Сумської області | | | | 44,322 | | |  | | | | | |  | | |
| 2.7. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Калнишевського, 22, під'їзди: 1, 2, 3, 4 в м. Ромни Сумської області | | | | 614,954 | | |  | | | | | |  | | |
| 2.8. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гетьмана Мазепи, 71, під’їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 2.9. Капітальний ремонт ліфта по вул. Коржівській, 65, під’їзд 4 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | 189,749 | | | | | |  | | |
| 2.10. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Героїв Роменщини, 248 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | 1 729,675 | | | | | |  | | |
| 2.11. Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Рятувальників, 57 | | | |  | | | 149,208 | | | | | | 2 317,957 | | |
| 2.12. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під’їзди: 1, 2, 4 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | |  | | | | | | 1 320,000 | | |
| 2.13. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Свободи, 2, | | | |  | | |  | | | | | | 1 320,000 | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | | під’їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2.14. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гетьмана Мазепи, 51А, під’їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | |  | | | | | | 1 320,000 | | |
| 2.15. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Калнишевського, 34, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | |  | | | | | | 880,000 | | |
| 2.16. Капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків | | | | 79,388 | | | 45,240 | | | | | | 3 330,000 | | |
| 2.17. Капітальний ремонт світлофору по вул. Соборна | | | | 425,495 | | |  | | | | | |  | | |
| 2.18. Капітальний ремонт світлофору по вул. Полтавська | | | | 193,063 | | |  | | | | | |  | | |
| 2.19. Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської обл. (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | | 50,000 | | |  | | | | | |  | | |
| 2.20. Капітальний ремонт покриття дороги О191305 Ромни-Талалаївка (виготов-лення проектно-кошторисної документації) | | | | 820,000 | | |  | | | | | |  | | |
| 2.21. Капітальний ремонт приміщення насосної станції 2-го підйому на Процівському водозаборі в м. Ромни | | | | 350,000 | | |  | | | | | |  | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | | Сумської області | | | |  | | |  | | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | 2023 –  2025  роки | | | Бюджет Роменсь кої МТГ | | | | |  | | |
| 2.22. Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання житлових будинків | | | |  | | | 11,214 | | | | | | 319,243 | | |
| 2.23. Капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків | | | |  | | | 34,168 | | | | | | 1 128,000 | | |
| 2.24. Капітальний ремонт вимощення житлових будинків | | | |  | | | 1 017,234 | | | | | |  | | |
| 2.25. Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Калнишевського в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | 189,734 | | | | | |  | | |
| 2.26. Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської обл. | | | |  | | | 2 095,172 | | | | | |  | | |
| 2.27. Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 3 на Процівському водозаборі по вул. Костюка, 60 в м. Ромни Сумської області (буріння нової з тампонажем існуючої) (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | |  | | | 300,000 | | | | | | 1 320,000 | | |
| 2.28. Капітальний ремонт теплової мережі по вул. Калнишевського в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | 40,000 | | | | | |  | | |
|  | | | 4 128,366 | | | | | |  | | | Інші джерела | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | | 2.29. Капітальний ремонт ліфта по вул. Героїв Роменщини, 248 А, під’їзд: 1 в м. Ромни Сумської області | | | |  | | |  | | | | | | 440,000 | | |  | | |  | | | Бюджет Роменсь кої МТГ | | | | |  | | |
| 3. Забезпечення реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства | | | | 3.1. Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | | 100,049 | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури громади | | |
| 3.2. Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 3.3. Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостату з наступною технічною рекультивацією (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | |  | | |  | | | | | | 450,000 | | |
| 3.4. Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області | | | |  | | | 2 400,000 | | | | | |  | | | Інші джерела | | | | |
| 3.5. Реконструкція котельні за адресою: м. Ромни, вул. Монастирська із встановленням модульної котельні по вул. Гостиннодвірська | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | | 3.6. Реконструкція котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Рятувальників | | | |  | | | 700,000 | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 3.7. Реконструкція котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Аптекарська | | | |  | | | 600,000 | | | | | |  | | |
| 3.8. Розробка та надання технічних умов на «Реконструкція котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Рятувальників» | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 3.9. Розробка та надання технічних умов на «Реконструкція котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Аптекарська» | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 3.10. Реконструкція частини нежитлового приміщення (амбулаторії) під гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб по вул. Береговій, 129 в с. Пустовойтівка Роменського району Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) | | | |  | | | 80,102 | | | | | |  | | |
| Усього за розділом | | | | | | 5 271,084 | | | | 14 249,858 | | | | | | 14 685,200 | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| VII. Будівництво інших об’єктів комунальної власності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
| 1. Забезпечення капітального ремонту об’єктів комунальної власності | | | 1.1. Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення за адресою вул. Петра Калнишевського, 34 м. Ромни Сумська обл. (виготовлення проектно-кошторисної | | | 13,130 | | | |  | | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності громади | | |
| 1.2. Капітальний ремонт благоустрою території Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Коржівська, 95, м. Ромни, Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) документації) | | |  | | | | 187,754 | | | | | |  | | |
| Усього за розділом | | | | | | 13,130 | | | | 187,754 | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| VIII. Здійснення заходів із землеустрою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення ефективного використання землі на території громади та підвищення цінності земельних ресурсів | | | 1.1. Послуги з розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під місця поховання | | | 30,000 | | | |  | | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів | | |
| 1.2. Проведення інженерно-геодезичних вишукувань для об'єкту «Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, 127 Г в м. Ромни Сумської області» | | | 27,433 | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.3. Проведення інженерно-геологічних вишукувань для об'єкту «Реконструкція КНС-1 за адресою: вул. Залізнична, | | | 25,470 | | | |  | | | | | |  | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | 127 Г в м. Ромни Сумської області» | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.4. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1336 га (м. Ромни, вул. Аптекарська, 19) для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою подальшої передачі земельної ділянки в постійне користування | | | 10,000 | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.5. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок на земельні ділянки площею 12,7506 га (кадастровий номер 5924182300:02:007:0699) та площею 8,1017 га (кадастровий номер 5924182300:02:007:0714) | | | 10,000 | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.6. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 15,0000 га на території Роменської міської територіальної громади за межами населених пунктів в межах Рогинського старостинського округу із | | | 10,000 | | | |  | | | | | |  | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» для подальшої передачі сформованої земельної ділянки в постійне користування | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.7. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 11,9910 га на території Роменської міської територіальної громади за межами населених пунктів в межах Рогинського старостинського округу із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» | | | 10,000 | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.8. Послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | | |  | | | | 30,000 | | | | | | 90,000 | | |
| 1.9. Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення | | |  | | | | 49,000 | | | | | |  | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | | меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Огнівщина», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва» | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 1.10. Послуги з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природо-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Пивний ліс», розміщеного на території Роменської міської територіальної громади з цільовим призначенням «для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | | | | |  | | | 20,000 | | | | |  | | |
| 1.11. Виготовлення технічної документації із землеустрою | | | | |  | | |  | | | | | 50,000 | | |
| Усього за розділом | | | | | | | | 122,903 | | | 99,000 | | | | | 140,000 | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| IX. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
| 1. Забезпечення природоохоро- нних заходів та екологічно безпечних умов проживання мешканців міської територіальної громади | | | 1.1. Придбання контейнерів для сміття | | | 509,122 | | | | 201,000 | | | | | | 242,200 | | | УЖКГ РМР | | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Якісне збирання та вивезення сміття | | |
| 1.2. Придбання контейнерів-сіток для пластику | | | 108,000 | | | | 65,000 | | | | | | 132,000 | | |
| 1.3. Придбання урн для сміття | | | 50,000 | | | | 34,000 | | | | | |  | | |
| Усього за розділом | | | | | | 667,122 | | | | 300,000 | | | | | | 374,200 | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| X. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утримання і роботи з впорядкування полігону твердих побутових відходів | | | 1.1. Послуги бульдозера з ущільнення побутового сміття на полігоні твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостинського округу | | | 99,900 | | | | 90,000 | | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення санітарно-екологічного благополуччя громади | | |
| 1.2. Послуги з впорядкування полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостинського округу | | | 38,610 | | | | 61,290 | | | | | |  | | |
| 2. Забезпечення належного експлуатаційно-го утримання доріг | | | 2.1. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Роменської міської територіальної громади (одержувач коштів – ДП «Дороги Сумщини») | | | 666,200 | | | |  | | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Покращення дорожньо-транспортної мережі громади | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
| Усього за розділом | | | | | | 804,710 | | | | 151,290 | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| XI. Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | | | 1.1. Поточний ремонт Алеї Слави зі встановленням пам’ятних стел в м. Ромни Сумської області | | | 190,000 | | | | 190,000 | | | | | | 190,000 | | | УЖКГ РМР | | | | 2023-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток історії та культури | | |
| Усього за розділом | | | | | | 190,000 | | | | 190,000 | | | | | | 190,000 | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| XII. Газифікація населених пунктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення газифікації населених пунктів | | | 1.1. Будівництво газопровода с. Горове Роменського району Сумської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | | | 100,000 | | | |  | | | | | |  | | | УЖКГ РМР | | | | 2023 рік | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення газифікації с. Горове Роменського району | | |
| Усього за розділом | | | | | | 100,000 | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| XIII. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Придбання предметів і матеріалів, необхідних для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | | | 1.1. Придбання покрівельного матеріалу | | |  | | | | 25,960 | | | | | | 266,000 | | | УЖКГ РМР | | | | 2024-2025 роки | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | | Забезпечення стабільного функціонування котелень | | |
| 1.2. Придбання мережевих насосів (насоси 4/80х, насоси 4/100х, насоси 4/200х, насоси F32/200) | | |  | | | | 43,031 | | | | | |  | | |
| 215,155 | | | | | | Інші джерела | | | | |
| 1.3. Придбання котлів з газовим пальником (котли 3000 кВт, 630 кВт, 1850 кВт) | | |  | | | | 1 215,429 | | | | | |  | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | |
| 6 115,924 | | | | | | Інші джерела | | | | |
| Продовження додатку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | |
|  | | 1.4. Придбання труб сталевих попередньо ізольованих спіненим поліуретаном (труби 219/315, 159/250, 133/225) | | | |  | | | | 1 180,091 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | Бюджет Роменської МТГ | | | | |  | | |
|  | | | | 5 925,497 | | | | | |  | | | Інші джерела | | | | |
| Усього за розділом | | | | | |  | | | | 14 721,087 | | | | | | 266,000 | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |
| Разом за програмою | | | | | | 38 768,579 | | | | 48 618,368 | | | | | | 53 306,952 | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Крім заходів, передбачених у додатку до Програми, можуть виконуватися інші роботи (надаватися інші послуги) з утримання, ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою та інженерної інфраструктури громади, які направлені на розвиток і реформування галузі і не суперечать вимогам діючого законодавства.

**Секретар міської ради В’ячеслав ГУБАРЬ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення Роменської міської ради**

**«Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»**

Проєкт рішення міської ради розроблено з метою уточнення показників та заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма).

Рішення передбачає внесення таких змін до Програми щодо заходів та обсягів фінансування:

1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 140 693,899 тис. грн.

2. Зміна заходів Програми та обсягів фінансування у 2024 році за рахунок коштів Бюджету Роменської МТГ на 1 523,474 тис. грн. (з 31 356,900 тис. грн на 29 833,426 тис. грн) за такими розділами у відповідних підпунктах:

Розділ III «Організація благоустрою населених пунктів»:

2.1. «Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць» збільшення на 350,000 тис. грн (з 1 150,000 тис. грн на 1 500,000 тис. грн);

4.13. «Поточний ремонт лежачих поліцейських» зменшення на 50,000 тис. грн, тобто на всю суму, у зв’язку з відсутністю підрядної організації на виконання даних робіт;

4.7. «Поточний ремонт малих архітектурних споруд» зменшення на 0,986 тис. грн (з 32,394 тис. грн на 31,408 тис. грн) у зв’язку з необхідністю перенаправлення коштів на більш пріоритетні завдання;

6.25. «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області)» зменшення на 98,000 тис. грн, тобто на всю суму, у зв’язку з відсутністю підрядної організації на виконання даних робіт;

6.26. «Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади (поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області)»» зменшення на 2,000 тис. грн, тобто на всю суму, у зв’язку з відсутністю підрядної організації на виконання даних робіт;

7.4. «Придбання паливно-мастильних матеріалів» зменшення на 0,111 тис. грн (з 299,492 тис. грн на 299,381 тис. грн) у зв’язку з економією коштів;

7.8. «Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом» збільшення на 7,854 тис. грн (з 100,000 тис. грн на 107,854 тис. грн);

Розділ IV «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»:

1.3. «Придбання матеріалів для створення матеріального резерву» зменшення на 245,352 тис. грн (з 278,000 тис. грн на 32,648 тис. грн) у зв’язку з перенаправленням даних коштів до Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2024 роки;

1.8. «Проведення перевірки інформації про наявність або відсутність заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки» зменшення на 24,080 тис. грн (з 30,100 тис. грн на 6,020 тис. грн) у зв’язку з необхідністю перенаправлення коштів на більш пріоритетні завдання;

Розділ VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

2.22. «Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання житлових будинків» зменшення на 243,786 тис. грн (з 255,000 тис. грн на 11,214 тис. грн) у зв’язку з відсутністю підрядної організації на виконання даних робіт;

2.23. «Капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків» зменшення на 1 000,832 тис. грн (з 1 035,000 тис. грн на 34,168 тис. грн) у зв’язку з відсутністю підрядної організації на виконання даних робіт;

3.4. «Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Коржівській в м. Ромни Сумської області» зменшення за рахунок коштів Бюджету Роменської МТГ на 200,000 тис. грн, тобто на всю суму, у зв’язку з економією коштів, яка утворилася від проведених конкурсних торгів;

3.8. «Розробка та надання технічних умов на «Реконструкція котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Рятувальників»» зменшення на 1,708 тис. грн, тобто на всю суму, у зв’язку з економією коштів;

3.9. «Розробка та надання технічних умов на «Реконструкція котельні за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Аптекарська»» зменшення на 1,708 тис. грн, тобто на всю суму, у зв’язку з економією коштів;

Розділ XIII. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії:

1.3. «Придбання котлів з газовим пальником (котли 3000 кВт, 630 кВт, 1850 кВт)» зменшення за рахунок коштів Бюджету Роменської МТГ на 7,756 тис. грн (з 1 223,185 тис. грн на 1 215,429 тис. грн) у зв’язку з економією коштів, яка утворилася від проведених конкурсних торгів;

1.4. «Придбання труб сталевих попередньо ізольованих спіненим поліуретаном (труби 219/315, 159/250, 133/225)» зменшення за рахунок коштів Бюджету Роменської МТГ на 5,009 тис. грн (з 1 185,100 тис. грн на 1 180,091 тис. грн) у зв’язку з економією коштів, яка утворилася від проведених конкурсних торгів.

3. Обсяг фінансування на 2025 рік за рахунок коштів Бюджету Роменської МТГ – 53 306,952 тис. грн, а саме:

Розділ I «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»:

1.1. Придбання покрівельного матеріалу (єврорубероїду) – 282,704 тис. грн;

1.2. Придбання люків – 160,628 тис. грн;

3.1. Послуги із поточної інвентаризації та виготовлення техдокументації – 37,500 тис. грн;

Усього за розділом I: 480,832 тис. грн.

Розділ II «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»:

1.1. Придбання люків – 300,000 тис. грн;

1.2. Послуги з гідродинамічного очищення системи каналізації – 45,600 тис. грн;

Усього за розділом II: 345,600 тис. грн.

Розділ III «Організація благоустрою населених пунктів»:

1.1. Вивезення стихійних сміттєзвалищ – 98,640 тис. грн;

1.2. Транспортні послуги – 99,600 тис. грн;

1.5. Послуги з обстеження прибережно-захисних смуг поверхневих водних об’єктів – 10,269 тис. грн;

2.1. Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць та громадських місць – 2 000,000 тис. грн;

2.2. Поточний ремонт вуличного освітлення – 800,000 тис. грн;

2.3. Поточний ремонт підстанцій – 180,000 тис. грн;

2.4. Оплата електроенергії вуличного освітлення – 5 116,122 тис. грн;

2.5. Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобів обліку та роботи з обслуговування електричних лічильників – 8,051 тис. грн;

2.6. Послуги з надання допуску на об’єкти підвищеної небезпеки по обслуговуванню електричних мереж – 48,000 тис. грн;

2.7. Послуги з технічного обслуговування світлофорних об’єктів – 20,000 тис. грн;

3.1. Покіс трави – 99,000 тис. грн;

3.2. Утримання квітників, клумб, газонів, скверів – 91,200 тис. грн;

3.3. Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев – 1 200,000 тис. грн;

3.4. Послуги з гербіцидної обробки дерев та порослі – 99,000 тис. грн;

4.1. Поточний ремонт автобусних зупинок – 300,000 тис. грн;

4.2. Поточний ремонт ливневих каналізацій – 190,000 тис. грн;

4.3. Поточний ремонт контейнерних майданчиків – 300,000 тис. грн;

4.4. Поточний ремонт пам’ятників – 500,000 тис. грн;

4.5. Поточний ремонт мостів – 100,000 тис. грн;

4.6. Поточний ремонт об’єктів дорожньо-транспортної мережі – 200,000 тис. грн;

4.7. Поточний ремонт малих архітектурних споруд – 100,000 тис. грн;

4.8. Поточний ремонт колесовідбійних брусів – 220,000 тис. грн;

4.9. Поточний ремонт дитячих майданчиків – 150,000 тис. грн;

4.10. Поточний ремонт в’їзних стел – 100,000 тис. грн;

4.11. Поточний ремонт фонтану в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області – 100,000 тис. грн;

4.12. Поточний ремонт пішохідних доріжок з встановленням лавочок та урн в парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Ромни Сумської області – 45,600 тис. грн;

4.13. Поточний ремонт лежачих поліцейських – 100,000 тис. грн;

4.14. Послуги зі встановлення лавок та урн – 38,400 тис. грн;

4.15. Послуги зі встановлення дитячих майданчиків – 96,000 тис. грн;

4.17. Послуги зі встановлення вазонів для квітів та укладання плитки біля пам’ятних стел по бульвару Шевченка – 99,000 тис. грн;

5.1. Перевірка та обстеження водної акваторії – 62,201 тис. грн;

6.5. Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади – 1 800,000 тис. грн;

6.6. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожню мережу та пішохідні переходи Роменської міської територіальної громади» – 36,734 тис. грн;

6.7. Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області – 2 000,000 тис. грн;

6.8. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт тротуарів в м. Ромни Сумської області» – 40,816 тис. грн;

6.9. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній) – 3 500,000 тис. грн;

6.10. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності Роменської міської територіальної громади (середній)» – 163,265 тис. грн;

6.13. Послуги по розробці проєктів «Організація безпеки руху та обладнання технічними засобами регулювання вулиць» – 60,000 тис. грн;

6.23. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади – 3 200,000 тис. грн;

6.24. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Роменської міської територіальної громади» – 142,857 тис. грн;

6.27. Послуги зі встановлення дорожніх знаків – 44,800 тис. грн;

7.1. Придбання контейнерів для сміття – 304,000 тис. грн;

7.2. Придбання садово-паркових лавок – 252,800 тис. грн;

7.3. Придбання урн для сміття – 80,000 тис. грн;

7.4. Придбання паливно-мастильних матеріалів – 291,443 тис. грн;

7.5. Придбання дорожніх знаків – 96,000 тис. грн;

7.6. Придбання посадкового матеріалу – 99,550 тис. грн;

7.7. Придбання декоративних зелених насаджень – 98,000 тис. грн;

7.8. Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом – 300,000 тис. грн;

7.14. Придбання солі – 1 204,000 тис. грн;

7.15. Придбання піску – 697,200 тис. грн;

7.16. Придбання вуличних вазонів – 50,000 тис. грн;

7.18. Придбання дитячих майданчиків – 400,000 тис. грн;

7.21. Придбання щебеню і щебенево-піщаної суміші – 2 020,000 тис. грн;

7.22. Придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин – 40,000 тис. грн;

9.1. Вилов бродячих тварин – 400,000 тис. грн;

9.2. Стерилізація безпритульних тварин – 300,000 тис. грн;

10.1. Поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів в м. Ромни Сумської області – 6 000,00 тис. грн;

10.2. Технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в м. Ромни Сумської області» – 122,446 тис. грн;

11.1. Аналіз води та дезінфекція колодязів громадського користування – 53,356 тис. грн;

11.2. Послуги з поточного ремонту та очищення колодязів громадського користування – 100,000 тис. грн;

Усього за розділом III: 36 468,350 тис. грн.

Розділ IV «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»:

1.1. Проведення оцінки майна - нежитлових приміщень – 30,000 тис. грн;

1.5. Придбання комп’ютерної та офісної техніки – 60,000 тис. грн;

1.7. Придбання паливно-мастильних матеріалів – 170,690 тис. грн;

1.8. Проведення перевірки інформації про наявність або відсутність заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки – 24,080 тис. грн;

Усього за розділом IV: 284,770 тис. грн.

Розділ V «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»:

1.1. Експертне обстеження пасажирських ліфтів – 72,000 тис. грн;

Усього за розділом V: 72,000 тис. грн.

Розділ VI «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»:

1.3. Нове будівництво каналізаційного самопливного колектора від вул. Залізнична, 127 Г до вул. Дудіна, 45 Г в місті Ромни Сумської області (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 540,000 тис. грн;

2.11. Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: вул. Рятувальників, 57 – 2 317,957 тис. грн;

2.12. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Руденка, 32, під’їзди: 1, 2, 4 в м. Ромни Сумської області – 1 320,000 тис. грн;

2.13. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Свободи, 2, під’їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області – 1 320,000 тис. грн;

2.14. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Гетьмана Мазепи, 51А, під’їзди: 1, 2, 3 в м. Ромни Сумської області – 1 320,000 тис. грн;

2.15. Капітальний ремонт ліфтів по вул. Калнишевського, 34, під'їзди: 1, 2 в м. Ромни Сумської області – 880,000 тис. грн;

2.16. Капітальний ремонт м’яких покрівель житлових будинків – 3 330,000 тис. грн;

2.22. Капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі водопостачання житлових будинків – 319,243 тис. грн;

2.23. Капітальний ремонт міжпанельних швів житлових будинків – 1 128,000 тис. грн;

2.27. Капітальний ремонт артезіанської свердловини № 3 на Процівському водозаборі по вул. Костюка, 60 в м. Ромни Сумської області (буріння нової з тампонажем існуючої) (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1 320,000 тис. грн;

2.29. Капітальний ремонт ліфта по вул. Героїв Роменщини, 248 А, під’їзд: 1 в м. Ромни Сумської області – 440,000 тис. грн;

3.3. Реконструкція полігону твердих побутових відходів на території Пустовійтівського старостату з наступною технічною рекультивацією (виготовлення проектно-кошторисної документації) – 450,000 тис. грн;

Усього за розділом VI: 14 685,200 тис. грн.

Розділ VIII «Здійснення заходів із землеустрою»:

1.8. Послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок – 90,000 тис. грн;

1.11. Виготовлення технічної документації із землеустрою – 50,000 тис. грн;

Усього за розділом VIII: 140,000 тис. грн.

Розділ IX «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:

1.1. Придбання контейнерів для сміття – 242,200 тис. грн;

1.2. Придбання контейнерів-сіток для пластику – 132,000 тис. грн;

Усього за розділом IX: 374,200 тис. грн.

Розділ XI «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»:

1.1. Поточний ремонт Алеї Слави зі встановленням пам’ятних стел в м. Ромни Сумської області – 190,000 тис. грн;

Усього за розділом XI: 190,000 тис. грн.

Розділ XIII «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»:

1.1. Придбання покрівельного матеріалу – 266,000 тис. грн.

Усього за розділом XIII: 266,000 тис. грн.

**Начальник управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**