****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.11.2024** | **Ромни** | **№ 199** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2024 № 49 «Про ремонт покрівель житлових будинків та котелень»**  |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2024 № 49 «Про ремонт покрівель житлових будинків та котелень» (додається).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2024 № 49 «Про ремонт покрівель житлових будинків та котелень» залишити на контролі до повного його виконання.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2024 № 49 «Про ремонт покрівель житлових будинків та котелень»**

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради в 2024 році придбано покрівельний матеріал (АКВАІЗОЛ СБС-ПЕ-4.0-ПС в кількості 1900 м2 (190 рулонів), який був розподілений між підприємствами з обслуговування житлового фонду:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» – 580 м2 (58 рулонів);

ПП «Наш Дім» – 700 м2 (70 рулонів);

ПП «Житло-Сервіс» – 400 м2 (40 рулонів);

КП «Ромникомунтепло» РМР» – 150 м2 (15 рулонів);

КП «Ромнитеплосервіс» РМР – 70 м2 (7 рулонів).

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 03.10.2024 № 167, у зв’язку із невикористанням ПП «Наш Дім» ПП «Житло-Сервіс» покрівельного матеріалу, цими підприємствами в жовтні 2024 року частина покрівельного матеріалу АКВАІЗОЛ СБС-ПЕ-4.0-ПС передана КП «Житло-Експлуатація» РМР» (ПП «Наш» Дім» ‒ 200 м2  (20 рулонів) та ПП «Житло-Сервіс» ‒ 280 м2 (28 рулонів)).

Станом на 01.12.2024 підприємствами використано покрівельний матеріал для виконання ремонту покрівлі житлових будинків в наступних об’ємах:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» – 880 м2 (88 рулона);

ПП «Наш Дім» –380 м2 (38 рулонів);

ПП «Житло-Сервіс» –120 м2;

КП «Ромникомунтепло» РМР» – 150 м2 (15 рулонів);

КП «Ромнитеплосервіс» РМР – 70 м2 (7 рулонів).

Частина матеріалу, який не використали КП «Житло-Експлуатація» РМР» та ПП «Наш Дім», зберігається в них на складах для закінчення робіт у 2024 році в таких об’ємах:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» –180 м2 (18 рулонів);

ПП «Наш Дім» –120 м2 (12 рулонів).

**Пропозиції**

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2024 № 49 «Про ремонт покрівель житлових будинків та котелень» залишити на контролі до повного його виконання.

**Начальник Управління житлово-**

**Коммунального господарства Роменської**

**міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**