****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18.12.2024** | **Ромни** | **№ 234** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків»**  |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків» (додається).
2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків» у зв’язку з його виконанням.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків»**

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради в 2022 році придбано покрівельний матеріал (бікроеласт ХКП сланець сірий в кількості 2000 м кв. (200 рулонів), який був розподілений між підприємствами з обслуговування житлового фонду:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» – 500 м2 (50 рулонів);

ПП «Наш Дім» – 490 м2 (49 рулонів);

ПП «Житло-Сервіс» – 530 м2 (53 рулона);

ПП «Марс» – 480 м2 (48 рулонів).

Станом на 01.12.2024 підприємствами використано покрівельного матеріалу для виконання ремонту покрівлі житлових будинків в наступних об’ємах:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» – 510 м2 (51 рулон);

ПП «Наш Дім» – 490 м2 (49 рулонів);

ПП «Житло-Сервіс» – 530 м2 (53 рулона);

ПП «Марс» – 470 м2 (47 рулонів).

КП «Житло-Експлуатація» РМР» виконання ремонтів покрівлі житлових будинків з використанням матеріалу Кромізол СХ-К-4,0 провели в 2024 році. ПП «Наш Дім», КП «Житло-Експлуатація» РМР» наданий покрівельний матеріал використано в повному обсязі. Частина матеріалу в обсязі 10 м2, який не використано ПП «Марс», передано відповідно до рішення Роменської міської ради від 30.08.2023.

**Пропозиції**

Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2022 № 140 «Про ремонт покрівель житлових будинків» у зв’язку з його виконанням.

**Начальник Управління житлово-**

**комунального господарства Роменської**

**міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**