****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18.12.2024** | **Ромни** | **№ 235** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2023 № 161 «Про ремонт покрівель житлових будинків»** |  |

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради Олени ГРЕБЕНЮК про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2023 № 161 «Про ремонт покрівель житлових будинків» (додається).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2023 № 161 «Про ремонт покрівель житлових будинків» залишити на контролі до повного його виконання.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2023 № 161 «Про ремонт покрівель житлових будинків»**

Управлінням житлово-комунального господарства Роменської міської ради в 2023 році придбано покрівельний матеріал (АКВАІЗОЛ СБС-ПЕ-4.0-ПС в кількості 1150 м2 (115 рулонів), який був розподілений між підприємствами з обслуговування житлового фонду:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» – 500 м2 (50 рулонів);

ПП «Наш Дім» – 300 м2 (30 рулонів);

ПП «Житло-Сервіс» – 350 м2 (35 рулонів).

Станом на 01.11.2024 підприємствами використано покрівельний матеріал для виконання ремонту покрівлі житлових будинків в таких об’ємах:

КП «Житло-Експлуатація» РМР» – 500 м2 (50 рулонів);

ПП «Наш Дім» –300 м2 (30 рулонів);

ПП «Житло-Сервіс» –280 м2 (28 рулонів).

Частина матеріалу, який не використали ПП «Житло-Сервіс» (70 м2), зберігається на складі для закінчення робіт.

**Пропозиції**

Пропонуємо рішення виконавчого комітету міської ради від 18.10.2023 № 161 «Про ремонт покрівель житлових будинків» залишити на контролі до повного його виконання.

**Начальник Управління житлово-**

**коммунального господарства Роменської**

**міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**