**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду: 15.01.2025** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про визначення Комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» одержувачем бюджетних коштів за КПКВК 1216030** |  |

Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 статті 20, пунктів 5, 6 статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023, з метою створення умов для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів Роменської міської територіальної громади

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Визначити Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» одержувачем бюджетних коштів на 2025 рік за видатками головного розпорядника бюджетних коштів – Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради за КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям» за заходом «Благоустрій населених пунктів Роменської міської територіальної громади» у сумі 14 060 000,00 грн (чотирнадцять мільйонів шістдесят тисяч гривень 00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності підприємства критеріям визначення одержувача бюджетних коштів (додаток 1).

2. Затвердити Порядок використання у 2025 році коштів на виконання заходів Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023 (додаток 2).

**Розробник проєкту:** Олена ГРЕБЕНЮК, начальник Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

**Зауваження та пропозиції** **до проєкту** приймаються за тел. 5 42 86 та за електронною поштою: [zhkg@romny-vk.gov.ua](mailto:zhkg@romny-vk.gov.ua)

**Додаток 1**

**до рішення виконкому міської ради**

**15.01.2025 №**

**ОЦІНКА**

**відповідності показників діяльності Комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» критеріям визначення одержувача бюджетних коштів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  зп | Найменування критеріїв | Показники діяльності підприємства | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації | КП «ККП» РМР» має відповідний досвід роботи по аналогічній програмі. Підприємство працювало по Програмі благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2021-2023 роки | Відповідає |
| 2. | Виробничий потенціалі відповідні показники виробничої діяльності | Чисельність працюючих на підприємстві складає 80 осіб (20 двірників, 15 працівників з благоустрою, 5 наглядачів кладовищ, 10 вантажників, 19 водіїв, трактористів, 4 охоронці, 2 кондуктори, 14 осіб - адмінперсонал).  На підприємстві наявна справна спеціальна техніка.  Загальна виробнича діяльність підприємства:  інші види діяльності із прибирання;  будівництво доріг та автострад;  пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;  вантажний автомобільний транспорт.  Додатки:  довідка про матеріально-технічне забезпечення підприємства для виконання відповідних послуг та робіт;  довідка про відповідну кваліфікацію працівників підприємства | Відповідає |
| 3. | Наявність фінансово-економічного розрахунку (обгрунтування вартості заходів) | Додатки: план доходів та витрат підприємства на 2025 рік, розрахунок кошторисної вартості робіт | Відповідає |
| 4. | Незбиткова діяльність одержувача за останні два роки | Згідно з фінансовим звітом фінансовий результат підприємства:  За 2022 р. - 1 998,200 тис. грн;  За 2023 р. - 2 261,300 тис.грн.  За 9 міс. 2024 – 902,300 тис.грн.  Додатки:  звіт про фінансові результати за 2022 рік;  звіт про фінансові результати 2023 року;  за 9 місяців 2024 року | Відповідає |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Відсутність простроченої заборгованості за надани-ми банками кредитами | Довідка підприємства про відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами | Відповідає |
| 6. | Співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості | Розрахунок вартості робіт та послуг  визначається на підставі обґрунтованих витрат та ДСТУ | Відповідає |
| 7. | Застосування договірних умов: | Додатки:  проєкт договору на надання послуг та робіт з додатками до нього (зведений кошторисний розрахунок, договірна ціна);  інформація щодо обсягу витрат на виконання заходів Програми (річна і помісячна) | Відповідає |
| 7.1. | Послуги з прибирання  вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку, пам’ятників тощо та послуги з прибирання снігу | Договір на суму 7 800 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.2. | Вивезення стихійних  сміттєзвалищ | Договір на суму 960 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.3 | Покіс трави | Договір на суму 1 300 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів |  |
| 7.4 | Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев | Договір на суму 150 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.5 | Видалення порослі дерев вручну | Договір на суму 400 000,00 грн  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок |  |

**Продовження додатка 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.6 | Утримання клумб, квітників, газонів, скверів | Договір на суму 200 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.7 | Поточний ремонт  (профілювання) ґрунтових доріг. | Договір на суму 900 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.8 | Поточний ремонт доріг з підсипкою (ліквідація розмивів, вимоїн, деформації і руйнувань земляного полотна) | Договір на суму 1 300 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 7.9 | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | Договір на суму 100 000,00 грн.  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 8 | Автопослуги | Договір на суму 950 000,00 грн  Додатки до Договору:  зведений кошторисний розрахунок;  договірна ціна;  дефектний акт;  локальний кошторисний розрахунок;  підсумкова відомість ресурсів;  розрахунок загальновиробничих витрат |  |
| 9 | Одержувача не визнано в установленому порядку банкрутом, не порушено справу про банкрутство і він не перебуває в стадії ліквідації | Довідка підприємства щодо відсутності порушених проваджень у справі про банкрутство | Відповідає |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**

**Додаток 2**

**до рішення виконкому міської ради**

**15.01.2025 №**

**ПОРЯДОК**

**використання у 2025 році коштів на виконання заходів Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023**

**І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ**

1. Порядок використання у 2025 році коштів на виконання заходів Програмиблагоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023 (далі – Порядок), визначає механізм використання коштів, передбачених для Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради (далі –Управління) як головного розпорядника коштів Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025 рік за загальним фондом на виконання заходів Програмиблагоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023 (далі – Заходи).

2. Одержувачем бюджетних коштів для виконання Заход» (далі – Одержувач).

**ІІ. МЕТА ПОРЯДКУ**

1. Забезпечення прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів.

2. Сприяння утриманню в належному санітарному стані території населених пунктів Роменської міської територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

3. Реалізація заходів щодо благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2025 рік.

**ІІІ. ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

1. Фінансування Заходів Управління проводить в межах сум, передбачених бюджетними призначеннями на 2025 рік з урахуванням поданих Одержувачем розрахунків.

2. Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі Управління на 2025 рік.

3. Відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938.

**ІV. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА КОНТРОЛЬ**

**ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ**

1. Кошти, що надаються, спрямовуються на виконання Заходів щодо благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2025 рік згідно з додатком до цього Порядку.

**Продовження додатка 2**

2. Розподіл коштів за напрямками здійснюється Одержувачем відповіднодо погодженого Управлінням плану використання в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік.

3. Бюджетні кошти, що виділяються на виконання Заходів, використовуються Одержувачем на:

заробітну плату працівникам підприємства, які виконують роботу по заходах програми;

нарахування на заробітну плату (загальновиробничі та адміністративні витрати);

придбання інвентаря, витратних матеріалів, паливо-мастильних матеріалів;

придбання спеціального одягу;

сплату податку на додану вартість.

**V. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИТРАЧАННЯМ**

1. Керівник Одержувача надає на погодження до Управління перспективні річні плани виконання Заходів. Річні плани надаються протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення Роменською міською радою. Плани повинні бути складені з урахуванням помісячного плану кошторисних призначень.

2. Одержувач відповідно до виконання Заходів, але не пізніше 15-го числа наступного місяця, надає на погодження Управлінню акти виконаних робіт. Інформація щодо обсягу витрат на виконання Заходів протягом відповідного місяця надається Одержувачем до Управління не пізніше 15-го числа наступного місяця у вигляді звіту про фактичні витрати, за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера.

3. Одержувач коштів відповідно до реєстрації бюджетних та фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської служби, які пов’язані із виконанням Заходів, надає до Управління заявку на фінансування. Управління на підставі отриманих від Одержувача заявок проводить фінансування Заходів шляхом розподілу коштів на рахунок Одержувача, відкритий в управлінні Державної казначейської служби.

4. Одержувач несе повну відповідальність за:

виконання заходів згідно додатку до Порядку;

ефективне, раціональне та цільове використання коштів міського бюджету згідно з чинним законодавством;

своєчасне надання до Управління перспективних річних планів виконання заходів, актів виконаних робіт, звітів про витрати.

5. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів Одержувачем до управління Державної казначейської служби та Управління, а також контроль за їх цільовим використанням, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток**

**до Порядку використання у 2025 році коштів на виконання заходів Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023**

**(пункт 1 розділу ІV)**

**ЗАХОДИ**

**щодо благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2025 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **зп** | **Назва напрямку діяльності**  **(пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний результат** | | |
| **Усього, тис.грн** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку тощо | 1. Послуги з прибирання  вуличних територій, парків, скверів, кладовищ, місць відпочинку, пам’ятників тощо та послуги з прибирання снігу | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 7 800,000 | | Забезпечення чистоти населених пунктів та санітарно-екологічного благополуччя |
| 2. Вивезення стихійних  сміттєзвалищ | 960,000 | |
| 2. | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 1. Покіс трави | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 1 300,000 | | Покращення зовнішнього вигляду зелених зон населених пунктів |
| 2. Знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев | 150,000 | |
| 3. Видалення порослі дерев вручну | 400,000 | |
| 4. Утримання клумб, квітників, газонів, скверів | 200,000 | |
| 3. | Забезпечення належного стану доріг для безпечного руху транспорту | 1. Поточний ремонт  (профілювання) ґрунтових доріг. | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 900,000 | Покращення дорожньо-транспортної мережі | |
| 2. Поточний ремонт доріг з підсипкою (ліквідація розмивів, вимоїн, деформації і руйнувань земляного полотна) | 1 300,000 |

**Продовження додатка до Порядку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Утримання в належному стані об’єктів благоустрою та їх частин | Поточний ремонт об’єктів благоустрою | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 100,000 | Поліпшення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою |
| 5. | Забезпечення перевезень предметів та матеріалів транспортними засобами | Автопослуги | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 950,000 | Поліпшення благоустрою населених пунктів |
|  | **Загальна сума по заходах** |  |  | **14 060,000** |  |

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до  рішення виконавчого комітету міської ради «Про визначення Комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» одержувачем бюджетних коштів за КПКВК 1216030»**

Рішення розроблено відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 статті 20, пунктів 5, 6 статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 та Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 27.12.2023.

Рішення передбачає визначення комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради» одержувачем бюджетних коштів у 2025 році згідно Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 27.12.2023, на суму 14 060,000 тис. грн.

**Начальник Управління**

**житлово-комунального господарства**

**Роменської міської ради Олена ГРЕБЕНЮК**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**