РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯНОСТО ПЕРША СЕСІЯ

### РІШЕННЯ

| 23.04.2025 | Ромни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024-2026 роки за підсумками 2024 року |  |  |  |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів Роменської міської  територіальної громади

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію керуючого справами виконкому Москаленко Н.В.  про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.2023, за підсумками 2024  року (додається).

2. Залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 27.12.2023 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки».

Міський голова	          Олег СТОГНІЙ

Інформація

про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської  територіальної громади на 2024-2026 роки за підсумками 2024 року

Рішенням Роменської міської ради від 27.12.2023  затверджено Програму благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024-2026 роки.

Основною метою Програми було забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів Роменської територіальної громади (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання об’єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Бюджетом Роменської міської територіальної громади на виконання Програми благоустрою населених пунктів Роменської територіальної громади на 2024 рік передбачено кошти в сумі  17 140,000 тис. грн., з яких використано 13 825,214 тис.грн.

У 2024 році виконавцем Програми (комунальним підприємством «Комбінат комунальних підприємств» Роменської міської ради) здійснено такі заходи:

1) послуги з прибирання вулиць та послуги з прибирання снігу - 9 200,731 тис.грн;

2) вивезення стихійних сміттєзвалищ – 900,000 тис.грн;

3) покіс трави  - 1 100,000 тис.грн;

4) знесення аварійних дерев та обпиловка гілок дерев - 125,232 тис.грн;

5) видалення порослі дерев вручну – 200,000 тис.грн;

6) утримання клумб, квітників, газонів, скверів – 159,254 тис.грн;

7) поточний ремонт (профілювання) ґрунтових доріг – 200,000 тис.грн;

8) поточний ремонт доріг з підсипкою - 1 039,998 тис.грн;

9) поточний ремонт об’єктів благоустрою – 99,999 тис.грн;

10) автопослуги – 800,000 тис.грн.

У ході реалізації Програми благоустрою здійснено комплекс  ефективних  заходів з прибирання та утримання території населених пунктів Роменської територіальної громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування зупинок, озелення вулиць, утримання скварів та кладовищ, видалення аварійних дерев та порослі, покращено екологічний,  санітарний та естетичний стан населених пунктів, забезпечення належних умов для відпочинку населення, створено безпечне та комфортне середовище для проживання громадян.

Пропонуємо залишити на контролі рішення Роменської міської ради від 27.12.2023 «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки».

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Роменської міської ради				              Олена ГРЕБЕНЮК

Погоджено

Керуючий справами виконкому                                      Наталія МОСКАЛЕНКО