****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ**

**ДЕВ’ЯНОСТО П’ЯТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23.07.2025** | **Ромни** |  |

**Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади** **на 2024-2026 роки**

Відповідно до пункту 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в розділ Основні заходи Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2023 (розділ V), виклавши його в такій редакції:

**V. Основні заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання**  **(рік)** | | **Виконавець** | **Джерело фінансування** | **Вартість (тис.**  **грн)** | **Очікуваний**  **результат** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Пріоритет 1. Впровадження інструментів просторового розвитку громади** | | | | | | | |
| 1 | Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади Сумської області, в тому числі розроблення планувальних рішень генеральних планів сільських населених пунктів з виготовленням/оновленням топографічної зйомки масштабу 1:2000 | | 2024  2025  2026 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади | -  1030,90  17518,10 | Отримання затвердженої містобудівної документації для надання земельних ділянок, видачі містобудівних умов та обмежень для проектування та будівництва об’єктів |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження таблиці | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Виготовлення проєктів детального планування територій та проєктів благоустрою території | 2024  2025    2026 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади  Інші  кошти  Бюджет громади | 95,0    209,15  300,0  1200,00 | Отримання планувальних рішень відповідних територій для надання забудовникам містобудівних умов та обмежень |
| 3 | Створення засобів модулів містобудів-ного кадастру та адресного реєстру геоінформаційної системи управління громадою | 2024 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади | 792,0 | Отримання можливості забезпечити доступність та прозорість вихідних даних для розвитку громади та залучення інвестицій. |
| 4 | Виготовлення генеральних планів та виготовлення/оновлення топографічної зйомки сільських населених пунктів суміщених з планами зонування територій, а саме:  с. Великі Бубни  с. Рогинці | 2024 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади | 760,0 | Отримання містобудівної документації для здійснення містобудівної діяльності фізичними та юридичними особами |
| 5 | Рецензія проєктів  «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території м. Ромни Сумської області», «Внесення змін до історико-архітек-турного опорного плану м. Ромни Сумської області» та проведення їх державної експертизи | 2024  2025 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади | 36,0  64,0 | Перевірка виготовленої документації на предмет дотримання діючого законодавства та норм. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження таблиці | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Рецензія Комплексного плану просторового розвитку території Роменської МТГ | 2026 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади | 25,0 | Незалежна перевірка якості виготовленої містобудівної документації |
| 7 | Державна експертиза Комплексного плану просторового розвитку території Роменської МТГ | 2026 | Виконавчий комітет Роменської міської ради | Бюджет громади | 95,0 | Незалежна перевірка якості виготовленої містобудівної документації |
| **Пріоритет 2. Розвиток транспортної інфраструктури та безпеки життєдіяльності** | | | | | | |
| 8 | Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування | 2024 | Управління економічного розвитку Роменської міської ради | Бюджет громади | 49,0 | Вивчення попиту населення, удосконалення маршрутної мережі, оптимізація рухомого складу |
| Разом:  Зокрема, по роках: | |  | | | 22 174,15 | |
| 2024  2025  2026 | | | 1732,0  1304,05  19 138,10 | |

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, організацію виконання рішення доручити керуючому справами виконкому Москаленко Н.В.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми містобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади** **на 2024-2026 роки»**

З метою пошуку додаткового фінансового ресурсу для забезпечення видатків бюджету громади на оборону пропонується обсяг видатків, зазначених в пункті 2 «Виготовлення проєктів детального планування територій та проєктів благоустрою території» розділу V «Основні завдання і заходи» Програмимістобудівного розвитку Роменської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Роменської міської ради від 20.12.2023, зменшити у 2025 році на 590,850 тис. грн, залишивши 209,15 тис. грн; на 2026 рік за цим напрямком передбачити 1200,0 тис. грн. (бюджет громади).

За результатами відкритих торгів, що відбулись, розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Роменської міської територіальної громади Сумської області, в тому числі розроблення планувальних рішень генеральних планів сільських населених пунктів з виготовленням/оновленням топографічної зйомки масштабу 1:2000 відбуватиметься протягом липня 2025 року – грудня 2026 року, тож і видатки пропонується розподілити відповідно до укладених договірних зобов’язань, а саме: у 2025 році – 1030,9 тис. грн, у 2026 році – 17518,10 тис. грн.

Проєкт рішення пропонується розглянути на черговій сесії міської ради в липні 2025 року.

**В.о начальника відділу містобудування**

**та архітектури Катерина КЕДЯ**

**Погоджено**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**